中西區區議會

第十四次會議紀錄

| 日期 | ﹕ | 二○一四年五月二十九日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午二時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

葉永成議員,BBS,MH,JP*

副主席

陳學鋒議員*

議員

陳捷貴議員,BBS,JP	(下午2時33分至下午7時46分)

陳財喜議員*

陳浩濂議員*

鄭麗琼議員*

張國鈞議員	(下午2時59分至會議結束)

張翼雄議員*

許智峯議員	(下午3時05分至會議結束)

葉國謙議員,GBS,JP	(下午5時54分至會議結束)

甘乃威議員,MH	(下午2時33分至下午7時58分)

李志恒議員	(下午2時39分至會議結束)

盧懿杏議員	(下午2時37分至會議結束)

文志華議員,MH*

吳少強議員,MH,JP*

黃堅成議員	(下午2時33分至下午6時50分)

註：		*	出席整個會議的議員

(  )	議員出席時間

第2項

劉心怡小姐	香港天文台 署理香港天文台台長

徐傑志先生	香港天文台 助理台長(輻射監測及評估科)

第5(i)項

梁家華先生	港鐵公司 高級統籌工程師

何昊幫先生	港鐵公司 高級建造工程師–土木

高昊先生	港鐵公司 項目傳訊經理

陸耀華先生	路政署 總工程師/鐵路拓展2-1

葉冠強先生	運輸署 高級工程師/優先鐵路發展1

黃達明先生	康樂及文化事務署 總康樂事務經理(香港西)

第5(ii)項

馬昭智先生	市區重建局 規劃及設計總監

區俊豪先生	市區重建局 規劃及設計助理總經理

彭雅妮女士	發展局 總助理秘書長(工務)2

李麗筠女士	發展局 助理秘書長(文物保育)3

朱浩先生	發展局 助理秘書長(海港)1

第7項

黃明慧女士	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

第8項

姜梁詠怡女士	發展局 首席助理秘書長(海港)

莫英傑先生	發展局 項目經理(海港)

温慧玲女士	康樂及文化事務署 總經理(港九文化事務)

楊麗芳女士	建築署 總建築師/2

曾偉倫先生	建築署 建築師/208

第9項

彭雅妮女士	發展局 總助理秘書長(工務)2

譚永楷先生	發展局 項目經理(文物保育)

陳榮德先生	建築署 總工程策劃經理102

曾偉倫先生	建築署 建築師/208

曾昭學先生	元創方管理有限公司 總幹事

第10項

李民就先生	土木工程拓展署 總工程師/海港工程

葉偉民先生	土木工程拓展署 高級工程師/項目4

林智文先生	規劃署 總城市規劃師/策略規劃

第11項

陳志強先生	香港海關 貿易管制處處長

林寶全先生	香港海關 消費者保障科(三)首席貿易管制主任

列席者：

蔡偉思總警司	香港警務處 西區指揮官

程知仁總督察	香港警務處 西區警民關係主任

林偉全先生	土木工程拓展署 高級工程師7(港島發展部1)

葉銘波先生	食物環境衞生署 中西區環境衞生總監

黃達明先生	康樂及文化事務署 總康樂事務經理(香港西)

陳納生先生	運輸署 總運輸主任/港島

周可喬女士,JP	中西區民政事務專員

陳潤民先生	中西區民政事務助理專員

楊麗貞女士	中西區民政事務處 高級行政主任(地區管理)

陳成豐先生	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

秘書

黃明慧女士	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

因事缺席者：

林懷榮議員

蕭嘉怡議員

| 歡迎 |  |
| --- | --- |
| 主席歡迎嘉賓和議員出席中西區區議會(「區議會」)第十四次會議。 |  |
| 第1項︰通過會議議程 （下午2時30分） |  |
| - 議員對議程沒有意見，主席宣布會議議程獲得通過。 |  |
| 第2項︰香港天文台台長與中西區區議員會面 （下午2時30分至3時15分） |  |
| - 主席歡迎署理香港天文台台長劉心怡小姐出席會議。 |  |
| - 香港天文台助理台長(輻射監測及評估科)徐傑志先生首先以電腦投影片介紹天文台的工作和中西區的關係。 |  |
| (a) | 中西區的面積不大，但在地理環境及土地應用上具有多樣性。本區北部海岸是人口集中的市區，中區更是香港的政治及經濟中心，南面主要為包括摩星嶺、扯旗山和歌賦山的山區，西北面有兩個小島嶼即青洲和小青洲，區內集合城市、海岸及山區氣候的特徵。在氣候方面，中西區市區年平均氣温約23.1度，山區氣温較低，年平均氣温約20.4度，而年平均總雨量約為2166毫米，屬華南沿岸熱帶地區的正常雨量。 |
| (b) | 香港天文台(「天文台」)在區內設有4個自動氣象站，包括中環碼頭自動氣象站、中西區自動氣象站、山頂自動氣象站及青洲自動氣象站，連同土木工程拓展署在區內設有的8個雨量站，中西區共有10個雨量計、兩個測溫站、兩個測風站及一個能見度儀。因此，香港天文台可全面地測量本區的氣溫、雨量分布、海岸能見度及風力等方面的數據。 |
| (c) | 天文台和香港理工大學合辦社區天氣資訊網絡，會員包括多所學校及社區團體等。社區天氣資訊網絡鼓勵參加者主動參與、建造、維護和管理網絡，以及進行氣象分析工作。中西區現有4個會員，即德瑞國際學校、聖保羅書院、聖若瑟英文書院及聖士提反女子中學。天文台會不時舉辦講座，務求會員尤其是學生能透過講座、氣象測量和研究多了解天氣和氣候。 |
| (d) | 天文台於二零一零年年底推出社區天氣觀測計劃，目的是鼓勵市民親身進行天氣觀測，從而擴闊對天氣與氣候的認識，並透過多個網上平台如網站、社交網絡專頁及智能手機應用程式等，讓參與人士可把天氣照片和觀測報告上載，與人分享。 |
| (e) | 中西區是香港寶珊地震站的所在地，它是全球地震台網其中一員，其數據為各國地震及海嘯監測中心採用，以監測全球地震。香港發生地震的次數不多，因地震引致嚴重海嘯的機會也不大。可是，風暴潮造成的破壞程度與海嘯也不遑多讓，如去年超強颱風海燕所產生的風暴潮為菲律賓造成嚴重破壞。在二零零八年颱風黑格比襲港期間，其所產生的風暴潮令香港海域的水位上升，鰂魚涌驗潮站錄得的最高水位達3.53米，比正常的高出1.43米，近岸多處低窪地區包括維港東部的柴灣及鯉魚門受海水倒灌影響，出現海水淹浸。他提醒，由於受到氣候變化影響，香港因風暴潮而引致特高水位的情況會日趨頻密，市民必須注意。 |
| (f) | 天文台透過名為「我的天文台」的手機應用程式，推出個人化定點天氣服務，旨在為戶外工作或活動人士提供其所在地附近的實時天氣資訊。天文台近期新服務內容包括定點降雨預報功能、特別天氣提示、九天天氣預報、個人化的資訊顯示功能、香港分區天氣網頁(地理信息系統平台版)、熱帶氣旋路徑網頁加強版，自動分區天氣預報網頁及為不同社群人士如長者、漁民、學生及愛好運動者提供適切的天氣資訊等。天文台進行的公眾意見調查的結果顯示，最受歡迎的天氣資訊渠道按名次是電視、天文台網站包括智能手機應用程式、電台及報章，這反映市民愈來愈喜歡透過電子科技及流動裝置等途徑獲取天氣資訊，因此天文台日後會更著重這兩方面的發展。 |
| (g) | 在專業範疇方面有三個發展項目：第一，天文台與廣東省氣象局及澳門地球物理氣象局合作開發大珠三角地區的天氣資訊網站，為在這地區旅行或公幹的人士提供服務。第二，聯合國世界氣象組織委託天文台開發「我的世界天氣」網頁及智能手機應用程式，其與別不同之處在於提供全球主要城市的官方天氣預報的服務，支援9種語言，設有兩個主要的智能手機應用程式操作系統即「iPhone」及「Android」版本以供選用。第三，天文台和政府飛行服務隊合作，把先進的專屬氣象數據量度系統安裝在後者的定翼機上，以收集更精確的風速與風向等氣象數據，有助對颱風的路徑及強度作出更準確的預測。 |
| (h) | 在公眾教育方面，天文台一直不遺餘力地為社會各階層服務，透過舉辦講座、課程、「科學為民」活動、外展活動和提供教育資源及刊物等方法，提升市民的氣象知識及應變能力。天文台購置攝錄器材後，開始自行製作高清天氣節目，向各電視台提供免費電視天氣報告服務，包括為市民提供常規天氣預報的「天氣廣播站」，以及每逢星期五推出的「氣象冷知識」以提供豐富資訊如特殊天氣情況和社區專題報導等。此外，天文台與香港電台聯合製作《氣象萬千IV》，深入剖析氣候變化帶來極端天氣的情況及對人類的相關影響，而其他宣傳活動計有聯同香港郵政推出的「天氣現象」郵票系列和舉辦開放日等。客觀驗證顯示天文台多年來可準確地預測天氣的百分率約為90%，並且有輕微上升的趨勢。 |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 黃堅成議員認為，天文台近年在預測天氣的準確度方面有所提高，改進情況是可接受的。他詢問，香港及全球的氣候似乎已出現變化，當局會採用何種嶄新科技以監察全球暖化現象對氣候變化所帶來的影響。他建議當局加強對中小學生在天氣及氣候知識方面的教育，透過開放轄下設施供市民參觀，讓社會人士加深了解預測天氣的方法及準確程度，以及向教育界人士提供相關的資訊。 |
| (b) | 張翼雄議員指出，喜愛觀星的市民一般須前往西貢的天文公園才可進行天文觀測活動，交通甚為不便。他建議當局在中西區尋覓適當地點設立第二個天文公園，為港島及九龍區的居民服務。 |
| (c) | 陳財喜議員要求當局交代數年前經區議會議定的項目，即建議在卑路乍灣公園設立自動氣象站的進展。他建議當局協助加強市民對氣象方面的認識，了解全球暖化改變本港以至全球天氣現象的情況，如令風暴潮變得更頻密和威力更大。他認為市民親身參觀天文台及其轄下設施有助加強這方面的教育，可惜不易獲得批准，尤其是暑假期間，所以希望了解當局處理申請的甄選過程。他建議當局擴充義工隊的人手，以協助提供導賞服務，並且開放香港寶珊地震站供市民參觀。 |
| (d) | 陳捷貴議員認為，當局在惡劣天氣預測方面的表現強差人意，例如降雨情況通常與當時懸掛的暴雨警告訊號不符。他請當局闡述有關暴雨警告系統的情況。 |
| (e) | 鄭麗議員詢問，日本當年因地震引致輻射洩漏，而近十年間大亞灣一帶有許多新發展，究竟當局會否公布關於核電廠的輻射情況，以及有沒有現行機制可顯示情況是否安全。既然核電設施有所增加，輻射監察的措施理應加強。她建議當局透過把氣象知識納入通式教育課程和與香港太空館合作等途徑，推廣天文知識。 |
| (f) | 副主席對天文台開發的智能手機應用程式表示讚賞。他代因事缺席的蕭嘉怡議員提出，參觀天文台的設定名額不多以致申請團體的成功率不高，令地區團體在協助推廣天文知識一事上受到限制，故建議調撥更多資源以增加參觀的次數，因為實地參觀的效果有別於透過智能手機應用程式瀏覽天文台設施。他亦認為暴雨警告系統有改善的空間，因為當局是根據實際的降雨量作為發出警告訊號的基礎，所以在發出暴雨警告訊號時降雨情況或許已有所改變，致令降雨實況有時與所發布的訊號不符。他建議當局把該系統目前按實時雨量發出警示的方式，改為按照數據的推算而預先發出暴雨警告的系統。 |
| - 香港天文台署理台長劉心怡小姐綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應議員有關公眾教育方面的提問，她表示當局一直有為市民安排參觀活動，除開放日外，當局在平常的周日都會安排中小學校和社會團體參觀其設施，主要由曾經接受培訓的老師向學生講解。當局已致力培訓教師，以減輕人手方面的壓力。當局本身有組織義務導賞員團隊，由「天文台之友」會員組成，負責星期六的導賞工作；天文台會不時招攬及培訓義務導賞員，以應付殷切的需求。當局目前已盡量在每個星期六安排兩個團體或公眾團參觀，但會按所提意見研究增加參觀團體的數目。 |
| (b) | 回應議員有關「暴雨警告」的意見，她指出當局今年已增強服務，務求盡早發出暴雨警告。由於暴雨所涉的範圍一般有限，加上在發展時變化會較大、較急和較快，故比熱帶氣旋更難監測和預測。為此，當局透過智能手機應用程式向市民發出暴雨警示，並且盡量及早發出訊息，希望能為用戶提供最佳的協助。預測暴雨的發展雖然較為困難，但當局承諾會不斷改進這方面的服務。 |
| (c) | 回應有關建議在卑路乍灣公園設立自動氣象站的提問，她表示當局曾到現場進行實地視察，發現該處未能滿足設立氣象站的標準要求。當局於是在中西區內物色其他合適地點，認為中山紀念公園是個較為理想的選擇，其後亦與康文署磋商在該處設立氣象站的建議。因此，當局會在適當時間調撥本身資源，在中山紀念公園設立自動氣象站，以提升在港島西面的溫度監測服務。 |
| (d) | 回應有關觀星方面的意見，她表示當局已於今年在其網站內新增「天文觀測天氣資訊」的專頁，並與香港太空館合作安裝全天攝影機，透過網站發布相關資訊。鑑於中西區面對光害的問題，因此不太適宜興建天文公園。此外，了解到有團體亦有興趣安裝類似的攝影機，天文台會與相關團體商討合作，希望日後其所得資訊亦會上載於當局的網站供市民瀏覽。 |
| (e) | 回應有關地震引起的輻射洩漏的意見，她解釋當局在二零一一年開始以實時方式公布輻射水平的情況。她請議員放心，即使在日本洩漏輻射的期間，本港所錄得的輻射量亦遠低於警戒水平。她贊成資訊公開的原則，所以輻射量的數據會在當局的網站公布。 |
| - 主席詢問，當局估計今年內會有多少個超強颱風襲港，因為市民對此甚為關注。 |  |
| - 劉心怡小姐表示，以現今的科技暫時難以估計會有多少個超強颱風襲港，但當局估計年內會有4至7個熱帶氣旋進入本港的500公里範圍內。 |  |
| - 陳財喜議員詢問，何以區議會於上一次會議討論有關建議設立自動氣象站的項目後，再沒有作出任何進展報告，並詢問不選擇在卑路乍灣公園設立自動氣象站的原因為何。他認為卑路乍灣公園是最佳地點，因若把自動氣象站闢設在中山紀念公園內，其測量所得的並非港島較西面部分的天氣數據。 |  |
| - 劉心怡小姐解釋，闢建自動氣象站須符合既定的規格。當局曾到卑路乍灣公園作實地視察，發現該處有不少樹木，而樹影會影響實測溫度，故不是理想地點。鑑於當局理解位於香港公園的自動氣象站坐落在較東面的位置，所以經再三分析後，認為選擇中山紀念公園作為設立自動氣象站的所在地較適合。 |  |
| - 張翼雄議員建議，基於光害理由，中西區並非興建天文公園的理想地點，所以要求當局探討在山頂或摩星嶺興建的可行性。 |  |
| - 回應張翼雄議員的建議，劉心怡小姐指出，當局除考慮光害的因素外，還須顧及配套及人手維護等因素，暫時未能對建議作出確實答覆。在提供資訊方面，當局希望透過與伙伴合作，在日後共同為市民提供更豐富及更準確的資訊。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第3項：主席報告 （下午3時15分） |  |
| - 主席沒有事項報告。 |  |
| 第4項：通過二○一四年三月二十日中西區區議會第十三次會議會議紀錄 （下午3時15分） |  |
| - 主席表示，秘書處已於本年五月十四日把第十三次會議紀錄擬稿電郵及郵寄給各議員，並把陳浩濂議員提出的修訂建議電郵給各議員和擬備成為呈枱文件，以供審閱。 |  |
| - 議員對經修訂的會議紀錄擬稿沒有意見，主席宣布會議紀錄獲得通過。 |  |
| 常設事項 |  |
| 第5(i)項︰港鐵西港島綫計劃的進展-西港島綫工程進展 (中西區區議會文件第47/2014號) （下午3時15分至4時45分） |  |
| - 主席歡迎港鐵公司、路政署、運輸署和康樂及文化事務署(「康文署」)的代表出席會議。 |  |
| - 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生以電腦投影片介紹西港島綫工程的最新進展。除西營盤車站的第一街及第二街車站出入口(「B1及B2出入口」)和奇靈里車站出入口(「B3出入口」)將會作詳細交代外，西港島綫的整體工程已完成超過九成，現正於港島非行車時間在西港島的隧道進行列車試行，預計可於本年年底通車。 |  |
| - 港鐵公司高級建造工程師-土木何昊幫先生介紹西營盤站奇靈里行人隧道建造(凍土挖掘)工程的進展。他解釋該段土地土質鬆軟，地下水位相當高，而土層移動又非常容易影響地面的樓宇，所以西港島綫採用凍土技術挖掘地底行人通道。為確保安全，這方法必須謹慎和緩慢地進行，故需時較長。雖然如此，第一階段的凍土挖掘工程(約80米)已經完成，第二階段的工程(約20米)即將展開。他概述施工工序，並指出第一階段的凍土工程所遇到的困難包括鑽孔數目很多(共37個)，及每個孔須橫向鑽挖約80米長而可容許的偏差幅度極少(低於100毫米)。為確保工程在安全的情況下進行，B3出入口須延後至二零一五年第四季才可投入服務。 |  |
| - 港鐵公司項目傳訊經理高昊先生介紹西港島的後備通車方案(「後備方案」)。他強調，港鐵公司以二零一四年年底作為西港島通車的目標。港鐵公司預計可於年底完成西營盤車站六個出入口的其中五個，但由於現在距離通車日期只剩下約半年，施工時間非常緊，已經沒有緩衝時間。為審慎起見，港鐵公司制定後備方案，以作兩手準備，倘西營盤車站未能如期啟用，西港島仍可於本年十二月提供列車服務，但不停西營盤站，而西營盤站會延至二零一五年第一季投入服務。如果西營盤站未能在十二月啟用，而後備方案又未能實施，西港島綫全綫會順延至明年首季投入服務。他重申港鐵公司為增強與市民溝通，因此及早提出有關的方案，是否需要執行後備方案，會於本年十月公布，而西港島於本年十二月通車的目標不變。 |  |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 黃堅成議員認為，西港島的啟用日期或會延誤是不能接受的，港鐵公司早於二零零九年進行勘測時，應已得悉土質方面的情況，而在過去數年的區議會會議上，卻從未提及有關困難，於回覆議員提問時亦一直聲稱可如期通車。港鐵公司現在突然公布後備方案，令人詫異。他詢問，B3出入口工程的問題為何會令整條列車延期通車、當局是否仍在隱瞞推出後備方案的實情，以及何不預早向市民公布有關實況。他表示當局此舉有負市民期望，與會代表所透露的資訊亦極度不足，令人失望。此外，他強烈要求港鐵公司提早開放香港大學站薄扶林道一帶車站出入口的非付費區，供市民使用，有利於在九月開課的學生。 |
| (b) | 張國鈞議員認為，港鐵公司公布西港島如期通車或局部通車的訊息混亂。他要求港鐵公司清楚說明何以個別車站出入口的工程問題，會影響整條鐵路致延期通車。他擔心除B3出入口的工程外，還有其他可能出現的因素影響西港島的啟用日期，故請當局一次過交代所有相關資訊。 |
| (c) | 許智議員指出，港鐵公司雖然沒有提及西港島延遲啟用的字眼，但當中隱含此意，故提出抗議，並表示不支持西港島於二零一五年才通車或有限度通車的安排。他指出，當局從未表示過會延後至二零一五年通車。他詢問，當局會否坦白承認西港島將會延遲啟用的事實，以及就此向中西區居民致歉。 |
| (d) | 盧懿杏議員認為，飛站等同非全面通車。她質疑，凍土挖掘工程已經完成約80米，而勘測結果亦顯示第二階段的工程將遇到土質鬆軟的問題，既然只餘下約20米的範圍，為何需要那麼長的時間才可竣工。她認為，港鐵公司於每次會議都沒有提及上述困難的嚴峻程度，這種逐少公布資訊的方式，令人難以接受。後備方案屬局部通車方案，若落實的話，西港島的三個車站會在二零一五年第一季投入服務，B3出入口會在第四季才可使用，在此期間該只是局部地提供服務。她詢問港鐵公司會否作出交代，及會否考慮因服務延誤而向市民推出補償方案。 |
| (e) | 李志恒議員表示，港鐵公司的公布事出突然，何以沒有在以往會議上提出。既然港鐵公司已經完成約80米的凍土挖掘工程，但何以約20米的工程將需時一年才可完成。港鐵公司在挖掘隧道方面經驗豐富，故應預計到B3出入口或會有所延誤，但卻沒有及早作出匯報，令人失望。港鐵公司自落實工程以來，從未承諾西港島會在二零一四年的哪一季啟用，亦從未提供整體的施工時間表。由於西營盤車站的出入口中只有B3出入口遇到施工上的困難，因此可用圍板隔開該出入口的工地，而車站則可開放使用，猶如上環站曾局部開放的情況。他表示，因B3出入口的工程而延後開放整個車站是不能接受的方案。他懷疑港鐵公司有卸責之嫌，以安全為理由，間接迫使區議會通過所提的方案，於日後西營盤車站因局部開放而產生不便時，蒙受市民的指責。他強調，西港島的三個車站於本年年底同時啟用，是最起碼的要求，否則難以向廣大市民交代。 |
| (f) | 陳財喜議員認為，港鐵公司的公布只是賣弄遣詞用字的技巧，因為所提出的後備方案只是一個延誤方案，兩者不可混為一談。他建議區議會嚴正地拒絕接受後備方案，並且記錄在案，因為在不下數十次的會議中都沒有提及這個突然公布的方案。 |
| (g) | 陳捷貴議員認為工程制定後備方案本屬正常，但因一個出入口而拖累整個車站延遲三個月才啟用，是不可接受的。至於第二階段約20米的凍土挖掘工程需時一年才可完成，不免令人懷疑工程困難只是隱瞞事實的藉口，故促請當局坦白交代。他不會接受後備方案，堅持西港島啟用時，三個車站必須一併投入服務，而B3出入口則無須同時開放。 |
| (h) | 鄭麗議員批評，西港島自動工以來，預計的完工時間一再延後，倘啟用日期再推遲至二零一五年，令她擔心政府的百多億元工程撥款會否超支。如超支，港鐵公司會否被徵收罰款。她認為任何工程都會遇到困難，B3出入口即使暫時趕不及啟用，但市民仍可經由第二街及皇后大道西往來車站，實無飛站的必要。港鐵公司應本著盡快為市民提供便捷服務的態度辦事，倘非如此，B3出入口施工困難或飛站只是延期的藉口。西港島如因涉及安全問題而須押後至二零一五年才啟用，她請港鐵公司解釋真正原因，以及第二階段的凍土挖掘工程須延後至二零一五年第四季才可完成的理由。 |
| (i) | 甘乃威議員批評港鐵公司欠缺監管，以致大多數的工程都出現延誤。他懷疑這是否管理層的責任。他詢問，港鐵公司於五月二十七日提交的會議文件，仍未提及後備方案，但在五月二十九日卻忽然作出公布，令人擔心B3出入口的施工情況只是隱瞞真相的藉口。他請港鐵公司清楚地告訴居民，究竟是某個車站出入口、某個西港島車站或整條西港島須延遲啟用。 |
| (j) | 副主席指出當局多個後備方案未能具體提出西港島的正式啟用日期。回顧以往會議，港鐵公司的與會代表均表示工程進度理想，有信心於二零一四年年底啟用。時至今日，區議會或許誤信承諾。他亦指出，路政署在監管公帑的使用方面責無旁貸。他要求路政署就西港島或會延後三個月啟用、西營盤車站的B3出入口或會比原定計劃遲一年完成、政府部門如何監管港鐵公司使用公帑等範疇，清楚地向區議會交代。他希望港鐵公司把所有尚未公布的方案一併提出，如仍事事隱瞞，西港島便難以稱為成功的社區鐵路。 |
| (k) | 主席對港鐵公司突然宣布後備方案表示不滿，因為港鐵公司一直聲稱工程進展理想，但區議會對這些後備方案事先竟然毫不知情，港鐵公司的處理手法實在於理不合。他指出，港鐵公司管理層沒有及早向當區的區議會作出交代，完全未盡所謂社區鐵路負責機構的應有責任，影響深遠，例如運輸署提出的擬議縮減巴士班次的重組方案。他建議去信運輸及房屋局，就港鐵公司處理事件有欠妥善表示遺憾和不滿，並要求當局盡快就事件詳加交代。 |
| (l) | 盧懿杏議員補充，假如B3出入口延後一年才竣工，在此期間港鐵公司會否提出補償方案，如在西營盤區內裝設減免兩元港鐵車資的拍卡機和安裝數目，及其他的紓緩方案。 |
| - 高昊先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 多年來，港鐵公司一直就各項工程的進展，向區議會作出匯報和聽取議員的意見，日後亦會維持不變。今次公布後備方案，只是希望及早向區議會匯報，以符合議員欲盡早了解資訊的意願，至於是否落實方案，仍需視乎工程的實際情況，在現階段難以確定。他重申，港鐵公司希望及早匯報可有助大家清楚了解有關信息。他強調，港鐵團隊以本年十二月通車及一併啟用三個車站為目標。一直以來，港鐵公司對於滯後的工程，都會以調配人手和重整工序等各種方法解決。由於B出入口的工程出現滯後，加上目前離西港島通車的目標尚餘半年，施工時間緊迫，所以及早公布有關方案。 |
| (b) | 回應有關個別出入口何以影響整個車站啟用的提問，他表示倘有關工程令個別出入口未能開放，西營盤站的整體通風及人流會受到影響，故車站或需延緩開放。他明白社會人士希望可盡快通車的訴求，但在安全的事宜上不能妥協。 |
| (c) | 回應議員有關工程是否超支的提問，他表示工程迄今沒有出現超支的情況。 |
| (d) | 回應有關因車站出入口工程延誤而推出紓緩方案的建議，他承諾港鐵公司會詳加考慮，並盡快向議員匯報結果。 |
| - 梁家華先生回應黃堅成議員有關提早開放香港大學站部分出入口的建議，他表示該車站的主體結構工程已大致完成，現正進行機電工程。當局曾考慮過相關意見，但由於香港大學站共有六個出入口，當機電工程完成後，需進行機電工程的相關測試，故仍然是工地，不宜局部開放。鑑於車站尚未正式啟用，車站難以另外安排人手管理出入口的使用，加上與正式啟用日期相差不遠，以及消防事宜的因素，故決定不會局部/臨時開放所提及的出入口。 |  |
| - 回應有關B3出入口施工期長的提問，何昊幫先生解釋，橫式鑽挖方式屬嶄新技術。在施工時間方面，為開展一項20米長的鑽挖工程，跟進行80米長範圍工程的所需預備時間相差不大，因為兩者都要重新搭建台架和安裝機械，至於所遇困難的程度，亦非按比例計算的。他指出B3出入口的一段隧道的鑽孔工程須在範圍較小的隧道內進行，鑽孔數目亦較多，因此要重新編排工序。另因工地鄰近民居，工程必須小心地進行，以確保安全。他表示，B3出入口雖未趕及於本年十二月底啟用，但不會影響西港島通車，因為施工範圍會在圍板隔開下進行，行人可在地面經由第一街及第二街通往西營盤車站。 |  |
| - 回應副主席的提問，路政署總工程師/鐵路拓展2-1陸耀華先生表示，當局與港鐵公司就西港島工程的推展進行緊密的聯繫。透過定期的會議及實地視察，雙方就工程的困難進行磋商，當局更會按需要協調其他政府部門，以解決問題。港鐵公司亦曾告知當局有關B3行人隧道在施工方面遇上的困難，因為該處土質鬆軟、地下水位較高，所以需採用凍土技術小心地進行，故令施工時間較原先估計的為長，須延後至二零一五年才可啟用。事實上，在鑽挖頭80米的隧道時已經困難重重，不過在港鐵公司採取應變措施後工程才可完成。由於餘下20米的土地土質亦屬鬆軟，必須小心地進行，以免影響周邊樓宇。鑑於B1/B2出入口工程時間緊迫，因此當局原則上同意港鐵公司及早作出後備方案，以備不時之需。但港鐵公司有信心如期在本年年底開通三個車站，只有西營盤站的B3出入口須在明年第四季才可啟用。倘若B1及B2出入口工程出現滯後，而港鐵公司的後備方案又不被接納時，才會考慮在明年第一季啟用西港島。鑑於工程出現延誤情況，當局已提升監察程度，每星期與港鐵公司討論工程的進度。 |  |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 甘乃威議員指出，港鐵公司代表剛表示B3出入口的延誤，不會影響西港島如期通車的計劃。可是，港鐵公司提出延後三個月通車的建議，卻歸咎於B3出入口的工程受阻，兩個說法似乎互相矛盾。他請港鐵公司解釋，並說出導致須延後三個月通車的其他原因。 |
| (b) | 鄭麗議員表示，既然西港島列車已可於夜間試行，港鐵公司只要用圍板分隔仍需施工的範圍便可如期通車。港鐵公司代表剛表示，B3出入口對B1及B2出入口也構成影響，究竟該兩個出入口是否有工程上的問題，否則三個列車站都可同時啟用，無須飛站。 |
| (c) | 陳捷貴議員提出三個問題。第一，港鐵公司有鑽挖多條隧道的經驗，為何改用凍土技術處理B3出入口的軟土層，以致工程受到延誤。第二，如改用傳統方法鑽挖，將需時多久便可完成工程。第三，港鐵公司為何因一個出入口的工程延誤，而把其餘五個出入口也延期開放。他請港鐵公司坦誠交代應急措施，何以因一個出入口的工程延誤而令整個車站押後三個月投入服務。他重申，因個別出入口的工程問題而推出飛站的方案，是不能接受的。 |
| (d) | 李志恒議員表示，港鐵公司代表的回覆已指出，B3出入口一定會延期啟用，但可用圍板分隔工地而不影響車站服務。既然後備方案旨在應付工程於本年年底前未能及時完工的情況，因此他推算港鐵公司擔心B1及B2出入口的工程或許趕不及依期完成。他詢問這兩個出入口有何問題，會否延長每日的施工時期，或即使趕工也來不及完成。此外，西園旁的樓梯須分兩階段暫時封閉半年，對附近居民構成不便。港鐵公司早知道暫時封閉樓梯的安排，何以只在動工前的短時間內才發出通知，令他感到不滿。 |
| (e) | 盧懿杏議員建議區議會到有關地點作實地視察。 |
| (f) | 陳浩濂議員要求港鐵公司澄清，究竟是單一的車站出入口或整個西營盤車站會有延誤。此外，他認為區議會與港鐵公司的關係並非如所說般密切，因為上一次的會議文件對後備方案隻字不提，當中似有隱瞞。 |
| - 何昊幫先生重申，尚餘的20米隧道會在B1/B2隧道口用圍板分隔工地，以便於車站運作後繼續施工，這安排不會影響B1及B2出入口的使用。他補充，港鐵公司公布西營盤車站A、B1、B2及C出入口的進展，旨在提高工程的透明度，若工程繼續按現時進度進行，港鐵公司有信心可於本年內啟用西港島，而後備方案只在發生不可預見的情況後才會實施。 |  |
| - 高昊先生承諾會仔細研究議員的意見。他會安排議員進行實地視察，並表示港鐵公司已把相關資料告知議員，暫時沒有任何補充。 |  |
| - 梁家華先生回應李志恒議員有關暫時封閉西園旁樓梯的意見，他表示港鐵公司一向會就臨時交通措施進行諮詢，基於工序情況，港鐵公司最近才公布封閉樓梯安排。港鐵公司於兩星期前與西園的業主及樓梯的使用者舉行會議，讓他們了解有關安排，並於下星期再與西園的業主立案法團召開會議，商討改善措施。回應陳捷貴議員有關使用凍土技術的提問，他解釋在設計西港島時，港鐵公司已決定在有關地段採用凍土技術施工，絕非在工程進行期間才改用的方法。他進一步解釋，使用這方法施工的位置在出入口的最底部，故須待B3出入口的結構工程完成後才可以橫向方式進行凍土工程。第一階段的80米長的隧道需時超過一年完成。 |  |
| - 回應陳捷貴議員有關改用傳統方法進行工程的建議，何昊幫先生解釋，傳統的鑽挖方法包括使用隧道鑽挖機及爆破法。由於有關工地地質鬆軟，地下水位相對較高，並不適合使用此等方法。灌漿方法也不適用，因為會有令樓宇沉降的風險。為確保安全，故採用凍土技術施工。 |  |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 副主席詢問路政署，是否已批准港鐵公司於西營盤站啟用後仍封閉B3出入口以繼續施工，而B1及B2出入口則可投入服務。他認為倘若如此，西營盤站可及時啟用的機會是大的。 |
| (b) | 陳財喜議員提出三點意見。第一，他支持主席建議區議會去信運輸及房屋局就此事提出反對意見。第二，他重申區議會不會接受後備方案，並需記錄在案。第三，他要求路政署於每星期與港鐵公司舉行會議後，向區議會提交會議報告，以加強監察。 |
| (c) | 李志恒議員再次詢問，B1及B2出入口的工地是否需要「加班加點」趕工，以期可在年底完工。他強調這是關鍵性的因素，因為如需加長每日的施工時間，會對居民產生噪音滋擾等問題。 |
| (d) | 陳浩濂議員指出，港鐵公司代表表示除B3出入口外，西營盤站的其他出入口都可如期開放。他詢問路政署，西營盤站除B3以外的其他出入口是否均可在年底啟用，及西營盤站是否也跟其餘兩個車站一樣可在年底啟用。 |
| - 回應李志恒議員有關B1及B2出入口的工地的提問，梁家華先生表示會加派人手進行工程，較早前亦已發出通告，告知居民吊運工程會延長至晚上十時，目前正向環境保護署申請相關的批准文件。由於港鐵公司會在未來的一段日子於早上七時至晚上七時趕工，故希望居民諒解。 |  |
| - 回應副主席的提問，陸耀華先生表示政府內部的專責小組，就B3出入口工程延誤和B1及B2出入口可如期啟用的情況下進行審議，以了解這安排會否影響西港島的安全運作。港鐵公司其後提出建議，小組經審閱後認為港鐵公司的建議安排可以接受。回應陳浩濂議員的提問，他表示西港島的其他車站的工程進展理想，港鐵公司有信心可在本年十二月完工。他重申後備方案的作用是以防萬一。回應陳財喜議員的建議，他表示每周與港鐵公司舉行進度檢討，不會擬備會議記錄，故此難以每周向區議會提交報告，但承諾於每次區議會會議時更詳細交代在該段期間的工作情況。 |  |
| - 主席請港鐵公司盡快就實地視察(尤其是B3出入口)作出安排，並請運輸署代表備悉港鐵工程延誤會影響巴士線重組工作的進度。 |  |
| - 鄭麗議員補充，由於巴士線重組安排會在西港島啟用三至六個月後才實施，故港鐵工程延誤肯定會影響重組安排的進展。 |  |
| - 陳財喜議員不滿意路政署未能按要求每星期向區議會提交報告，所以建議致函署長反映情況。 |  |
| - 主席表示會在送交運輸及房屋局的信件中一併述及此事。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 5(ii)項︰ 保育中環 (中西區區議會文件第48/2014號) （下午4時45分至5時27分） |  |
| - 主席歡迎市區重建局(「市建局」)的代表出席會議。 |  |
| - 市建局規劃及設計總監馬昭智先生匯報： |  |
| (a) | 在城中綠洲的進展方面，法庭已於本年四月二十二日拒絕一市民就城規會批准活化中環街市大樓項目的決定而提出司法覆核的申請。市建局所委聘的顧問已提交活化街市大樓的建築圖則予屋宇署審批。 |
| (b) | 在卑利街/ 嘉咸街(H18)發展計劃方面，現正進行圍街板改動工程，以配合建築工序及提供隔音效果。另外，工程承辦商將進行試樁，以確保打樁工程符合屋宇署的規定。為保持該處市集的活力，市建局期望與區議會及嘉咸街市集周邊的商販於本年九月舉辦推廣活動，當局將於稍後作進一步的匯報。另外，就申請永久封閉的道路及擬建行人天橋的道路工程，有關部門正為工程準備刊憲的工作。根據二零零八年十月九日在中西區區議會的討論，市建局亦計劃為新興建並由市建局管理的多用途活動會堂成立一個諮詢委員會，就會堂的運作及管理提供意見，如區議會不反對建議，市建局將會與民政事務處商討成立諮詢委員會的工作。 |
| (c) | 書法家蘇世傑的後人蘇琦先生現正與南華油墨公司負責人商討，希望取回位於威靈頓街118號1及2樓露台「南華油墨公司」的牌坊。當蘇琦先生得到南華油墨公司的允許，市建局將會提供協助。 |
| (d) | 在擺花街及閣麟街的渠務工程方面，工程現正進行。就閣麟街美化工程，市建局已選定台階及座椅的物料，如果通過有關部門的審批，部分工程將於本年年底先完成一半，餘下的工程將配合渠務工程於稍後完成。 |
| (e) | 西港城結構勘察及保育研究方面，工程顧問報告指現時西港城整體結構良好，但天台有局部滲水及油漆破損情況，防水構造長遠需要重新更換。報告指於一九九一年改建工程的後加結構為獨立建築體，並沒有影響原有建築物的結構。西港城的租約將於二零一五年初屆滿並交還政府，鑑於議會曾表達對布販這類傳統行業發展的關注，市建局正向地政總署申請延長合約兩年，嘗試為布業發展與議會共同尋找一個可持續發展的方向並處理布販的租務事宜。 |
| - 主席請各位議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 陳捷貴議員詢問為何有關城中綠洲的司法覆核被拒絕後，市建局仍需要修改圖則，及修改後的圖則的詳情。 |
| (b) | 陳財喜議員詢問如何加快城中綠洲的工程進度。另外，他建議市建局就非城中綠洲的保育項目另外提交文件供區議會討論。 |
| (c) | 許智議員詢問修改後的城中綠洲圖則與之前的分別及要求市建局提交工程的時間表。另外，他對H18發展計劃擬建的行人天橋工程有所保留，他指行人可利用地下的公共空間到達會堂。他又指興建行人天橋不利原汁原味地保留百年市集風貌。 |
| (d) | 鄭麗議員認為市建局或政府需要處理西港城滲水及瓦頂破損的問題，以免影響建築物的結構。 |
| (e) | 甘乃威議員認為市建局有責任將西港城結構勘察及布業保育研究的結果及向地政總署申請延長合約的事宜，向西港城的商戶交代。他建議市建局在諮詢西港城的商戶後，再向區議會匯報所有資料。 |
| - 市建局馬昭智先生的回應概述如下： |  |
| (a) | 城中綠洲的圖則曾稍作修改，以符合《可持續建築設計指引》對通風的要求，同時保育舊建築物的面貌。修改後的圖則與早前的分別不大。在屋宇署審批圖則及政府批出用地後，市建局將提交一個準確的施工時間表。 |
| (b) | 就西港城的維修方面，由於大規模的維修會影響現有租戶的經營，市建局及管理公司只能進行小規模的瓦頂維修及防漏工程。而市建局一直有向古物古蹟辦事處交代瓦頂修葺情況。有關申請延長營運合約一事，他表示希望先跟區議會交代，然後才與商戶商討有關安排。 |
| - 主席多謝市建局的代表出席會議。 |  |
| - 主席接著歡迎發展局的代表出席會議。 |  |
| - 發展局總助理秘書長(工務)2彭雅妮女士匯報保育中環各項目的最新發展： |  |
| (a) | 當局安排了議員於本年三月十三日實地參觀中區警署建築群及荷李活道前已婚警察宿舍，以了解項目進展。關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組亦於本年五月二十二日舉行了會議。 |
| (b) | 中區警署建築群活化工程繼續推展，新建築物的地基工程已經完成，香港賽馬會正籌備有關將來營運的安排。此外，連接建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋的刊憲工作已經完成，當局正處理反對意見。 |
| (c) | 元創方已於本年四月十四日逐步啟用，啟用後首月的訪客人數約為200,000人次。元創方正與不同團體合作舉辦活動及展覽，務求令元創方成為創意產業的地標。 |
| (d) | 香港聖公會續繼修訂有關香港聖公會建築群的發展方案，待制定較具體的方案後會再向區議會匯報。 |
| (e) | 律政司及相關部門已展開前法國海外傳道會大樓翻新工程的籌備工作。正如律政司於本年一月十三日致函區議會的信件所述，律政司將在有關詳情備妥時向區議會匯報。 |
| (f) | 前中區政府合署東座及中座的改裝工程，已於去年七月展開，預計在二零一五年第一季完成，而相關部門正積極跟進其他有關項目。 |
| (g) | 美利大廈改作酒店用途的發展項目已於二零一三年十一月成功招標。 |
| - 發展局助理秘書長(海港)1朱浩先生匯報，當局會把中環新海濱的一、二號用地打造成獨特的文娛樞紐及多用途區，但整個中環新海濱的長遠發展須待中環灣仔繞道的工程完結後才可逐步推行。 |  |
| - 主席請各位議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 張翼雄議員贊成興建連接中區警署建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋，他認為行人天橋能有效疏導參觀中區警署建築群的人流。他估計將來每天參觀中區警署建築群的遊客多達數千人，如不興建行人天橋連接半山自動扶手電梯系統，荷李活道一帶的道路將不勝負荷。他希望發展局盡快處理有關的反對意見。 |
| (b) | 陳浩濂議員提出兩個意見：第一，他十分關心及歡迎香港聖公會建築群的發展方案，設立醫院服務中西區，希望發展局向區議會匯報有關進展，並儘量配合及支援有關的發展項目；第二，他兩年內已不斷表示關注美利大廈改作酒店用途帶來的交通問題，既然該發展項目已成功招標，促請局方及發展商就交通影響評估及以及制定適當的應對安排向區議會作詳細的匯報。 |
| (c) | 陳捷貴議員支持香港聖公會建築群發展一間私人醫院，並認為即使新醫院的體積較原有醫院大，他亦會支持有關計劃，但醫院提供的服務必須大眾化。 |
| (d) | 鄭麗琼議員希望了解香港聖公會建築群發展計劃的修訂方案何時落實。此外，她希望前中區政府合署建築群翻新工程完成後，可拆除周邊的圍欄，讓市民可使用建築群之間的公共空間及通道來往中環及半山。 |
| (e) | 陳學鋒議員認為元創方啟用後吸引了大量人流，整體氣氛與附近環境配合。他同意有需要興建連接中區警署建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋，以減低中區警署建築群項目啟用後對荷李活道交通的影響。另外，他表示早前到前中區政府合署西座出席會議時，觀察到該建築物內的衞生環境頗為惡劣。他認為在律政司搬遷到西座前，有需要保持該建築物內的衞生情況。 |
| (f) | 吳少強議員表示隨著活化項目陸續啟用，逐漸形成一個歷史及旅遊點的群組，他認為長遠需要解決遊客到達不同景點的交通問題。另外，他亦認為需要整體考慮中環半山至荷李活道一帶的交通，以配合美利大廈、中區警署建築群及元創方活化項目的啟用。 |
| (g) | 主席個人支持須興建連接中區警署建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋，以應付周邊人流及交通的問題。 |
| - 彭雅妮女士的回應概述如下： |  |
| (a) | 有關興建連接中區警署建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋，當局正努力遊說相關人士撤回反對意見。 |
| (b) | 香港聖公會正與有關部門商討計劃的修訂方案，待制定較具體的方案後會再向區議會匯報。 |
| (c) | 局方將就美利大廈發展項目對附近交通的影響評估，在會後提供書面回覆。 |
| (d) | 有關前中區政府合署西座的衞生情況及政府合署建築群之間的公共通道的意見，她會把意見向負責的同事反映。 |
| (e) | 對於元創方開放後的交通問題，當局一直鼓勵遊客善用半山自動行人扶手電梯步行到元創方參觀，避免使用車輛。 |
| - 就興建連接中區警署建築群和半山自動扶手電梯系統的行人天橋，陳財喜議員補充指有需要向反對人士表達區議會及地區人士均支持有關工程。另外，他表示收到市民投訴，指元創方舉辦夜市時發出噪音。另外，他表示於中環新海濱設立摩天輪是好消息。 |  |
| - 彭雅妮女士回應指元創方管理有限公司在收到噪音投訴後，隨即要求活動主辦單位調低音量，並派員監察噪音情況。 |  |
| - 主席多謝發展局的代表出席會議。 |  |
| 第6項： 中西區區議會第十三次會議續議事項查察表 (中西區區議會文件第49/2014號) （下午5時27分） |  |
| - 主席請議員參閱查察表內所列各事項的跟進情況。 |  |
| 討論事項 |  |
| 第7項︰討論成立「檢討中西區區議會會議常規非常設工作小組」 (中西區區議會文件第50/2014號) （下午5時27分至5時30分） |  |
| - 秘書表示，中西區區議會事務工作小組於本年四月十日舉行的第一次會議上，組員就工作小組的會議應否開放予公眾旁聽及有關利益申報的機制等事宜提出意見，並通過於是次會議上成立檢討中西區區議會會議常規非常設工作小組及選出小組主席，以便跟進有關檢討會議常規的事宜。 |  |
| - 主席表示，本會將成立檢討中西區區議會會議常規非常設工作小組，示意加入小組的議員名單如下：葉永成議員、陳學鋒議員、陳捷貴議員、鄭麗琼議員、許智峯議員、葉國謙議員、李志恒議員、文志華議員、黃堅成議員、吳少強議員和張國鈞議員。此外，經陳財喜議員提名及陳學鋒議員和議下，主席宣佈葉國謙議員當選工作小組的主席。 |  |
| - 主席總結，秘書稍後會發信邀請其他議員加入工作小組。 |  |
| 第8項︰擬建於展城館和香港大會堂前方的新露天廣場 (中西區區議會文件第51/2014號) （下午5時30分至6時15分） |  |
| - 副主席歡迎發展局、康樂及文化事務署(「康文署」)和建築署的代表出席會議。 |  |
| - 發展局首席助理秘書長(海港)姜梁詠怡女士概述擬建於展城館和香港大會堂前方的新露天廣場(「露天廣場」)的背景。規劃署在二零零七年開展《中環新海濱城市設計研究》(「《研究》」)，過程中有廣泛的公眾參與。《研究》的最後報告書於二零一一年三月發表，區議會亦備悉有關內容。《研究》提出多項建議，當中包括建議因中環海濱工程而關閉及拆除的皇后碼頭將會於中環九號與十號碼頭之間(即中環新海濱八號用地)的海濱重置，以恢復其碼頭功能，供公眾使用。區議會在二零零八年五月曾討論重置皇后碼頭的位置，並通過支持在海旁重置的動議。《研究》提出另一項建議則為建議在皇后碼頭原址加入紀念元素，透過鋪設地面及景觀設計，紀念舊皇后碼頭。露天廣場項目則旨在落實此建議。露天廣場面積約為6 850平方米，範圍包括皇后碼頭原址，部分位於展城館和香港大會堂前方的愛丁堡廣場用地，以及一幅位於愛丁堡廣場北面近龍和道的狹長土地。該幅土地現時由多個政府部門共同管理，當局希望按《研究》的建議，把該用地發展為有整體性及專題設計的廣場，目的是保留和活化愛丁堡廣場，以締造更充滿活力及暢達性更高的休憩用地供市民使用。鑑於愛丁堡廣場、皇后碼頭原址及香港大會堂具有獨特的歷史背景，故當局並非純粹興建普通的休憩用地，而是參考古物古蹟方面的專家的意見，發展成可反映歷史元素的露天廣場。另外，由於部份愛丁堡廣場現時是行車路，因此項目亦須按《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)，就永久封閉愛丁堡廣場部份現有的行車道及行人路刊憲。 |  |
| - 建築署建築師/208曾偉倫先生以電腦投影片介紹露天廣場的設計。他表示設計工作的第一步是觀察目標地段的現狀，然後相應地制定改善措施建議以解決問題。當局打算在以下六方面作出改善。 |  |
| (a) | 龍和道及愛丁堡廣場的地面高度並非在同一的水平，高度差距由0.5米至1.5米不等，目前兩者之間設有花槽作分隔，僅有一段樓梯作連接。現時龍和道以南只有狹窄的通道供行人使用，所以當局會針對這情況作出改善，加設無障礙通道，使行人日後可更方便地往來。而目前愛丁堡廣場本身地面有多個不同水平，現有行車路及行人路以石壆分隔，因此當局建議減少露天廣場內的地面高差。 |
| (b) | 當局會盡量保留該處現有的樹木。經測量及樹木風險評估後發現，現有樹木的生長情況良好可以保留，當局亦建議在露天廣場種植更多不同的樹木。 |
| (c) | 愛丁堡廣場目前是行車道，不時有車輛行走，也有司機在這一帶隨意泊車、擅自改變駕駛方向等，可能對行人構成危險，情況並不理想。行人設施方面，愛丁堡廣場的西北面設有啞鈴形的汽車迴旋及停泊處，欠缺無障礙通道通往愛丁堡廣場，有礙嬰兒手推車及輪椅的使用者往來，凡此種種將逐一加以改善。 |
| (d) | 基於消防的需要，露天廣場須預留空間作為香港大會堂的緊急車輛通道。露天廣場的布局須顧及文娛活動散場時可暢順地疏導人流的需要，不可太擠迫。為行人的安全起見，目前管理人員擺設臨時花盆以分隔車輛及行人，行車道旁邊設有欄杆。露天廣場的設計將會改善這些情況，這些花盆及欄杆將會拆除。 |
| (e) | 露天廣場所處的位置的地底目前已經有很多地下設施，包括多條渠務預留地及一條地下鐵路越位隧道，這些因素亦造成設計上的限制。 |
| - 曾偉倫先生接著介紹新露天廣場的設計特色。 |  |
| (a) | 當局有委聘古物古蹟專家進行研究，其所提出的建議已反映在設計方案內。第一個設計概念是要保留愛丁堡廣場的歷史元素。第二個設計概念是讓露天廣場成為香港大會堂及展城館的伸延，以產生協同作用，透過互動令該處成為更有動感的廣場。第三個設計概念是提升愛丁堡廣場為優質的休憩空間。 |
| (b) | 為反映愛丁堡廣場的歷史元素，香港大會堂、愛丁堡廣場及碼頭三個空間的關係，將會呈現出來。其他歷史遺跡，包括一九五零年代的海岸線，由大會堂低座伸延至檢閱台及前皇后碼頭所形成的歷史中軸綫，以及旗杆檢閱台等，都會保留。為活化香港大會堂及展城館，該處會預留空地闢設廣場，以舉辦戲劇、音樂會、表演及法律年度開始時法官進場等活動。休憩空間方面，會提供涼亭及座椅等設施，並且有多條可接達鄰近地點的路徑。在露天廣場西面會增加出入口，北面增設無障礙通道及座椅等。至於露天廣場東面，由於該處日後可能會興建行人天橋以連接中環核心商業區至海濱地帶，所以須預留空間作接駁。其他計劃提供的設施包括淺水水景、可坐式台階、簷篷、座椅、草地及介紹舊皇后碼頭歷史的特色牆等。透過闢設可坐式台階，市民可以輕易地從龍和道行人路下行到愛丁堡廣場。 |
| - 姜梁詠怡女士補充，如露天廣場項目獲區議會和公眾支持並獲立法會撥款，建造工程預計於二零一五年年底展開，並於二零一八年年初完成。完成後，露天廣場將移交康文署管理。 |  |
| - 副主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 鄭麗琼議員詢問，這個大規模的休憩用地是否屬永久性質；工程費用是多少；當局計劃把皇后碼頭在中環海邊重置，但她建議把皇后碼頭原有的建築物料搬回原地重置，以展示皇后碼頭一百五十年的歷史。此外，她建議當局設置指示往金鐘、往中環地鐵站及國際金融中心等地標的指示牌及路線圖，以方便市民。 |
| (b) | 陳捷貴議員認為，當局應盡快重置皇后廣場重現該碼頭的歷史。他建議在重置地點安裝資訊板，讓市民了解如歷代港督在該碼頭登岸的相關歷史。此外，他認為可坐式台階的梯級不宜太多，並且不適宜有草地。他贊成栽種更多樹木，並提供有蓋座椅。他支持興建新露天廣場的建議。 |
| (c) | 陳財喜議員提出五點意見。第一，他建議在展城館加設說明該建築物的歷史及其前身是前市政局的所在地，露天廣場應該增設介紹市政局歷史的牌。第二，他認為入口簷篷未能把當年的場景重現，所以不會接受，理由是因為簷篷的外觀設計沒有參考皇后碼頭的外觀及歷史。第三，他詢問淺水水景的水深有多少，對兒童是否安全以及配合整體鋪排。第四，他同意栽種更多樹木，並表示露天廣場應該增加栽種更多洋紫荊。第五，新露天廣場會否使用新名稱，不再以愛丁堡廣場為名。 |
| (d) | 吳少強議員認為，新露天廣場的設計過於簡單及人工化。此外，淺水水景佔地太多，故建議把範圍縮小，騰出更多平地以作為可舉辦大型活動的場地。在露天廣場西面的啞鈴形狀停車處一帶應予以優化，以配合廣場發展，因為這地方可能是日後前往廣場的一個重要的接達點。市民可方便地經由該處往來港鐵車站，故應作更佳的規劃。他詢問新露天廣場是否必要設計為人工景觀；新露天廣場的設計是否配合香港海濱的設計。 |
| (e) | 黃堅成議員提出兩點意見。第一，皇后碼頭深具歷史價值，把它重置於九號及十號碼頭之間的重置費用很昂貴，所以他建議進行原址重置，以恢復皇后碼頭舊貌，充分展現其歷史價值。第二，他詢問水景四周是否裝設圍欄，以及水深是多少。他指出當局須採取措施，以預防市民誤踏入水景之中。 |
| (f) | 張翼雄議員指出，市民最需要的是休憩空間，而淺水水景佔地太多，故建議把它取消，以增加休憩空間。他認為應該增加更多草地。他表示現有的樹木已經足夠，不需要再增種另一行樹木，以便騰出更多空間供舉辦大型戶外活動。 |
| - 姜梁詠怡女士綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應鄭麗琼議員的提問，她表示露天廣場是永久的設施。 |
| (b) | 回應議員有關縮減水景以增加空間進行大型活動的建議，她指出本計劃其中一個目的是希望結合香港大會堂及展城館的文化活動。她指出，可作舉行大型活動的七號用地已招標，而中環新海濱亦設有其他休憩設施供市民享用。 |
| (c) | 回應有關愛丁堡廣場命名的提問，她表示目前無意改變廣場名稱，露天廣場會予以盡量活化和保存歷史元素和特色。 |
| (d) | 回應有關上落客停車處的提問，她表示廣場坐落鄰近港鐵車站的策略性位置，所以當局會考慮增加行人指示牌，以提高該處的暢達性。 |
| (e) | 回應有關皇后碼頭原址重置的建議，她解釋當年在討論這項目時，十八個區議會中有十六個(包括中西區區議會)動議支持把碼頭重置在海邊的方案。 |
| - 曾偉倫先生補充，原址重置皇后碼頭在技術上困難重重。原皇后碼頭的簷蓬面積為擬議入口簷蓬的三倍，原址重置會令龍和道路面的行車道受阻，同時由於地底已有多條渠務預留地及一條地下鐵路越位隧道，原皇后碼頭簷蓬的地基亦沒有空間放置。此外，皇后碼頭原本是位於海邊的設施，倘若進行原址重置，皇后碼頭將變成在內陸上的設施，失去其原有功能，所以把碼頭重置在海邊會較為合適。 |  |
| - 回應吳少強議員有關啞鈴形狀上落客停車處的提問，姜梁詠怡女士指出該地點坐落三號用地的範圍內，日後將會作商業發展，但是露天廣場與區內鄰近地點的暢達性不會因此而受影響。 |  |
| - 回應有關水景設計的提問，曾偉倫先生表示池水不會太深，只有約150毫米深，但是採用深色池底的設計，會予人一種池水頗深的感覺，加上採用噴水推動裝置可增添動態，營造海水有自然波浪的視覺效果。水池四周將鋪設500毫米闊的卵石，防止行人誤踏水池。他承諾會考慮議員的意見，把水景範圍縮小及將草地面積擴大，但淺水水景應該予以保留以紀念以往的海岸線。樹木品種方面，將會選擇栽種顏色鮮艷及帶香味的品種如桂花及黃蘭。 |  |
| - 許智峯議員詢問，當局計劃在九號及十號碼頭之間地點進行重置的皇后碼頭的設計及布局，在面積及外貌上是否與舊有的相符，而文件載列當局在過去兩年只是「研究重置皇后碼頭的技術可行性」，這個方案最終會否落實。他亦詢問露天廣場內原有的旗杆是否保留。 |  |
| - 鄭麗琼議員認為，皇后碼頭的重置工作並非簡單的設施搬遷，因它背後代表著一段約一百五十年的歷史，所以對當局的安排感到失望。她建議，露天廣場應沿用舊有名稱，即皇后碼頭愛丁堡廣場。她亦建議當局避免令香港大會堂成為孤立的建築物，要加強綠化，並須在露天廣場內提供介紹皇后碼頭歷史的設施。她指出，政府以往曾承諾把填海所得之地提供給市民使用，但上述西面啞鈴形狀上落客停車處的地段將會拍賣給私人發展商，所以她反對有關的賣地，並請秘書處把她的反對意見記錄在案。她重申切不可把香港大會堂孤立，而當局建議的綠化方案是可行的，但請設計師把顯示填海界線的設施善加鋪排，以尊重香港的歷史。 |  |
| - 張翼雄議員認為，水景的作用在於顯示舊有的海岸線，故此建議把水池由梯形拉直改為一個長方形，減少水體面積，提供更多的休憩空間供市民使用。他亦建議當局考慮在新露天廣場闢設小食亭、遮陰棚和長椅等設施，以供市民使用。 |  |
| - 回應許智峯議員的提問，姜梁詠怡女士表示《研究》在二零一一年完成，當局於二零一一至一三年間，研究把皇后碼頭重置在中環新海濱八號用地的技術可行性，並已確定方案在技術上是可行的，大部分已拆卸及保留的配件可以再用。此外，新露天廣場將會保留原本在愛丁堡廣場內的旗杆。回應鄭麗琼議員的建議，她表示新露天廣場計劃尚未進展到命名階段，日後可再提出討論。至於啞鈴狀上落客停車處的地段位處中環新海濱三號用地，根據《研究》的建議，該處將發展為商業用地。 |  |
| - 副主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第9項︰要求開放「PMQ元創坊」A座天台為公共空間 (中西區區議會文件第52/2014號) （下午6時15分至6時45分） |  |
| - 副主席歡迎發展局、建築署及元創方管理有限公司(「元創方」)的代表出席會議。 |  |
| - 副主席請各位議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 黃堅成議員要求於元創方盡量開放公共空間，他認為元創方A座天台尚有空間，而且景觀居高臨下，如能騰出作休憩空間，可向市民提供更多休憩的地方，因此提出動議。他表示不理解當局不建議開放的理據，希望當局詳細解釋。 |
| (b) | 張翼雄議員表示此議題曾於工作小組上討論，大部分組員認為元創方A座天台不適宜開放供公眾使用，原因有四：第一，A座天台有三分之二的空間用作放置機電設備，因此最多只能開放三分之一的空間，通道也很狹窄，能供公眾使用的空間有限；第二，開放天台會對走火構成問題；第三，天台開放後如市民於晚間在天台流連及聊天，對附近民居造成滋擾；第四，開放天台前需要對建築物進行結構性的改動，不利建築物的保育。他認為元創方現已提供約1,400平方米的公共休憩用地，因此開放A座天台沒有逼切性。 |
| (c) | 許智峯議員回應張翼雄議員，指工作小組對是否開放元創方A座天台沒有共識，因此才將議題提交大會討論。他指元創方於晚上關閉，天台亦會同時關閉，因此他不認為開放天台後會造成噪音問題。他表示中區欠缺公共休憩及綠化空間，既然元創方所有單位均對外開放，他不理解為何不開放A座天台。他指綠化天台是政府的政策，認為當局應把握活化前荷李活道已婚警察宿舍的契機，開放A座天台供市民享用。 |
| (d) | 陳浩濂議員表示原則上支持於中西區內物色公共休憩空間供市民享用。他提出兩項查詢：第一，此文件是爭取公共空間，為何並非提交文化康樂及社會事務委員會，而是提交區議會上討論。另外，有關工作小組為何沒有就此議題作出表決，而直接提交區議會；第二，政府部門指未能開放A座天台是因為技術問題，他詢問是哪些特別的技術問題令A座天台不能開放，而有哪些政府建築物的天台卻能開放。 |
| (e) | 文志華議員認為在活化計劃的設計階段沒有考慮需要開放A座天台，如現時決定開放，需要對建築物進行改建工程，例如要加建升降機等，可能影響元創方的運作。另外，由於A座天台面向民居，開放天台可能造成噪音問題，而且需要為現有機電設施加設保護措施和增設通道，可提供予公眾使用的空間實在有限，因此他對開放A座天台有所保留。 |
| (f) | 鄭麗議員認為如能開放A座天台為休憩空間，對市民來說是好事。她認為A座天台提供360度的景觀，與元創方其他公共空間的景觀不同。她希望議員支持動議，盡量為市民提供更多公共空間。 |
| - 建築署建築師/208曾偉倫先生以電腦投影片簡介元創方A座天台的情況，指天台主要用作放置機電及散熱的設備，四周為各類機房、後勤設施及分佈各樣喉管及粗電線。A座天台的通道十分狹窄，僅足夠工程人員於維修設備時通過。他表示元創方由前身的住宅改為創意工作室，為盡量提供建築物內的空間作為創意工作室，在設計時已決定將機電設備放置於A座天台。另外，他表示元創方已在3號臺階、4號臺階和「i-Cube」天台等可達性高的位置提供了寬闊的休憩及綠化空間，供市民安全地使用。他認為A座天台的可達性較低，不利市民前往。由於「i-Cube」是新的建築物，在設計及建造的過程中已為此新建的天台預留足夠的承載力並提供綠化及休憩設施，但A座是舊建築物，如要開放天台為公共空間，將面對很多技術上的困難。他續稱A座天台面向鄰近住宅，如市民到A座天台拍照，可能會構成侵犯私隱的問題。他認為應該善用及優化現有的公共空間，讓市民更舒適地享受休憩設施。 |  |
| - 各議員的補充意見如下： |  |
| (a) | 許智峯議員認為開放元創方A座天台不存在技術問題。另外，他強調並非要求以現時A座天台的狀況開放，而是要求重新設計和將機電設施重新擺放至其他位置後才作全面開放的天台。他理解就算開放A座天台，可增加的公共空間亦不多，但他認為爭取公共空間應寸土必爭。 |
| (b) | 葉國謙議員認為如要開放元創方A座天台為公共空間，將需要把原來的機電設施作大幅改動、搬遷或加設保護措施，否則會為市民帶來危險。但現有的設計未必容許作出如此大規模的改動，而且舊建築物有其局限性及限制，承載力也是有限，加上元創方的其他位置已經有提供舒適和優質的公共休憩空間，因此他不支持現階段再投放資源開放A座天台。 |
| (c) | 文志華議員表示如要全面開放元創方A座天台，需要重新設計和搬遷機電設施，需要投放大量資源，結果卻可能造成噪音問題。在搬遷機電設施期間，已開業的租戶均會受到影響而需要暫停營業，影響甚廣。因此，他不贊成開放元創方A座天台。 |
| (d) | 主席表示現時A座天台佈滿機電設施及電線，除非作出大規模改動，是否物有所值，否則開放天台會對市民造成危險。 |
| (e) | 副主席表示支持開放多點公共空間，惟有關的空間須要合適而安全。開放A座天台的技術困難雖然可以克服，但需要投放大量資源以改動現有天台的機電設備，未必值得。他表示反對動議。 |
| - 發展局總助理秘書長(工務)2彭雅妮女士補充，文物保育、打造創意地標及提供公共空間三者均為負責元創方項目團隊的使命，團隊已盡力於元創方內物色位置作公共空間。她指團隊在活化舊建築物時面對很多技術上的困難，但仍能在有限的資源下按時完成項目。她表示當局已於工作小組的會議上交流意見，並指如要勉強開放A座天台，需要重新設計和搬遷機電設施至其他樓層，其破壞性將會較大。她指設計活化項目時，已決定將機電設施放置於A座天台，並提供簡單的綠化以減低對附近居民的視覺影響。她希望市民多參觀各層的創意工作室及遊覽工作室外走廊的擺設及展示品。此外，她表示活化項目的規劃要求是要提供約1,200平方米的公眾休憩用地，但現時項目合共已提供了超過1,400平方米的公眾休憩用地，而且還未包括大門及其他臺階的活動空間，可見項目團隊對爭取公共空間方面亦是寸土必爭的。 |  |
| - 副主席請議員就動議作出表決。經投票後，下列動議不獲得通過。 |  |
| 動議︰「公共綠化休憩空間寸土必爭，本會要求開放「PMQ元創坊」A座天台為公共空間。於PMQ開放時間內，讓公衆人士自由使用。」 (3位贊成： 鄭麗琼議員，許智峯議員，黃堅成議員) (14位反對： 葉永成議員，陳學鋒議員，葉國謙議員，陳捷貴議員，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員，陳浩濂議員，蕭嘉怡議員(授權陳學鋒議員)，林懷榮議員(授權李志恒議員)，張國鈞議員，張翼雄議員，吳少強議員)) (0位棄權) |  |
| 第10項︰交椅洲填海計劃「東大嶼都會」 (中西區區議會文件第53/2014號) （下午6時45分至7時正） |  |
| - 副主席歡迎土木工程拓展署及規劃署的代表出席會議。副主席請各位議員發表意見。 |  |
| - 鄭麗議員提出兩個問題。第一，交椅洲填海計劃「東大嶼都會」的具體落實情況；第二，部門會否就填海計劃對附近水流及風向等方面的影響進行環境影響評估。她表示，香港的天然海港非常珍貴，須加以保護，不希望海洋生態及海洋生物的食物鏈因建造人工島而遭受破壞。 |  |
| - 陳捷貴議員支持以隧道接駁大嶼山人工島及港島西，因為興建接駁大橋的方案較難獲得區內居民的支持。他詢問，就初步研究結果顯示，選址中部水域興建人工島是否相對較在其他水域對附近的水流及海洋生態造成較少的影響。 |  |
| - 副主席表示《二零一四施政報告》提出「東大嶼都會」可望發展成為香港第三個核心商業區，並將容納數十萬人口。由於計劃中的人工島擬接駁至西環對出的青洲及港島西，故他對交通接駁方案表示關注，並提出以下三個問題：第一，人工島將會利用隧道、橋樑還是鐵路系統連接港島西；第二，有關的交通接駁安排會否對堅尼地城及摩星嶺分區大綱的規劃造成影響；第三，以單一的道路網絡連接人工島及港島西會否為西區繁忙的交通網絡帶來沉重的負擔。他表示區內居民對相關的交通規劃非常關注，故希望有關部門在下一階段提供更多資料及可落區聽取居民的意見。 |  |
| - 土木工程拓展署總工程師/海港工程李民就先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應有關人工島選址的提問，他表示根據「優化土地供應策略：維港以外填海及發展岩洞」第一階段的公眾參與所確立的選址準則及概括技術評估，署方認為中部水域具備發展人工島的有利機遇。 |
| (b) | 回應有關人工島的環境影響評估及對外交通接駁方案的提問，他表示署方現正向立法會財務委員會申請撥款以委聘顧問開展中部水域人工島策略性研究，研究範圍將包括以下各方面: |
|  | (i) 在中部水域興建人工島的初步工程可行性； |
|  | (ii) 人工島的概括填海範圍； |
|  | (iii) 人工島對外交通連接方案； |
|  | (iv) 人工島對船隻航道、錨地以及渡輪航線等海上交通及港口運作的影響； |
|  | (v) 人工島對漁業的影響； |
|  | (vi) 人工島對整體環境的影響，包括水流、水質、空氣質素及海洋生態等。 |
| (c) | 他表示中部水域人工島策略性研究為期三年，當研究有階段性成果時，署方將會再次諮詢區議會及相關持份者。 |
| - 葉國謙議員表示不反對這項研究，但對填海造地的方式有所保留，認為雖然填海相對於收地所遇上的阻力較少，但填海工程會對珍貴的海洋資源及自然生態環境造成很大影響。他亦指出，過去在維港填海已對生態環境造成不可逆轉的影響，故署方須認真研究是否有必要進行填海工程。 |  |
| - 李民就先生回應表示，各種造地方法各有特色，並可互相補足，政府亦會多管齊下發展新土地，例如透過新界東北發展計劃收地及維港以外填海皆為增加土地供應的方法。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第11項︰《2012年商品說明(不良營商手法)(修訂)條例》實施下營商仍然不良? (中西區區議會文件第54/2014號) （下午7時正至7時15分） |  |
| - 副主席歡迎香港海關的代表出席會議。 |  |
| - 副主席指出，自《2012年商品說明(不良營商手法)(修訂)條例》「《商品說明條例》」實施以來，留意到區內仍然有不少似是而非的宣傳手法，譬如針灸服務或中醫診療推銷「一次搞掂」。他亦指出不少市民向區議員投訴有關電訊營辦商捆綁式的營銷手法。他詢問香港海關打擊這類不良的營銷手法的執法方法、執法的成效以及未來的部署。 |  |
| - 香港海關貿易管制處處長陳志強先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 《商品說明條例》自去年七月十九日經修訂後開始實施至本年三月底，海關共收到約3,200宗投訴。當中四分之三涉及貨品問題，另約四分之一涉及服務方面的投訴。海關已處理共約1,000宗無須作進一步跟進或調查的投訴，當中部份屬純粹商業糾紛。他指出約800宗投訴需要作出調查，當中約400宗個案已完成調查，其餘一半則仍然在跟進中。海關已就15宗調查案件提出檢控。另外有3宗懷疑違反《商品說明條例》的案件，商戶已同意簽署「承諾書」。另外較輕微的違例個案，海關已向有關商戶發出書面警告和書面勸喻。 |
| (b) | 他強調整個檢控過程需時。海關需仔細研究每宗個案的犯罪元素，搜集證據以提出檢控。部份案件需徵得律政司的法律意見才可以提交法院。最高的罰款額為50萬元及監禁五年。 |
| (c) | 就廣告宣傳而言，採用誇張的陳述是常用的宣傳手法，並非虛假的商品說明，因為一般消費者不大可能會從字面盡信這些顯然是誇張的宣傳技倆。消費者作消費決定時，商戶有責任向消費者提供充足的資料，讓消費者作合理的決定。 |
| - 副主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 葉國謙議員詢問，香港海關如何保障消費者免受不實宣傳所誤導，而實施《商品說明條例》後是否更有效打擊不盡不實的經營手法。 |
| (b) | 甘乃威議員詢問該15宗提出檢控的案件，香港海關提出檢控的理據。另外，他查詢有關鑽石戒指及私家偵探個案的詳情。 |
| (c) | 盧懿杏議員以律師行業為例，假設律師宣傳處理離婚手續只收取二千元，但當中不包括離婚手續涉及的其他多項費用如法庭費用。一般市民可能不清楚二千元實不足以支付有關費用，而盡信這些誇大的陳述。 |
| (d) | 副主席詢問海關會否主動搜集資料以作出檢控行動。 |
| - 陳志強先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應有關律師行業的提問，他解釋《商品說明條例》不涵蓋專業人士提供的服務，包括律師、醫生等。因為專業人士的服務受有關組織所監察，規管可能比《商品說明條例》更嚴謹。 |
| (b) | 回應有關《商品說明條例》成效的提問，他表示修訂前的《商品說明條例》只可檢控涉及貨品的個案。新修訂的《商品說明條例》涵蓋服務包括健身院、美容院等及多類不良營商手法，因此新修訂的《商品說明條例》為消費者提供更多保障。 |
| (c) | 回應有關海關會否主動搜集資料的提問，他表示海關不時監察市面的廣告、報導，特別網上的廣告，因現時流行在網上宣傳及交易。部份成功被檢控的個案涉及網上宣傳。海關透過「放蛇」試買有關商品後，發現有關網上宣傳涉及虛假失實的聲明。 |
| - 香港海關消費者保障科(三)首席貿易管制主任林寶全先生回應甘乃威議員有關檢控理據的提問，解釋《商品說明條例》有一附例規定售賣鑽石的商戶需在店內展示《商品說明(提供關於鑽石的資料)令》。另外，該附例亦規定商户每次交易需在發票或收據上寫明鑽石的總重量。但有關商戶沒有按照規定，故被檢控。 |  |
| - 副主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第12項︰六四事件 (中西區區議會文件第56/2014號) （下午7時15分至7時58分） |  |
| - 主席請各位議員發表意見。 |  |
| - 張國鈞議員提出規程問題。他認為此動議違反《中西區區議會會議常規》(「《常規》」)，所以提出動議要求暫停討論許智峯議員的動議。 |  |
| - 許智峯議員提出規程問題，表示根據《常規》第25條，他希望可以在是次會議就六四事件的動議進行討論。由於涉及議員的權利及權力，特此希望大會能根據《常規》進行討論。 |  |
| - 張國鈞議員補充，根據《常規》第16條，指出動議的論題及內容必須與區議會的職務相容，而區議會的職務可參照《區議會條例》(「《條例》」)第61條，當中指出區議會的職能包括就區內市民的福利、區內的公共設施及服務提供和使用、本區的公帑運用等向政府提供意見。經仔細閱讀許智峯議員提出的文件後，認為該動議與《條例》第61條有關區議會的職能並無關連，所以許議員的動議違反了《常規》第16條的規定，因此提出動議要求大會暫停討論此項動議。而剛才許智峯議員引用《常規》第25條提出的規程問題，但《常規》第25條是指在處理動議時的優先處理問題，並不能解決剛才提及有關許智峯議員提出的動議違反《常規》第16條的問題。 |  |
| - 許智峯議員補充，他提出平反六四動議的主題為毋忘六四事件，平反八九民運。就六四事件此項動議涉及國家、全港及中西區的居民能否衝破現時的枷鎖，從而達至一個更良好的社會制度，達至一個有真正民主的機制令國家的民主踏前一步，因為此動議是關乎國家、全港市民包括中西區的居民，所以應該有一個理性的討論，而不應該自貶區議會的職能並認為議題與區議會職能無關。立法會每年都會討論六四事件，這又是否與立法會職能相關，他希望建制派議員不要逃避辯論及表態。第二，他挑戰張國鈞議員根據《常規》第24條要求終止討論此議程的動議，他認為根據《常規》，第24條的動議並不是一項特殊問題的動議或問題，而動議需要事先以書面形式提出，除非此項規程問題涉及議員的權利及權力問題，否則根據《常規》第24條提出並不適當，如果主席的裁決是可以根據《常規》第24條提出動議，他會根據《常規》第25條提出動議並要求區議會按照議程進行會議，他希望主席先行處理他根據《常規》第25條提出的動議。 |  |
| - 甘乃威議員表示主席同意將此議題加入會議議程已表示此項動議適合在大會上討論。第二，他認為如各位議員認為此項議程有問題時，應該在通過會議議程時提出，而不應該在討論此項議題時才提出動議要終止討論，在程序上是不恰當。第三，根據《條例》只要是關乎區內居民福利的事宜，便可以在區議會會議上討論，他指出要求市民毋忘六四，平反八九民運是與區內居民福利有關的。而建設民主中國，結束一黨專政與市民的切身利益有關，因此根據以上三個理由，各議員不應該逃避，而應該繼續討論。 |  |
| - 葉國謙議員詢問現時主席在處理那一項的動議，因為張國鈞議員已經根據《常規》第24條提出一項動議要求暫停討論此議題，所以應該先進行討論有關張國鈞議員提出的動議，他想清楚知悉現時首先討論那一項動議。 |  |
| - 主席表示現時先討論張國鈞議員根據《常規》第24條作出暫停辯論某動議或某事項的要求的動議。他表示張國鈞議員根據《常規》第24條提出動議，而許智峯議員根據《常規》第25條提出動議，所以現時先處理張國鈞議員的動議。 |  |
| - 許智峯議員表示他想先挑戰張國鈞議員提出根據《常規》第24條的動議。另外，《常規》第24條在《常規》中並非是一個特殊動議或提問，因此提出一般動議應該以書面形式提出並在會議的十個淨工作日前通知秘書。 |  |
| - 陳學鋒議員表示張國鈞議員根據《常規》第24條提出的動議是根據《常規》第25條(iii)賦予的權力而提出，而因為《常規》第24條屬於區議員權利及權力的問題，所以他可提出該項動議。 |  |
| - 許智峯議員表示《常規》第25條中的四項並沒有包括要求停止辯論一項。《常規》第25條上清楚列明只有四項可以討論。 |  |
| - 陳學鋒議員表示《常規》第24條所指的是暫停辯論的情況，意思是在辯論中提出暫停辯論的動議，所以不可能在之前以書面形式提出，只能夠在現場發現有問題時提出動議。 |  |
| - 許智峯議員表示他挑戰《常規》第24條是因為文件第56/2014號早於本年四月十一日提出，如各議員認為此動議離題，應在會前以書面形式提出另一項動議，並希望張國鈞議員解釋為何毋須在會前以書面形式提出他的動議。 |  |
| - 張國鈞議員表示明白議員各有不同的題目或意見欲在區議會提出，但同時亦需依照《常規》。對於有議員表示主席已批准此項目情況下為何仍質疑時，以及為何不在幾日前通知，他表示《常規》第24條已清楚說明除主席之外，各議員都有權力提出暫停辯論的動議。另外根據《常規》第24條，各位議員可以在討論進行時提出動議去暫停討論。當在討論進行時發現有規程問題，作為未發言、作過和議及未作動議的議員便可根據《常規》第24條作出暫停討論的動議。他表示除了區議會之外，還有很多平台可以討論或表達意見，不是逃避，所以當他認為許智峯議員提出的動議違反了《常規》，故按照《常規》第24條而提出暫停討論的動議。 |  |
| - 葉國謙議員表示主席應該清楚表示現時正在討論什麼事項，如果一位議員根據《常規》第24條提出一個終止辯論的動議時，是必須要進行有關該動議的討論，因此主席必須清楚表達現時正在討論那一項動議和辯論，否則便會非常混亂。 |  |
| - 主席表示不再開放發言。許智峯議員提出規程問題，質詢主席不再開放發言的原因。 |  |
| - 主席表示現時正在討論有關張國鈞議員按照《常規》第24條提出的動議。 |  |
| - 許智峯議員表示此項議程項目是在四月十一日提出，他認為張國鈞議員的動議應先以書面形式提出。 |  |
| - 陳學鋒議員認為許智峯議員的發言已經離開了討論《常規》第24條的範圍。 |  |
| - 主席表示根據《常規》第24條，議員有權要求區議會暫停辯論某動議或暫停討論某事項而提出動議，主席認為此條文賦予了議員提出暫停辯論的權利及權力，亦不附設條件或拒絕的理由，因此根據《常規》第24條議員可以作出暫停辯論某動議或某事項的要求，並宣布就此動議將進行表決。 |  |
| - 許智峯議員反對主席進行表決。 |  |
| - 葉國謙議員表示應該繼續就有關《常規》第24條的動議進行辯論。 |  |
| - 主席表示現時正就根據《常規》第24條提出的暫停辯論動議進行辯論。 |  |
| - 許智峯議員認為主席沒有就他提出的規程問題給予發言的機會。隨後他表示會進行「拉布」至晚上十點，並逐字引述《常規》第24條，指出張國鈞議員根據《常規》第24條提出的停止某項動議或者停止討論某事項的動議，可由主席提出，或由未曾就該事項提出過動議、作過和議或發言的議員提出。如該動議遭否決，經進一步討論後，可以同樣方式提出第二次暫停辯論的動議。 |  |
| - 主席請議員留意發言時間，表示開始時已經規定每位議員的發言時間為兩分半鐘。 |  |
| - 許智峯議員認為不應限制有關規程問題的發言時間。 |  |
| - 葉國謙議員質詢許智峯議員根據哪一條《常規》而作出規程問題。 |  |
| - 主席重申規定每位議員的發言時間為兩分半鐘，並要求許智峯議員就《常規》第24條的範圍集中討論。 |  |
| - 許智峯議員表示他想用《常規》第25條賦予的權力去反駁有關《常規》第24條的動議。 |  |
| - 許智峯議員繼續逐字引述《常規》第24條，並指他是根據《常規》第25條所賦予的權力來提出涉及區議會或任何議員相關權利及權力的規程問題，並逐字引述《常規》第25條中的四個範疇。 |  |
| - 主席表示許智峯議員就規程問題的發言已經超過兩分半鐘，議會應該先處理張國鈞議員根據《常規》第24條提出的動議並進行表決。 |  |
| - 許智峯議員表示他仍未完成欲提出的規程問題。 |  |
| - 鄭麗琼議員表示她是文件第56/2014號的提交人及動議和議人。她在本年四月十一日已向秘書處提交文件而主席並沒有反對討論該文件，同時會議議程已於下午二時三十分獲得通過，當時主席並沒有提出議程第十二項為不予討論或者因為規程問題而不作出討論，她亦希望主席能讓公眾人士得悉是次區議會的會議議程，多個區議會的佈告板上亦有列出有關六四事件的文件及「本會呼籲毋忘六四事件，平反八九民運。」的動議。她請在座各位議員回想在一九八九年五月二十一日，中西區區議員曾經在報紙刊登了一則廣告要求一個民主中國及還我們一個愛國民主運動，她希望各位知道二十五年前提出的是反貪腐、民主的中國要平等、自由及博愛，但可惜只見到北京屠城，因此在二十五年後仍然要毋忘六四，平反八九民運。她展示一張相片顯示廣告上有葉國謙議員、陳捷貴議員、吳崇文先生、李國威先生、陳特楚先生、甘乃威議員，她本人及陳慧芳女士等前輩朋友在一九八九年五月二十一日刊登了一則名為緊急的呼籲的廣告，當時提出四項要求，第一，立即撤除戒嚴令及新聞封鎖；第二，解放軍立即撤離北京城；第三，肯定學生運動是民主愛國運動；第四，立即與學生作出平等直接對話。她認為主席公平地讓她們加入此項議程從而讓中西區的居民透過佈告板及網頁知悉是次會議有討論六四事件的議程，最後她希望主席作出英明的裁決，並接受此動議的投票結果。 |  |
| - 甘乃威議員詢問張國鈞議員如果第十二項議程項目的文件不提出動議而只提及平反六四及八九民運的討論，是否便不能終止討論此項議題。他表示不明白為何各位議員逃避提及六四事件。對於張國鈞議員表示除了區議會之外還有多個平台可以發表意見，他不表同意，認為區議會正是民選議員代市民發聲的平台，所以希望區議會能有一個正式的紀錄，紀錄於六四二十五周年仍然堅持平反六四，而不是逃避六四事件的討論，因此對於進行表決感到可惜。 |  |
| - 許智峯議員重覆堅持希望主席能讓他繼續提出有關規程問題的發言。 |  |
| - 主席表示讓許智峯議員就規程問題發言，但不能超過兩分半鐘。 |  |
| - 許智峯議員重覆強調主席不應限制有關規程問題的發言時間。 |  |
| - 主席表示會議開始時已表明發言時間為兩分半鐘。 |  |
| - 許智峯議員繼續於發言時間結束前逐字引述《常規》第24條的相關內容，並在發言時間終結後仍然繼續要求就規程問題發言。 |  |
| - 主席請議員就張國鈞議員根據《常規》第24條提出動議要求暫停討論由許智峯議員提出的動議一事作出表決。經投票後，張國鈞議員提出的動議獲得通過。 |  |
| (12位贊成： 陳學鋒議員，葉國謙議員，陳捷貴議員(授權陳學鋒議員)，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員(授權陳學鋒議員)，蕭嘉怡議員(授權陳學鋒議員)，林懷榮議員(授權李志恒議員)，張國鈞議員，張翼雄議員，吳少強議員) (4位反對： 甘乃威議員(授權鄭麗琼議員)，鄭麗琼議員，許智峯議員，黃堅成議員(授權鄭麗琼議員)) (2位棄權： 葉永成議員，陳浩濂議員) |  |
| 第13項：議員的書面報告 （下午7時58分） |  |
| - 主席表示，中西區撲滅罪行委員會已於二○一四年三月二十八日舉行二○一三至二○一四年度的第五次會議，並將於二○一四年五月二十三日召開二○一四至二○一五年度的第一次會議。 |  |
| - 鄭麗議員要求把她在較早前就議程第12項所發表的聲明記錄在案。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第14項：中西區區議會轄下各委員會會議報告 （下午7時58分） |  |
| - 主席請議員備悉下列文件： |  |
| (i) | 文化康樂及社會事務委員會 (中西區區議會文件第57/2014號) |
| (ii) | 地區設施管理委員會 (中西區區議會文件第58/2014號) |
| (iii) | 財務委員會 (中西區區議會文件第59/2014號) |
| (iv) | 食物環境衞生及工務委員會 (中西區區議會文件第60/2014號) |
| (v) | 交通及運輸委員會 (中西區區議會文件第61/2014號) |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第15項：二○一四至二○一五年度中西區區議會工作小組報告 （下午7時58分至7時59分） |  |
| - 主席請議員參閱文件，各工作小組主席並無補充。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第16項：中西區地區管理委員會第189次會議報告 (中西區區議會文件第62/2014號) （下午7時59分） |  |
| - 主席請議員參閱文件。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第17項：中西區各分區委員會會議報告 (中西區區議會文件第55/2014號) （下午7時59分至8時正） |  |
| - 主席請議員參閱文件。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第18項：其他事項 （下午8時正） |  |
| - 沒有其他事項。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| 第19項：下次會議日期 （下午8時正） |  |
| - 主席宣布，第十五次會議將在二○一四年七月十七日舉行。政府部門提交文件的截止日期為二○一四年六月二十五日，議員提交文件的截止日期則是二○一四年七月二日。 |  |
| - 在主席發言期間，許智議員持續要求提出有關規程問題。 |  |
| - 主席宣布會議結束，並多謝各位嘉賓和議員出席會議。會議於下午 時8時正完結。 |  |

| 會議紀錄於 | 二○一四年七月十七日 | 通過 |
| --- | --- | --- |
| 主席: | 葉永成議員 |  |
| 秘書: | 黃明慧女士 |  |

中西區區議會秘書處

二○一四年七月