中西區區議會

第七次會議紀錄

| 日期 | ﹕ | 二○一三年一月十日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午二時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

葉永成議員,BBS,MH,JP*

副主席

陳學鋒議員*

議員

陳捷貴議員,BBS,JP*

陳財喜議員*

陳浩濂議員*

鄭麗琼議員*

張國鈞議員	(下午5時20分至下午7時47分)

張翼雄議員	(下午2時41分至下午7時47分)

許智峯議員*

葉國謙議員,GBS,JP	(下午3時35分至下午5時00分)

甘乃威議員,MH	(下午2時37分至下午7時47分)

林懷榮議員*

李志恒議員	(下午2時37分至下午7時47分)

盧懿杏議員	(下午3時23分至下午7時47分)

文志華議員,MH	(下午3時39分至下午7時47分)

吳少強議員,MH*

蕭嘉怡議員*

黃堅成議員*

註：		*	出席整個會議的議員

(  )	議員出席時間

嘉賓名單︰

第4(i)項

馬昭智先生	市區重建局 規劃及設計總監

區俊豪先生	市區重建局 規劃及設計助理總經理

第4(ii)項

梁家華先生	港鐵公司 高級統籌工程師

胡美鳳女士	港鐵公司 公共關係經理—工程項目及物業

李大鈞先生	路政署 鐵路拓展處總工程師/鐵路拓展2-1

陳展榮先生	運輸署 高級工程師/優先鐵路發展3

梁景法先生	康樂及文化事務署 中西區康樂事務經理

周嘉慧女士	港鐵公司 公共關係經理-項目及物業

黃偉倫先生	港鐵公司 高級統籌工程師

趙志強先生	港鐵公司 高級建造工程師-土木

伍德榮先生	路政署 鐵路拓展處總工程師/鐵路拓展1-1

滑維青先生	路政署 鐵路拓展處高級工程師/南港島線(1)

陳展榮先生	運輸署 高級工程師/優先鐵路發展3

第6項

梁家華先生	港鐵公司 高級統籌工程師

胡美鳳女士	港鐵公司 公共關係經理—工程項目及物業

李大鈞先生	路政署 鐵路拓展處總工程師/鐵路拓展2-1

唐鳯鳴先生	屋宇署 高級結構工程師

周昕先生	屋宇署 結構工程師/鐵路3

林祖丞先生	土木工程拓展署 高級土力工程師/礦務1

黃定遠先生	土木工程拓展署 土力工程師/礦務1

第7項

馮玄倩女士	勞工及福利局 助理秘書長(福利)2B

王佩兒女士	婦女事務委員會 公眾教育工作小組聯合召集人

區佩兒女士	婦女事務委員會 締造有利環境工作小組委員

孔美琪博士	婦女事務委員會 增強婦女能力工作小組委員

第8項

姜梁詠怡女士	發展局 首席助理秘書長(海港)

朱浩先生	發展局 助理秘書長(海港)1

林癸生先生	建築署 總工程策劃經理103

陳國超先生	建築署 高級工程策劃經理121

譚偉霖先生	許李嚴建築師事務有限公司(董事)

鄺啟聰先生	許李嚴建築師事務有限公司(協理)

第9項

姜梁詠怡女士	發展局 首席助理秘書長(海港)

朱浩先生	發展局 助理秘書長(海港)1

區佩妍女士	康樂及文化事務署 高級行政主任(策劃事務)4

第11項

林曉彤總警司	香港警務處 西區指揮官

陳思嘉醫生	衞生署 醫生(社區聯絡)2

第12項

符致日先生	運輸署 高級工程師/中西區

林樹基先生	運輸署 工程師/中西區2

靳嘉燕女士	規劃署 高級城市規劃師/港島

李露明女士	地政總署 產業測量師/西(港島西及南區地政處)

第13項

黃俊雄先生	房屋署 物業服務經理(物業服務)(西九龍及港島)(2)

伍家恕先生	規劃署 高級城市規劃師/港島5

第14項

黃明慧女士      	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

列席者：

林曉彤總警司	香港警務處 西區指揮官

羅樹培總督察	香港警務處 西區警民關係主任

高偉權先生	土木工程拓展署 高級工程師7(港島發展部1)

梁婉嫦女士	食物環境衞生署 中西區環境衞生總監

梁景法先生	康樂及文化事務署 中西區康樂事務經理

陳納生先生	運輸署 總運輸主任/港島

周可喬女士,JP	中西區民政事務專員

紀麗婷女士	中西區民政事務助理專員

陳成豐先生	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

秘書

黃明慧女士	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

| 歡迎 |  |
| --- | --- |
| 主席歡迎政府部門的代表和議員出席中西區區議會第七次會議。主席表示香港警務處西區指揮官林曉彤總警司即將榮調，並感謝她多年來努力令本區的罪案率保持在低水平。 |  |
| 第1項：通過會議議程 （下午2時30分至2時48分） |  |
| - 許智峯議員根據《中西區區議會常規》(常規)第13(2)條的規定，要求加入有關保育何東花園的緊急議程。他闡釋，何東花園是本港罕有並具高度歷史和社會價值的建築物，但發展局於去年十二月初宣布不把它列為法定古蹟，因此其業主可於通知政府當局第三十五日後起隨時拆卸和重建該建築物，故此形勢緊迫。區議會未曾就此事進行討論，也從未表明立場和提出保育建議。即使議題可在下一次二月舉行的文化康樂及社會事務委員會(文康會)或三月份的區議會會議提出，唯恐期時何東花園或已被清拆，因此希望可在此會議中討論這議題，盡一切努力挽救這幢具一級歷史價值的古蹟。 |  |
| - 主席回應，根據常規第13(1)條的規定，議員如欲就某事項提交文件於會議上討論，須於會議舉行前十個淨工作天提交文件，就今次的會議而言，即須於去年十二月二十一日前向秘書處提交文件。他表示，許智峯議員於本年一月八日才提出在是次會議中討論有關要求政府緊急保育何東花園的議題。他認為當時與開會日期相距只有兩天，有關政府部門無法及時作出書面回應和派代表出席會議，因此不接納把有關議題納入討論事項。他表示常規第13(2)條表明，如果得到超過半數出席會議的議員同意，區議會主席可批准在會議期間加入此項議程，因此許議員提出的要求可於議會作投票表決。各議員表達的意見如下: |  |
| (a) | 許智峯議員補充，發展局於去年十二月宣布不把何東花園列為法定古蹟，而當時就第七次會議提出的議程數目已經滿額。此外，他是在會議舉行的兩天前提出納入緊急議程的要求，所以已盡力爭取在會議中討論何東花園的保育事宜。 |
| (b) | 主席回應，發展局於去年十二月四日作出上述宣布，因此議員可在當時提出要求。 |
| (c) | 陳浩濂議員補充，他在本星期初亦曾向主席提交有關保育何東花園的文件，其後收到主席的書面回覆，指因時限問題而不同意把文件納入討論事項。他按照主席的要求已把文件提交下一次二月份舉行的文康會會議討論。 |
| (d) | 主席表示基於時限問題，他以書面回覆該兩位議員不接納他們的要求，並建議他們在本年二月七日舉行的文康會會議，或在三月二十一日舉行的區議會會議提交文件，以進行討論。 |
| (e) | 陳捷貴議員認為保育何東花園一事值得重視，但亦同意須有足夠時間讓政府部門派代表準備及出席會議。作為文康會的主席，他願意安排在下一次的文康會會議討論有關文件。 |
| (f) | 鄭麗琼議員指出，她接獲很多市民的電子郵件，就何東花園的事件表示痛心，所以希望能在今次會議就有關的保育事宜進行討論，並盡快把區議會的立場告知發展局和屋宇署，以盡力搶救這項古蹟。 |
| (g) | 副主席贊同陳捷貴議員的意見，認為保育何東花園值得討論，但他詢問何以有關議員在知悉發展局的決定後，不在當時盡快提出文件或要求主席豁免今次會議的討論事項數目上限。他又認為提出文件事出緊迫，令議員不能就議題作充足準備以進行討論。他同意把文件押後在文康會的會議上討論。他強調，他只是不同意在今次會議中討論，並非反對這項議程。 |
| (h) | 主席請議員就加入緊急議程的建議作出表決。經投票後，要求加入新議程項目不獲通過。 (5位贊成： 甘乃威議員，鄭麗琼議員，陳浩濂議員，許智峯議員， 黃堅成議員) (9位反對： 陳學鋒議員，葉國謙議員(授權陳學鋒議員)，陳捷貴 議員，陳財喜議員，李志恒議員，蕭嘉怡議員， 林懷榮議員，張翼雄議員，吳少強議員) (2位棄權： 葉永成議員，文志華議員 (授權葉永成議員) |
| (i) | 許智峯議員表示，他在會議前已通知秘書，將根據常規第30條作出口頭聲明。 |
| (j) | 主席指出，根據常規第30條，議員如欲在會議時發表書面聲明，須於會議的十天前把聲明送交秘書；議員如欲在會議時發表口頭聲明，須於會議前把意向告知秘書。由於許智峯議員是在本年一月八日提出在今次的會議中發表口頭聲明，因此獲准就此發言，時限為五分鐘。 |
| (k) | 許智峯議員表示，表決結果令緊急議程不獲准在是次會議中討論，民主黨議員對此表示遺憾。他概述何東花園的獨特背景、建築特色和歷史價值；政府就保育何東花園曾作出的努力至宣布放棄把它列為法定古蹟的過程；以及古物諮詢委員會對何東花園的評價，認為何東花園記錄了不同階段殖民地政策、公共衞生及社會問題，亦揉合中西文化及凸顯女性關心家人並可走出家庭服務社會的內涵，兼具多重意義，值得珍惜和重視。凡此種種都顯示何東花園是中西區的重要歷史遺產，政府放棄保存它顯示本港保育政策的不足。有專家指出除以換地方式外，還可用收地和重建方式或混合方式擬備保育方案。政府和區議會應盡力保存何東花園，並促請議員在二月的文康會會議前為此事召開特別會議。 |
| (l) | 主席希望在二月七日的文康會會議討論有關事宜。 |
| - 議員對議程沒有其他意見，主席宣布會議議程獲得通過。 |  |
| 第2項：主席報告 （下午2時48分至2時50分） |  |
| - 主席表示區議會曾分別於二○一二年十月二十六日及十一月十五日舉行兩次非正式會議，討論由規劃署提交的《西營盤及上環分區計劃大綱草圖編號S/H3/28》(草圖)所收納的修訂項目，及在港鐵金鐘站擴建工程地盤發現的歷史遺跡一事。秘書處已在諮詢期完結前把區議會就草圖修訂項目所蒐集的意見，送交規劃署和城市規劃委員會考慮。 |  |
| 第3項：通過二○一二年十月十一日中西區區議會第六次會議會議紀錄 （下午2時50至） |  |
| - 主席表示，秘書處於二○一二年十二月十七日把第六次會議紀錄擬稿電郵及郵寄給各議員，並把陳浩濂議員提出的修訂建議呈枱供各位參閱。議員對經修訂的會議紀錄擬稿沒有意見，主席宣布會議紀錄獲得通過。 |  |
| 第4項：常設事項 4(i) 保育中環 (中西區區議會文件第1/2013號) （下午2時50分至3時12分） |  |
| - 主席歡迎市區重建局(市建局)的代表出席會議。 |  |
| - 市建局規劃及設計總監馬昭智先生表示日後除了滙報中環街市的進展以外，亦會滙報其他重建項目的進展。 |  |
| (a) | 在「城中綠洲」方面，政府和地產商正就中區分區計劃大綱圖進行司法覆核，須待一月底才會有結果。當局已展開一些預備工作，例如邀請本港和世界各地有興趣營辦該項目的人士提交意見書，並收到最少九份表示有興趣的意見書，當中包括海外團隊，詳情會於稍後公布。 |
| (b) | 在嘉咸街市集方面，市建局已提交有關結志街面向地盤Ｂ的攤檔安裝獨立電錶及優化攤檔的設計予政府部門審批，待食物環境衞生署(食環署)及相關部門同意後，該工程預計於農曆年後展開招標工作。 |
| (c) | 在吉士笠街雨水渠改道工程方面，由於改道的位置涉及閣麟街，因此市建局擬於工程時一併優化及美化閣麟街天橋底的空間，以改善未來地盤Ｃ內公共空間的可達性。由於工程需要多個政府部門的配合，因此，在得到區議會的支持下，當局會與民政事務處及其它有關部門進行跨部門協調會議以理順工程，減低對交通和行人造成的影響。雨水渠改道工程亦將分期進行，以進一步減低對社區的影響。 |
| (d) | 在百子里活化項目方面，市建局感謝中西區區議會、民政事務處和其他部門的協助，百子里公園更獲香港園境師學會頒發獎項。此外，結志街垃圾站的翻新工程已完成並交予食環署管理，毗鄰的文社里亦已開放並交由路政署負責日後的維修及保養。市建局感謝地區設施管理委員會的支持，並按委員會的同意設計通往百子里公園的指示牌，稍後市建局便可交予有關部門安裝。 |
| (e) | 在永利街方面，市建局擬把永利街七號改裝為「資訊中心」，用以展示該街道的歷史。當局目前把永利街的數幢建築物交予數個機構運用，即五號用作「香港藝術中心」接待訪港藝術家、七、八號用作香港青年協會(「青協」)少年短期住宿計劃及九號用作「香港大學社區為本保育研究項目」的處所。這些機構之間已經建立社區網絡，合作舉辦活動，第一項大型活動是青少年和學生在李浩然博士帶領下遊覽史蹟徑，並把參加者所拍攝的照片連同感想擺放在資訊中心作公開展覽。青協在獲得食環署的許可下，將於農曆新年前在永利街舉辦盤菜宴活動，並邀請附近長者和區內人士參加。在士丹頓街60號及62號B的空置舖位方面，當局從多份非政府機構遞交的申請書中，選出由青協營辦有機食品社會企業的建議，為低學歷的弱勢青年提供學習和工作機會，預計在未來三至四個月便可投入服務。 |
| - 主席請各位議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 鄭麗琼議員反映在永利街一帶居住的長者的意見，希望青協的舍監訂立規定，減少入住人士在夜間造成的噪音滋擾。她亦贊同在士丹頓街60和60B號由社會企業經營有機食物業務。她支持市建局不重建和活化永利街。 |
| (b) | 陳財喜議員建議，把通往百子里公園的指示牌改用更顯眼的顏色。他詢問當局會在何時就有關營辦城中綠洲的九份意見書定案，並詢問篩選意見書程序和遴選委員會等資料。 |
| (c) | 陳捷貴議員請當局在所有關於「百子里」的英譯本中，劃一使用地政總署對「子」字的譯法即「TSZ」。 |
| (d) | 許智峯議員感謝市建局在保育百年市集和歷史遺址方面的貢獻。他指出，自百子里公園開放後，愈來愈多人聚集在該處飲酒消遣，有違設立公園作保育和社區用途的目的，對此表示關注，並請有關的委員會跟進。他指出，發展局在保育香港聖公會建築群和前法國海外傳道會大樓方面的工作進展不大，促請當局加快發展的步伐。 |
| (e) | 鄭麗琼議員詢問，在進行吉士笠街雨水渠改道工程時，暫時佔用閣麟街的天橋底的位置需時多久。她希望工程能盡量減少對行人和花圃使用人士所造成的影響。 |
| (f) | 陳捷貴議員指出，香港聖公會建築群和前法國海外傳道會大樓的活化項目進展緩慢，皆因涉及兩宗關於中區分區計劃大綱圖的司法程序。他建議發展局把因司法程序而受牽連的項目從分區計劃大綱圖中剔出，令其他活化和保育項目可盡快進行。 |
| - 馬昭智先生的回應如下： |  |
| (a) | 回應鄭麗琼議員有關永利街夜間噪音的意見，他表示青協住處的負責人就在永利街八號地下，居民如有問題可與他們聯絡。青協規定入住人士須於晚上十一時前返回該住處，而香港大學項目的處所內亦有其他宿生住在該處。 |
| (b) | 回應有關吉士笠街雨水渠改道工程的詢問，他解釋所涉及的路面範圍很廣，必須分期進行。至於工程的詳情，則需與有關政府部門舉行跨部門會議商討，他重申制定方案的大原則，是盡量減低阻礙交通和區內的道路使用者。 |
| (c) | 回應陳財喜議員有關中環街市營辦意見書的提問，他強調邀請各地人士提交意見書而非標書，旨在掌握本港和境外有興趣和經驗營辦非商場處所的人士，然後再檢視是否符合資格，稍後才展開招標程序。 |
| (d) | 回應陳財喜議員有關百子里公園指示牌顏色的建議，他答應把指示牌改用更顯眼的顏色。 |
| - 李志恒議員提出，指示牌的顏色應與孫中山史蹟徑的站牌互相協調。 |  |
| - 市建局規劃及設計助理總經理區俊豪先生補充，指示牌的中文字的顏色可與百子里公園內使用的顏色(如橙色或紅色)配合，並會把修改後的指示牌送交予區議會。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 4(ii) 港鐵西港島綫計劃的進展-西港島綫工程進展 (中西區區議會文件第2/2013號) 金鐘站擴建工程最新進展 (中西區區議會文件第20/2013號) （下午3時12分至4時35分） |  |
| - 主席歡迎港鐵公司、路政署、運輸署和康樂及文化事務署(「康文署」)的代表出席會議。 |  |
| - 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生以電腦投影片介紹西港島綫工程的進展和整體工程的進度。他表示全長三公里的行車隧道鑽挖工程已大致完成，剩餘少部分行人隧道可於短期內竣工；所有爆破工程可於第一或第二季完成。於去年貫通的部分列車路段，已展開建造隧道壁和舖設路軌等永久性的工程。在去年十一月完成的西營盤站至上環站列車隧道，亦已展開永久結構建造工程。他匯報各車站的隧道爆破和鑽挖工程的進度及臨時交通管理措施，並表示已完成的工程達整體的六成三，進展理想，主要的土木工程會在二零一三年年底完成，而西港島綫可望在二零一四年通車。在簡述通風設施的位置和外觀時，他指出在三個西港島線列車站共使用六組通風系統，當中裝設於加惠民道前已婚警察宿舍附近的系統用作消防用途。 |  |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 副主席感謝港鐵公司提早完成山市街的升降機和扶手電梯工程，居民對設施的反應良好。他指出，在現階段西港島綫工程大多數在地面之下進行，因此希望港鐵公司盡快把暫時佔用的土地騰出或把範圍收窄，例如收窄西湖里至屈地街一帶的鐵路工程用地，以改善交通情況。他亦指出，因受港鐵工程影響，士美菲路的行人過路情況不理想，而地面的鐵板因往來交通而發出噪音，造成滋擾。此外，他要求港鐵公司盡快就石山街和北街交界處裝設交通燈的計劃，諮詢區議會。 |
| (b) | 甘乃威議員指出，皇后大道西一帶的交通擠塞情況十分嚴重，詢問何時會把西湖里的工程用地範圍收窄、何時會把高陞街的工地釋出、何以新街市街在四至八月仍要實施臨時交通管理措施以致未能全面開放路面、以及為何互聯網上沒有關於通風井的資料。他強調居民十分關注通風井的設計及位置。他要求將他對港鐵公司提供的資料的意見記錄在案。他建議港鐵公司和區議會的網頁上載有關通風井的資料，讓市民可就此發表意見。 |
| (c) | 陳捷貴議員讚賞港鐵公司安排實地視察般咸道官立小學一帶並諮詢居民的意見。他指出港鐵公司應與區議會共同研究更改上落客貨地點的問題。他詢問可否改善西營盤與般咸道一帶的道路阻塞情況，並要求盡快完成連接香港大學站與香港大學百周年校舍的行人天橋。 |
| (d) | 李志恒議員指出，在正街一帶進行的爆破工程或要延遲至第二季才完成，他擔心影響居民的生活，希望港鐵公司能盡快完成爆破工程。他詢問在農曆新年期間，爆破工程會否暫停。他認為港鐵公司對於放置在路面用以監察爆破的黃/黑色鐵箱管理不善，並應把無須使用的移走。此外，他指出西港島綫工程對區內交通影響甚大，尤其是在高街一帶有很多重型車輛出入，對行人構成危險，例如在東邊街和般咸道於上午十一時至十二時的學生下課繁忙時段，更容易發生交通事故。他建議港鐵公司與承建商協調，把重型車輛的往來時間集中在上午十時至十一時半及下午二時至四時。 |
| (e) | 蕭嘉怡議員詢問在東邊街和皇后大道西交界進行的爆破工程的完成日期，並反映居民投訴該處的爆破工程經常太早進行，而且對交通影響甚大，要求港鐵公司盡快釋出路面和提供確實日期。此外，西營盤居民經常就西港島綫工程作出投訴，尤其對「噪音」、「震動」和「交通影響」的投訴較多，她對此情況表示關注。 |
| (f) | 黃堅成議員反映德輔道西商戶歡迎該處的部份路面將於農曆年前重開，但他對皇后大道西近紫薇街的封路尚未還原表示不能接受，並要求當局提供道路重開的日期。此外，經常有人在皇后大道西近紫薇街路邊清洗運泥車，對附近的商戶造成滋擾，他請當局加強督促地盤負責人停止在該處洗車，並且盡快重新開放道路。他詢問皇后大道西近屈地街一帶的封路會否在本年年中重開抑或有所延誤以及山道的隔音設施會在何時拆除。他要求當局在重新釋出南里的道路後，安排部分路面作行人路。在西營盤站般咸道車站出入口的通風井方面，他詢問向西面的設施是否也是通風井，他擔心會影響附近樓宇的低層住戶。他要求當局提供把休憩用地恢復原狀的設計圖則，並重申要求當局提供確實的交還日期和盡快就恢復原狀的設計進行諮詢。 |
| (g) | 林懷榮議員詢問何以位於薄扶林道近任白樓的通風井高二十三米，達七至八層樓高，恐怕會影響寶翠園的居民。他詢問該通風井噴出氣流的方向，並強調通風口倘面向寶翠園便不能接受。此外，西寶城的工地在交還後會恢復作休憩用地，他要求當局提交其修復方案，並希望能盡量恢復原貌。在石山街方面，他感謝港鐵公司提早開放扶手電梯等設施，但該處經重舖的混凝土道路在雨天時非常濕滑，要求當局督促承建商在路面加設防滑設施。 |
| - 梁家華先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應有關皇后大道西近西湖里的交通的提問，他表示在去年第四季已把工地面積縮小，而在上半年所作的交通影響評估亦顯示情況有所改善。他解釋皇后大道西交通擠塞，是由於減少了一條行車線，加上政府部門亦正進行渠務和水務工程，所以港鐵公司已就施工時間跟有關部門進行協調。拆除鑽挖機器組件的工序預計可於第二季前完成。 |
| (b) | 回應有關皇后大道西近屈地街的交通的提問，他表示該處的工地面積細小，施工困難。在去年十月曾進行交通情況調查，發現早上八時交通較為擠塞。港鐵車站出入口的永久主體建築物須於下半年才可展開，屆時將會審視可否縮少工地的範圍。港鐵公司與運輸署會保持緊密聯絡，就現有交通安排和重新開放道路進行檢討。 |
| (c) | 回應甘乃威議員和黃堅成議員的提問，他解釋在新街市街的工地原本在四月前交還，但由於須與毗鄰私人樓宇的打樁工程配合，需延遲至八月才可交還。在德輔道西地盤方面，該處的高壓電箱將於下星期拆卸及搬遷，之後約需兩三星期作重舖工程。在高陞街地盤方面，現正進行的豎井回填和拆卸現有通風井，工程約於一月底完成，並可在今年下旬開放。 |
| (d) | 回應陳捷貴議員的建議，他表示會與惠康超級市場溝通，再向議員匯報。 |
| (e) | 回應黃堅成議員的提問，他闡釋圖中向東面是主通風口，向西面是於緊急用途時才使用。西營盤站有數個通風口，分為常規性和非常規性兩種，後者僅於緊急時使用，高度較低，對民居的影響較少。 |
| (f) | 回應林懷榮議員的提問，他解釋港鐵公司經聽取議員的意見後，把擬建的兩個通風井合併，基於面積所限，故此只能向高處發展。除任白樓外，這個豎井附近沒有其他樓宇，與寶翠園相距約一百米，所以對民居影響不大。這些通風設施圖則是經多次諮詢後才決定的。港鐵公司曾在社區聯絡小組介紹通風井的模擬圖則，並上載於西港島綫項目網站。更新的圖片和模擬圖也會陸續上載，並於三月舉行的社區聯絡小組會議中介紹。 |
| - 港鐵公司公共關係經理-工程項目及物業胡美鳳女士補充如下： |  |
| (a) | 回應蕭嘉怡議員的提問，她解釋西營盤段有較多車站出入口和工地，加上該車站的工程較多，因此市民提出的投訴及意見數目也相對較多。 |
| (b) | 回應黃堅成議員有關重置休憩用地的提問，她表示港鐵公司代表曾於去年三月舉行的地區設施管理委員會會議，介紹有關的重置計劃，並於同年五月把討論內容送交議員參閱。港鐵公司現正與康文署商討細節，稍後會向議員匯報。 |
| - 副主席指出，石塘咀屈地街近街市一帶有很多車輛卸貨，嚴重影響交通流量。倘該處的工地暫時未能釋出，他要求港鐵公司連同警方和運輸署商討採取執法行動和訂立禁區。在高陞街拆除通風設施後，他詢問會否恢復原有的交通流向或維持現狀。 |  |
| - 甘乃威議員要求港鐵公司在其網站發布車站通風設施的資料，並上載於區議會網頁，方便市民查閱。他要求港鐵公司盡快展開在新街市街重舖路面工程以切合居民需要。此外，他要求港鐵公司向區議會提交屈地街的交通影響評估報告，並建議在下一次的交通及運輸委員會會議上討論。 |  |
| - 陳財喜議員建議，港鐵公司除向市民發布通風井的資料外，亦應主動就通風設施與附近樓宇的業主立案法團(「法團」)進行溝通，以釋居民疑慮。此外，他發現設置在道路上的「水馬」有時沒有注水。因此他詢問，當局有否就確保水馬已注水制定監察機制，以確保水馬可抵禦某程度的撞擊。 |  |
| - 李志恒議員請港鐵公司回應就監察爆破鐵箱的管理，及重型車輛在高街及東邊街交界的交通協調等問題。 |  |
| - 林懷榮議員強烈要求當局切勿把出風口面向寶翠園，並請港鐵公司答覆會否在石山街路面加設防滑設施。 |  |
| - 梁家華先生綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應副主席的提問，他表示港鐵公司一直與政府部門就臨時交通管理事宜進行討論，並會重點討論屈地街因上落貨物導致交通阻塞的問題。在還原高陞街和修打蘭街的道路方面，運輸署表示會還原至從前的狀況，但仍需先諮詢已遷往李陞街的兩位商戶的意願，才可決定重置安排。 |
| (b) | 回應甘乃威議員有關通風井資料的建議，他表示每次提交區議會討論的資料，全部都會上載於港鐵公司西港島綫項目網站，當中介紹西港島綫車站出入口及通風設施的設計，讓公眾可掌握最新資訊。他解釋在新街市街的工程完成日期涉及兩項工程的協調問題。他答允在農曆新年後與有關的承建商跟進所提要求以加快工程進度，並答允把曾提交工地聯絡小組，包括運輸署在內的交通影響評估報告加以整理，再送交議員省覽。 |
| (c) | 回應陳財喜議員的提問，他表示會向居民介紹通風井的設計，及會提醒承建商替設置在道路的水馬注水。 |
| (d) | 回應李志恒議員的提問，他表示爆破工程主要在東邊街和高街進行，無須使用的監察爆破專用鐵箱正陸續拆除。此外，港鐵公司了解家長非常重視交通安全，每月都會與般咸道官立小學的家長教師會舉行會議。 |
| (e) | 回應林懷榮議員的意見，他表示會跟進在石山街路面加設防滑設施的建議。他又解釋，並非所有的通風口都向著寶翠園，只有一個向著西面排氣，而排出的氣流速度很低，位於遠距離的樓宇不會受影響。 |
| - 主席促請港鐵公司向區議會提交有關的交通影響評估報告。 |  |
| - 會議接著討論金鐘站擴建工程的最新進展。 |  |
| - 港鐵公司高級統籌工程師黃偉倫先生以電腦投影片介紹金鐘站擴建工程的進展。他表示金鐘站將擴建成全港首個四綫轉乘的車站，主要的施工地點是正進行回填工程的北面工地、正進行爆破工程的南面工地，以及正進行通風設施工程的香港公園側一帶地方，並概述爆破工程和相關的改道安排，以及運泥車把泥石運往西區公眾貨物裝卸區的臨時躉船轉運站(「卸泥區」)的往來行車路綫。他表示，由二零一三年起運泥工序將進入高峯期，原本預計每日會有最多三百八十架次的運泥車往返卸泥區，但基於交通方面的考慮，經當局採取多種措施後，可把運泥車的每日往返架次限制在二百二十次或以下。 |  |
| - 主席請議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 副主席大致上同意港鐵公司和運輸署的安排，但指出當局沒有任何解決紅棉道及夏道交通擠塞問題的措施，因為該處巴士站數目多，車輛越過行車綫行駛(「切綫」)的情況嚴重，導致經常出現交通擠塞。他要求運輸署和香港警務處採取強化紅棉道路口交通的措施，令該處的交通更加流暢。他亦指出，雖然港鐵公司把運泥車的每日往返架次限制在二百二十架次或以下，但這數目依然比最初提出的架次數目為高，他要求當局採取有助監察的措施，例如在運泥車的車身加上清晰可見的大型標記，令監察人員容易分辨。 |
| (b) | 陳捷貴議員不反對充分利用卸泥區，但由於西港島綫工程有所延誤，因此擴建工程不應加重卸泥方面的負荷。他亦指出，運泥車行走路綫的起點和終點的交通擠塞問題嚴重，尤以繁忙時段為甚，情況不可接受，當局必須解決這問題。有關金鐘停車場一帶的改道措施方面，他詢問運輸署最新的安排，以及在何時落實。 |
| (c) | 陳浩濂議員關注紅棉道和夏慤道一帶的交通安排，因為車輛在該處切綫的情況嚴重，若加上大型運泥車的頻密往返，肯定會對交通構成壓力，容易釀成意外。他建議當局盡力提醒運泥車司機盡早駛進適當的行車綫，以避免切綫的情況，並建議警方在繁忙時段調派警員在該地點駐守，有助減少胡亂切綫和超速等違例行為。 |
| (d) | 林懷榮議員指出，爆破工程的地點接近金鐘的酒店區，若進行淺層爆破容易令外地遊客產生誤會，因此建議港鐵公司與該區的酒店保持緊密溝通，透過酒店把爆破工程的時間告知住客。 |
| (e) | 李志恒議員詢問如淺層爆破工程出現未能成功引爆的情況，港鐵公司會如何處理。他認為金鐘站擴建工程涉及數條列車綫，為何所產生的泥石問題只由中西區獨力解決。他促請政府考慮由涉及列車綫的地區共同分擔工程的泥石運卸。 |
| (f) | 主席請港鐵公司提醒運泥車司機抱持正確的駕駛態度，尤其是在城西道斜路下行時保持靠右邊行車，有助減輕交通擠塞的情況。他建議當局就交通情況定期向區議會匯報，或安排議員作實地視察，並建議在城西道設立交通監察站，當發現卸泥情況不理想時，可盡快作出通報和迅速採取應變措施，以減輕交通擠塞問題。 |
| - 黃偉倫先生回應，港鐵公司會在城西道設立交通監察站。在運泥車的管理方面，該公司會提醒司機保持良好的駕駛態度，並會以加上標記的白色運泥車運送泥石，方便辨認。在路面情況複雜的紅棉道路口的交通方面，每一分鐘有一架次運泥車駛過是可接受的，港鐵公司會與運輸署和警方緊密合作，及盡量避免安排運泥車在繁忙時間使用該處，以期把對交通的影響減至最小。他表示，金鐘站擴建工程和西港島綫工程一直都有就運送泥石的事宜互相配合。有關爆破工程方面，港鐵公司在香港公園側所進行的豎井爆破，在地面以下進行，並一直與附近的酒店保持緊密聯繫，把爆破工程的時間告知酒店。 |  |
| - 運輸署高級工程師/優先鐵路發展3陳展榮先生回應陳捷貴議員的提問，該署曾就重組港鐵金鐘站的現有巴士站和道路進行研究，並建議樂禮街的改道將會在二零一五年後才實施，所以暫時不會對金鐘站一帶的交通構成影響。他亦就議員有關監察運泥車的建議作出補充，運輸署只同意港鐵公司在非繁忙時段，即上午十時至下午四時，才可運送從工程產生的泥石。按六小時有二百二十架次計算，即每超過一分鐘只有一架次的運泥車運送泥石。此外，該署亦曾進行實地視察，發現運送泥石的路綫的交通大致暢通，並會繼續監察交通情況。基於上述原因，他認為有關道路的交通負荷能力足以應付每日二百二十架次的運泥車數目。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第5項：中西區區議會第六次會議續議事項查察表 (中西區區議會文件第3/2013號) （下午4時35分） |  |
| - 主席請議員參閱查察表內所列各事項的跟進情況。 |  |
| 第6項：關注地鐵西港島綫爆破工程一再出現事故問題 (中西區區議會文件第4/2013號) （下午4時35分至4時45分） |  |
| - 主席歡迎港鐵公司、路政署、屋宇署和土木工程拓展署(土木工程署)的代表出席會議。 |  |
| - 李志恒議員就港鐵西港島綫爆破工程一再出現事故表示遺憾。他表示附近居民在其間很擔心爆炸品會隨時爆炸。他亦擔心發生事故時保安安排不足，因此要求港鐵公司再有同類事故時立即知會警方，調派警員駐守現場戒備，並要求港鐵公司承諾不再出現爆炸品未能成功引爆的情況。 |  |
| - 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生就事件致歉。他表示每次進行爆破工程前，會有合資格人士審核爆破安排，並在安裝爆炸品後進行檢查。今次事故發生後，港鐵公司派出數位合資格人士和保安人員於二十四小時內輪流看守有關工地，加上剩餘的爆炸品在四十米深的豎井下，所以保安安排恰當。港鐵公司於事故後立即與承辦商討論處理剩餘爆炸品的方案，與政府部門進行協調後已完成處理剩餘的爆炸品。他重申，事件沒有涉及失竊，對公眾安全方面沒有影響，一切處理程序也遵從相關規定進行，所以港鐵公司可自行處理。如有需要，必定會立即聯絡警方。他透露該公司已成立獨立的專責小組調查事件，並會在餘下的十多米爆破工程中，盡力確保爆炸品能完全引爆。 |  |
| - 葉國謙議員詢問政府部門對事件的意見，以及是否備有具體措施以避免再發生同類事件，令市民可以放心。 |  |
| - 鄭麗琼議員指出，當局於介紹爆破工程時表示，爆炸品只會在日間運送和引爆，詢問如何處理未能引爆的炸藥。 |  |
| - 梁家華先生回應，港鐵公司派人到豎井查看哪些爆炸品未能成功引爆，然後派人以人手清理，再徹底清洗豎井內壁。清理工作已經完成，並已回復正常的工作程序。 |  |
| - 路政署鐵路拓展處總工程師/鐵路拓展2-1李大鈞先生回應，該署負責協調工作，並已經以文件回覆區議會。 |  |
| - 土木工程署高級土力工程師/礦務1林祖丞先生表示，該署根據《危險品條例》的規定，嚴格監管爆破工程。在第一次未能完全引爆爆炸品的事故後，署方已要求港鐵公司作出檢討和採取改進措施。今次事故後，署方已要求港鐵公司和承建商進行調查。港鐵公司成立了獨立的調查小組，及已提交調查報告。土木工程署礦務部現正審閱報告，暫時未有結論，日後會作更詳細的交代。 |  |
| - 葉國謙議員要求土木工程署把調查報告送交區議會審閱。 |  |
| - 林祖丞先生回應，該份報告是港鐵公司的內部文件，因此須與該公司研究可否公開內容。 |  |
| - 葉國謙議員要求土木工程署擬備有關報告送交區議會審閱。 |  |
| - 林祖丞先生表示該署會研究葉國謙議員的要求。 |  |
| - 陳財喜議員表示，政府部門有責任向區議會交代報告內容，因為事件涉及公眾利益。 |  |
| - 林祖丞先生強調，該署審批一般有關燃爆許可證的申請書時，必定以公眾安全和附近建築物的結構安全作為出發點。他解釋事故在地底深處發生，完全不涉及公眾安全，雖然如此，他認同有需要釋除公眾的疑慮。 |  |
| - 主席重申，港鐵公司或土木工程署須向區議會提交調查報告。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第7項︰婦女事務委員會加強和區議會協作 (中西區區議會文件第5/2013號) （下午4時45分至5時30分） |  |
| - 主席歡迎勞工及福利局(勞福局)和婦女事務委員會(婦委會)的代表出席會議。 |  |
| - 婦委會締造有利環境工作小組委員區佩兒女士概述婦委會的背景和工作。婦委會於二零零一年成立，是專責促進本港婦女福祉和權益的中央機制。婦委會有二十一名成員，一直致力與各界人士、婦女團體及非政府組織進行溝通和保持協作。婦委會亦會就婦女事務的宏觀政策向政府提出建議，並制訂有關事務的長遠目標和策畧。在性別主流化方面，她首先闡釋兩個重要概念：第一個是性別中立，即假設男與女並無甚麼不同，不應給予任何特別對待；第二個是性別敏感，即認為兩性有不同的特徵、面對不同的處境，在適當時應該給予不同的對待，才是真正的公平。性別主流化是聯合國促進婦女權益及兩性平等的重要方針，令決策人員在制定政策、法例和措施時，把性別觀點和兩性需要作為重要的考慮因素，確保兩性可以同等享有並受惠於社會的資源和機會。為推行性別主流化，婦委會在參照外國情況和顧及本地需要後，制定性別主流化檢視清單，協助負責決策和制定措施的人員從性別觀點作出考慮。很多政府部門已在不同政策或工作範疇應用這份檢視清單，有助考慮兩性的觀點和需要。她指出，區議會的工作與市民大眾的日常生活息息相關，因此希望區議會在其工作流程，如撥款推行地區計劃、考慮地區設施的設計和供應、以及為區內人士提供服務等範疇，都應用性別主流化的概念作為主要的考慮因素。她更希望區議會能幫助推廣婦女事務的發展和促進性別平等。而婦委會自二零零八年起在區議會設立「性別課題 (“聯絡人”)網絡」，以加強與區議會的聯繫。聯絡人擔當聯絡和諮詢人的角色，協助提高其他區議員對性別課題的認識，藉此推廣性別主流化。盧懿杏議員自二零一二年擔任中西區區議會的聯絡人。 |  |
| - 婦委會公眾教育工作小組聯合召集人王佩兒女士概述「資助婦女發展計劃」(資助計劃)的要點。她指出，提升婦女的能力是婦委會的重要策略之一。婦委會透過在社區不同層面推行各項有助婦女發展的項目，增強婦女的能力和發揮潛能，從而提高其在各方面的地位、權利和機會。婦委會於二零一一年以先導形式推出資助計劃，以「婦女領袖訓練」為主題，向五大婦女聯會提供五十萬元撥款，以舉辦多項培養和提升婦女領導才能的活動，促進她們成為地區領袖的能力。先導計劃在二零一二年三月完成，反應十分理想，因此婦委會於同年正式開展資助計劃，預留二百萬元撥款供婦女聯會和非政府機構申請，以籌辦有助婦女發展的項目和活動。在地區層面，為深化婦委會和區議會的協作關係，並透過區議會的地區網絡以產生最大的協同效應，婦委會已向十八區區議會撥款一百萬元，由區議會分發予地區婦女團體及非政府機構舉辦地區婦女需要的社區活動；有關撥款由區議會負責批核。而婦委會則負責管理和批核餘下的一百萬元撥款，並接受婦女團體和提供婦女服務的非政府機構申請，作舉辦跨區或全港性的活動。每年度的資助計劃都有不同的主題，本年度的主題是「妍樂人生 康健身心」，旨在改善婦女的身心健康，接受資助的項目共有二十個，包括展覽、健康講座、工作坊、社區活動等。她希望區議會能協助推廣資助計劃，亦希望區議會額外撥款，以資助更多團體或機構舉辦更多有助提升婦女能力的活動。 |  |
| - 婦委會增強婦女能力工作小組委員孔美琪博士表示，「自在人生自學計劃」(自學計劃)是婦委會的重點工作之一，藉增強婦女的自信和歸屬感以提升其個人能力。婦委會在二零零四年三月與香港公開大學合作推出的自學計劃，是首個專為婦女而設計的大型及富彈性的學習計劃，讓學員可靈活地進修。課程收費低廉，內容和模式都多元化，包括由非政府機構提供的面授課程(每科350元)，電台廣播課程（新城電台廣播節目「自在人生大學堂」）(每科250元)及網上課程 (每科300元)。自學計劃更設立助學金，鼓勵社會上有需要人士邁出自學自強的第一步。政府於二零一二年／一三度開始為計劃提供約八百萬元的經常性撥款，使計劃的規模得以持續發展。自學計劃將推出以英語及普通話授課的面授課程，方便少數族裔及新來港婦女報讀。這計劃有助提升社會的凝聚力，增強婦女對社區的歸屬感，促進社會和諧，婦委會希望區議會透過地區網絡協助推廣，鼓勵當區婦女團體及非政府機構與公開大學接洽，協辦自學計劃的課程。 |  |
| - 各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 黃堅成議員詢問，婦委會是否已定出設立男女廁所格數的比例。他表示民主黨支持「1:2.5」的比例，並請提供處理這問題的實質數據。 |
| (b) | 陳浩濂議員對婦委會有關性別主流化的措施表示歡迎，因為有助提供適切的地區設施，可惜現時尚未廣泛應用，因此希望加強與區議會的合作，在提供公共設施和制定涉及民生的措施時，應用性別主流化的觀點。此外，他反映市民對自學計劃的反應良好，婦委會應繼續投放資源推行這項目。 |
| (c) | 蕭嘉怡議員讚許自學計劃的課程實用，但請當局澄清上述的學費的涵蓋範圍。她指出在地區層面推廣自學計劃會收到好效果。 |
| (d) | 盧懿杏議員指出，自學計劃普遍獲得市民認同，但以往的對象較為著重基層的婦女。她認為課程不適宜只著重某一個階層，亦應為其他階層如中產階級的就職婦女提供課程。在資助計劃方面，她詢問婦女團體若打算從區議會撥款中申請資助，應直接向區議會還是向婦委會提出申請。 |
| (e) | 陳財喜議員建議，婦委會每年就政府部門把性別主流化概念應用於政策措施上的表現進行檢討，並對有出色表現的部門加以表揚；這有助了解性別主流化的推行成效。至於在職貧窮的婦女，婦委會亦可考慮給予關注。此外，他建議當局檢視自學計劃自推行以來的成效，因為該計劃的年度撥款轉為常規化，是了解受眾意見的好時機，加上每區的區情不同，蒐集曾參與計劃的人士的意見，有助在日後提供更可切合區情的課程。 |
| (f) | 陳捷貴議員對婦委會的工作表示支持，而區議會亦一直有批出撥款以舉辦相關活動，成效良好，會繼續給予支持。他詢問婦委會可否增加撥款，以擴大活動的規模，令更多婦女受惠。其次，他希望了解該會秘書處是如何提供所需的支援。最後，他指出提倡男女平等和反對性別歧視是《平等機會條例》內的重要條文。他詢問婦委會與平等機會委員會(「平機會」)之間的關係及彼此有否溝通，因為平機會需要聽取婦委會的意見。 |
| (g) | 鄭麗琼議員詢問，婦委會目前的二十一位委員都是政府委任，但由於所推行的活動與社區事務相關，所以她建議婦委會增設社區代表。她又建議婦委會把研究婦女問題的範疇擴闊至包括港鐵站內的非禮案件、以手提電話/攝影器材「偷拍女士裙底」、制定男女廁所格數的理想比例等，目的是令全港婦女受惠。 |
| - 區佩兒女士綜合回應如下： |  |
| (a) | 回應黃堅成議員有關男女廁所格數比例的提問，她表示政府會修訂有關規例，採納1比1.5 的比例以估算商場/百貨公司、電影院和公眾娛樂場所內男性和女性人數，以增加女性衞生設備供應的數目。 |
| (b) | 回應有關性別主流化和就職婦女的提問，她表示婦委會一直希望與各界加強合作，以推廣性別主流化的應用。婦委會希望與更多不同界別的人士增進了解和溝通，令性別主流化能更廣泛地應用於有關機構的人力資源措施上。而婦委會一直有舉辦多元化的項目如大型研討會，當中有來自不同界別的人士參與。婦委會了解婦女若要在工作和生活之間取得更佳的平衡，必需先獲得僱主在措施方面的配合，政府最近推行的供合資格人員享有的侍產假，也是婦委會和勞福局合力爭取的成果。 |
| (c) | 回應陳財喜議員有關每年檢討政府部門推行性別主流化的成效的建議，她表示婦委會在本年將舉辦嘉許禮，以獎勵在推行性別主流化方面有出色表現的政府部門，及讓其他部門參考。 |
| - 王佩兒女士回應有關撥款申請的提問，表示計劃舉辦婦女活動的婦女團體和非政府機構可靈活地向區議會或婦委會申請撥款。有關增加撥款的提問，她解釋區議會組別的每宗撥款申請的上限數目為53,000元，這是當局經參考復康諮詢委員會的做法後制定的，日後如有需要才會再作檢討。她建議區議會可提供額外撥款以鼓勵更多團體舉辦有關活動。 |  |
| - 孔美琪博士澄清，自學計劃所提及的金額是每一科25小時的學費，費用低廉。香港公開大學每年會就課程向婦委會提交檢討報告，每三年會對電台的課程作檢視。自學計劃課程的招生日期是每年的三月、七月及十一月。有關平機會與婦委會的合作方面，雙方一直有緊密聯繫，最近合辦有關防止校園性騷擾的活動。平機會轄下已成立委員會，專責研究性騷擾問題。在反對婦女一切歧視方面，婦委會亦有撥款資助中學和有關機構，舉辦活動以宣傳反對歧視婦女的訊息。 |  |
| - 回應陳捷貴議員有關秘書處分工的提問，區佩兒女士表示，婦委會轄下有四個負責不同範疇的工作小組，即締造有利環境工作小組、增強婦女能力工作小組、公眾教育工作小組以及協作工作小組，而秘書處負責協助所有小組推展工作。勞福局亦大力支持婦委會的工作。 |  |
| - 李志恒議員認為在推動婦女事務時，亦須聽取男士的意見，因此建議在本區增加一位男性聯絡人。 |  |
| - 區佩兒女士歡迎男性議員作為性別課題聯絡人，她指出有些區議會亦委派了男性區議員擔任此職。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第8項︰中環新海濱用地臨時用途 (中西區區議會文件第6/2013號) （下午5時30分至6時15分） |  |
| - 主席歡迎發展局、建築署和許李嚴建築師事務有限公司(許李嚴公司)的代表出席會議。 |  |
| - 發展局首席助理秘書長(海港)姜梁詠怡女士以電腦投影片介紹中環新海濱各用地臨時用途的最新進展。她表示，由於中環新海濱用地內部分範圍在未來數年仍須進行中環灣仔繞道的相關工程，這些用地的長遠發展需要一段時間才可落實。因此，在落實長遠發展前，當局計劃推行多個建議臨時用途以充分利用海濱用地，提升海濱的活力。她表示，A區用地將會以三年短期租約形式作「摩天輪及輔助娛樂設施」用途，預計可於二零一三年第一季批出租約。而香港海事博物館將於八號碼頭附近擺放巨型的船錨。D及E區用地亦會以三年短期租約形式作臨時活動的場地，預計可在二零一三年第一季開展招標程序。位於添馬公園左側的F區用地會用作臨時休憩用地，右側的G區用地則會用作臨時寵物公園，為期大約三年。兩幅用地都會交由康文署管理。當局考慮到F及G區項目屬臨時性質並採納議員提出的節約原則，在設計和用料方面會以簡約為主。建築署委託了負責設計添馬公園的許李嚴建築師事務有限公司，以期設計概念與添馬公園 “地常綠”概念結合，形成連貫的綠化地帶供市民享用。至於寵物公園的設計，亦參考了康文署以往管理寵物公園的經驗。當局在參考議員有關泊車設施的意見後，計劃在I區工程用地撥出部分地方以設置臨時私家車泊車位。 |  |
| - 建築署總工程策劃經理103林癸生先生概述F及G區用地的建議臨時用途。F區用地佔地約一公頃，擬用作臨時休憩用地，而G區用地則打算闢作臨時寵物公園。添馬區的整體工程發展已於一年多前完成，而添馬公園(綠地氈)的延伸部分亦已於上月底開放，因此市民可沿著行人徑由港鐵金鐘站步行至海濱；上述兩區的用地正位於綠地氈近海濱處的左右兩旁。從都市發展和設計空間的概念而言，F及G區用地和添馬公園是視作整體看待的。為保持劃一設計，當局委託了負責設計添馬公園的許李嚴建築師事務有限公司為F及G區用地的臨時用途進行設計。當局亦於最近兩三個月內，就臨時休憩公園和寵物公園的設計，諮詢海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組和中西區海濱工作小組(工作小組)，並普遍獲得支持。當局在聽取意見後已就設計作出微調。 |  |
| - 許李嚴建築師事務有限公司(協理)鄺啟聰先生簡介F及G區用地的臨時用途的設計。為延續綠地氈的設計概念，讓市民有偌大的空間進行活動，F及G區用地的設計亦著重方便市民由金鐘都市的中心區前往海濱。市民可由中環經海濱長廊前往臨時休憩用地，也可經由添美道及龍和道前往臨時寵物公園，加上I區將設置臨時停車位，令市民可更方便地前往該處。設計概念有三個重點：第一，提供偌大的地方但須設有尺度；第二，運用不同的材料令空間更多元化；第三，設置場地用以舉辦不同類型的活動。由於在設計上須顧及用途屬臨時性質，因此所採用的設計和用料，均以簡約為原則，並會提供基礎平台，以供團體舉辦活動。當局會以草地、植被、硬地和碎石小徑等劃分各區域，並設有一個小型表演場地(F區)、兩個活動空間和一個臨時洗手間(G區)，以及適量涼亭供公眾使用。 |  |
| - 姜梁詠怡女士補充，雖然設計已處於成熟階段，但當局會盡量吸納議員的意見。當局預計有關項目可於本年第四季完成。 |  |
| - 主席請各位議員發表意見。各議員的發言重點如下： |  |
| (a) | 張翼雄議員歡迎當局聽取他的意見，在有關地點設置泊車位。他詢問泊車位數目，並指須有十個以上的泊車位才足敷應用。他又建議泊車位須設有時間限制，以減少濫用的情況。 |
| (b) | 張國鈞議員要求當局澄清，究竟市民可否在休憩公園和寵物公園內騎單車，因為康文署在附近張貼有關禁止這類活動的告示。 |
| (c) | 許智峯議員詢問，這些用途雖然為期只有三年，但其暢達性非常重要，當局會否在附近地帶設置臨時指示牌，以提高公園的使用率。此外，他指出身處該兩幅用地內的市民望不見海面，因此詢問F及G區用地和更接近海旁的地帶日後用途為何。 |
| (d) | 蕭嘉怡議員歡迎設立寵物公園，因可滿足很多區內人士的需求。她指出，倘有些寵物在兩個寵物圈的範圍外走動，康文署將會如何執法。她請當局提供這方面的資料。 |
| (e) | 陳浩濂議員歡迎當局聽取工作小組的意見，令寵物公園的計劃得以落實。他指出該用途屬短期性質，為期只有三年，因此當局須為此作出長遠規劃。其次，他指出很多前往寵物公園的都是駕車人士，所以當局必須仔細考慮有關泊車位和上落客區方面的安排。在植樹計劃方面，他建議在公園內種植較大型及能抵禦強風的樹木，加強綠化效果。 |
| (f) | 陳捷貴議員詢問，F及G區用地的臨時用途在何時終止，及長遠而言這兩幅土地的用途為何。他請當局澄清，海事博物館的設置地點，是否已由原建議的天星碼頭舊址改為設於八號碼頭附近。他詢問當局打算把D及E區用地作哪類臨時活動的場地。在植樹方面，他建議當局考慮種植適宜在香港環境生長的細葉榕。 |
| (g) | 文志華議員提出三個意見。第一，由於I區用地與寵物公園相距較遠，他擔心寵物主人下車後於前往公園的期間，或會有隻狗闖進綠地氈，並且有人會為求方便而橫過馬路。他詢問當局對此有何防範措施，並建議當局考慮提供路徑讓市民可直接由I區前往G區。第二，他希望在日後提交有關休憩公園的詳細設計包括兒童遊玩設施。第三，他希望可盡早開放設施供市民使用。 |
| (h) | 陳財喜議員關注臨時用途所引致的交通問題，尤其是以南北向往來I及G區用地的行人安全問題。除以植樹方法遮擋陽光外，他建議在兩幅用地內興建更多的涼亭或遮蔽處，並提供更多的軟件或配套如舉辦音樂會，以提升新海濱的認知度。 |
| (i) | 甘乃威議員指出，泊車位不宜設置在I區用地，因為下車後往寵物公園時，寵物主人或會不慎地讓狗隻進入綠地氈甚至引起環境衞生問題。他建議把泊車位設置在H區用地。他亦強調建議的泊車位數目不敷應用，因為車位沒有限制使用的條件。此外，他建議盡量在公園內增加遮蔽處和座椅的數目。 |
| (j) | 副主席歡迎當局聽取工作小組的意見，並了解該兩個公園屬臨時性質，在發展上有限制。他建議區議會轄下地區設施管理委員會可協助處理公園的設施問題。他又指出，舉辦除夕倒數活動時遇到的電力配套問題，反映設施的設計須與實際情況配合。他希望當局和康文署作更緊密的溝通，並支持中環新海濱用地臨時用途的建議。 |
| - 姜梁詠怡女士綜合回應如下： |  |
| (a) | 有關停車位的提問，她透露當局是經努力爭取後，才可在目前仍是工地的I區用地，設置十二至十五個停車位。H區用地由於仍是灣仔發展計劃第二期的工地，因此不能設置停車位。她指出有通道由I區通往寵物公園，而無須經過綠地氈，而龍和道亦有行人道前往寵物公園，因此可避免狗隻闖入綠地氈的問題。當局會鼓勵市民使用附近的停車場，並且盡量乘搭的士前往寵物公園。 |
| (b) | 有關將停車收費錶(咪錶)設為三十分鐘的建議，她透露當局會把咪錶的時限定為一小時，以滿足放狗人士的實際需要，因為三十分鐘太短，而兩小時則可能被附近的上班人士佔用。公園啟用後，當局會視乎情況和需要，研究是否需要在其他地方設置停車位。 |
| (c) | 回應張國鈞議員的提問，她澄清現時中環海濱長廊範圍內未有設施配合騎單車使用，圍板內的單車圖案只展現有關長遠規劃中設置單車徑的願景。 |
| (d) | 回應許智峯議員的提問，她表示當局現已在金鐘一帶設置通往中環新海濱的指示牌。 |
| (e) | 有關狗隻離開寵物圈的提問，她表示當局設置的圍板已可避免狗隻進入其他地方甚至行車道。基於獨立出入口的設計，狗隻無須經過添馬公園出入寵物公園。她表示當局是按飼養寵物人士的意見而設立兩個寵物圈，供體型大小不同的狗隻使用。 |
| (f) | 回應陳捷貴議員有關臨時用途終止的提問，她表示臨時休憩用地和寵物公園暫定為期大約三年。 |
| (g) | 有關植樹的建議，她表示會把意見轉交相關部門加以研究。 |
| (h) | 有關設置兒童遊玩設施的建議，她解釋在有限的資源下難以提供這類設施，但她歡迎區議會研究提供資源以加強設施。 |
| (i) | 回應有關增設遮蔽處的建議，她表示了解這方面的需要，在有限資源下盡量提供遮蔽處。 |
| - 林癸生先生就公園設計及設施作出補充。他簡介公園內遮蔽處和座椅的地點，並表示當局會盡量提供遮蔽設施供遊人使用。其次，在種植樹木方面當局已開始挑選品種，正考慮種植一些排列美觀、統一的品種以配合添馬公園的樹木。最後，他解釋矮牆和花槽已把通道分隔，因此狗隻不能進入添馬公園。回應副主席有關活動空間和設施配合的提問，他表示會繼續與康文署商討，以提供可配合活動的設施。 |  |
| - 甘乃威議員重申反對把泊車位設置在I區用地，並請當局重新考慮把泊車位設置在緊貼G區的地點。他表示由於任何人都可以使用這些泊車位，所以泊車位數目一定不能滿足需求。他要求當局在會議後提供有關公園內的座椅和遮蔽處的實際數目，並要求把他的反對意見記錄在案。 |  |
| - 姜梁詠怡女士強調，在I區用地內提供泊車位的方案，是當局與有關部門經反覆討論後才達成的，旨在為市民在鄰近公園的地點提供輔助性的臨時停車設施。她解釋，H區用地屬於工地，因此在該用地內提供停車位並不可行。此外，把泊車位的車輛停泊時間定為一小時是經平衡各方需要後制定。她理解甘議員的訴求，但於I區用地內提供泊車位已是在現有條件下最可行的做法，亦是最終方案。 |  |
| - 甘乃威議員重申，他反對當局把泊車位設置在I區。 |  |
| - 主席表示臨時用途會維持達三年之久，促請當局在計劃內有需要的地方進行微調如增加遮蔽處。 |  |
| 第9項︰善用土地資源，將西區貨物裝卸區近外海區域劃為休憩用地 (中西區區議會文件第7/2013號) （下午6時15分至6時30分） |  |
| - 主席歡迎發展局的代表出席會議。 |  |
| - 各議員的發言重點如下︰ |  |
| (a) | 副主席歡迎多個政府部門對將西區貨物裝卸區近外海區域劃為休憩用地的建議持開放態度，但對海事處的回覆表示失望，因為海事處要保留有關地段擺放貨物、貨車裝卸、車輛停放及設置臨時辦公室等用途。他指出由於地方適合，有居民會在夜間到該處進行休憩活動，而議員亦只要求當局騰出一半用地作休憩用途。他要求發展局向海事處積極爭取，把已失卻用途的碼頭興建成海濱長廊，並與西區副食品批發市場的碼頭連接成一連貫的海濱長廊。他建議以區議會名義去信運輸及房屋局，要求局方與海事處聯絡，讓其釋出該地段的向海部分，以興建海濱長廊。 |
| (b) | 陳財喜議員指出，區議會已多次爭取把有關地段改作休憩用地。他對海事處不派代表出席會議表示遺憾，並對海事處的回覆表示不滿。他要求海事處於會議後提供有關佔用該地段的資料包括誰人佔用該處、擺放甚麼貨物、擺放在該處的貨物屬長期或短期的佔用、佔用了這麼久的原因等。他主張“還港於民”，善用本區珍貴的海濱資源，願景是興建由西環連接灣仔的海濱長廊，並呼籲大家為此努力爭取。 |
| (c) | 李志恒議員認為議員在此事上的立場大致上一致，但擔心致函運輸及房屋局的作用不大。他認為有關地點只是長期擺放雜物，而市民也喜歡以該處作休憩地點。他建議區議會去信行政長官，要求他本著 “特事特辦”的精神把有關地段改作休憩用地。 |
| (d) | 鄭麗琼議員表示，根據當局的回覆，西區公眾貨物裝卸區內的土地屬 “其他指定用途” 註明 “公眾貨物裝卸區” 地帶，現時該裝卸區仍在運作。由於外海區域的海浪較大，所以對著該方向的海堤並非用作裝卸貨物的船隻停泊位。因此，她詢問對著內面的海堤是否仍是在運作中的裝卸區。倘政府答允更改土地用途，屆時當局會如何把裝卸區和休憩用地加以分隔。運作中的裝卸區會涉及貨物裝卸及貨車出入等危險操作，當局會採取甚麼措施以保障前往該處進行休憩的市民的安全。既然有安全方面的顧慮，她建議可否把整個海堤改作休憩用地，當中是否涉及向城市規劃委員會提出更改土地用途的程序。 |
| - 發展局首席助理秘書長(海港)姜梁詠怡女士表示，改變該幅海事處管轄用地的土地用途，需與運輸及房屋局再作商討。海港組會協助把議員的意見向局方轉達。政府抱著與議員相同的願景，即興建一條延續的海濱長廊，但亦須顧及業界的聲音，平衡各方需要。回應鄭麗琼議員有關安全方面的關注，她表示倘海事處釋出有關地段，當局在研究時會留意安全等因素。有關城市規劃程序方面，她表示有關用地劃作“其他指定用途” 註明 “公眾貨物裝卸區” 地帶。而在該用地上作 “休憩用地” 用途是經常准許的，若有關用地釋出後改作休憩用途，並不需要進行城市規劃申請。 |  |
| - 主席請議員就動議作出表決。經投票後，動議獲得通過。 |  |
| 動議： 中西區區議會強烈要求政府將西區貨物裝卸區近外海的區域劃為休憩用地，並與建議興建的西區副食品批發市場的海濱長廊相連接。 (由陳學鋒議員、陳財喜議員、盧懿杏議員、葉國謙議員、張國鈞議員、蕭嘉怡議員、林懷榮議員、葉永成議員、陳捷貴議員、李志恒議員、張翼雄議員、陳浩濂議員、文志華議員、吳少強議員提出) (18位贊成： 葉永成議員，陳學鋒議員，葉國謙議員(授權陳學鋒議員)，甘乃威議員，陳捷貴議員，鄭麗琼議員，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員，陳浩濂議員，蕭嘉怡議員，許智峯議員，林懷榮議員，張國鈞議員，張翼雄議員，吳少強議員，黃堅成議員) (0位反對) (0位棄權) |  |
| - 主席表示，區議會將去信運輸及房屋局以表達議會的訴求和意見，並會把副本送交行政長官辦公室。 |  |
| - 主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第10項︰促請政府盡快發出新免費電視牌照 (中西區區議會文件第8/2013號) （下午6時30分至6時45分） |  |
| - 副主席指出，商務及經濟發展局和通訊事務管理局均表示三宗免費電視牌照申請仍在處理中，並無補充故沒有派代表出席會議。 |  |
| - 各議員的發言重點如下︰ |  |
| (a) | 許智峯議員不滿意政府部門沒有派代表出席會議，故予以譴責。 |
| (b) | 黃堅成議員指出，政府早於三、四年前曾就發出新的本地免費電視服務牌照(“免費電視牌照”)進行諮詢，但至今仍未見有任何實質進展，對此表示不滿。他認為引入更多競爭對手，可令市民有更多的選擇並從而受惠。他詢問政府何以尚未公開發牌條件和展開招標程序。他請議員支持通過動議，因為本港目前只有兩個免費電視台，令節目播放方面受到諸多限制，實在有違公眾利益的原則。 |
| (c) | 許智峯議員表示，市民不滿意只有兩個免費電視台的態度是清晰可見的，現時各類新聞、時事及娛樂節目質素未如理想，因為這行業需要有真正的競爭。他詢問當局何以審批過程進行了三年仍未有結果，導致延誤的理由為何，並請議員支持通過動議。 |
| (d) | 鄭麗琼議員希望行政會議的成員盡快完成審批牌照。與鄰近地區相比，香港的免費電視台數目較少，加上目前的免費電視節目質素不太理想，因此增發免費電視牌照非常重要。她請議員支持通過動議，透過區議會促請政府盡快發出新免費電視牌照。 |
| (e) | 張翼雄議員指出，由於城市電訊(香港)有限公司(“城市電訊”)現正積極申請成為第三個免費電視台，一旦通過動議促請政府盡快發出新免費電視牌照，似乎有協助城市電訊獲發牌照之嫌，因此請有關議員澄清。 |
| (f) | 黃堅成議員澄清，提出的動議絕對無意促請政府盡快發出新免費電視牌照給某一位申請者。他們只希望政府公開招標條件，讓有意經營免費電視台的人士可參與競投，他們支持任何為增加免費電視渠道參與投標的申請者。 |
| (g) | 許智峯議員進一步澄清，文件旨在支持開放免費電視市場，沒有指明新牌照應發給哪位申請者，並促請當局盡快公布審批的結果。 |
| (h) | 文志華議員表示，動議經黃堅成議員和許智峯議員加以補充說明後，有助議員作出決定。 |
| (i) | 甘乃威議員強調，動議旨在促請政府盡快發出新的免費電視牌照，為電視行業引入良性競爭。他指出免費電視台的節目質素不理想，所以發出新牌照可為市民提供較多元化的節目。他重申有關議員從沒有提及新牌照應發給哪一個申請者。 |
| (j) | 許智峯議員請將會投反對或棄權票的議員發表其所持的理據。 |
| (k) | 張翼雄議員表示，動議促請政府盡快發出新的免費電視牌照，但由於目前三個申請者中以城市電訊的呼聲最高，因此令人覺得動議有助該公司獲發給牌照。 |
| (l) | 甘乃威議員表示，免費電視牌照的申請者有三個而非一個。他重申絕對無意建議當局發牌給城市電訊。 |
| (m) | 鄭麗琼議員強烈澄清，民主黨提出動議絕無涉及任何利益，他們一心只為公眾著想，希望透過發出新免費電視牌照，以提升免費電視節目的質素和拓展本地的文化創意空間。 |
| (n) | 文志華議員同意該動議為公眾著想的精神，但表示動議確實容易令人引起誤會。 |
| (o) | 主席認為，香港倘有更多免費電視台進行良性競爭，是市民之福，所以他會支持動議。 |
| - 副主席請議員就動議作出表決。經投票後，動議獲得通過。 |  |
| 動議： 本會促請政府以公眾利益為本，盡快批出新的免費電視牌照，引入良性競爭，為市民提供更多元的選擇，從而提升免費電視節目的質素，拓展本地的文化創意空間。 (由許智峯議員、甘乃威議員、黃堅成議員及鄭麗琼議員提出) (17位贊成： 葉永成議員，陳學鋒議員，葉國謙議員(授權陳學鋒議員)，甘乃威議員，鄭麗琼議員，陳捷貴議員，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員，陳浩濂議員，蕭嘉怡議員，許智峯議員，林懷榮議員，張國鈞議員，吳少強議員，黃堅成議員) (0位反對) (1位棄權: 張翼雄議員) |  |
| - 許智峯議員要求以區議會名義去信行政長官辦公室、商務及經濟發展局和通訊事務管理局，表達區議會的意願。 |  |
| - 副主席表示，根據區議會的正常程序，會議紀錄將在會議後以函件形式送交各有關當局。 |  |
| - 張翼雄議員澄清，他是投棄權票的，所以動議並非一致通過。 |  |
| 第11項︰要求加強監管美容機構，保障市民安全及權益 (中西區區議會文件第9/2013號) （下午6時45分至6時55分） |  |
| - 副主席歡迎香港警務處和衞生署的代表出席會議。 |  |
| - 衞生署醫生(社區聯絡)2陳思嘉醫生表示，政府已成立私營醫療機構規管檢討督導委員會(“督導委員會”)，檢討私營醫療機構的規管架構。藉著吸納社會各界的意見，督導委員會會就私營醫療機構的規管模式及監管制度提出建議。 |  |
| - 陳財喜議員詢問，當局有否採取短期和有系統的俗稱“放蛇”的喬裝顧客調查行動，以及有否採取正式的巡查行動，以免再度發生同類的不幸事件。他要求當局對現行法例中有關醫學美容和相關機構的灰色地帶加強監管。 |  |
| - 甘乃威議員提出兩點意見：第一，有些美容機構是與醫生掛鈎，以進行一些必須受醫生監督的工序。醫生雖受法例規管，但美容機構及其所刊登的廣告則不受監管，他認為這情況不理想，並建議當局規管這類廣告。第二，一些工序例如激光美容涉及操作機器，但機構的操作人員卻沒有操作執照。他建議當局訂立法例，規定這類操作人員必須先獲發給相關執照才可工作，以加強保障消費者的安全。 |  |
| - 回應陳財喜議員的提問，陳思嘉醫生表示督導委員會現正對私營醫療機構規管進行檢討。在採取中期措施期間，衞生署會加強檢查美容服務的廣告，並與消費者委員會合作分析投訴和主動巡查，必要時會採取執法行動，打擊涉嫌向顧客提供高風險醫學治療／程序的美容服務公司。回應甘乃威議員的意見，陳醫生表示，督導委員會已通過成立四個工作小組，以進行深入的研究，並就各個專項議題制定未來路向的各個方案。其中一個小組專責區分醫療程序／行爲和美容服務，並由衞生署署長擔任主席，小組成員包括相關醫學專科、美容業和消費者組織的代表，小組將會提出建議，訂明須由註冊醫生施行的醫療程序，避免有美容院繼續以提供「醫學美容服務」為名，不當地施行醫療程序，對顧客構成健康風險。 (會後備註: 此外，在採取中期措施方面，衞生署、香港海關和消費者委員會加緊就各自的範疇保障消費者權益，並加強教導公眾如何選擇安全的美容服務。而於上個立法年度通過的一項新法例(《2012年商品說明(不良營商手法)(修訂)條例》)，旨在打擊針對消費者的特定不良營商手法。香港海關作為該條例的主要執法部門，正加緊準備執行法例的工作。商務及經濟發展局期望條例可於2013年生效。) |  |
| - 甘乃威議員重申，他要求當局監管美容機構的廣告，及規定美容機器的操作人員必須持有認可執照。 |  |
| - 陳思嘉醫生表示，她會把議員就監管美容機構的廣告及規定美容機器的操作人員須具備執照方面的意見向當局反映。 |  |
| - 副主席請議員就動議作出表決。經投票後，動議獲得通過。 |  |
| 動議： 本會強烈要求政府加強監管美容機構，保障市民安全及權益。 (由葉國謙議員、張國鈞議員、陳學鋒議員、盧懿杏議員及蕭嘉怡議員提出) (17位贊成： 葉永成議員，陳學鋒議員，葉國謙議員(授權陳學鋒議員)，鄭麗琼議員，陳捷貴議員，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員，陳浩濂議員，蕭嘉怡議員，許智峯議員，林懷榮議員，張國鈞議員，張翼雄議員，吳少強議員，黃堅成議員) (0位反對) (0位棄權) |  |
| - 副主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第12項︰檢討擴闊馬路計劃的成效 (中西區區議會文件第10/2013號) （下午6時55分至7時15分） |  |
| - 副主席歡迎運輸署、規劃署和地政總署的代表出席會議。 |  |
| - 各議員的發言重點如下︰ |  |
| (a) | 陳捷貴議員表示，發展商在堅道92號對面進行重建時，當局沒有把握機會要求發展商擴闊該地點的路面。幸好發展商在未獲得增加地積比率的優惠下，仍然自行把部分地界向地盤方向後移，以擴闊現有的行人路。他對於屋宇署不派代表出席會議表示遺憾，並認為屋宇署應主動地建議發展商把地盤與街道緊接界線向後退入。他指出倘有關部門按公眾通道或道路擴闊計劃認為合適及必須，屋宇署可根據《建築物條例》的規定批准額外的上蓋面積及地積比率。因此，各部門可按實際需要就擴闊道路提供意見，而屋宇署亦擁有提供優惠予發展商的審批權。他詢問有關部曾否向屋宇署提出需要擴闊上述行人路及結果如何，並希望當局日後在處理同類事件時可提出為發展商提供優惠以進行道路擴闊工程的要求。 |
| (b) | 陳財喜議員認為，當局應設立機制，以把握建築物重建時把狹窄的行人路擴闊的機會，因為區內有很多地點需要把地界向後退入以擴闊路面。他建議當局把將會重建的建築物的資訊通知民政事務處和區議員，至於機制的詳情則可詳細探討。此外，他建議成立數據庫，有系統地記錄中西區內需要進行道路擴闊工程的地點。 |
| (c) | 李志恒議員認為，道路擴闊計劃的精神是行車路和行人路並重，當局應在無須進行重建的情況下，盡量擴闊這兩類有需要的道路的路面。他建議當局應全面檢視區內全部有需要加以擴闊的行人路和行車路，並即時提出意見和建議，其後再作實地視察。他認為當局應在擴闊道路的事宜上加強實質的工作。 |
| (d) | 陳浩濂議員表示，中西區內特別是山頂及半山區內，很多的道路是在早期建成的，其原設計和預計的交通流量至今或已變得不合時宜。擴寬道路的機會不只限於商業或私人重建項目，當局應把握每個擴闊狹窄道路的機會。例如：(i)現時舊山頂道旁的行人路非常狹窄，行人路到嘉諾撤醫院旁的一段甚至中斷了。但有關部門並沒有把握近年嘉諾撤醫院重建計劃的機會，要求醫方讓出少少空間，令該段行人路完整，解決現時市民走到該段路時要走出馬路的問題；(ii) 在馬己仙峽道梅道交界過去一年進行了渠務工程，由於該路段路斜彎急，他曾多次向有關部門反映，要求趁著渠務工程的機會擴闊該段馬路甚至改善路面斜度。但現時渠務工作已完工了，有關的道路改善工程卻沒有實行。他認為政府部門之間應該加強協調，從而就收到的意見作出實際行動；及(iii)波老道的馬路既窄又斜，車輛間的輕微碰撞不時發生。現時波老道正有私人重建項目，交通負荷將增加，當局應該趁著有關項目重建時擴闊該段馬路，改善交通。 他認為雖然運輸署努力作出配合，但仍需要跨部門的合作協調才可成事，例如設立登記冊的機制，把區內的重建、修路和渠務等項目集中記錄，盡量採取相關的道路擴闊措施，以期為市民提供更安全和方便的道路環境。 |
| (e) | 鄭麗琼議員建議部門為區內非常狹窄的行人路擬備一份清單，以供日後進行發展和重建項目時作為參考。對於不願意把地界向後退入的業主，她詢問政府是否有權強制他們遵行有關指示。 |
| - 運輸署工程師/中西區2林樹基先生澄清，堅道92號至102號石牆前的一段行人路非常狹窄，闊度少於一米。當知悉發展商擬重建堅道92至102號地段後，運輸署已將該段堅道須擴闊的範圍及要求通知有關發展商，並要求將地界向後移。於審閱建築圖則時，運輸署亦將有關道路擴闊事宜及地界後移的要求，經屋宇署通知相關的建築師。根據屋宇署傳閱的建築圖則顯示，發展商擬把地面建築線後移，令該處行人路有三米闊，發展商現正與有關部門商討後移用地的管理及維修事宜。至於該地段須後移地界線，可否取得額外地積比率或獎勵，屬於屋宇署範圍，須由該署回應。他重申運輸署一直有要求該地段的發展商將地界向後移，以擴闊行人路。 |  |
| - 運輸署高級工程師/中西區符致日先生表示，運輸署與區內人士意見一致，希望將區內狹窄的行人路擴闊，而有需要後移地段界線的地點歸納在分區計劃大綱圖。他闡述自一九九零年有關規劃部門制定《香港規劃標準與準則》以來，政府一直參照相關標準與準則辦事。運輸署支持以額外地積比率作為奬勵或誘因，鼓勵業主或發展商把地界向後退入，以配合有關規劃需要；業界一直接受當局的做法。可是，當某地段已採用最高的地積比率發展後，便不能再以此作為挪移地界的誘因。倘若政府需要在這類地段進行擴闊工程的話，便不能以額外地積比率吸引業主配合，於是在必要時需按照法定程序向業主進行徵地及作出賠償。基本上，發展商接受現行這些安排(以額外地積比率作為奬勵，鼓勵發展商把地界向後退入)，但亦有例外的情況，如個別皇后大道中價值高昂的地舖的業主，並不肯把地界向後退入。至於透過立法以強制方式執行，一來缺乏奬勵性，二來會引起政府是否尊重私人業權之爭議。在擴闊半山區的狹窄道路方面，該署的立場是全力爭取機會、支持相關行動和盡量運用地積比率的優惠加以配合，惟已達最高限度者則須另行處理。 |  |
| - 規劃署高級城市規劃師/港島靳嘉燕女士回應，在機制方面，於大部分情況下，當局會透過屋宇署把大廈重建的建築圖則分派給各部門，以蒐集部門的意見，運輸署等部門會審視把建築物後移以設立公共通道/擴闊道路的需要或建議。倘重建項目涉及規劃申請，規劃署會扮演統籌處理申請的角色，就項目諮詢部門的意見。城規會在審理個案時可視乎情況加入建築物後移的要求作為批准申請的附帶條件。另重建項目倘涉及契約修訂，當局亦可能把建築物後移的要求收納在地契的條文內，但中西區內很多土地所訂立的是無限制契約，重建時無須進行契約修訂，因此未能加入新條款。在《建築物(規劃)規例》下，把建築物後移騰出地面空間作為通道或道路，在沒有抵觸其他條例及在相關部門的支持下，當局可批出相當於騰出土地的面積五倍的額外總樓面面積。相比引用法例強制執行建築物後移的規定，倚仗樓面面積奬賞作為鼓勵建築物後移的誘因，可避免涉及侵犯私人土地業權以致引起訴訟等後果。簡言之，相關部門會小心審視每份建築圖則，在認為有需要時就設立公共通道/擴闊道路的需要提出意見。然而，倘運輸署認為極有需要在分區計劃大綱圖內反映某些擴闊行人道/道路的計劃，規劃署會在經考慮並認為合適及必須下，向城規會作出相關建議。在西營盤及上環分區計劃大綱圖上顯示擴闊蘇豪區內的行人道是一個例子。 |  |
| - 地政總署產業測量師/西(港島西及南區地政處)李露明女士補充，當局根據地契的條款處理個案時，不能強制發展商於重建項目內把地界向後退入。現時一般的做法是屋宇署以額外地積比率作為誘因，讓發展商自願地把地界退入，藉此騰出空間把道路擴闊。若以徵地方式收回土地，便須待路政署落實公務工程並刊登憲報後才可啟動徵地的程序，由於涉及私人產權，這方法未必能順利進行。 |  |
| - 陳捷貴議員認為在堅道92號的事件中，當局為免被公眾指責向發展商提供利益而不主動地提出額外地積比率的建議，實屬矯枉過正，因為屋宇署在獲取路政署和運輸署等部門的意見後，是有權批准額外的上蓋面積和地積比率。他認為吸引發展商主動提出申請退入地界是最理想的做法，但當局亦可運用本身的權力，透過提供額外的上蓋面積和地積比率以擴闊路面。對於地積比率已達最高限度的地段，如屬有極大需要，當局可本著“特事特辦”的精神處理，在地積比率方面再施加少許的額外優惠，以達致擴闊道路的目的。 |  |
| - 陳浩濂議員詢問，當局是否有機制及任何政策，當政府部門施工後釋出的所有土地可乘此機會擴闊道路。 |  |
| - 張翼雄議員詢問，堅道92號至102號道路經擴闊後，法律上的技術問題是否已一併獲得解決，增多了的道路的管理責任將歸於哪一方。他請部門加以解釋。 |  |
| - 符致日先生表示，處理這個問題的部門為屋宇署，運輸署是提供意見的其中一個部門。 |  |
| - 副主席建議區議會以書面要求屋宇署作出回覆。 |  |
| - 符致日先生補充，發展商在申請圖則中時有騰出物業地面空間的設計，儘管有關圖則已獲批准，發展商並非一定選擇落實有關設計。因為有些申請人的目的可能是為了評估/測試當局對有關圖則設計的反應。 |  |
| - 副主席贊同李志恒議員的意見，首先蒐集議員就區內有需要擴闊的路段的意見，然後再作進一步的研究。他建議邀請議員提供其認為有需要加以擴闊的路段的資料。區議會集合和整理有關資料後，會聯絡有關部門並進行實地視察，研究建議的可行性。如有需要，區議會會請規劃署考慮把有關要求納入分區計劃大綱圖內。 |  |
| - 陳捷貴議員重申，對屋宇署缺席是次會議表示遺憾。 |  |
| - 副主席表示，區議會將於會後致函向屋宇署表達意見。 |  |
| - 副主席多謝嘉賓出席會議。 |  |
| 第13項︰要求政府盡快覓地興建公營房屋 (中西區區議會文件第11/2013號) （下午7時15分至7時40分） |  |
| - 副主席歡迎房屋署和規劃署的代表出席會議。 |  |
| - 各議員的發言重點如下︰ |  |
| (a) | 黃堅城議員表示，多年來議員一直要求政府覓地興建公營房屋(“公屋”)，因為中西區居民對公屋的需求遠超出供應量。根據去年的規劃大綱草圖，區內有四幅尚未定出用途的土地，分別位於前屠房、焚化爐、摩星嶺公民村和加惠民道已婚警察宿舍。若當局能撥出當中的部分用地以興建公屋，便可大幅減少公屋對區內低下階層人士供不應求的情況。雖然興建公屋須按既定程序進行，但興建的決定本身具指標性作用，藉此顯示公屋不一定要在偏遠地區興建，有助促進社會融和。他要求政府詳細考慮盡快在上述地點覓地興建公屋。 |
| (b) | 李志恒議員指出，其他區議會反對在當區興建公屋，原因是選址不適合或遭居民反對；他對此表示遺憾。他解釋本文件的精神在於尋求整體性的合作，除了中西區配合政府在區內興建公屋外，本港其他地區亦須同時同步地尋覓適合的地點進行興建，但在作出決定前必須顧及交通負荷能力等因素。 |
| (c) | 主席認為，現時輪候入住公屋的人數眾多，但在決定興建地點前必須顧及當區區情，考慮交通流量和屏風樓等因素。他建議當局在西環邨進行原地重建和安置。他支持政府盡快在區內覓地興建公營房屋，但須顧及周邊設施是否配套得宜。 |
| (d) | 鄭麗琼議員指出，自政府在二零零四年撤銷租金管制後，上環至西營盤一帶的租金的每年升幅都很大，以致低收入人士生活困難，且無固定的安居之所。因此，她支持動議，並表示南區的原地重建和安置的模式可供參考。 |
| (e) | 甘乃威議員不滿意有政府官員發表“劏房”有存在價值的言論，因為這類型的出租住宅單位的出現，是高地價政策下的惡果，這亦反映政府無決心解決樓宇價格高昂的問題。他指出李志恒議員對其他區議會反對政府在當區興建公屋一事表示遺憾，但他理解每區都有本身的民情，假如政府在前述的數幅土地上興建公屋，也有可能引起當區居民和議員的反對。這是由於事件涉及改變土地用途，在原本屬其他社會規劃用途的用地上興建公屋，必定會招致爭議，問題在於當局如何處理反對意見。他表示中西區具備可發展的契機，因為西港島綫即將通車，加上區內有數幅較大的土地可供使用。他支持重建西環邨，但暫時遷置邨內居民的地點則須從長計議。政府如有決心解決公屋不足的問題，須首先提出具體的興建地點，然後才可進行具體的討論。他贊成政府在中西區內興建公屋，並要求政府在本年內提出擬興建公屋的具體地點和數據，以供社區作充分的討論。 |
| - 規劃署高級城市規劃師/港島5伍家恕先生感謝中西區人士一直都支持在本區內興建公屋。該部門正與房屋署就在前摩星嶺公民村和加惠民道已婚警察宿舍的地段上興建公屋進行可行性研究和評估，一旦得出結果，便會諮詢區議會。 |  |
| - 房屋署物業服務經理(物業服務)(西九龍及港島)(2)黃俊雄先生表示，對於是否重建西環邨或其他屋邨，當局會首先考慮四個因素，包括樓宇結構、維修的成本效益、重建的發展潛力和合適的遷置資源，以及其他需要考慮的因素包括交通、技術、環境、地區整體規劃、都市設計和密度，社區服務和社會福利等，然後才作出決定。 |  |
| - 副主席回應甘乃威議員有關動議的詢問後，請議員就動議作出表決。經投票後，動議獲得通過。 |  |
| 動議1： 本會要求政府盡快覓地興建公營房屋，以滿足市民居住的需要。 動議2： 本會要求政府若要在中西區內選址興建公營房屋時，必須充份諮詢本區議會及當區居民意見。 (由葉永成議員、陳捷貴議員、陳財喜議員、林懷榮議員、李志恒議員、張翼雄議員及陳浩濂議員提出) (18位贊成： 葉永成議員，陳學鋒議員，葉國謙議員(授權陳學鋒議員)，甘乃威議員，陳捷貴議員，鄭麗琼議員，陳財喜議員，李志恒議員，文志華議員，盧懿杏議員，陳浩濂議員，蕭嘉怡議員，許智峯議員，林懷榮議員，張國鈞議員，張翼雄議員，吳少強議員，黃堅成議員) (0位反對) (0位棄權) |  |
| 第14項︰中西區區議會聘請行政助理、項目統籌主任及活動推廣助理 (二零一三至二零一四年度) (中西區區議會文件第12/2013號) （下午7時40分至7時45分） |  |
| - 主席歡迎中西區民政事務處高級行政主任(區議會)黃明慧女士出席會議。 |  |
| - 黃明慧女士建議，按照以往的人手，並因應工作需要及民政事務總署(“總署”)《運用區議會撥款守則》所規定的使用撥款上限，即每年使用不多於當區所得撥款的百分之十五，為區議會續聘六名行政助理、一名項目統籌主任，以及一名活動推廣助理，以執行區議會的職務。 |  |
| - 各議員的發言重點如下︰ |  |
| (a) | 陳捷貴議員支持續聘員工的建議，但詢問為何行政助理(區議會)5的薪金比其他相同職級人員的薪金為高。 |
| (b) | 張翼雄議員指出，建議聘用區議會合約員工的約滿酬金並不吸引。他建議在下次續約時，把約滿酬金增加至8.5%或以上，令這方面的水平與私人機構的大致看齊，以提高前線員工士氣。 |
| (c) | 甘乃威議員詢問，有關職位是否恆常聘請的職位。他指出，區議會自二零零八年起每年都會聘請合約員工。他認為逐年聘請的運作模式不理想，因為會對員工的士氣和質素產生負面影響。他不反對續聘員工的建議，但詢問何以不把這些恆常聘請的職位轉為長期的公務員職位。他認為基於區議會的地位、重要性和工作量，不宜長時間地聘請合約員工。他重申他不會反對撥款，但擔心這運作模式會令員工的質素下降，所以請民政事務專員向總署反映。 |
| (d) | 張翼雄議員贊同甘乃威議員的意見，因為合約員工的流動性大。他建議日後聘請的合約員工的合約任期，與區議會的任期相同即四年，以提高員工士氣和累積員工經驗，令區議會的工作更為暢順，並要求把他的意見向總署反映。 |
| - 回應張翼雄議員的建議，黃明慧女士解釋，十八區區議會目前都劃一按照總署規定的條款聘用合約人員。本區區議會亦按照總署的指引向每位完成一年期合約的員工發放約滿酬金(當中包括百分之五的強積金供款)，例如行政助理的約滿酬金是其薪金的百分之十五，活動推廣助理的則是其薪金的百分之十。回應甘乃威議員的提問，黃女士表示有關職位屬經常聘請的職位，因為本區區議會每年獲得總署的撥款約一千多萬元，故需人手籌辦和跟進所舉辦的活動；惟根據總署規定，用以聘請人手的總薪金不得多於所得撥款的百分之十五，並須以合約形式進行聘用。因此，區議會須根據每年的撥款額，逐年聘用合約員工。她會把兩位議員提出就合約員工的合約年期和薪酬(如增加約滿酬金)的建議，向總署反映。回應陳捷貴議員的提問，黃女士解釋，擔任行政助理(區議會)5的合約員工是在二零零九年入職的，比另外五個相同職級的人員為早，獲給予當時的增薪點，所以薪金比他們的為高。 |  |
| - 甘乃威議員表示，為區議會的工作質素著想，他建議以區議會名義，就把申請撥款的職位轉為長期職位的意見，向總署反映。 |  |
| - 主席認為民政事務專員已知悉此事並會把議員的意見向總署反映，而各區區議會也是按照相同的指引運作。 |  |
| - 議員並無其他意見，主席宣布區議會通過撥款申請。 |  |
| 第15項：議員的書面報告 （下午7時45分） |  |
| - 主席表示，中西區撲滅罪行委員會已於二○一二年十月十九日舉行二○一二至二○一三年度的第三次會議。滅罪會將於本年一月十八日召開第四次會議。 |  |
| - 議員並無補充。 |  |
| 第16項：中西區區議會轄下各委員會會議報告 （下午7時45分） |  |
| - 主席請議員備悉下列文件： |  |
| (i) | 文化康樂及社會事務委員會 (中西區區議會文件第13/2013號) |
| (ii) | 地區設施管理委員會 (中西區區議會文件第14/2013號) |
| (iii) | 財務委員會 (中西區區議會文件第15/2013號) |
| (iv) | 食物環境衞生及工務委員會 (中西區區議會文件第16/2013號) |
| (v) | 交通及運輸委員會 (中西區區議會文件第17/2013號) |
| 第17項：二○一二至二○一三年度中西區區議會工作小組報告 （下午7時46分） |  |
| - 主席請議員參閱文件，工作小組主席並無補充。 |  |
| 第18項：中西區地區管理委員會第182次會議報告 (中西區區議會文件第18/2013號) （下午7時46分） |  |
| - 主席請議員參閱文件。 |  |
| 第19項：中西區各分區委員會會議報告 (中西區區議會文件第19/2013號) （下午7時46分） |  |
| - 主席請議員參閱文件。 |  |
| 第20項：其他事項 （下午7時46分） |  |
| - 沒有其他事項。 |  |
| 第21項：下次會議日期 （下午7時47分） |  |
| - 主席宣布，第八次會議將在二○一三年三月二十一日舉行。政府部門提交文件的截止日期為二○一三年二月二十八日，議員提交文件的截止日期則是二○一三年三月六日。最後他宣布會議結束，並多謝各位嘉賓和議員出席會議。 |  |
| - 會議於下午七時四十七分完結。 |  |

| 會議紀錄於 | 二○一三年三月二十一日 | 通過 |
| --- | --- | --- |
| 主席: | 葉永成議員 |  |
| 秘書: | 黃明慧女士 |  |

中西區區議會秘書處

二○一三年三月