二零一二至二零一三年度

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第七次會議

會議簡錄（確定）

| 出席者： 日期 | ﹕ | 二零一三年一月二十三日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午五時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |

主席

張翼雄議員

組員

陳財喜議員

鄭麗琼議員

許智峯議員

李志恒議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH

列席者：

葉永成議員, BBS, MH, JP

盧家亮先生, MH		交通工程師

李家俊先生		機電工程署 工程師/運輸、保安及中央工				程3/6

張子洋先生		運輸署 高級運輸主任/運輸設施管理

李傑峰先生				路政署 工程師/香港1-4

黎富強先生				路政署 工程師/九龍2-1

李浩天先生				運輸署 工程師/特別職務

黃明慧女士				中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

顏俊輝先生		中西區民政事務處 行政助理(區議會)4

因事缺席者：

陳捷貴議員, BBS, JP

陳學鋒議員

林懷榮議員

張國鈞議員

蕭嘉怡議員

秘書：

陳成豐先生		中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

歡迎：

主席歡迎各與會者出席二零一二年至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第七次會議。

第1項：通過會議議程

2.	主席及組員同意先討論「檢討正街行人扶手電梯的工程進度」，然後才討論「監察磅巷行人扶手電梯的工程進度」。議程修改後獲得通過。

第2項：通過會議議程

3.	第六次會議簡錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項

(a) 監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建

- 機電工程署李家俊先生表示，在二零一二年十一月至十二月期間，中環-半山行人扶手電梯沒有出現超過連續三天因維修或故障而停止運作的事故。另外，他指中環-半山行人扶手電梯於二零一二年十二月開始進行大修工程，部分段落的工程已經完成。因應區議會就維修時間表的意見，署方已安排避免於聖誕節及農曆新年期間進行維修，因此其餘段落的工程將於農曆新年後才進行。李先生表示，完成維修的電梯故障次數明顯減少。

- 組員的提問和意見概述如下：

- 主席關注扶手電梯使用者按動緊急按鈕的情況嚴重、6T段扶手電梯調較扶手帶的時間過長及22E段扶手電梯發生的特別事故；及

- 許智峯議員關注扶手電梯故障的投訴數字，希望署方能提供過去半年或一年的數據以作比較，並詢問夜間維修的情況。

- 機電工程署李先生的回覆如下：

- 署方已參考港鐵站行人扶手電梯的設計加裝金屬圈以保護緊急按鈕。他指按動緊急按鈕的情況主要為惡作劇，署方已於電梯停止運作後盡快重開；

- 6T段扶手電梯為整條中環-半山行人扶手電梯中最長的一段，由於現行法例規定扶手帶必須與扶手電梯同步，因此需要花較多時間於調整及觀察運作；

- 22E段扶手電梯曾發生兩次特別事故，包括有使用者沒有按照指引抱起狗隻，引致狗隻被卡在扶手電梯的出口；及有醉酒的使用者在扶手電梯上摔倒。他強調這兩次事故均與扶手電梯的安全沒有關係；

- 將於會後研究如何表達扶手電梯的故障數據，讓組員能分析故障趨勢；及

- 現時已安排中環街市至荷李活道之間數段扶手電梯，逢星期一、二及三進行夜間維修，自實施以來沒有收到投訴。而其他段落則因為較接近民居，所以不適宜進行夜間維修。

- 運輸署張子洋先生表示署方正研究安裝可拆除式的570毫米及400毫米距離的鐵柱，並調派人員協助受影響的市民，如發現攜帶嬰兒車的人士、使用助行架的長者，及使用步行輔助工具的殘疾人士受阻時，扶手電梯人員會移除鐵柱，讓他們進入扶手電梯，從而平衡各類別使用者的需要。本署會再徵詢法律意見，就上述建議連同紓緩措施可否免除由安裝鐵柱所構成間接歧視的風險，以免抵觸香港法例第487章《殘疾歧視條例》，以及香港法例第527章《家庭崗位歧視條例》，然後再進行諮詢。他表示安裝鐵柱的距離如少於400毫米，可能會令部分人士，例如使用助行架的長者、使用步行輔助用品的殘疾人士及攜帶嬰兒車的人士未能自由進出系統，因而抵觸《家庭崗位歧視條例》及《殘疾歧視條例》。因此，他建議小組在討論柱距時參考有關意見。此外，如果需要完全阻擋汽水車進入扶手電梯，鐵柱的距離需要低於305毫米。他相信這會阻礙攜帶嬰兒車的人士、使用助行架的長者、及使用步行輔助工具的殘疾人士進入扶手電梯，更會影響一般使用扶手梯的人士，使他們需側身進入扶手電梯，阻塞人流。因此對低於305毫米的柱距有保留。

- 組員的意見概述如下：

- 主席表示扶手電梯正面出入口的鐵柱距離可約為400至410毫米，但側面的出入口則需要低於305毫米，以防止汽水車在側面入口進入。他表示試點計劃需要盡快推行，並建議於荷李活道與伊利近街之間一段作試點。他希望運輸署於下次會議可派出較高級的代表出席會議，並對組員的提問作出確實的回覆；

- 文志華議員同意先依照運輸署的建議，先行選取一試點安裝鐵柱，視乎情況再作討論；

- 吳少強議員建議可嘗試以「品字形」的安裝方法來安裝可移除的鐵柱，相信這能有效預防汽水車進入扶手電梯；

- 李志恒議員指部份殘疾人士並不適合使用行人扶手電梯，因為容易發生意外。他亦認為《家庭崗位歧視條例》及《殘疾歧視條例》並不適用於中環-半山行人扶手電梯，因為現有電梯於興建時並未有相關法例規管，因此考慮安裝鐵柱時時亦不必考慮相關法例；

- 葉永成議員詢問運輸署所指的法律問題是指組員的建議違反了相關條例，還是運輸署單方面擔心安裝鐵柱可能會違反相關條例。另外，他認為可以在實施試點計劃的同時，考慮加強濫用行人扶手電梯的懲罰；

- 鄭麗琼議員表示擔心安裝鐵柱後，長者或失明人士使用電梯時會有危險，希望運輸署可以考慮使用其他可行的方法來防止濫用扶手電梯，例如罰款或其他法律行動；

- 許志峯議員表示可以多管齊下，一方面先依照部門的建議實施試點計劃，另一方面考慮訂立法例及罰則以懲罰濫用電梯的人士；及

- 陳財喜議員希望運輸署確認能否實施試點計劃後，馬上以書面形式回覆區議會。

- 主席要求運輸署在七個工作天內就上述的意見給予書面回覆。(會後註: 運輸署已於2013年1月31日書面回覆工作小組。)

- 盧家亮先生詢問運輸署對中區警署建築群活化計劃竣工後對中環-半山行人扶手電梯人流量的影響。

- 運輸署張子洋先生表示署方預計人流將會增加，但現有行扶手電梯的容量應可以應付增長的人流。運輸署將會於中區警署建築群活化計劃竣工後再次檢討及計算人流量。

- 盧家亮先生希望運輸署能提供如何計算出行人吸引量及出行量並提供計算的根據及希望運輸署能跟進研究行人扶手電梯人流量再考慮是否需要優化現有的行人扶手電梯。文志華議員希望運輸署提供現有的數據並指出行人扶手電梯的人流量何時才達飽和。

(b) 檢討正街行人扶手電梯的工程進度

- 路政署李傑峰先生表示，英華台至般咸道一段的電梯組件已經運抵工地進行組裝，可望於本年三月底開放使用。而高街至英華台一段正在進行煤氣管道重置，預計可於本年五月底完成工程。

- 組員的意見概述如下：

- 李志恒議員對路政署的工程進度表示不滿，認為工程多次延誤的主因是地盤人手嚴重不足，並認為路政署對工地管理不善，希望路政署能導促承辦商增加人手以求加快工程進度。

- 文志華議員認為路政署未能與各部門及公共事業機構妥善協調，浪費了大量資源及時間。

- 陳財喜議員表示如工程未能趕及於五月前完成，可能會受天雨一再延遲。此外，他亦希望部門能改善協調及管理地盤的工作。

- 吳少強議員認為路政署與承辦商應該在招標時已經預定完工日期、地盤工作時數及員工數目等資料,並查詢工程合約是否已包含對承辦商延期完工的罰則。

- 路政署李先生指根據記錄，工地每天約有十五名工人工作。由於工地正在趕工，承建商將會增加人手以加快進度。關於放置物資方面，承建商將在農曆新年前移走部份物資並開放行人路供行人使用。他續稱，部門將改善與其他部門的溝通及協調。另外，他指標書中已列明工程延誤對承建商的罰則。

(c) 監察磅巷行人扶手電梯的工程進度

- 路政署黎富強先生匯報工程進度如下：

- 顧問工程公司正在進行初步概念設計工作；

- 地下探土工程方面，署方已申請掘路許可及制訂施工安排，地下探土工程將於本年二月初展開；

- 顧問公司正籌備公眾諮詢，當有確實安排及時間表後會與區議會聯絡；及

- 顧問公司已展開文物影響評估的工作，研究範圍包括對屬二級歷史建築物的太平山街、廣福義祠及醫院道4號在觀景上或其他方面的影響。

- 組員們提出的意見如下：

- 鄭麗琼議員詢問顧問工程公司於進行公眾諮詢時如何找出持份者；

- 主席詢問公眾諮詢的安排；及

- 李志恒議員關注公眾諮詢的時間表及會否就公眾諮詢的內容先行收集區議會的意見。

- 路政署黎富強先生回應指現已經收到不少正反兩面的意見，當中包括三十會、磅巷關注組、中西區發展動力等，署方會稍後主動聯絡這些組織。此外，他表示政府當局十分重視這項工程的公眾諮詢，署方正與顧問公司商討有關安排的最終方案，他初步預計公眾諮詢將於本年上半年展開。在正式開展公眾諮詢前，黎先生會將公眾諮詢的有關詳情向區議會工作小組匯報。

第4項：其他事項

- 沒有其他事項。

第5項：下次會議日期

- 下次會議日期待定。

- 會議於下午六時二十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一三年四月