二零一四至一五年度

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組

第四次會議

(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年十二月十二日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

張翼雄議員

組員

鄭麗琼議員

許智峯議員

李志恒議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH, JP

蕭嘉怡議員

列席者：

盧家亮先生, MH	交通工程師

李家俊先生	機電工程署 工程師/運輸、保安及中央工程3/6

張子洋先生	運輸署 高級運輸主任/運輸設施管理

黃嘉麟先生	運輸署 工程師/房屋及策劃1

李傑峰先生	路政署 工程師/香港1-4

黃明慧女士	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

鄭曉欣小姐	中西區民政事務處 行政助理(區議會)4

因事缺席者

陳捷貴議員, BBS, JP

秘書：

陳成豐先生		中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

歡迎：

主席歡迎各與會者出席二零一四至一五年度關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第四次會議。

- 第1項：	通過會議議程

- 小組通過第四次會議議程

- 第2項：	通過第三次會議紀錄

- 第三次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

- 第3項：常設事項：監察中環-半山及正街行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建

- (關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第11/2014號)

- (關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第12/2014號)

- 就中環-半山行人扶手電梯的運作，機電工程署李家俊先生指中環-半山行人扶手電梯於本年八月至十一月期間曾出現兩次時間較長的故障，分別為九月中士丹頓街至伊利近街一段暫停運作近兩個星期及十月中伊利近街至堅道一段暫停運作三日。他指兩宗事故均因為梯級鏈條內的塑膠滾輪損蝕而導致，有關的事故報告已於會前提交小組參閱。他指署方已敦促承辦商備存足夠零件，以縮短緊急維修的時間。

- 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

- 文志華議員建議於行人自動扶手電梯旁的當眼位置標示電梯編號，以茲識別。另外，他建議利用LED燈牌展示維修時間。

- 許智峯議員要求署方以圖表匯報電梯故障的數據。

- 主席認為扶手電梯故障的時間太長，不能接受。他認為署方應制訂應變計劃及預備足夠後備零件。另外，他同意安裝標示電梯編號的號碼牌，並建議清楚展示機電工程署熱線電話，方便市民於扶手電梯故障時聯絡署方。

- 機電工程署李家俊先生的回應概述如下：

- 承辦商已更換有問題的滾輪，預期新滾輪可用五至十年。

- 現時扶手電梯旁有標示電梯編號的號碼牌，署方會考慮將字體放大及安放於當眼的位置。

- 將安排以移動平均數的統計圖表交代有關電梯的故障數據。

- 署方將向運輸署申請撥款作購買備用零件之用，並安排於人流較少的時間更換梯級鏈條。他指署方會根據電梯損耗的程度決定更換梯級鏈條的優先次序，並會與負責更新工程的同事協調，確保零件用得其所。

- 組員的補充意見如下：

- 許智峯議員提出檢討中環-半山行人扶手電梯的上行及下行時段。

- 文志華議員指居民有不同的需要和期望，認為沒有急切需要改動有關安排。

- 李志恒議員指改動電梯上行及下行時段必先進行大型公眾諮詢。

- 主席認為居民已經習慣現時電梯的運作方式，暫無檢討需要。

- 就正街行人扶手電梯的運作，路政署李傑峰先生指最後的輪椅升降台安裝工程已經完成，待測試妥當及機電工程署發出使用許可後，便可投入服務。另外，他建議待水務署完成於正街一帶的工程再安排提升扶手電梯的速度，以防工地對使用者造成危險。

- 李志恒議員詢問扶手電梯故障集中於八月及十月的原因。他亦反映扶手電梯的「緊急停掣」經常於早上被按，要求署方跟進。另外，他指水務署於高街的工程已部分完成，但重鋪路面與擴闊行人路的工程不配合，一枝電燈柱被放置於車路中間。他又指高街至英華臺的扶手電梯附近有欄杆阻礙市民，並反映扶手電梯環境衞生欠佳。

- 吳少強議員關注扶手運輸帶出現鬆脫及油量不足的原因。他認為不應該待電梯發出信號才為油箱添油。

- 文志華議員建議署方於農曆新年前調整扶手電梯的速度。

- 路政署李傑峰先生表示署方將與機電工程署商討於農曆新年前完成調整扶手電梯的速度。他表示高街至英華臺扶手電梯附近的欄杆用以防止使用者衝出馬路，署方會按建議審視欄杆長度。他續稱會與水務署商討電燈柱擺放的問題，並促請食環署及合約承辦商改善扶手電梯的衞生。

- 機電工程署李家俊先生表示正街自動扶手電梯每天開始運作時會發出聲響，附近居民可能認為聲響滋擾而按下電梯的「緊急停掣」。他表示署方已經把扶手電梯的聲響調校至最低。另外，他指扶手電梯油箱的提示聲響不會影響電梯運作，而署方已經要求承辦商在每次例行檢查時為扶手電梯添油。最後，他指扶手電梯設有安全感應器監察扶手帶會否鬆脫，但可能感應器太過敏感，因而經常導致暫停運作。他表示會調節感應器的敏感度。

討論事項

- 第4項：要求興建一座升降機，由摩羅廟交加街連接羅便臣道現有架空行人扶手電梯

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第10/2014號)

- 運輸署張子洋先生解釋運輸署為中環-半山自動扶手電梯所申請的撥款目的為更新扶手電梯系統，由於增設升降機屬於無障礙通道設施配套工程範圍，故並沒有納入是次更新工程。他已將小組增設扶手電梯事項的建議轉介予路政署考慮。根據路政署的回覆，他指政府於二零一二年八月宣布「人人暢道通行」政策，及後中西區區議會交通及運輸委員會於二零一三年一月三十一日的會議上議決選出三條區內人流量最高的公共行人通道，交予路政署進行技術可行性研究。路政署將在成功推展以上的項目後，在視乎工程進度、區議會意見、建造業市場承受能力、部門資源和公眾反應等，再研究工作小組是次於摩羅廟交加街和羅便臣道行人扶手電梯附近興建升降機的建議。

- 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

- 主席表示機電工程署計劃在二零一七年開始進行位於摩羅廟交加街和羅便臣道一段的行人扶手電梯更換工程，工程預計需時半年。他指該段扶手電梯沒有旁梯，在更換工程進行期間，居民需要使用其他道路來往摩羅廟交加街和羅便臣道，嚴重影響區內居民尤其長者的生活。他指透過「人人暢道通行」計劃落實興建升降機需時較長，因此建議於更新工程中撥款增建一座升降機。另外，他表示不論如何縮短扶手電梯更新工程的時間，工程將嚴重影響居民日常生活。他建議提交文件到區議會大會討論，以取得區議會的整體共識。最後，他指該段扶手電梯對附近居民十分重要，要求機電工程署準備足夠零件應付緊急維修。

- 文志華議員認為扶手電梯更新工程與興建升降機工程屬不同性質，而且兩項項目由不同撥款支持，故他並不建議將兩者混為一談。他表示應檢討並盡量縮短更新工程的時間。他指工作小組可以提出不同解決方案，但討論重點應該放到如何將工序減至最小規模以減少對居民的影響。

- 鄭麗琼議員指曾向路政署查詢有關「人人暢道通行」計劃的進度，署方指需要先處理已開展的項目，完成後才處理其他建議。她要求儘量縮短扶手電梯更新工程的時間，並清楚向居民解釋工程何時開始和完工。另外，她提出擱置早前向路政署提交的「人人暢道通行」計劃的建議，將資源改為於摩羅廟交加街和羅便臣道附近興建升降機。

- 李志恒議員表示「人人暢道通行」計劃的落實進度太慢，未能回應居民需要。

- 盧家亮先生詢問署方會否考慮在施工期間設置臨時升降機（即俗稱「籠𨋢」）。

- 吳少強議員建議先興建升降機，然後才開始更新工程。

- 運輸署張子洋先生重申由於增設升降機並非為更新工程的工程範圍，故署方並不能考慮加設升降機的建議。他亦指中環-半山自動扶手電梯已運作超過20年，為減少故障次數及保障使用者的安全，更新工程必須盡快進行。署方會將小組的意見，包括重新調配工程項目資源，再一次轉介予路政署考慮。另外，他表示會與機電工程署的工程團隊反映組員希望縮短扶手電梯因更新工程而暫停服務的時間的訴求。

- 機電工程署李家俊先生表示現行法例只容許於工地範圍內使用「籠𨋢」，故此「籠𨋢」不適合一般公眾使用。另外，他指署方剛為摩羅廟交加街和羅便臣道一段的行人扶手電梯更換零件。

第5項：其他事項

- 沒有其他事項。

- 第6項：	下次會議日期

- 下次會議日期待定。

- 會議於下午五時正結束。

中西區區議會秘書處

二零一五年五月