中西區區議會

中西區綠化及美化工作小組

二零一二至一三年度

第一次會議簡錄

| 日期﹕ | 二零一二年三月十三日（星期二） |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 下午三時正 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |

出席者:

主席：

林懷榮議員

組員：

陳捷貴議員, JP

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

李志恒議員

文志華議員, MH

蕭嘉怡議員

伍凱欣女士

衞珮璇女士

楊學明先生

林振風先生

列席者：

| 李翰雄先生 | 康樂及文化事務處 中西區助理康樂事務經理(四) |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處 行政主任(地區管理) |
| 麥錦垣先生 | 香港鐵路有限公司 高級設計管理工程師–土木 |
| 盧世章先生 | 香港鐵路有限公司 一級環境工程師–樹藝 |
| 胡美鳳小姐 | 香港鐵路有限公司 公共關係經理-項目及物業 |
| 鄭思凡小姐 | 香港鐵路有限公司 公共關係主任 |
| 王曼莉小姐 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)2 |

秘書：

林敏欣小姐		中西區民政事務處　行政主任(區議會)3

因事缺席者：

陳財喜議員

張國鈞議員

主席歡迎各與會者出席中西區綠化及美化工作小組（小組）第一次會議。

第1項：通過會議議程

小組通過會議議程。

第2項：通過小組職權範圍及組員名單

- 小組通過沿用二零一零至一一年度的工作小組範圍，確認的組權範圍如下：

- 就中西區內植樹地點及綠化向有關部門提供意見；

- 收集區內人士／團體對植樹地點之意見；

- 審議康樂及文化事務署提交之植樹計劃，並就一些被否決的植樹地點提供意見或向有關部門爭取落實植樹計劃；

- 就怎樣能在基礎設施及長遠策劃方面達至全面綠化整個中西區；

- 推動中西區的綠化運動，提高綠化意識；

- 就美化中西區提出意見和計劃；

- 就區內砍樹事宜提供意見；及

- 定期向食物環境生及工務委員會匯報。

- 組員名單方面，小組確認的組員名單如下：

主席

林懷榮議員

組員

| 陳捷貴議員, JP | 陳財喜議員 |
| --- | --- |
| 陳浩濂議員 | 鄭麗琼議員 |
| 張國鈞議員 | 李志恒議員 |
| 文志華議員, MH | 吳少強議員, MH |
| 伍凱欣女士 | 衛珮璇女士 |
| 林振風先生 | 楊學明先生 |

列席部門代表

康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理

康樂及文化事務署一級助理康樂事務經理(樹木及園景)香港

中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)

中西區民政事務處行政主任(地區管理)

第3項：部門工作報告

- 康樂及文化事務處中西區助理康樂事務經理(四)李翰雄先生報告有關龍華街細葉榕（古樹名木5號）的情況，該樹木的情況自上次報告後未有明顯改變，樹幹之間的裂縫未有擴大而樹身的外圍亦繼續生長。由於樹幹傾斜，署方用枝架支撐著樹幹的主要部分，稍後會與其他部門研究是否需要加裝永久支撐架。署方認為長遠而言該樹的復原機會不高及有一定的潛在危險，會定期作出傷剪及護理工作。

- 文志華議員關注安裝永久支撐架的方法。李翰雄先生回應表示曾聯同路政署實地視察該樹的情況及研究各項支援該樹木的方法。由於該樹的地下有很多公共設施的管道，署方正研究安裝永久支撐架的可行性。主席請康文署繼續跟進該樹的情況。

- 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生報告自上次會議(去年六月)至今，新增的綠化點包括在皇后大道中278至290號加裝12個欄杆花盆、在皇后大道西239號加裝12個欄杆花盆、在羅便臣道70號對出行人路加裝6個花盆及在中區行人天橋加裝垂吊式的花盆。

- 文志華議員建議採用民政處可達至長期綠化的植物，以及放置在路面的花盆應採用灌木較時花為適合。文議員及主席亦指出路邊及欄杆花盆時有垃圾堆積，要求民政處加以留意。

- 第4項：西港島綫科士街臨時遊樂場樹牆保護工程

- 香港鐵路有限公司(港鐵)公共關係經理-項目及物業胡美鳳小姐簡介西港島綫科士街臨時遊樂場樹牆保護工程的背景，港鐵自西港島綫於2009年時動工已展開有關的樹牆保護工程，會每年向小組作出報告，而每月亦有向民政處、康文署及樹木辦事處(樹木辦)書面報告樹牆的情況。

- 港鐵公司高級設計管理工程師–土木麥錦垣先生介紹樹牆的現況簡錄如下：

  - 石牆牆身上下狀況及樹木位置的石牆牆身狀況沒有顯著改變，亦沒有異常變動。酸鹼度沉降與斜度探測器的數據都在容許範圍之內。另外，石牆附近地下水水位高低程度對石牆樹沒有顯著影響。

  - 港鐵公司在石牆樹上或附近定點拍攝的照片監測石牆樹的情況，根據照片顯示，石牆樹整體狀況包括樹幹與樹冠均沒有顯著改變。

  - 麥先生以照片說明樹牆附近的工程進度，港鐵公司即將移除樹牆旁的隔音罩，相信將有助石牆樹吸收陽光及養份。

  - 對於樹牆保育工作，港鐵公司聘請的承建商獨立樹木專家，每月進行石牆樹檢查，並提交報告給港鐵審核。報告是由樹木專家顧問港大詹志勇教授審核，並提供意見給承建商跟進。如有需要，港鐵公司及承建商會進行石牆樹保育工作，保育工作建議書由承建商獨立樹木專家呈交港鐵公司，經詹教授認可後，才可以展開保育工作。現場的樹木保育工作由承建商獨立樹木專家監督，港鐵樹木顧問亦參與現場工作，並提意見供承建商參考。在去年12月22日，港鐵公司所進行的石牆樹保育工作包括修剪、微鑽、除蟲及除真菌。

  - 科士街的27棵石牆樹其中4棵為古樹名木，他們的健康情況良好。

- 主席、組員及各與會者提出以下查詢及意見：

  - 鄭麗琼議員詢問各項地底工程會否影響石牆樹的健康。

  - 陳浩濂議員及楊學明委員詢問政府部門如樹木辦及康文署如何參考監察石牆樹的健康情況，希望部門簡述收到港鐵提交的報告後的處理流程。

  - 文志華議員對港鐵保護樹牆的工作表示肯定，建議港鐵定期將石牆樹保護工作的報告提交小組備悉。

- 港鐵公司一級環境工程師–樹藝盧世章先生回應表示石牆樹的樹根垂直攀附在牆身，港鐵公司保護的範圍包括石牆後約4至5米範圍，即不會在此範圍內進行工程，因此地底的工程不會對石牆樹造成影響。現時石牆樹的樹冠反映樹木的健康情況良好。

- 港鐵麥錦垣先生回應表示港鐵聘用的承辦商每月提交石牆樹的檢查報告，港鐵收到報告後會將報告交由樹木專家顧問港大詹志勇教授審核後及將報告副本提交樹木辦及康文署存檔。港鐵會根據詹教授的意見為依歸要求承辦商作出跟進，但亦會考慮上述政府部門的意見。自去年試水井酸鹼度因工程污水誤流入發生問題後，港鐵已改善通報機制，如石牆樹有任何異樣會即時向部門作出通知。

- 康文署李翰雄先生回應表示每當港鐵需要對石牆樹進行任何工程或措施，港鐵慣常會知會康文署。

- 港鐵胡美鳳小姐回應表示每月提交報告有一定的困難，因為報告內容繁多及較技術性，港鐵公司需要先作出整理及簡化後才可將報告轉交小組參閱。由於對樹木構成較高風險的工程如爆破、地底挖掘等工程已完成，她建議每半年向小組提交有關報告。另外，她建議在本年7月份安排由樹木專家尤迪安博士帶領小組進行實地視察，進一步了解石牆樹的情況。

（會後備註：秘書處已將港鐵公司提交的有關2011年9月至2012年2月樹牆保護工作報告電郵給組員參閱。）

- 陳浩濂議員要求有關政府部門包括樹木辦及康文署會後提交有關收到港鐵公司每月報告的處理流程。文志華議員同意由港鐵公司每月提交有關石牆樹情況的報告及提醒港鐵公司仍需留意餘下工程對石牆樹構成的潛在風險。

- 康文署李翰雄先生回應表示部門樹木組收到每月報告後，會留意有關樹木健康的情況，並會把報告存檔。港鐵麥錦垣先生補充，康文署人員在需要時，會到場實地視察石牆樹的情況。

- 主席請康文署及樹木辦對於如何參與監察石牆樹的健康情況及如何處理港鐵每月報告提交補充資料。

（會後備註：秘書處於9月28日收到樹木辦的書面回覆，表示樹木管理辦事處負責督導樹木管理政策，同時負責協調各部門的樹木管理工作，抽查部門管理的樹木，包括特殊的樹木，如古樹名木和石牆樹等，並且提供樹藝方面的專業知識。本辦事處收到有關報告後，會留意有關的內容，以監察石牆樹的健康及結構狀況轉變。）

- 第5項：討論2012/13財政年度的工作及活動計劃

- 主席請組員參閱有關過去一屆(2010-11)年本工作小組與各區內團體推行的活動的資料文件。

- 小組初步同意繼續舉辦每年一度的社區種植日及應康文署的邀請參與香港花卉展「綠化推廣攤位」。小組亦歡迎各區內團體邀請提交旨在提高綠化意識及美化區內環境的活動計劃書。

第6項：其他事項

- 小組並無其他事項討論。

第7項：下次開會日期

- 下次會議的日期待定。

- 會議於下午4時正完結。

中西區綠化及美化工作小組

二零一二年九月