二零一二至二零一三年度

中西區區議會

中西區綠化及美化工作小組

第二次會議簡錄

| 日期﹕ | 二零一三年十月四日(星期五) |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 上午十一時正 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者:

主席

林懷榮議員

組員

陳財喜議員

陳浩濂議員

李志恒議員

伍凱欣女士

衞珮璇女士

楊學明先生

列席者

| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處 行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 李翰雄先生 | 康樂及文化事務署 中西區助理康樂事務經理(四) |
| 馮鎮江先生 | 路政署 區域工程師/中區 |
| 盧世章先生 | 香港鐵路有限公司 一級環境工程師–樹藝 |
| 鄭思凡小姐 | 香港鐵路有限公司 助理公共關係經理-項目及物業 |
| 陳偉祺先生 | 香港鐵路有限公司 二級建造工程師-土木 |
| 蔡嘉儀女士 | 聖雅各福群會中西區長者地區中心 中心經理 |
| Ms. Melanie Moore |  |
| 梁雯希小姐 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)2 |

秘書

葉潔慧小姐			中西區民政事務處　行政主任(區議會)3

因事缺席者:

陳捷貴議員, BBS, JP

張國鈞議員

文志華議員, MH

鄭麗琼議員

吳少強議員, MH, JP

林振風先生

主席歡迎與會者出席中西區綠化及美化工作小組第二次會議。

第1項：通過議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過第一次會議簡錄

- 小組通過第一次會議簡錄。

第3項：部門工作報告

- 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生報告自上次會議(去年三月)至今，新增的綠化點包括在泓都對出空地加裝座位式花槽、在皇后大道西539號加裝12個欄杆花盆及在卑路乍灣公園對出欄杆加裝10個欄杆花盆。

- 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(四)李翰雄先生的報告如下:

  - 「中西區慶祝香港回歸15周年社區同心種植日」已於去年6月24日於中山紀念公園圓滿舉行，活動當日共種植了15棵龍柏樹。署方計劃於明年初於中環海濱長廊舉辦二零一三至一四年度社區植樹日，確實舉行日期及地點將再作討論。

  - 在制定全港綠化總綱圖的進展方面，由土木工程拓展署負責統籌的路邊綠化工程已經全部完成，而康文署已於本年7月1日全面接收及管理中西區內面積共7,600平方米的綠化地點。

  - 本署籌辦的綠化活動「親子綠繽紛」擬定於2014年1月19日於香港公園舉行，署方現正構思邀請綠化大使出席活動。

  - 位於龍華街的一棵細葉榕（古樹名木第5號）自上次報告後，最終因結構問題而被移除，署方已於本年五月在原有位置重新栽種植物。

- 主席、組員及各與會者提出以下查詢及意見：

  - 楊學明委員表示收到商鋪業主投訴，指位於水街及朝光街之間的干諾道西路段的花槽缺乏管理，雜草叢生，要求康文署加以留意。

  - 陳財喜議員表示被移除的龍華街細葉榕頗為壯觀，是區內地標，建議康文署可考慮改種規模相近的植物。

  - 主席詢問有關二零一三至一四年度社區植樹日於中環海濱長廊的舉辦位置及署方已接收的綠化地點(7,600平方米)之詳細位置。

- 李翰雄先生表示現階段仍未確實二零一三至一四年度社區植樹日的舉辦位置。至於全港綠化總綱圖的進展方面，署方共接收約60個新綠化地點，分佈於中環、上環、西環以至西半山，花床面積由幾平方米至過千平方米不等。另外，水街及朝光街之間的干諾道西路段的花槽屬康文署保養，他表示會督促園藝承辦商跟進有關事項。由於龍華街補種的假蘋婆樹苗仍需一段時間適應環境，故其健康狀況有待觀察。如其生長狀況未如理想，署方會考慮嘗試其他樹種。

第4項：西港島綫科士街臨時遊樂場樹牆保護工程

- 港鐵公司助理公共關係經理-項目及物業鄭思凡小姐報告自上次會議後，港鐵已每半年向小組遞交有關樹牆保護工程的工作報告及安排小組於2012年7月12日在樹木專家尤迪安博士陪同下實地視察石牆樹及瞭解港鐵的樹牆保護工作。

- 港鐵公司一級環境工程師–樹藝盧世章先生報告樹牆的現況，重點如下：

  - 西港島綫有關的樹牆保護工程已於2009年12月在展開堅尼地城站的大型挖掘工程前進行，工程人員先於樹牆旁設置多個大型臨時支架支撐樹牆，以防樹牆受到工程影響。

  - 港鐵公司已在樹牆附近設立多個監測點，定期量度傾斜度、酸鹼度、地下水位及水質等，並請專家定期監察石牆樹的健康狀況。

  - 根據石牆上定點拍攝的照片，石牆樹整體狀況沒有顯著改變。惟於去年7月23日晚，十號颶風「韋森特」吹襲香港期間，石牆樹編號T4(品種細葉榕)因抵受不住強大的風力而塌下。翌日早上，樹木專家小組包括港鐵公司的樹藝師、樹木專家香港大學詹志勇教授及彭文輝教授隨即到現場視察。專家小組在觀察過後，認為其餘26棵石牆樹狀況仍然良好，並沒有結構上的問題。

  - 盧先生簡介石牆樹的分佈圖，並以照片說明石樹牆附近的工程進度及4棵古樹名木的健康狀況。

  - 在樹牆保育工作方面，港鐵公司已邀請詹教授及彭教授監察石牆樹的健康狀況。每月亦會向康文署及樹木辦事處遞交有關樹牆情況的書面報告，該報告亦經由詹教授審核。去年9月，在彭教授及詹教授監督下，港鐵公司聘請了樹木攀爬專家及利用油壓升降台來進行修剪石牆樹(Pruning)的保育工作，以提升石牆樹的健康水平。

- 主席、組員及各與會者提出以下查詢及意見：

  - 陳財喜議員詢問除了定期量度地下水位及沉降度外，港鐵能否就石牆樹的整體健康提交報告。他關注過份修剪石牆樹會影響其生長及健康，希望港鐵公司把下次修剪石牆樹的日期提早交予小組備悉，讓小組能前往視察。

  - 楊學明委員詢問港鐵公司會否在移除石牆樹T4後，在原有位置或車站出入口安排補種樹木及為石牆樹進行大型除蟲工作。同時，他建議為26棵石牆樹舉行命名比賽，以增加居民對石牆樹的認識。

  - 主席建議港鐵為石牆樹進行更多的預防性加固工作，以避免石牆樹再次受颶風吹倒。

- 盧世章先生回應表示樹木修剪屬正常保育工作，石牆樹的健康在修剪枯枝及細枝後會有所提升。而修剪工作亦會在詹教授及彭教授監督下進行，確保不會出現過度修剪的情況。港鐵現正籌備本年的樹冠修剪工作，將安排小組前往視察。他表示滅蟲所使用的農藥會對環境構成一定影響，故除蟲工作將按樹木的實際健康狀況及害蟲數量而適度進行。他續表示受颶風吹倒的石牆樹T4本身健康狀況良好，惟其生長形態過高及生長環境較當風，才會在強大風力下被吹倒。其餘26棵石牆樹狀況仍然良好，港鐵亦會繼續監察其生長狀況。

(會後備註：港鐵公司已於2013年10月24日安排組員出席有關修剪石牆樹的實地視察活動。)

- 鄭思凡小姐回應表示分別為26棵石牆樹進行命名存在一定的複雜性及困難，會與有關政府部門研究命名的可行性及社區參與的力度才作考慮。她補充，港鐵公司會在堅尼地城站建造工程完成後的一年內繼續進行樹牆保育工作，隨後才會把樹牆移交予康文署管理。她表示港鐵將在堅尼地城站出入口安排上蓋綠化及垂直綠化。由於石牆樹的生長狀態非常特別，故難以即時在原有位置補種樹木。

- 主席建議港鐵公司在風季臨近前，為有機會倒塌的石牆樹進行加固工作。

- 盧世章先生回應表示在本年風季臨近前，港鐵樹木專家小組亦曾就多個石牆樹保護方案作詳細討論，以減低樹木受風程度及倒塌的機會。

第5項：討論2013-14年財政年度之活動計劃

(i) 綠色長門人 2014

- 主席表示本年度中西區綠化及美化工作小組獲得區議會分配撥款50,000元作活動推廣。

- 聖雅各福群會中西區長者地區中心經理蔡嘉儀女士向與會者介紹「綠色長門人」的計劃詳情。活動項目將由四間機構合辦，包括認識賀年花及種水仙頭工作坊、向獨居長者送贈賀年花卉(水仙花)、在上環及西環的公園花圃內進行種植活動及由義工陪同獨居長者享用團年飯及到維園逛花市，令長者可感受新年氣氛。

- 小組同意撥款24,360元予聖雅各福群會中西區長者地區中心舉辦「綠色長門人」活動。

第6項：關注金鐘力寶中心附近的巴士站補種樹木的情況

- 主席邀請市民Ms. Melanie Moore就金鐘力寶中心附近的巴士站補種樹木發言。她指出金鐘力寶中心巴士站附近的一棵樹因颶風「韋森特」吹襲而倒下，要求區議會安排小型工程撥款及與城巴有限公司合作處理補種樹木事宜。她指出巴士站附近有兩個巴士亭，希望城巴公司可把其中一個巴士亭搬遷到其他地方，以提供更多空間在原位補種樹木。她續表示雖然補種樹木後違反了運輸署有關行人路面闊度須保留1.5米的標準，但她指堅尼地城有不少種植了樹木的行人路面闊度均不足1.5米。

- 陳浩濂議員認為補種樹木的要求值得研究及支持。他認為有關政府部門不應因空間不足或地下公用設施等技術問題而否決該要求，反而應考慮如何在技術上配合補種樹木的安排。在交通安全方面，他認為巴士司機在駛離巴士站後應有足夠視線觀察路面安全，但有關方面須諮詢運輸署的意見。他補充在巴士站旁的兩個巴士亭分別為站長休息室及金鐘力寶中心的保安亭。

- 楊學明委員表示路政處應先對地下公用設施進行勘察再作決定，並可遷移巴士亭以提供更多空間補種樹木。

- 路政署區域工程師/中區馮鎮江先生表示有關阻礙力寶中心出入口視線的交通安全問題須諮詢運輸署的意見，而遷移巴士亭則可能涉及更改短期租約。署方支持進行樹木補種，並建議先為地下公用設施進行勘察以確保能在有關位置加設樹圈。

- 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生回應表示倒下的樹木並非由政府種植，而是天然生長。他表示在原位加設樹圈後，會使可用的行人路面收窄至不足1.5 米，違反運輸署有關行人路面闊度的標準，但會就有關交通安全問題進一步諮詢運輸署的意見。同時，部門亦會研究在附近位置補種樹木的可行性。在遷移巴士亭及保安亭的決定上，亦會以巴士公司或力寶中心的意見為依歸。賀文龍先生表示由於勘察地下公用設施需進行地面挖掘工程及牽涉一定的公帑，建議在釋除有關交通安全的疑慮後才動工。

- 陳浩濂議員指出巴士亭本身已使可用的行人路面收窄至不足1.5米，故因違反行人路面闊度而不能補種樹木的說法並不成立。

- 主席希望有關政府部門能積極跟進在原有或其他位置安排樹木補種。

第7項：其他事項

沒有其他事項討論。.

第8項：下次開會日期

下次會議的日期待定。

會議於正午12時正完結。

中西區綠化及美化工作小組

二零一三年十月