二零一四至二零一五年度

中西區區議會

中西區綠化及美化工作小組

第一次會議簡錄

| 日期﹕ | 二零一四年五月五日(星期一) |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 下午三時正 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |

出席者:

主席

林懷榮議員

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

陳浩濂議員

伍凱欣女士

楊可琦先生

列席者

| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處 行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 蔡耀國先生 | 康樂及文化事務署 中西區副康樂事務經理(二) |
| 梁雯希小姐 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)2 |

秘書

葉潔慧小姐			中西區民政事務處　行政主任(區議會)3

因事缺席者:

陳財喜議員

李志恒議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH, JP

楊學明先生

呂鴻賓先生

主席歡迎與會者出席中西區綠化及美化工作小組第一次會議。

第1項：通過議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一三年十月四日第二次會議簡錄

- 小組通過第二次會議簡錄。

第3項：通過小組職權範圍及成員組合

- 小組通過小組職權範圍及成員組合。

- 主席表示康文署轄下樹木及園景部門已於2010年5月重組，有關中西區內的園景工作會由中西區副康樂事務經理負責處理，至於古樹名木事宜則會由康文署樹木組的職員按小組會議需要出席協助討論。小組通過取消康樂及文化事務署一級助理康樂事務經理(樹木及園景)香港作為小組的常設列席部門代表。

第4項：部門工作報告

- 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(二)蔡耀國先生的報告如下:

  - 部門於2013/14年度獲區議會地區小型工程撥款約500,000元，為區內14個場地及路邊花床進行美化工程。

  - 署方於2013/14年度於龍和道一帶共接收約7,000平方米的路邊花床作園藝保養。

  - 署方於2014年1月至4月在區內共種植了20棵樹及47,194棵其他植物，包括:灌木、時花及鋪地性植物。

  - 中西區榮獲「二零一四年香港花卉展覽」西方園圃比賽亞軍。

  - 署方於2014年除了舉辦恆常的綠化活動外，亦會推出一項名為「共建環保樂田園」的新活動，讓「社區園圃計劃」的參加者把在種植過程中產生的園務廢物回收製作成為堆肥。署方已於社區園圃場地添置堆肥製造設備以作為回收園務廢物之用。署方計劃於本年11月的社區園圃活動中舉行簡單的開端儀式，並希望邀請中西區綠化大使出席及支持活動。

- 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生報告自上次會議(去年十月)至今，新增的綠化點包括在屈地街的欄桿加設5個懸掛式花盆、在西區副食品市場對出空地加設花槽(約135平方米)、在堅尼地城泳池對出行人路旁加設4個座地式花盆及在居仁里加設5個花槽。

- 陳浩濂議員詢問有關金鐘力寶中心附近的巴士站補種樹木事宜、花園道加裝欄杆花盆及白加道對出空地設置花圃的跟進情況。

- 賀文龍先生回應表示巴士站原址補種樹木的可行性不高，署方計劃於力寶中心車輛出入口附近安排樹木補種，亦已就事件去信諮詢力寶中心、地政署、運輸署及路政署，並無收到任何反對意見。署方現正向各個工務部門索取各種地下公用設施的資料，其後路政署將進行地下公用設施勘探，以收集最新的地下設施位置。如沒有發現任何問題，將會安排補種樹木。他預計兩星期內可在花園道加裝欄杆花盆。他表示由於地政總署要求署方在進行白加道花圃設置工程前需維修空地下的斜坡，當中涉及巨額工程費用，令工程進度一度受阻。署方在更動花圃面積後，地政總署同意在不需維修斜坡下可繼續進行工程。

- 主席詢問有關金鐘力寶中心附近的巴士站補種樹木事宜之時間表。

- 賀文龍先生回應表示會在會後詢問路政署有關工作的安排進度。

第5項：討論2014-15年財政年度之活動計劃

- 主席表示本年度中西區綠化及美化工作小組獲區議會分配撥款44,000元作活動推廣。主席指出小組往年的恆常活動為香港花卉展覽「綠化推廣攤位」及「社區植樹日」，並就本年度的活動計劃徵詢各組員的意見。

- 主席帶領逐一討論如下：

- 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」

  - 陳捷貴議員認為今年應繼續與其他17個區議會一同參與香港花卉展覽「綠化推廣攤位」。

  - 組員同意在充足的籌備時間下，開放活動予區內各個非牟利機構遞交活動申請表。陳捷貴議員認為在邀請機構申請籌辦該活動前，應先設下相關篩選準則以挑選合適的機構籌辦活動。

  - 陳浩濂議員指出由於2013年及2014年花卉展覽活動的財政預算相差甚多，要求秘書處就上述兩年活動的財政預算作出比較及向活動籌備單位查詢本年活動的細節，以便決定本年該活動的預算分配。

- 「社區植樹日」

- 蔡耀國先生表示本年由康文署與區議會合辦的「社區植樹日」將在中西區海濱長廊—中環段內新落成的公眾休憩草坪(Area F)內舉行，並將於稍後與區議會就舉辦時間及財政預算等活動細節再作討論。

- 主席指出由於本年度的「社區植樹日」並沒有與任何大型慶祝活動合作，故將不獲民政處撥款籌辦。委員要求康文署就本年度的「社區植樹日」提交財政預算，以便準確分配各個活動之預算。

- 蔡耀國先生回應表示在以往的社區植樹活動中，康文署主要負責技術工作和統籌種植植物、工具及義工。區議會則負責招募參加者和統籌典禮用品、參加者紀念品及飲品等。他表示今年舉辦植樹活動的公眾休憩草坪為新落成的場地，故種植植物將會由建築署提供。他表示可於兩星期內提交本年「社區植樹日」的財政預算予區議會。

- 主席詢問活動之舉辦月份及招募學生參與活動方面的事宜。

- 蔡耀國先生回應表示活動可於本年7月舉辦，並建議可預早邀請學校參與植樹活動。

- 各個活動之預算分配

- 委員通過優先舉辦香港花卉展覽「綠化推廣攤位」及「社區植樹日」，並同意留待秘書處提交往年花卉展覽活動的財政預算比較及康文署提交本年「社區植樹日」財政預算後，才決定各個活動之預算分配。

第6項：其他事項

- 陳捷貴議員指出中西區區議會一向要求部門如有樹木直徑超過0.5米或稀有樹木品種的砍樹申請，需要諮詢區議會的意見。他詢問樹木組現時會否就有關的砍樹個案知會區議會。

- 陳浩濂議員指出有關政府部門在移除具倒塌危險的樹木後，應提交報告予區議會交代事件。他指出區內有不少樹木出現過份修剪及缺乏修剪的情況，影響樹木健康及道路安全。

- 蔡耀國先生回應表示處理砍樹申請須經過多個程序審批，並會就諮詢區議事宜上向部門職員作進一步了解。他表示如發現樹木有過份修剪的情況，將責成承辨商依照樹木辦及康文署的既定指引處理。

第7項：下次開會日期

下次會議的日期待定。

會議於下午四時正完結。

中西區綠化及美化工作小組

二零一四年五月