**二零一四至二零一五年度**

**中西區區議會**

**中西區綠化及美化工作小組**

**第五次會議簡錄**

|  |  |
| --- | --- |
| 日期﹕ | 二零一五年九月二日(星期三) |
| 時間﹕ | 下午四時正 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號  海港政府大樓11樓  中西區區議會會議室 |

**出席者:**

主席

林懷榮議員

組員

陳浩濂議員

文志華議員, MH

伍凱欣女士

楊學明先生

呂鴻賓先生

列席者

|  |  |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處　行政主任(地區管理) |
| 蔡耀國先生 | 康樂及文化事務署　中西區副康樂事務經理(二) |

秘書

譚樂言小姐 中西區民政事務處　行政主任(區議會)3

**因事缺席者:**

陳捷貴議員, BBS, JP

陳財喜議員

李志恒議員

吳少強議員, MH, JP

楊可琦先生

主席歡迎與會者出席中西區綠化及美化工作小組第五次會議。

**第1項：通過議程**

1. 小組通過會議議程。

**第2項：通過二零一五年三月六日第四次會議簡錄**

1. 小組通過第四次會議簡錄。

**第3項：部門工作報告**

1. 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(二)蔡耀國先生的報告如下:
   1. 「2015年社區種植日」已於本年五月三十一日中西區海濱長廊舉行。當日活動順利舉行，有224名參加者參與了植樹活動，種植了多棵樹木及灌木。當日的嘉賓包括中西區區議會主席、食物環境衞生及工務委員會主席、綠化及美化工作小組主席、康文署及民政署代表等。
   2. 署方向區議會的地區小型工程工作小組申請了園藝美化工程的撥款，中區及西區分別獲得$27,000及$26,000的撥款
2. 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生報告自上次會議(本年三月)至今，區內新增了一個綠化點。綠化點為同德里，並剛於昨日(九月一日)完工。雖然有關綠化點並非開放予市民的休憩場所，但市民途經該處仍可觀賞綠化點。

**第4項：討論金鐘法院道交通島補種樹木安排**

**(中西區綠化及美化小組文件第 2/2015 號)**

1. 主席歡迎下列嘉賓及其他香港鐵路有限公司(港鐵公司)列席代表出席會議：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 曾向強先生 | 香港鐵路有限公司 | 設計經理-南港島綫 |
| 梁家華先生 | 香港鐵路有限公司 | 高級統籌工程師 |
| 蕭天慧小姐 | 香港鐵路有限公司 | 公共關係經理-項目及物業 |
| 胡美鳳小姐 | 香港鐵路有限公司 | 項目傳訊經理 |

1. 主席表示港鐵公司於二零一零年十二月向中西區綠化及美化工作小組匯報，為配合南港島綫（東段）通風大樓建造工程，部分位於香港公園工地範圍的樹木已根據獲批的樹木移除申請被移除，當中包括在法院道的交通島的十四棵樹木。港鐵公司建議將原定在法院道交通島上補種的十四棵樹木，另行安排在其他地點補種。主席邀請港鐵公代表介紹補種樹木安排及最新進展。
2. 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生介紹南港島綫及沙中綫工程於金鐘的臨時工地範圍及交通改道安排。梁家華先生預計南港島綫工程要進行到明年底才能把借用香港公園的工地範圍交還予香港公園，而另外公園內亦會設有一些永久性的鐵路設施。隨後，沙中綫隧道工程亦需臨時借用部分香港公園作為工地及需維持現時交通改道安排，包括工地出入口位置及臨時徵用交通島，因此影響南港島綫未能於工程後在交通島補種十四棵樹木。梁家華先生指出港鐵公司將於年底前安排在其他地點補種十四棵樹木，現階段於香港動植物公園及遮打花園分別找到五個補種地點。而港鐵公司與有關部門落實所有補種地點後，將再次向區議會匯報。
3. 文志華議員詢問港鐵公司代表是否簡單來說，即南港島綫工程進行時移除了十四棵樹木，本來在南港島綫工程完工後將在原地補種，但因沙中綫工程將在同一地點進行，因而暫時未能於交通島補種十四棵樹木，希望在區內其他地點先補種樹木，現已找到其中五個地點，並會於沙中綫完工前補種十四棵樹木。而交通島重置後，是否會在同一位置再種植十四棵樹木？
4. 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生認同但闡明於其他地點補種樹木的工作將於南港島綫完工前完成。梁家華先生亦指出交通島重置並非短期內會完成的項目，會繼續跟有關部門磋商，但暫時有關樹木數目等詳細情況未有定案。
5. 港鐵公司項目傳訊經理胡美鳳小姐補充交通島重置一定會有綠化元素，屆時會向區議會匯報有關安排。
6. 陳浩濂議員認同港鐵公司只可補種多於而非少於十四棵樹木。另外亦提醒港鐵公司留意補種樹木的品種及質素不能比被移除的十四棵樹木差。
7. 伍凱欣組員關注補種樹木會否選擇公園以外的地點，並希望何時確定補種樹木位置。
8. 港鐵公司設計經理-南港島綫曾向強先生表示亦會考慮公園以外如路邊的地點，但需與有關部門協調。港鐵公司將於今年年底確定補種樹木位置。
9. 港鐵公司項目傳訊經理胡美鳳小姐指港鐵公司已備悉陳浩濂議員的意見，並會在工程期間與區議會保持聯繫。
10. 康文署中西區副康樂事務經理(二)蔡耀國先生澄清香港動植物公園的補種地點其實並非在公園內，而是公園外的路邊。
11. 楊學明組員希望港鐵公司及有關部門考慮於添馬公園及中山公園等樹木密度較低的公園補種樹木，並建議美化香港公園工地的灰色隔音布，讓到公園休憩的市民能享受更好的景觀。
12. 康文署中西區副康樂事務經理(二)蔡耀國先生補充康文署及地政署一直嘗試尋找合適的補種地點，但添馬公園及中山公園並非可行的地點。首先，西港島綫亦需補種樹木，所以中山公園的幾個補種地點已分配給西港島綫的工程。而添馬公園的設計是一個大草地，並不會種植太多樹木。
13. 呂鴻賓組員希望港鐵公司及有關部門考慮於路邊位置補種樹木。
14. 康文署中西區副康樂事務經理(二)蔡耀國先生回應指署方及港鐵公司盡量會集中尋找中區的補種地點，因為南港島綫工程影響的樹木也位於中區。
15. 文志華議員亦指出地下管線、交通、需要徵求附近物業業主同意等問題，令於路邊栽種樹木困難重重。
16. 陳浩濂議員指出中區彎多路窄，補種地點不應影響交通。另外，山頂區最近有不少斜坡工程，亦能考慮在有關地點補種。
17. 港鐵公司設計經理-南港島綫曾向強先生表示港鐵公司並不會排除在行人路邊補種樹木的可能性。
18. 主席表示區議會將由十月開始休會直至下一屆區議會產生，並詢問港鐵公司打算何時再向綠化小組匯報補種情況。
19. 港鐵公司項目傳訊經理胡美鳳小姐指港鐵公司會於下一屆區議會產生後向新一屆區議會匯報，並會跟區議會保持聯絡。

**第5項：討論二零一六年香港花卉展覽「綠化推廣攤位」**

**(中西區綠化及美化小組文件第 3/2015 號)**

1. 主席歡迎下列嘉賓出席會議：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高保麟先生 | 香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊 | 小隊隊長 |

* 主席表示區議會應康文署的邀請參與香港花卉展覽的「綠化推廣攤位」活動。本年度中西區綠化及美化工作小組本年七月三十日去信區內各社區中心邀請遞交活動計劃書，至截止日期為止只收到香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊(香港基督教女青年會)遞交申請書，故計劃聯同香港基督教女青年會合辦上述活動。主席邀請香港基督教女青年會代表介紹二零一六年香港花卉展覽「綠化推廣攤位」的活動計劃。

1. 香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊小隊隊長高保麟先生簡單介紹活動，並計劃向區議會申請29,040元撥款。
2. 經討論後，小組一致通過活動申請區議會款項29,040元，並打算於於本年九月十七日提供予中西區財務委員會會議供各委員審批。。

**第5項：其他事項**

1. 沒有其他事項。

會議於下午四時四十分結束。

中西區綠化及美化工作小組

二零一五年九月