中西區區議會

中西區海濱工作小組

第四次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二○一三年一月二十二日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

陳學鋒議員

組員

鄭麗琼議員

文志華議員,MH

黃堅成議員

葉永成議員,BBS,MH,JP

列席者：

高偉權先生	土木工程拓展署　高級工程師7（港島發展部）

李露明女士	地政總署　產業測量師／西（港島西及南區地政處）

黃振威先生	地政總署　高級產業主任／土地管制

靳嘉燕女士	規劃署　高級城市規劃師/港島4

譚燕婷女士	康樂及文化事務署　中西區副康樂事務經理2

葉嘉安教授	香港大學 城市研究及城市規劃中心主任

楊燕玲女士	香港建築師學會

李俊興先生	香港園境師學會

韓磯先生	中西區民政事務處行政助理（區議會）5

胡炎松先生	香港潮州商會　青年委員會副主任

吳文穗先生	明愛莫張瑞勤社區中心　社會工作督導主任

林耀文先生	堅尼地城及石塘咀分區委員會主席

廖敬棠先生	中環及半山分區委員會主席

駱懷恩小姐	香港置地集團公司物業主任-商用物業

幸志遠先生	國際金融中心管理有限公司　高級物業及設施經理

秘書

嚴清樺女士	中西區民政事務處行政主任（區議會）4

| 負責者 |  |
| --- | --- |
| 秘書處 | 主席歡迎各組員出席中西區海濱工作小組(工作小組)第四次會議，並歡迎接替陳津華先生代表國際金融中心管理有限公司的高級物業及設施經理幸志遠先生出席會議。 第一項：通過會議議程 - 小組通過是次會議議程。 第二項：通過二零一二年十二月十三日中西區海濱工作小組第三次會議簡錄 - 小組通過中西區海濱工作小組第三次會議簡錄。 第三項：西區副食品批發市場對出碼頭及附近海濱可行性規劃研究 (中西區海濱工作小組文件第1/2013號) - 主席表示政府早前指出西區副食品批發市場四個空置碼頭可交由區議會負責規劃，但區議會能力有限，因此建議交由學術團體進行可行性研究，並提供切實可行的方案供工作小組考慮。本年度的撥款中有十萬元預留給岩洞研究，但有關研究已由規劃署進行，因此建議將該筆撥款用於是次海濱研究。研究可由工作小組與香港大學城市規劃及設計系以合作形式進行，範圍由卑路乍灣巴士總站至西區副食品批發市場對出四個空置碼頭的海濱沿岸，希望透過研究找出合適的活動及海濱特色，供市民享用，研究預計於三月底完成。 - 香港大學城市研究及城市規劃中心主任葉嘉安教授感謝工作小組的邀請，並指出海濱是香港的寶貴資源，希望研究可為中西區及全香港服務。中西區的海濱位處香港的中心位置，其規劃對香港非常重要。以往不少市民及團體對海濱的發展提出不少需求及意見，因此，是次研究會先檢視過往所收集到的訴求及海濱的限制，並進行槪念性規劃，包括城市設計，使海濱更有活力和吸引力，並會提出分階段的發展建議。除了主席提及的一段海濱外，研究也會涵槪海濱與周邊地區的聯繫。研究費用主要用於資料蒐集、繪圖，製作報告及聘請研究助理。 - 各組員的提問和意見如下： - 文志華議員表示研究範圍內的用地有部份已供公眾使用，但部份的發展方向仍未明確，因此分階段的發展是必須的，希望研究可建議如何進行分階段發展和提供粗略的工程造價預算。 - 鄭麗琼議員表示研究的範圍是區內很有特色的地方，但由於有關範圍仍有不少卸貨活動在進行，在設計上並沒有配合公眾使用的需要，希望研究可建議如何改善區內的交通配套以配合有關海濱段落的發展。另外，她建議開放有關海濱範圍供公眾進行休閒活動，如垂釣和騎腳踏車等，同時也要注意氣候及風向對在有關位置進行公眾活動的限制及影響。 - 胡炎松先生表示中西區在香港的發展史有重要的地位，建議在研究中加入文化及歷史元素，如不同族群包括潮州人的發展等，希望將來在長廊中可加入歷史介紹，讓公眾了解本區以往的面貌及香港的歷史發展。另外，他也贊成讓公眾在海濱釣魚消閒。 - 吳文穗先生表示贊成在建議中提供工程造價的預算，以便了解日後發展海濱所須的資源。在研究範圍方面，建議擴大範圍至新海傍街及宏都一帶，並提供中、短、長期的海濱發展建議。另外，他查詢公眾在是次研究的參與方式。 - 林耀文先生表示研究範圍內有日間和夜間活動之分，現時日間有不少商業活動在進行，晚間有不少市民溜狗及騎腳踏車等，而西環海濱以往亦曾開放給公眾使用。另外，他對吳文穗先生表示希望研究函括新海傍街及宏都一帶持不同意見，他認為該段海傍的石頭為港島北沿海獨有，應加以保留，而巴士站對出的海傍則應開放讓公眾使用。 - 主席表示碼頭一帶的用地不一定要完全收回，相信現時有不少區內居民參與有關的商業運作，如碼頭可完全撤出對海濱發展當然比較理想，如未能撤出，亦可研究讓兩者共融的方案。 - 葉嘉安教授感謝各組員的意見。他表示香港大學也位處中西區，伴隨着中西區的發展，因此在研究中會考慮到歷史元素。雖然是次研究的範圍不大，但有關位置有很大的社區訴求，必須平衡各方意見，及考慮該地段的環境情況。以增設單車徑為例，在考慮是否加入單車徑時也須考慮到區內的人口數目，以及有關的海濱位置是否有足夠空間，另外，以往西環曾設有大笪地，晚上非常熱鬧，是次研究也會考慮重現類似活動的可行性。研究時會考慮善用時空資源的角度，以中環遮打道為例，現時已有類似安排，每逢週日改為行人專用區，因此，中西區可算是善用城市時空資源方面的先鋒。由於研究的預算有限，香港大學將盡量在研究期內做到上述計劃。在市民參與方面，市民對海濱發展的參與及討論已進行多年，在研究報告完成後，可按需要諮詢市民是否落實當中適用的建議，並討論有關建議是否能滿足市民的需要及意見。是次研究會總結過往不同團體的海濱發展研究報告，以及過往曾舉辦的海濱活動，以瞭解居民對海濱活化的意見,希望能夠研究及設計一個有助中西區和香港發展的海濱槪念規劃。 - 葉永成議員表示區議會曾舉辦海濱規劃設計比賽，亦曾邀請非政府團體舉辦類似比賽，希望是次可由學者進行較全面的研究，從多方面發展區內的優勢。 - 主席總結，工作小組通過是次研究申請。有關計劃的撥款申請將以傳閱方式呈交區議會及財務委員會審批，希望研究得以盡快展開。 (會後註：撥款申請已於二零零三年一月二十四日獲區議會及財務委員會通過。) 第四項：下年度海濱活動建議 - 主席報告表示由於須預留撥款供下年度使用，除「西區副食品批發市場墟日嘉年華」外，希望各組員就下年度的海濱活動提出建議。 - 吳文穗先生表示由於海濱規劃的研究沒有足夠時進行公眾諮詢，建議預留款項在研究完成後舉行展覽及製作模型等，向公眾介紹未來的西區海濱規劃，加強社區參與。 - 主席建議在中山紀念公園舉行類似秋冬上環假日行人坊的活動，定期設立墟日或供團體申請舉辦類似活動，透過定期活動加強公園的人流。過往在西灣河及尖沙咀海濱曾舉辦類似活動，以售賣裝飾品、手工藝品為主，如各組員認為可行，可再詳細探討，亦歡迎提出其他意見。海濱除了在硬件上發展外，希望也可在軟件上加以發展和配合。除了西區副食品批發市場的嘉年華外，如有需要，也可舉辦寵物嘉年華，由於上環段有寵物公園，過往曾經有團體與康樂及文化事務署(康文署)聯繫，在該處加設適當分隔，舉辦定期的寵物活動。 - 文志華議員表示養寵物的人士越來越多，可考慮適舉辦寵物活動，讓沒有養寵物的人士也慢慢接受有寵物在公園內出現，相輔相承。有關在中山紀念公園舉辦墟日的意見，文議員表示保留，因為該公園現時的可達性未算滿意，如舉辦活動吸引更多人流，可能對現有的公園使用者造成影響，效果未必理想。另外，在海濱活動方面，於現時的中區海濱規劃尚未定案，建議舉辦活動向市民宣傳中區海濱的未來規劃及用途。 - 主席表示剛過去一年，為慶祝香港回歸，區議會舉辦了千人健步行的活動，從中山紀念公園起步行前往中區海濱，建議考慮加強向市民推廣在海濱緩跑或步行，並請列席代表建議如何在規劃或硬件方面加強配套。他表示得知不少市民在灣仔下班後，沿海濱跑往中區，或有部份市民從中山紀念公園開始往中區跑，但有關路段在信德中心部份被分隔，希望可在規劃上提出改善建議。 - 吳文穗先生表示去年有運動用品公司舉辦過海濱健跑活動，部份參加者在活動後自發籌集經費，繼續進行有關活動，每逢週三舉行，自中環天星碼頭出發跑往中山紀念公園，而有關經費用於租用車輛將參加者的物品運往終點。參加者在有關路段跑步時，須在到達信德中心時，到對面馬路繼續路程，在經過信德中心一段後跑回海傍，而在中山紀念公園前，也因道路不通須到對面馬路的位置繼續，然後跑到中山紀念公園結束。活動過往有運動用品公司贊助時，有過百位參加者。他建議考慮與跑步會甚或康文署合作，協助規劃和推廣有關活動。 - 主席表示有關建議值得考慮，並請吳先生在會後提供有關資料作參考。 - 康文署譚燕婷女士表示本年度會在中西區舉辦長跑訓練班，時間主要在週三晚上或週六早上舉行，由中山紀念公園起步至信德中心回程。參加者可使用中山紀念公園體育館內的更衣室及儲物櫃等設施。 - 主席查詢有關課程是否已在進行。 - 譚女士表示有關訓練班已在計劃中，並已安排有關課程的時間表。 （會後註：第一次的長跑訓練班已定於2013年5月4日舉行，每班參加人數為40人，每堂兩小時，共10堂。） - 主席表示可考慮與康文署合作，舉辦較持久的訓練班或活動，推廣海濱，必要時也可加設緩跑徑，設計小冊子及加設路標等，帶動市民使用海濱及指示跑步的方向。 - 譚女士表示康文署已與田徑總會合作，由總會提供教練，教授跑步動作的技巧及其他相關知識。有見於近年香港大型長跑活動的普及，不少跑步愛好者對這項活動感興趣，因此署方舉辦這類長跑訓練班，推廣長跑運動，提高市民對長跑運動的認識。有關課程與一般的康文署課程一樣，以公開報名方式招募參加者。 - 主席表示雖然現時信德中心一段海濱仍未能與其他海濱段連接，但在寵物公園盡頭有過路處往干諾道中，至林士街停車場可沿過路處返回海傍繼續跑步。他認為有關的海濱緩跑徑值得規劃，如有需要可向地區設施管理委員會提交申請，改善沿路的指示及設施。 第五項：其他事項 - 沒有其他事項。 第六項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議在三時四十七分完結。 |

中西區區議會秘書處

二○一三年四月