中西區區議會

中西區海濱工作小組

第五次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二○一三年四月三十日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

陳學鋒議員

組員

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

李志恒議員

文志華議員,MH

吳少強議員,MH

黃堅成議員

葉永成議員,BBS,MH,JP

| 嘉賓： |  |
| --- | --- |
| 第3項： |  |
| 葉嘉安教授 Ms. Natalia Echeverri 鄧兆星博士 | 香港大學城市研究及城市規劃中心主任 香港大學城市研究及城市規劃中心代表 香港大學城市研究及城市規劃中心代表 |
| 第4項： |  |
| 李銘溢先生 | 運輸及房屋局 助理秘書長(運輸)11A |

列席者：

陳財喜議員

陳捷貴議員,BBS,JP

周可喬女士,JP	中西區民政事務專員

陳潤民先生	中西區民政事務助理專員

朱浩先生	發展局　助理秘書長(海港)1

林偉全先生	土木工程拓展署　高級工程師7（港島發展部）

李露明女士	地政總署　產業測量師/西（港島西及南區地政處）

黃振威先生	地政總署　高級產業主任/土地管制

鄧保君女士	規劃署　城市規劃師/港島8

梁景法先生	康樂及文化事務署　中西區康樂事務經理

葉嘉安教授	香港大學 城市研究及城市規劃中心主任

楊燕玲女士	香港建築師學會

黃明慧女士	中西區民政事務處高級行政主任(區議會)

韓磯先生	中西區民政事務處行政助理(區議會)5

胡炎松先生	香港潮州商會　青年委員會副主任

吳文穗先生	明愛莫張瑞勤社區中心　社會工作督導主任

趙泳超先生	明愛莫張瑞勤社區中心　城市規劃行動組

「社區大使隊」代表

林耀文先生	堅尼地城及石塘咀分區委員會主席

廖敬棠先生	中環及半山分區委員會主席

駱懷恩小姐	香港置地集團公司物業主任-商用物業

秘書

嚴清樺女士	中西區民政事務處行政主任(區議會)4

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各組員出席中西區海濱工作小組(工作小組)第五次會議，並歡迎接替土木工程拓展署高級工程師7高偉權先生的林偉全先生出席會議。 第一項：通過會議議程 - 主席表示會議議程經過修訂，新增第4項「將西區貨物裝卸區近海區域及港鐵卸泥口劃為休憩用地」。 - 小組通過修訂後的會議議程。 第二項：通過二零一三年一月二十二日中西區海濱工作小組第四次會議簡錄 - 小組通過中西區海濱工作小組第四次會議簡錄。 第三項：西區海濱概念性總體規劃圖 (中西區海濱工作小組文件第2/2013號) - 主席歡迎香港大學城市研究及城市規劃中心的代表出席會議。他表示工作小組在上次會議通過邀請香港大學城市研究及城市規劃中心就西區海濱的發展進行研究，港大已完成研究的摘要初稿，並邀請港大報告研究結果。 - 香港大學城市研究及城市規劃中心主任葉嘉安教授向小組簡介「西區海濱槪念性總體規劃」研究的背景和西區海濱的規劃機遇及限制，並按照以往透過諮詢收集所得的公眾期望，就西區海濱可進行的節目、活動、分區和分階段的發展計劃提出建議。 - 各組員的提問和意見如下： - 陳捷貴議員查詢在保育及活化方面，除了電車保育是否有其他項目值得保育，以及建議興建的瞭望塔高度。另外，報告只簡略提及建單車徑，希望更明確介紹建議設立單車徑的位置，以及再進一步介紹以空中走廊連接水街與西區副食品批發市場的構思。 - 文志華議員表示一億元的撥款並不多，只足以起動計劃，而以往就有關建議及願景討論時，曾遭部門反對或表示不可行，相信要實現葉教授建議的規劃，仍有頗長的路要走。不過，他認為先確立一個方向再慢慢爭取是好的開始。現時需要考慮的是因應實際問題去調節期望，亦必須考慮暢達性的問題。他建議即使實際得到的海濱面積未如理想般大，仍要先開始計劃，盡快踏出第一步。 - 陳財喜議員建議考慮加入文化藝術元素和西區海濱夜市，亦建議為該區命名，令公眾對該區留下新的印象。有關西區貨物裝卸區的部份，他表示已聽到消息指部份營運商擔心計劃將影響他們日後的運作，建議盡快與營運商展開對話，並表示樂意協助政府與營運商溝通。 - 鄭麗琼議員表示感謝葉教授的計劃帶來的刺激，計劃令她聯想到創造力、「imagine」兩字，以及聯想到電影「夢斷城西」，建議可將新區域命名為「城西」。她贊成設立水上噴泉或水上燈光表演一類的節目，以水景吸引遊客和全港市民。如日後在碼頭設立瞭望塔，希望可讓市民及遊客登塔欣賞兩岸景色。另外，鄭議員希望政府協助與現時的使用部門溝通，以助計劃進行，同時建議確保碼頭將永久用作休憩用途，設立較平民化的食肆，以免被大財團壟斷。她也非常支持設立單車徑，並建議二十四小時開放，設立單車租借服務，以類似單車公園的模式運作，為單車初學者提供練習的場地。 - 陳浩濂議員表示是次計劃是未來海濱規劃的好開始，但計劃涉及龐大的資源，亦需要用地及交通的配套，超出一億元工程的規模，希望政府部門再作回應。就海濱未來的規劃，他希望政府確保日後興建的設施及建築物不會影響現時居民的景觀及整體海岸線的景觀，亦希望可將部份休憩用地的面積劃為寵物公園。另外，香港對戶外的藝術品擺設及展示有需求，希望日後規劃時可在合適的地點加入藝術擺設，相信有助培養市民的藝術情操。有關綠化方面，如有合適地點，希望可種植較大的樹木，並建議選擇較耐風雨的樹木以便保養。 - 黃堅成議員感謝葉教授的報告，並表示日後可按發展進度，參照報告的建議，在有關地點安排不同設施配套。他支持提供水上舞台的構思，另外，他建議參照粵曲「西樓錯夢」，將地標命名為「西樓美夢」。他表示實現計劃最大的困難是能否有足夠的土地配合，希望政府部門加強協調，將來騰出海濱用地配合計劃。 - 李志恒議員建議透過公眾諮詢決定是否要求政府部門搬遷以騰出海濱用地。另外，他建議將有關地點命名為「塘西」。 - 胡炎松先生建議加強計劃的文化元素，西區對香港的發源起重要作用，西區也是某些族群在香港的發展根據地，建議加插圖文講解，以便遊客及青年人了解香港的發展。他舉例三角碼頭及潮安碼頭均為潮州人的發源地，可加以介紹。 - 吳文穗先生表示計劃報告吸納了很多過去收集所得的公眾意見，並非常支持將來要增加社區參與。他贊成先有全面構思再分期發展，他表示曾參觀東區海濱長廊，發現新舊段落缺乏連貫性，因此建議中西區日後在海濱發展方面要留意連貫性的問題。 - 趙泳超先生建議在二零一四年港鐵交回碼頭時，同時收回18P巴士總站的用地，用作公園出入口。他表示西區居民非常渴望有海濱公園，希望政府加快推行，並舉辦研討會讓市民了解海濱的計劃和發展。另外，他建議加設吊橋連接地標及海濱的其他部份，方便市民觀賞景色。 - 林耀文先生表示希望計劃可以落實，並建議有分階段的計劃逐步推行，以便盡快起步。他認為海濱的設計未必需要連貫，分階段具主題的設計也可考慮。他表示計劃缺乏以往西環的特點如三角碼頭、大箮地等，希望將來可加入有關設計。另外，他擔心由於內海水深，建造噴水池的成本會相當高，而有關地點的海浪亦可能水上舞台的構思構成一定的技術難度。 - 廖敬棠先生贊成先由重點項目的部份開始發展，日後再逐步擴大海濱的面積。 - 楊燕玲小姐表示同意報告分階段發展的建議。她認同計劃缺少文化的元素，另外，她認為不少內地城市均以燈光營造繁華的景象，香港每晚也有燈光表演，建議考慮其他的表現模式，以免造成環保問題。她同意建造水上舞台，但認為必須進行風力評估以確保安全。楊小姐亦同意建造單車徑，以及在海旁種植大樹。她指出在海邊建造地標，須注意與周圍環境和建築物高度的配合，並建議進行防氾濫設計以配合氣候的改變。 - 鄭麗琼議員補充表示希望日後在海濱清楚標明填海的部份及舊有的海岸線，讓市民和遊客了解香港的發展。 - 主席表示是次計劃為規劃槪念，葉教授經過整理和分析資料，以及與不同部門討論後，為海濱的發展階段及分區提出建議，而詳細的計劃內容及設計可在社區重點項目督導委員會商討。 - 葉嘉安教授感謝各組員的意見。他希望是次總體性槪念規劃可為日後海濱發展的討論提供基礎，就海濱發展所需的空間和槪念給予意見，在區議會達成共識後，再與各部門商討研究，有關海濱設計的具體內容和細節可留待區議會日後商討。他同意應就有關海域的風浪程度進行評估。他表示有關海濱的分階段發展及所需爭取的空間可留待與政府部門商討後再作調整，但計劃經評估及參考外國經驗後，就最適用的海濱面積提供見。他表示就現階段而言，最理想的情況是在二零一七年以前將西區副食品批發市場的四個空置碼頭和西區公眾貨裝卸區近海區域的堤霸發展成海濱長廊，並在西區副食品批發市場東面興建行人天橋將這段海濱與上環段海濱連接，相信有機會向政府爭取落實。 - 主席感謝葉教授為海濱規劃定下方向，並會繼續向政府爭取。 第四項：將西區貨物裝卸區近海區域及港鐵卸泥口劃為休憩用地 - 主席歡迎運輸及房屋局(運房局)助理秘書長(運輸)11A李銘溢先生出席會議。他表示區議會曾討論是項議題，在以往的討論中，海事處一直對建議持反對意見，但根據觀察，西區公眾貨物裝卸區近海區域的部分並沒有實際運作，現時只用作存放貨物。主席向局方查詢是否可另覓地點存放貨物，以釋出有關用地作休憩用途，增加海濱長廊的面積。另外，有關港鐵卸泥口的部分，希望局方在港鐵公司交還有關位置後，可配合堅尼地城及摩星嶺分區大綱的規劃，將有關位置改建為海濱長廊。在考慮過貨物裝卸區的運作及需要後，相信有改變用途的空間，而上述兩個位置對海濱發展有標誌性的作用。 - 運輸及房屋局(運房局)助理秘書長(運輸)11A李銘溢先生表示局方一直有留意中西區區議會對發展海濱的訴求，而香港大學就海濱發展總體規劃提出的建議亦考慮全面及理性。局方將研究共用方案的可行性，並跟進區議會的建議。他就是次討論涉及的兩個區域回應如下： - 西區公眾貨物裝卸區向海地段的運作有三部份，分別為泊位(即海面的部份)、處理貨物的後勤工作區和行車路，而區議會的建議主要牽涉後勤工作區及行車路的位置。局方就建議所須考慮的因素包括建議會否影響貨物裝卸區的運作，如實行共用方案會否對公眾或在裝卸區工作的人員構成危險，以及營運商對共用方案的支持。現階段未有具體的共用方案，營運商初步向局方表示擔心會因工作面積減少而影響運作，局方將繼續與營運商跟進，如研究可行的方案和進行試驗計劃等，希望在區議會的訴求和營運商的運作需要間取得平衡。西區公眾貨物裝卸區的合約將於二零一六年中完結，局方在合約結束前會繼續與營運商溝通及研究是否可接納區議會的建議。 - 港鐵卸泥口三個泊位的借用合約將於二零一四年十二月三十一日屆滿，局方會因應當時西區公眾貨物裝卸區泊位的供求，以及其他相關情況，再考慮是否需要收回泊位。考慮到當局正研究在公眾貨物裝卸區推出新的政策支持回收業雖然不會直接影響西區公眾貨物裝卸區，但其他貨物裝卸區的非回收業營運商或會受影響因而需要租用西區公眾貨物裝卸區的泊位。有關政策尚在發展階段，局方現階段未能評估西區公眾貨物裝卸區的使用率會否因而受影響，因此亦未能就區議會要求將港鐵卸泥口三個泊位的用地改為休憩用地的訴求作出具體的回應。局方建議在本年底或明年初向區議會匯報有關議題的進展。 - 葉永成議員對運房局的回應表示失望。他表示參考觀塘碼頭發展成海濱的過程，當時發展局積極要求廢紙回收商遷出碼頭以發展海濱，但政府是次在西區公眾貨物裝卸區的工作進度令人失望。另外，他認為運房局將泊位劃出供廢物回收業競投的做法與西區海濱的發展背道而馳，亦對安排可能影響西區公眾貨物裝卸區的泊位感到不滿。他表示發展海濱長廊是區議會及市民一致的心願，區議會將更密切留意運房局的做法。他曾多次到西區公眾貨物裝卸區進行實地視察，在近海區域未見有任何運作或貨物存放，直至區議會提出要求劃出近海區域的部份空置用地作休憩用途後，才有貨物存放在有關位置。他支持運房局繼續與營運商溝通，並要求運房局必須向區議會匯報與營運商溝通的進度，以及在二零一六年重新出租泊位前諮詢區議會。 - 文志華議員表示明白區議會的建議對營運商會有一定影響，希望運房局必須利用續約的契機，令營運商了解貨物裝卸區並不會由他們永久使用，並要求營運商以積極的態度去研究共用的方案及安排，將部份空置的用地劃出予公眾使用，與海濱的發展互相配合。 - 陳財喜議員建議去信運房局局長表明區議會將不會接受回收商霸佔海堤。他向運房局查詢是否可公開與營運商溝通的紀錄，希望局方向營運商傳達必須在二零一六年之前得出共用方案的訊息，加強與營運商的溝通，並因應區議會的建議，研究適當的措施配合營運商。他表示願意協助運房局與營運商溝通，希望使營運商明白區議會和市民的訴求。 - 鄭麗琼議員表示現時不少市民在晚上到西區公眾貨物裝卸區騎單車，希望可盡快正式將有關的空置用地轉為休憩用地，讓市民進行休憩活動。她促請運房局仔細研究營運商所須使用的面積，並將裝卸區其餘的空置部份改劃為休憩用地，供公眾使用。另外，她查詢西區公眾貨物裝卸區用公帑興建，但現時長期由營運商用作私人碼頭的做法是否恰當，她亦查詢港珠澳大橋落成後會否令業界對裝卸區的需求減少，希望運房局積極研究。她要求運房局在二零一六年與營運商續約前，必須向區議會匯報，並向區議會公開有關續約的安排。 - 陳捷貴議員表示香港的航運業已有別於百多年前，而西區副食品批發市場使用的碼頭也由五個減至一個，貨運業對碼頭的需求已大大減少。西區公眾貨物裝卸區的用地對海濱長廊的發展非常關鍵，必須把握二零一四年及二零一六年的機會將部份空置用地收回，發展海濱，使更多市民受惠。他建議將垃圾轉運站的使用變得更多元化，以配合回收業的需要。 - 吳少強議員表示中西區地方有限，如運房局認為新安排有機會影響泊位，可能令部份使用其他裝卸區的營運商改用西區公眾貨物裝卸區，當局應考慮改為在其他裝卸區進行調配安排，以免對西區公眾貨物裝卸區的使用構成影響。 - 林耀文先生查詢泊位的租約是否同時到期。 - 趙泳昭先生表示家住的地方可以看到西區公眾貨物裝卸區的海堤，近海區域一般很少操作，有不少停泊在裝卸區的船隻只用作存放貨物，建議運房局另覓合適的地點，如機場附近即將發的小蠔灣物流港，供營運商停泊船隻及運作。他表示西區公眾貨物裝卸區位於維港入口，現在停泊多艘貨船有礙景觀，如只能釋出部份空置用地作休憩用途或會對公眾構成危險，希望政府考慮只保留內港的位置供營運商使用，將整條海堤改劃為休憩用地。 - 葉嘉安教授表示在研究時曾考慮建議政府將整條堤霸改為休憩用途，並將船隻集中在內港位置，以減低營運商運作與公眾活動間的衝突。由於透過部門了解到有關安排可能有困難，因此建議在第一階段先釋出部份海堤空置的用地，並以圍欄分隔。他指出當初政府設計裝卸區時，將海堤建成三十米闊，以便同時開放海堤兩邊的泊位供營運商使用。但現時已不再需要使用向海一面的泊位，而考慮到貨車調頭操作需要一定空間，因此建議政府釋出海堤近海一列闊十米的用地作休憩用途。他亦建議政府將海堤盡頭的位置改為休憩用途，由於有關位置在維港入口，在海濱建設上非常珍貴。 - 主席表示葉教授在進行研究時曾與海事處代表會面，以了解西區公眾貨物裝卸區的運作，並因應部門提供的資料提出分階段發展的建議，盡量減低計劃在短期內對業界的影響。由於現時部份泊位有空置的情況，他建議當局按泊位的出租情況再作整合，善用土地。據海事處資料顯示，扣除已向港鐵公司外借的三個泊位，裝卸區的出租率為百分之七十五，他質疑是否有必要在港鐵交還泊位後，續繼保留有關泊位供裝卸區使用。現時有市民在晚間進入裝卸區海堤近海區域進行休憩活動，但海事處人員有權請他們離開，情況並不理想。區議會曾去信運房局局長表達對裝卸區兩個區域的關注及意見，希望雙方盡量協調，而區議會的要求理性，陳財喜議員亦表示願意協助政府與營運商溝通，希望運房局認真考慮區議會的訴求。 - 運房局李銘溢先生表示西區公眾貨物裝卸區的確有部份泊位未有租出，而區議會的要求亦有理據，局方會積極跟進。他感謝陳財喜議員的體諒，並表示會繼續與營運商溝通，研究共用方案。有關西區公眾貨物裝卸區的泊位出租方式問題，泊位是以公開招標的形式出租，局方已備悉中西區區議會的意見，並會在二零一六年進行公開招標前，就招標安排諮詢區議會。 - 吳少強議員表示，區議會得到的數據為出租率達百分之七十五，而非使用率。 - 運房局李銘溢先生補充表示，西區公眾貨物裝卸區現時的出租率為百分之七十八，而後勤區的使用率為百分之八十，局方會研究是否有空間發展與西區居民共用的方案。 - 主席總結，工作小組要求運房局在西區公眾貨物裝卸區泊位在二零一六年公開招標前，必須就招標安排諮詢中西區區議會。有關港鐵卸泥口的三個泊位，工作小組亦要求局方在二零一四年年底租約屆滿時，如對有關泊位的用途有任何更改或就泊位未來用途的有任何安排，必須諮詢區議會。 第五項：海濱緩跑活動的配套及宣傳 - 主席表示現時有不少運動愛好者在區內的海濱進行緩跑活動，但海濱缺乏儲物設施，情況並不理想，建議康文署在海濱長廊的合適位置加設儲物櫃、飲水機或飲品販賣機、加設緩跑指示等，方便運動人士。 - 明愛莫張瑞勤社區中心社會工作督導主任吳文穗先生表示現時有不少跑步愛好者每逢星期三在海濱進行緩跑活動，有關活動剛開始時獲體育用品公司贊助，租用車輛供參加者存放隨身物品，因此，活動至今仍然沿用有關模式運作。他希望政府為運動愛好者提供更多支援，鼓勵更多市民參與有關活動，同時推廣共用海濱的槪念。 - 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理梁景法先生表示署方亦希望為公眾提供支援，並正研究是否有合適的位置提供儲存設施，其中一個地點是中山紀念公園足球場對出的更衣室附近位置，希望可方便在海濱運動的市民。 - 主席表示在資源方面，康文署可申請地區小型工程撥款。主席認為可先在中山紀念公園加設儲物櫃，而添馬公園的位置較敏感，加建設施可能有一定困難。另外，他建議在中山紀念公園室內游泳池的電梯大堂加建儲物櫃。 - 鄭麗琼議員查詢九號及十號碼頭中間的洗手間是否屬臨時用途。 - 主席表示有關地點只供臨時使用，而且位於海濱長廊中段，可達性較低，對跑步人士未必有太大作用，建議主要先在添馬公園和中山紀念公園加裝，並考慮加設指示牌。 - 康文署梁景法先生表示曾於早前和民政事務署就「健步行」活動研究在中區行人天橋上加設指示牌，由於該活動有固定的路線，所以沿路能提供清晰指示。但現時跑步人士無論在跑步路線、起點以及終點都各有不同，加設緩跑指示須小心處理。 - 主席建議透過中西區健康城市督導委員會(委員會)進行推廣，例如與康文署合作製作單張宣傳緩跑徑，並透過委員會派發，讓更多居民及上班人士使用海濱。 - 陳捷貴議員表示下月將有健康城市督導委員會的亞太區代表到訪，與委員會進行交流，屆時將安排有關嘉賓到中山紀念公園參觀。 第六項：西區副食品批發市場墟日嘉年華 - 主席表示活動在去年十一月底舉行，兩天共有超過三千人次參加，但由於天雨關係，入場人數未如首年理想。活動後，主席與活動籌備小組主席吳少強議員到西區副食品批發市場與販商進行檢討會議，因應販商意見，本年度建議在十二月十四及十五日舉辦「西區副食品批發市場墟日嘉年華」(墟日)，相信冬至前夕的節日氣氛較濃厚，可吸引更多市民參加，而活動地點則有待決定。去年活動支出共二十三萬五千元，當中十五萬元為區議會撥款。本年度工作小組獲區議會撥款十萬元，並將向民政事務總署申請撥款用作進行社區重點項目的前期推廣活動。 - 中西區民政事務專員周可喬女士表示民政事務總署為十八區的社區重點項目預留了二億元進行前期工作，由於墟日將於社區重點項目的場地舉行，可同時為社區重點項目進行前期宣傳，因此，除了運用區議會撥款，亦可向總署申請部份前期工作的撥款作宣傳之用。 - 主席表示希望繼續邀請吳少強議員擔任墟日籌備小組的主席，並希望在本年度增加不同渠道宣傳活動。 - 陳財喜議員建議增加穿梭巴士的班次。 - 主席表示會將有關意見交由籌備小組討論。 第七項：其他事項 海旁地區的短期租約及臨時政府撥地 - 就地政總署提交有關海旁地區的短期租約及臨時政府撥地的文件，主席查詢短期租約編號NHX751及NHX780的續約事宜，並要求地政總署日後就續約安排諮詢區議會。 - 地政總署產業測量師／西（港島西及南區地政處）李露明女士表示將於會後跟進。 上環海水泵房拆卸計劃 - 主席表示由於有關計劃已獲撥款在本年內進行清拆，希望在日後的會議就有關地點及港燈對出機動船亭位置的未來安排展開討論 - 陳捷貴議員表示對有關用地的發展有興趣，希望參與日後的討論。 第八項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議在五時二十三分完結。 |

中西區區議會秘書處

二○一三年七月