中西區區議會

中西區海濱工作小組

第一次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二○一四年二月二十一日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

陳學鋒議員

組員

陳捷貴議員,BBS,JP

陳財喜議員

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

張翼雄議員

文志華議員,MH

吳少強議員,MH,JP

黃堅成議員

葉永成議員,BBS,MH,JP

| 嘉賓： |  |
| --- | --- |
| 第6項： |  |
| 劉志強先生 | 渠務署高級工程師5 (淨化海港計劃) |
| 鄧叠成先生 | 渠務署工程師9 (淨化海港計劃) |

列席者：

陳潤民先生	中西區民政事務處  民政事務助理專員

朱浩先生	發展局　助理秘書長(海港)1

林偉全先生	土木工程拓展署　高級工程師7(港島發展部)

黃振威先生	地政總署　高級產業主任/土地管制(1)

關圓靈女士	地政總署　產業測量師/西(2)

何尉紅女士	規劃署　高級城市規劃師/港島4

區佩妍女士	康樂及文化事務署  高級行政主任(策劃事務)4

顏紹明先生	康樂及文化事務署  中西區康樂事務經理

黃明慧女士	中西區民政事務處  高級行政主任(區議會)

黃卓謙先生	中西區民政事務處  行政助理(區議會)5

胡炎松先生	香港潮州商會　青年委員會副主任

趙泳超先生	明愛莫張瑞勤社區中心　城市規劃行動組

「社區大使隊」代表

林耀文先生	堅尼地城及石塘咀分區委員會主席

廖敬棠先生	中環及半山分區委員會主席

吳永恩先生	西區副食品批發市場代表

葉榮鉅先生	西區副食品批發市場代表

劉健民先生	香港置地集團公司拓展及估值主管-商用物業

幸志遠先生	國際金融中心管理有限公司高級物業及設施經理

秘書

郭嘉文女士	中西區民政事務處行政主任(區議會)4

| 負責者 |  |
| --- | --- |
| 秘書處 秘書處 康文署 | 主席歡迎各組員出席中西區海濱工作小組(工作小組)第一次會議，並歡迎規劃署高級城市規劃師/港島何尉紅女士及康樂及文化事務署中西區康樂事務經理顏紹明先生首次出席會議。 第一項：通過會議議程 - 工作小組通過修訂後的會議議程。 第二項：通過二零一三年七月三十一日中西區海濱工作小組第六次會議簡錄 - 工作小組通過中西區海濱工作小組第六次會議簡錄。 第三項：確認工作小組成員名單 (中西區海濱工作小組文件第02/2014號) - 主席簡介工作小組成員名單。如下： 陳捷貴議員,BBS,JP; 陳財喜議員. 陳浩濂議員; 鄭麗琼議員. 張翼雄議員; 林懷榮議員. 李志恒議員; 文志華議員,MH. 吳少強議員,MH,JP; 黃堅成議員. 葉永成議員,BBS,MH,JP. - 主席詢問各組員意見，會上沒有收到其他意見。 - 小組通過工作小組成員名單。 第四項：檢討工作小組架構 (中西區海濱工作小組文件第03/2014號) - 主席簡介文件，表示部門名單將會按實際情況而定，另外各列席機構代表名單將維持不變。他詢問各組員意見，會上沒有收到組員意見，他建議工作小組將沿用二零一二至二零一三年度常設機構代表名單。 - 小組通過工作小組架構。 第五項：檢討工作小組名稱及職權範圍 (中西區海濱工作小組文件第04/2014號) - 主席建議沿用二零一二至二零一三年度工作小組名稱，由於小組名稱早前已修改，因此不建議修改。 - 經討論後，小組通過工作小組名稱。 - 主席就工作小組職權範圍詢問組員意見，會上未有收到其他意見。 - 小組通過工作小組職權範圍。 第六項：「淨化海港計劃」第二期甲污水輸送系統工程–有關申請臨時 使用西營盤豐物道旁空置土地 (中西區海濱工作小組文件第01/2014號) - 主席歡迎渠務署高級工程師(淨化海港計劃)劉志強先生及渠務署工程師(淨化海港計劃)鄧叠成先生出席會議。 - 渠務署劉志強先生表示今次的文件主要為渠務署申請臨時使用位於西營盤豐物道旁的空置土地。他表示現時申請的用地面積約三千平方米，該土地早前為水務署鋪設過海海底水管及與其相關的地下喉管的臨時工地。申請用地的旁邊現時為「淨化海港計劃」的工地，位處渠務署污水隧道的交接位。申請用地的兩邊為由北角經灣仔、中環至西營盤的污水隧道，及由數碼港輸送污水的隧道，北邊的隧道則直達昂船洲。污水隧道的交接位置為深層隧道，約地下百多米深。工程於二零零九年動工，至現時為止，一邊隧道的爆破工程已完成，由於隨後的工程將會較為複雜及困難，所以希望申請使用該土地作臨時儲存石料及預製件之用，以協助承建商提高工作效率。在建造工程完成之後，渠務署將連同該土地一併進行復修及基本園景工程。署方已知悉該土地的位置為海濱長廊的一部份，所以屆時將會與區議會及康文署因應西區海濱用地的整體設計，作適當調節。在時間表方面，整體工程將於二零一五年三月完成，之後會開始拆卸隔音罩，進行修復及基本園景工程，署方預計全部工程於二零一六年三月完成。 - 主席查詢現時能否提供基本園景工程的設計。 - 渠務署劉志強先生表示關於園景設計方面，署方會進行基本的園景工程，工程包括鋪設路磚及草地，車輛則由豐物道進入。 - 主席查詢渠務署是否希望工作小組同意渠務署申請臨時使用西營盤豐物道旁現時水務署的臨時工地。 - 渠務署劉志強先生回應希望工作小組同意渠務署上述申請，有關申請亦已呈交地政總署，地政總署現正審閱，署方希望諮詢工作小組意見後將意見轉交地政總署。 - 陳捷貴議員認為由於該用地旁為西區海底隧道入口及臨時停車場，希望渠務署能在使用期間盡量減少對周邊環境的影響，此外他希望渠務署可以介紹土地的綠化方法及園景工程的完工時間。 - 主席表示有關園景工程將於二零一六年三月完成。同時希望各組員提供更多意見，否則渠務署將會按現時的建議，進行基本園景工程。 - 陳捷貴議員希望渠務署方面能將對周邊環境的影響減至最低。 - 黃堅成議員表示因為該土地連接中西區社區重點項目的西區副食品批發市場，希望渠務署能夠與建築署聯繫，劃一設計。他指出該用地位於海旁，海水侵蝕等環境因素可能會影響草地的色澤及質素。他希望渠務署能考慮加設坐椅及陰棚等設施。 - 主席表示渠務署用地的旁邊為按季續約的短期租約停車場，如果區議會認為該範圍需要用作海濱用途，是可以收回該用地。 - 發展局助理秘書長(海港)朱浩先生表示地規劃為“政府、機構或社區”用途。 - 主席表示將來可以連同該政府及社區用地一併規劃，並貫通鄰近地段。同時，海濱長廊完成後，將會由康文署管理。他表示早前曾與渠務署及發展局溝通，地面平整工程很大機會只能鋪設路磚及植被，他希望渠務署解釋相關工程。 - 渠務署劉志強先生表示由於「海港淨化工程」合約的局限性，合約現時只能鋪設路磚及植被，加設坐椅及其他設施的可行性不大，但可以預留位置予將來的設計。 - 陳捷貴議員表示十分支持「海港淨化計劃」，但希望渠務署能夠盡量於二零一六年之前交回該土地予區議會發展。 - 文志華議員表示渠務署能夠提供用地上不能裝設設施的範圍及位置，方便往後的設計及規劃。 - 主席向渠務署查詢申請用地上存放的泥石的運送途徑，若是經陸路運走可能會影響附近交通。此外，他向渠務署查詢如何保障附近民居及旁邊的西區副食品批發市場不受泥塵問題影響。 - 渠務署劉志強先生表示泥石會同時由海路及陸路運走。在三條污水隧道中，現時有一條隧道已經爆破完畢，所以不會再產生泥石，因此泥石的數量已經減少了三分之一，但另外兩條隧道的爆破工程仍在進行，自動工以來持續的爆破工程及搬運泥石並沒有影響到附近交通。他表示現時申請用地主要是用作存放預製件以用作嵌砌永久豎井結構，從而協助及提高承建商建造隧道的工作效率，只有一小部份用地作儲存泥石。有關時間表方面，由於地底工程較複雜及地底情況較難預測，如入水問題等，因此現階段不能保證工程會否延誤。他表示目前工程進行順利，預計主要工程將於二零一五年三月完成。兩個承建商完成工程後會拆除隔音罩並開始復修工程及園景工程，約需一年時間，目前工程的時間表預計二零一六年三月完成。 - 陳捷貴議員表示希望渠務署研究能否盡早交回部份的土地，從而打通海濱長廊，令市民可以步行至即將開放的西區副食品批發市場外碼頭。 - 主席總結小組沒有收到組員反對渠務署申請臨時使用水務署位於西營盤豐物道旁的空置土地，所以渠務署可以繼續進行相關申請。此外，他向渠務署表達小組組員關注將來交回的土地能否分階段開放，期望在二零一六年三月前開放較多的土地。關於設計方面，他希望渠務署能夠盡量配合中西區社區重點項目的設計。他亦希望發展局能提供有關設計方面的意見，重申渠務署在工地上進行的平整工程只限於地面上的鋪設植被及路磚，並不包含其他設施，向發展局查詢如何妥善處理相關工程。 - 發展局朱浩先生表示為了盡快讓有關用地開放予公眾使用，可能需要區議會協助透過區議會轄下地區小型工程撥款，在渠務署的復修工程上加設其他設施，例如欄杆及路燈等。如果有關工程可由區議會主導，相信能更配合中西區社區重點項目。在附近停車場用地收回之後，康文署會透過基本工程項目發展由中山紀念公園至西區副食品批發市場的永久海濱長廊，由於籌備基本工程需時，屆時如能與區議會配合，有望更早打通有關地段。 - 主席表示稍後可在地區設施管理委員會中商討並訂定一個可配合社區重點項目中的四個碼頭及由康文署發展的休憩用地的設計。 - 發展局朱浩先生相信如果在渠務署的復修工程後如能夠透過地區小型工程根據議員的要求改善該地段的設施，將可率先開放相關地段。未來可由康文署透過基本工程發展永久海濱長廊，改善該地段的設計和設施。 - 陳捷貴議員查詢發展局有關收回停車場用地的時間表。 - 發展局朱浩先生表示康文署現正研究永久海濱長廊的工程範圍和時間表，為配合康文署的基本工程，局方會繼續與運輸署商討收回停車場的安排。 - 康文署顏紹明先生表示是次會議前曾與渠務署及發展局討論有關休憩用地長遠的規劃安排。 - 康文署區佩妍女士表示，康文署正研究如何發展位於中山紀念公園與西區副食品市場之間的臨海休憩用地。由於該地地形狹長，初步考慮發展海濱長廊和提供所需的休憩和配套設施。署方現階段正與相關部門商討，待擬具發展方案後會盡快向區議會報告；因此，暫時未能提供具體的施工時間表。 - 陳財喜議員對於康文署未能提供時間表示遺憾，希望康文署能夠提供一個初步的時間表，區議會應該統籌並知道各部門負責的部份及其時間表以便規劃。他表示支持使用地區小型工程撥款，但應注意配合將來規劃，以免浪費資源。他表示由於現時涉及的部門眾多，希望各部門能互相協調以統一海濱長廊的整體性。 - 文志華議員要求康文署提供一個初步的時間表，亦要求渠務署盡早提供土地的地基資料以便地區小型工程配合設計及規劃相關設施。 - 陳捷貴議員表示自信德中心至中山紀念公園路段打通後，市民反應十分良好並有大量市民使用，因此他認為打通海濱長廊是十分重要的。他希望康文署能盡量配合中西區社區重點項目，並設計完善的方案盡早打通海濱長廊。 - 葉永成議員表示海濱長廊是多屆區議會的共同願景，對康文署未能提供任何時間表表示十分不滿，希望署方能回應何時能夠提供規劃及發展的時間表。他表示如未能提供日期，小組會去信康文署署長反映。 - 明愛莫張瑞勤社區中心城市規劃行動組「社區大使隊」代表趙泳超先生表示現時海旁的欄杆質量差並已經生鏽，設計時應參考中區的欄杆設計。他希望康文署能夠盡快提供發展海濱長廊的時間表。 - 主席建議成立一個專題工作坊討論並規劃各地段設施的擺放安排，方便其他部門規劃及設計。主席表示初步構思可將政府及社區用地發展餐飲業並交由社會企業經營。香港大學城市研究及城市規劃中心主任葉嘉安教授的計劃書只覆蓋四個碼頭的區域，碼頭以東的範圍現時未有一個規劃及設計概念，可以透過工作坊討論如何規劃整個海濱長廊各項設施的地點的設計。他表示工作坊第二個作用為理順及協調各部門之間的關係，希望發展局及民政處能夠領頭，透過工作坊統籌整個計劃。他表示如各組員同意，工作坊會先由議員討論，然後於地區聽取市民意見，再與各部門討論。 - 陳財喜議員表示希望工作坊能夠邀請學者或專業團隊加入。 - 主席表示會邀請香港大學葉嘉安教授及其團隊加入工作坊。 - 明愛趙泳超先生表示贊成主席的建議。他表示中山紀念公園泳池對出兩個避雨亭的設計浪費地方，建議上蓋可以發展成餐廳，下層為避雨地方。 - 陳財喜議員重申時間表的重要性，希望透過工作坊統籌各部門提供的基本背景資料予工作小組。 - 張翼雄議員表示希望四個碼頭的範圍發展成為一個小型天文公園。 - 陳浩濂議員希望部門能夠種植合適的植物及確保植物的長期健康。 - 康文署區佩妍女士回應委員就中山紀念公園與西區副食品市場之間的臨海休憩用地發展時間表所提出的意見表示，由於主要工程項目由初步規劃、諮詢至設計等的籌備工作，一般不少於三、四年，地區小型工程項目可配合渠務署提供臨時設施。 康文署亦正積極準備有關主要工程項目的擬議範圍，以期盡快提交予區議會考慮。 第七項：海濱的未來發展 (i) 上環海水泵房拆卸後的土地用途及發展 - 主席表示於二零一四年二月二十日舉行的文化康樂及社會事務委員會會議中曾討論上環海水泵房拆卸後，連同五個機動船亭及香港電燈有限公司(港燈)對出的一幅土地，發展成露天茶座的議題，委員會通過由本中西區海濱小組跟進此項目。 - 陳捷貴議員表示同意繼續由小組跟進相關工作，希望小食亭能夠盡快投入服務。由於人流較多的關係，他期望小食亭能設於泵房的位置。 - 主席補充該位置為西消防街向海旁方向的地段。 - 陳財喜議員表示於早前文康會會議上，土木工程拓展署代表曾表示因為多項因素，機動船亭未能在短時間內遷走，查詢小組會否跟進遷走船亭的事宜。 - 主席表示相關位置的泵房將於本年七月完成拆卸工程。另外，現時機動船亭亭主不肯遷出是因為生意問題，認為船亭有實際用途，但值得商討其經營位置及外觀。他表示船亭需要的設備及空間不多，建議在港燈附近規劃一定的地方讓他們繼續經營，及修整船亭，希望可以改善他們的經營環境，並配合附近環境的設計及規劃。是次會議希望讓委員討論及決定負責設計及規劃的部門。他向康文署查詢署方能否負責船亭附近位置的設計規劃及工程。 - 發展局朱浩先生表示如果由康文署申請政府的小型工程撥款，預計將會需時。此外，政府的小型工程撥款並沒有預留款項予建成後的經常性管理和保養開支，因此可能對康文署管理造成困難。而區議會的地區小型工程撥款，可由區議會聘請顧問公司處理相關專業事宜，議員和相關政府部門可以在設計上給予更多意見。 - 康文署顏紹明先生表示使用小型工程的模式相對較基本工程為快，而小型工程中最快捷的是申請區議會的撥款，署方可同時申請經常性營運開支，為新的設施提供基本的清潔、園藝及保安服務。在硬件方面，建築署及機電工程署會要求康文署支付硬件相關的保養費用。根據過往經驗，若申請開展地區小型工程，由工程立項、聘請顧問公司進行研究、設計，以至招標和動工約需二至三年，需時太長，未能配合泵房現時的拆卸時間表。他建議在拆卸泵房之後，請建築署進行基本的平整工程，設置座椅或涼亭等基本設施，康文署可加設花盆，便可隨即開放該段海旁空間予公眾使用。康文署會與建築署確認沙井上蓋位置及其負重量，以確保新加設的地面設施不會過重，避免發生危險。他建議可與建築署或其保養組情商進行上述一些基本工程，認為比聘請顧問公司的效益為大。 - 陳捷貴議員表示因為安全問題，十分反對保留五個船亭並認為船亭應該搬遷至其他地方。他建議小食亭應設於現有泵房位置，向康文署查詢有關設立小食亭的申請手續及可行性。 - 陳財喜議員表示為了配合海濱長廊的長遠規劃，應該搬遷各機動船亭的位置。 - 主席表示有關海水泵房拆卸後的土地用途及發展，由康文署主導會較需時，建議以小組名義去信地區設施管理委員會，希望能在地區小型工程方面聘請顧問去探討設計的可行性，必要時探討五個船亭的位置及整個地面設計，稍後與康文署配合並討論小食亭等各方面的問題。 - 康文署顏紹明先生表示早前曾實地視察有關用地，泵房面積約為八米乘十八米，附近有大量沙井，初步認為該範圍有足夠空間開設一般傳統公園的小食亭，但是他認為在泵房位置興建傳統公園的小食亭會阻礙海濱長廊的景觀。他指出經營此類小食亭只需要以商業登記的形式便可以販賣有牌照的包裝食品。鑒於牌照所限，小食亭不能烹調任何食品，在過往經驗中，小食亭大多營運困難，署方經常因為未有人士投標而需要更改小食亭用途，而小食亭的投標程序一般約需時一年，他建議使用自動售賣機取代小食亭，以便能更有效滿足市民的需要。 - 陳捷貴議員建議以問卷調查形式調查有關小食亭的規劃事宜，從而了解市民對興建小食亭的支持度。 - 主席表示由於康文署不能代為進行問卷調查，加上小組資源問題，建議組員先了解街坊的意見。他同意康文署顏紹明先生的建議，認為可在平整海水泵房的土地後，加設基本擺設及數台自動售賣機作過渡用途。他同意如果設立小規模的小食亭，最後可能因為未有收到標書而浪費資源，在長遠規劃方面，可以先進行問卷調查，然後經香港大學葉嘉安教授研究其他可能性。 (ii) 中山紀念公園西面短期租約停車場的未來用途及發展 - 主席向康文署查詢是否正與運輸署溝通有關短期租約停車場的安排。 - 康文署區佩妍女士表示，發展局正聯繫各部門以研究移走泊車位的發展計劃和安排。康文署會留意地政總署在收回停車場土地時須給予租客的通知期，並配合動工時間預早知會有關部門。 - 發展局朱浩先生表示局一直有與運輸署商討有關事宜，將根據康文署基本工程的時間表，與運輸署進一步落實收回停車場的安排。根據過往經驗，一般長遠工程由規劃至開始工程至少需要五至六年，所以目前尚有時間讓運輸署就收回停車場後的交通評估和區內停車位分佈作長遠考慮。 - 主席表示工作小組將會連同區議會一同去信運輸及房屋局局長，希望局長盡快就搬遷停車場，交回中西區區議會用作海濱長廊一事提供一個具體的時間表。 - 陳財喜議員表示希望可以知道現時不同部門或不同人士正在使用各土地的年期等資料。 - 主席希望地政總署在下次會議上提供最新有關海濱沿途上不同的土地的持有人及現時狀況的資料，例如土地面積、位置、使用年期等等。 第八項：其他事項 - 主席表示早前與香港大學葉嘉安教授出席了海濱事務委員會香港小組的會議，並介紹了中西區的海濱願景，會議上大部份委員都支持現時的規劃方向，希望區議會能夠朝著此方向發展。會上有不少委員十分欣賞中西區由下而上的規劃並期望此發展能夠得到落實，他希望工作小組長遠方面能朝著落實研究報告方面前進。 - 發展局朱浩先生表示專責小組主席及大部份委員都非常歡迎中西區區議會就此段海濱提出概念性規劃，並且感謝區議會和香港大學就此概念性規劃所作的工作和努力。 第九項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議在下午四時三十分完結。 |

中西區區議會秘書處

二○一四年二月