中西區區議會

關注中西區街市發展工作小組

第二次會議簡錄

| 日期﹕ | 二○一二年七月二十五日（星期三） |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 下午四時三十分 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

| 出席者﹕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主席 |  |  |
|  |  | 黃堅成議員 |  |  |
|  |  | 組員 |  |  |
|  |  | 鄭麗琼議員 |  |  |
|  | 李志恒議員 |  |  |  |
|  |  | 伍凱欣女士 |  |  |
|  |  | 楊學明先生 |  |  |
|  |  | 列席者 |  |  |
|  |  | 周彩鳯女士 |  | 食物環境衞生署 中西區高級衞生督察(街市管理) |
|  |  | 王永新女士 |  | 建築署 物業事務經理/西區 |
|  |  | 陳炳榮先生 |  | 建築署 物業事務經理/中區西 |
|  |  | 溫貞偉先生 |  | 建築署 物業事務主任/工程統籌12/1 |
|  |  | 郭裕發先生 |  | 建築署 屋宇裝備工程師/綜合工程/A2 |
|  |  | 鄧樹恆先生 |  | 建築署 物業事務主任/中區西/2 |
|  |  | 鄒世秋先生 |  | 建築署 助理物業事務主任/中區西/2 |
|  |  | 劉松新先生 |  | 港九新界販商社團聯合會副主席 |
|  |  | 林春成先生 |  | 上環街市代表 |
|  |  | 方劍潮先生 |  | 西營盤街市代表 |
|  |  | 盧允忠先生 |  | 石塘咀街市代表 |
|  |  | 梁釗華先生 |  | 士美菲街市代表 |
|  |  | 秘書 |  |  |
|  |  | 黎嘉愉女士 |  | 中西區民政事務處行政主任(區議會) |

| 因事缺席者: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陳學鋒議員 |  |
|  | 許智峯議員 |  |
|  | 盧懿杏議員 |  |
|  | 蕭嘉怡議員 |  |
|  | 衛珮璇女士 |  |

| 負責者 | 主席歡迎各與會者出席會議。 |
| --- | --- |
|  | 第1項：通過會議議程 |
|  | - 主席建議下項議程加入「通過第一次會議簡錄」及優先討論「跟進中西區各街市推行無障礙通道計劃的進度」，小組通過是次會議議程。 |
|  | 第2項：通過第一次會議簡錄 |
|  | - 小組通過第一次會議簡錄。 |
|  | 第6項：跟進中西區各街市推行無障礙通道計劃的進度 |
|  | - 食物環境衞生署(食環署)周彩鳯女士表示由於計劃關閉必列者士街街市，因此該街市不須進行相關無障礙設施改善工程。而士美非路街市及熟食中心、上環街市及熟食中心、西營盤街市及皇后街熟食市場的無障礙設施改善工程大部份已完成；至於石塘咀街市及熟食中心及正街街市及熟食中心剛完成可行性研究，其中正街街市及熟食中心則需待場地及工程物料準備後才能開展有關工程，預計上述街市及熟食中心的改善工程會於2014年6月完成。 - 總結討論的摘要如下： - 各個街市若涉及結構性改善工程，例如：擴建洗手間面積及增建升降機則需稍後完成； - 由於沒有其他合適方案在不影響使用現有美非路街市的洗手間情況下，因此洗手間部份的改善工程尚未動工，屆時洗手間會進行一次過翻新工作，或需暫時停止使用該洗手間設備； - 上環街市及熟食中心及皇后街熟食市場同樣欠盲人指示牌設備，現正邀請承辦商，預計7月底完成設計。待食環署審批後，便能完成這部份的改善工作； - 食環署已與石塘咀街市及熟食中心檔戶商議，待地磚材料準備好，會於本年8月8日在熟食中心位置進行地磚更換安排；及 - 由於正待士美非路街市承辦商的人手安排，協商是否可以同時配合承辦正街街市及熟食中心的改善工程。建築署預計有關工程將在本年10月才能開始。 - 最後，主席希望食環署及建築署能夠與各個街市的當區議員保持緊密聯絡，讓他們清楚得悉相關改善工程的安排及工程內容。 |
|  | 第3項：跟進中西區各街市管理運作情況、營商問題及 各街市諮詢委員會會議撮要 |
|  | - 周彩鳯女士向組員簡介中西區各街市管理運作情況、營商問題的書面報告及各街市諮詢委員會會議撮要。 - 總結討論的摘要如下： - 得悉石塘咀街市內電風扇設備壞掉的情況，已向機電工程署(機電署)反映，機電署表示電風扇已使用多年並出現老化情況，建議購買新的電風扇較維修有效，惟機電署暫時未能即時提供貨源。另外，為了加強街市內的空氣流通，署方經已要求機電署加強清洗通風裝備，並且已正式申請更換有關組件及爭取增加電風扇數量； - 就石塘咀街市位於皇后大道西入口的燈箱漏水問題及光管壞掉情況，食環署會找相關管理公司檢查。另外，食環署已要求機電署密切留意石塘咀熟食中心已改裝的靜電除油裝備，避免出現滴油情況； - 士美非路街市及熟食中心內涼風機經已維修完畢；而P6及P7的空置檔位將改為儲物室，用作放置管理清潔倉，主要原因是原倉位房間將改作其他用途，例如：通過游泳池通道或改建為傷殘洗手間設備。不過，食環署會為P6及P7的改建檔位進行一些美化工程，避免影響街市營商環境，並會考慮加建一些照明系統；及 - 關於正街街市的保安問題，曾向相關生果檔枱商商討在附近加設閘門設備，惟有關枱商初步表達反對意見，現仍與枱商商討中，並會諮詢其他枱商及熟食中心檔戶，獲得同意後才會開展工程。 |
|  | 第4項：討論如何改善街市阻塞情況 |
|  | - 就主席詢問有沒有枱商被釘牌的個案，周彩鳯女士回應時稱，暫時各個街市均未有枱商因4次檢控而被釘牌的情況 - 總結討論的摘要如下： - 組員指出阻塞情況出現主要分別是一些近街市門口的枱商把貨品擺放在檔戶範圍外，以及一些枱商或售賣其他不予淮許貨品，致使本身的檔戶面積不足，所以貨物存放在行人通道上。這些情況對於守規則的枱商不公平。 - 對於組員指出個別枱商或因與附近售賣同類物品，並阻塞其通道致使惡性競爭，會否讓受影響的枱商考慮轉營為服務行業，食環署表示租約上已列明枱商售賣指定的某類貨品，並不會主動要求枱商轉營服務行業。 - 小組建議食環署若加以勸喻違規枱商後，其阻塞街市通道的情況沒有改善，理應加強檢控，並且同時考慮在適時重新規劃街市的佈局，以平衡及改善街市的營商環境。 - 經討論後，小組要求食環署會後提交署方巡查街市的數據及回覆如何解釋為何西營盤街市內售賣蔬菜的枱商多次阻塞通道也沒有作出檢椌的理據。 |
|  | 第5項：討論如何處理中西區各街市舖位的安置情況 |
|  | - 周彩鳯女士向組員匯報各街市的出租率情況，其中最不理想的是必列啫士街街市，是基於年底計劃關閉的原因。其他街市的出租率為上環街市佔90%、西營盤街市佔92%、正街街市佔94%、士美非路街市佔99%及石塘咀街市佔87%。這些數字並沒有計算雞檔檔戶位置。 - 總結討論的摘要如下： - 組員指出出租率雖然很高，但很多檔戶並非開業經營，只是租用作為貨倉，以致減低市民前往街市購物的意欲。 - 組員指出在午膳時間，西營盤街市附近地盤的工人在雞檔範圍內衣衫不整地睡覺，要求食環署盡快跟進； - 食環署會盡快與必列啫士街餘下7個枱商商討搬遷賠償及在年底前協助搬至其他街市繼續經營的事宜。 - 經討論後，小組要求食環署會後提交檔戶用作貨倉的數字資料。 |
|  | 第7項：其他事項 |
|  | - 沒有其他事項。 |
|  | 第8項：下次會議日期 - 下次開會日期容後通知。會議於下午五時五十三分完結。 |
|  | 中西區區議會秘書處 二○一二年十一月 |