中西區區議會

關注中西區街市發展工作小組

第五次會議簡錄

| 日期﹕ | 二○一三年九月二十六日（星期四） |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 下午四時三十分 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

| 出席者﹕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主席 |  |  |
|  |  | 黃堅成議員 |  |  |
|  |  | 組員 |  |  |
|  |  | 陳學鋒議員 |  |  |
|  |  | 鄭麗琼議員 許智峯議員 |  |  |
|  | 李志恒議員 |  |  |  |
|  |  | 伍凱欣女士 |  |  |
|  |  | 楊學明先生 |  |  |
|  |  | 列席者 |  |  |
|  |  | 都綺雯女士 |  | 食物環境衞生署 中西區衞生總督察 |
|  |  | 吳永媚女士 |  | 食物環境衞生署 中西區衞生督察(街市管理) |
|  |  | 劉松新先生 |  | 港九新界販商社團聯合會副主席 |
|  |  | 黃東曉先生 |  | 港九新界販商社團聯合會幹事 |
|  |  | 盧允忠先生 |  | 石塘咀街市代表 |
|  |  | 梁釗華先生 |  | 士美菲路街市代表 |
|  |  | 陳素珍女士 |  | 皇后熟食市場代表 |
|  |  | 秘書 |  |  |
|  |  | 丘素珊女士 |  | 中西區民政事務處 行政主任(區議會)5 |

|  | 因事缺席者: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盧懿杏議員 |  |  |
|  |  |  | 蕭嘉怡議員 |  |  |
|  |  |  | 衛珮璇女士 |  |  |
| 負責者 |  | 主席歡迎各與會者出席會議。 |  |  |  |
|  |  | 第1項：通過會議議程及第四次會議簡錄 |  |  |  |
|  |  | - 小組通過是次會議議程及第四次會議簡錄。 |  |  |  |
|  |  | 第2項：跟進中西區各街市管理運作情況、營商問題及 各街市諮詢委員會會議撮要_______________ |  |  |  |
|  |  | - 食物環境衞生署(食環署)中西區衞生總督察都綺雯女士向組員簡介中西區各街市管理運作情況、營商問題的書面報告及各街市諮詢委員會會議撮要。 - 總結討論的摘要如下： - 組員關注石塘咀街市的鼠患問題。楊學明先生表示，鑑於有報章報導石塘咀街市的鼠患問題，顯示其情況相當嚴重。署方應特別重視該街市的鼠患問題並以特事特辦的方法處理。主席亦指出，石塘咀街市隔壁的西環大樓已空置多年，或成為老鼠的溫床。署方可於西環大樓周遭多做滅鼠工作。署方回應表示，他們會檢視區內街市的衞生情況，整體加強滅鼠的工作。署方會從多方面處理鼠患問題，包括加強街市清理、確保老鼠藥貯放於正確位置、注意溝渠的寬度以防止老鼠繁衍等。而署方的蟲鼠組亦會特別留意西環大樓的衞生情況； - 陳學鋒議員指士美非路街市的扒竊案件有上升趨勢，建議署方於合適位置加裝閉路電視以加強安全。署方應組員要求，將於會後向食環署申請撥款安裝閉路電視； - 楊學明先生表示有枱商欲投標石塘咀街市已空置一段時間的菜檔。他詢問署方相關的程序。此外，他與主席均請署方報告石塘咀街市安裝閉路電視的進展。署方回應指出，署方會與機電工程署及枱商商討合適的位置，預計於2014年4月前可完成相關工程； - 士美菲路街市代表梁釗華先生表示，署方可將空置檔位出租予特色行業，增加街市的多元性。他亦指出，街市內的扒手多於繁忙時間犯案，署方可於街市內廣播警方呼籲，提醒市民小心財物，提高警覺； - 皇后熟市場代表陳素珍女士建議將熟食市場的枱椅固定於地上，因可移動的枱椅經常引起爭執。早前發生於皇后熟食市場內的刑事案件也是由於移動枱椅的問題而起。她亦建議更新該市場內的閉路電視系統。署方就陳素珍女士的建議回應表示，署方曾與熟食市場的枱商討論固定枱椅一事，惟並無其他枱商贊成此建議；另刑事案件有關人士已被定罪。移動的枱椅可予經營者更大的靈活性及彈性。主席認為熟食皇后市場內的枱商在署方的領導下就枱椅的分配達成共識，方可避免相關的爭執；及 - 就李志恒議員詢問拆除西營盤街市一樓電動扶手梯一事，署方回應指，拆除扶手梯的建議尚未落實，仍於商討階段。 |  |  |  |
|  |  | 第3項：跟進有關街市內商販佔用行人通過的問題 |  |  |  |
|  |  | - 主席表示，西營盤街市的行人通道阻塞問題漸見改善。他讚賞署方在處理通道阻塞方面的努力。 - 總結討論的摘要如下： - 署方於本年四月至八月共發出二十七宗檢控，當中以西營盤街市的投訴較多。署方會繼續以共融的方式處理有關通道阻塞問題；及 - 區內各街市的行人通道的阻塞情況均有改善。 |  |  |  |
|  |  | 第4項：討論有關如何改善街市空置店舖情況 |  |  |  |
|  |  | - 主席表示，在新型商品不影響現有租戶的情況下，署方可出租空置的檔位予新型商戶，讓街市商品更多元化。為街市加添新元素，不但可提升出租率，亦可增加人流。 |  |  |  |
|  |  | 第5項：跟進中西區各街市推行無障礙通道計劃的進度 |  |  |  |
|  |  | - 都綺雯女士向組員簡介中西區各街市無障礙通道計劃實行的進度。署方表示各街市的無障礙通道計劃進度良好，只剩下石塘咀街市的部份工程，預計於本年底可完成所有工程。 - 主席總結，區內各街市的無障礙通道均符合進度，無障礙通道計劃可順利於街市內推行。 |  |  |  |
|  |  | 第6項：其他事項 |  |  |  |
|  |  | 沒有其他事項。 |  |  |  |
|  |  | 第7項：下次會議日期 |  |  |  |
|  |  | 下次開會日期容後通知。會議於下午五時三十九分完結。 |  |  |  |
|  |  | 中西區區議會秘書處 二○一三年十月 |  |  |  |