中西區區議會

地區小型工程工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年五月九日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午四時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳浩濂議員

陳學鋒議員

陳捷貴議員, JP

鄭麗琼議員

李志恒議員

列席者：

| 楊麗貞女士 | 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任（地區管理） |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與） |
| 王曼莉小姐 | 中西區民政事務處行政助理(區議會)2 |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察（香港） |
| 黃國輝先生 | 民政事務總署高級工程督察（香港） |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊小姐 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） |
| 譚愛芬女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| 陳讌寧女士 | 康樂及文化事務署中西區二級助理康樂事務理(分區支援) |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長（中西區) |
| 李婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長（石塘咀公共圖書館) |
| 朱子健先生 | 政策二十一項目經理 |

秘書

| 嚴清樺小姐 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

葉永成議員,BBS,MH,JP

林懷榮議員

陳財喜議員

張翼雄議員

蕭嘉怡議員

第1項：通過會議議程

- 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項：通過第一次會議紀錄

- 會議紀錄毋須修改，獲得通過。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第05/2012號(修訂))

- 改善薄扶林道88號行車路頂的轉彎位馬路及清理淤塞去水渠

  - 陳捷貴議員向組員介紹文件。

  - 民政處陳國鴻先生表示有關路段損壞程度嚴重，對車輛出入構成危險，有必要復修；而被沙泥堵塞的去水渠，清理後將可貫通附近大渠。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 路段屬公眾可使用的私家路段，路政署不會進行復修工程

    - 由於去水渠屬私人所有，渠務署不會負責清理

    - 建議與所屬業主立案法團商討解決方法，並表明地區小型工程計劃只作一次性復修

  - 經討論後，小組同意與所屬法團商議解決辦法，並建立機制處理日後保養問題；若因路段屬私人所有而相關政府部門未能進行保養維修，小組則會為路段進行一次性復修。

- 在堅道增設無障礙通道

  - 由於運輸署現正跟進問題，小組同意待回覆後再作討論。

- 醫院道賽馬會診所旁之停車場上落客點加設上蓋

  - 李志恒議員向組員介紹文件。

  - 組員建議向衛生署查詢可否讓車輛進入靠近有蓋走廊地方上落客。

  - 經討論後，小組同意會後去信衛生署，並安排與相關部門探討改善方法及有關工程的可行性。如工程可行再考慮各方支付費用問題。

- 綠化吉席街花園公廁天台

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示原先公廁的建造並沒有綠化屋頂的計劃，因此要待建築署對建築物的負荷、排水、防水等方面作研究後再作討論。

  - 組員建議除公廁天台外，公廁牆身也可作綠化。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 於卜公花園排球場增設可調整高度的網球柱

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示將現有排球場轉變成小型網球場須更換整支球柱。署方正研究採用獨立式小型網球柱作小型網球場之用。使用團體須事先申請，署方則按申請者需要借出設施。由於訂購需時，設施預計今年九月可供租用者使用

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 網球場與排球場的界線規格是否不同

    - 網球場是否須要加設頂部欄網

  - 康文署周珮珊女士表示小型網球場所佔面積較排球場小。球場劃線方面須再與建築署商討。署方會跟進有關細節，而該排球場現時已有獨立圍網。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，並交由康文署跟進。

- 第二街至第三街一段水街於樓梯位置加設扶手

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，並於會後諮詢交通及運輸委員會意見及請路政署跟進。

- 改善麥當勞道39號旁樓梯的行人設施

  - 陳浩濂議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意先交給路政署跟進。

- 改善石塘咀公共圖書館學生自修室空氣流通

  - 康文署陳淑興女士向組員介紹文件。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 八星期的安裝工程是否包括其他準備工作

    - 會否影響自修室使用者

    - 建議設備應盡可能合符環保要求

    - 增設的設備是否足夠

    - 日後保養維修的安排

  - 康文署陳淑興女士表示向地區設施管理委員會申請撥款、購置設備、安裝等需時合共8星期，並盡可能於七月至八月自修室使用率較低的期間進行工程，預計於9月前完成，以減少對使用者的影響。鮮風機的安裝工程不會於自修室內進行，而安裝抽氣扇時則會封閉自修室約一半座位，相信仍足以應付暑假期間市民使用自修室的需求。館方亦盡可能選擇於星期一的閉館時段進行對使用者影響較大的工程。機電工程署已根據自修室的最多容納人數計算所需空氣流量。館方會向機電工程署反應組員的意見，採用合符環保要求的設備。而現時的定期保養維修費用已足以包括新增設施。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 中山紀念公園游泳池更衣室改善工程

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 中西區慶祝回歸十五周年園藝美化工程

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 組員建議園藝應盡可能突顯中西區或回歸十五周年的主題

  - 康文署周珮珊女士表示於中山紀念公園的園藝將突顯回歸十五周年的主題，而有關位置將於地區設施管理委員會會議文件介紹。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 2012/2013年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 第一階段及第二階段期間花燈的存放安排

    - 電費是否由區議會支付

    - 公園電源能否負荷花燈用電量，配套是否足夠

    - 建議多使用慳電膽，或使用LED燈

  - 民政處陳逸堅先生表示處方會要求承辦商提供花燈寄存服務，而承辦商一般會租用貨倉存放花燈。花燈電費一般由區議會撥款支付。以往曾出現花燈電線短路的情況多因天雨關係所致。花燈的慳電膽比例已逐年增加，今年亦將要求承辦商盡量使用慳電膽。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 2012/2013年度皇后像廣場花園節日美化工程

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件，工程預算約100萬元。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 要確保花燈及牌樓結構穩固安全

    - 建議設計突出區議會角色

  - 民政處陳逸堅先生表示一般會要求承辦商請合資格人員檢查。

  - 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。

- 中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件，工程預算10萬元。

  - 經討論後，小組同意先平整整幅牆身，再於未被泵房遮擋的三分之一牆身進行美化工程，並為其餘三分之二牆身塗上底色，以供其他團體日後進行美化活動。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第06/2012號及文件第07/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第06/2012號─第7項：中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2011-2012)

  - 民政處賀文龍先生及政策二十一朱子健先生向組員介紹文件中第7項「中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2011-2012)」的意見調查研究建議。

  - 小組備悉文件。組員發表意見及查詢如下﹕

    - 就問卷中有關過去一年保養開支費用一項，建議補充費用已包括更換花卉或植物及澆水等所有保養費用

    - 如何控制標準偏差及精確性

    - 調查員的資歷

    - 建議同時製作英文問卷

    - 某些地點如中區行人天橋周日常聚集大批菲藉人士，建議平日與周末的數據分開作分析

  - 政策二十一朱子健先生表示是次訪問會按街道人流情況作隨機抽樣，同時一支獨立的隊伍會到訪問地點監察訪問隊伍的工作；訪問員亦會積極鼓勵指定地點的商鋪完成問卷。兩種數據將分別作分析，以確保數據精確性。調查隊成員包括大學生、中年婦人等，政策二十一會按語言能力等需要分派調查員到不同訪問點，同時會準備英文版問卷，以便訪問外藉人士及維持隨機抽樣的精確性。此外，進行正式訪問前調查隊會於不同時間先到訪問點作預訪，找出可能出現的問題。

  - 經討論後，小組同意以傳閱方式通過問卷。

- 地區小型工程工作小組文件第06/2012號─第1至13項

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 小組備悉文件。就聯邦廣場改善工程，小組建議書面諮詢聯邦及聯基新樓是否贊成聯威新樓移除其大樓對出空地的座椅及花盆，如有反對意見，則保留設施。

- 地區小型工程工作小組文件第06/2012號─第19項

  - 民政處陳國鴻先生表示，承建商未有就磚頭作測檢及申請，因此建材未獲批准使用。已運抵的建材若最後未能通過測試及獲批准，則必須全部運走。考慮香港大學中醫藥學院只能分批提交草藥資料等各種因素，預計竣工日期須延至七月中。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

    - 建議於運送建材途中設立指定存放點，以免阻礙行山人士。

    - 須向承建商強調先通過測試及獲得批准才可運送建材上山。

    - 建議向報館澄清陳尚權先生無權以負責人身份發言

- 小組同意地區小型工程工作小組文件第06/2012號其他項目及文件第07/2012號留待下次會議討論。

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第08/2012號及文件第09/2012號)

- 小組同意地區小型工程工作小組文件第08/2012號留待下次會議討論。

- 地區小型工程工作小組文件第09/2012號─第1項：加多近街臨時花園設立寵物角

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 小組備悉文件。經討論後，小組同意向地區設施管理委員會委員傳閱問卷內容，收集所得的意見，將由秘書處整理後回覆康文署。

- 小組同意地區小型工程工作小組文件第09/2012號其他項目留待下次會議討論。

- 第6項：其他事項

- 沒有其他事項。

第7項：下次會議日期

- 工作小組第三次會議日期：本年五月二十九日下午二時三十分。

- 會議於下午五時五十三分結束。

中西區區議會秘書處

二○一二年五月