中西區區議會

地區小型工程工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年五月二十九日(星期二) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午二時四十五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

| 陳浩濂議員 |  |
| --- | --- |
| 陳學鋒議員 |  |
| 陳捷貴議員, JP |  |
| 鄭麗琼議員 |  |
| 蕭嘉怡議員 |  |
| 葉永成議員, BBS, MH, JP |  |

列席者：

| 楊麗貞女士 | 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任（地區管理） |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察（香港） |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊小姐 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） |
| 譚愛芬女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| 陳讌寧女士 | 康樂及文化事務署中西區二級助理康樂事務理(分區支援) |

秘書

| 嚴清樺小姐 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳財喜議員

張翼雄議員

林懷榮議員

第1項：通過會議議程

- 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項：通過第二次會議簡錄

- 會議紀錄毋須修改，獲得通過。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第10/2012號)

- 堅尼地城遊樂場籃球場設施改善工程

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

3.2.1       地鐵工程完成後是否會將有關場地及設施還原

3.2.2       可否在是次工程同時為座椅加裝上蓋

  - 康文署周珮珊女士表示經實地視察後，可在場內加裝四張座椅。有關加裝飲水器的問題，由於接駁水源的水標在地鐵工程的地盤內，接駁水源方面有困難，暫時未能安裝飲水器。就座椅加裝上蓋的建議，署方會在地鐵工程完成及科士街遊樂場重開後，再考慮為堅尼地城遊樂場的座椅加設上蓋，以免對場內工程車輛的進出造成阻礙。

  - 陳學鋒議員及主席向部門查詢現時如何取水灌溉植物，以及是否可向地鐵公司申請借用一個位置接駁臨時水源以安裝飲水機。

  - 周珮珊女士表示現時主要接駁臨時水源作灌溉，但若要接駁水源安裝水機，需在地鐵公司的工程範圍內動工，並不可行。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，工程主要在籃球場內加設座椅。

- 建議在堅道花園草地部份加設寵物遊樂場

  - 蕭嘉怡議員向組員介紹文件。

  - 周珮珊女士表示署方曾就設置寵物公園的出入口考慮過不同方案，但由於各方案在進行期間均會對行人造成一定影響，在申請封路方面有困難。運輸署只容許在場地範圍內將部份護土牆改建成樓梯，但由於工程規模龐大，需時約九個月，工程費用約二百萬元，並會令公園的面積減小，故上屆小組未有通過方案。

  - 鄭麗琼議員查詢民政處是否曾就是項工程進行過意見調查，工程費用方面會否有部門共同分擔，以及若部份公園改建成寵物公園是否需刊憲。

  - 主席表示由於未有可行方案，有關工程並未開始諮詢公眾。

  - 周珮珊女士表示就工程費用的問題，由於新建的樓梯只供寵物公園使用，需由小型工程撥款全部支付。另外，若改建寵物公園，將會由堅道休憩處改建而成，有關的刊憲問題，署方將於稍後回覆。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，請部門提出初步方案及及向運輸署查詢封路以進行工程的可行性後再作討論，並由部門跟進是否需要刊憲。

(會後備註：如堅道休憩處改為寵物公園，在沒有更改場地名稱的情況下，便無需要進行刊憲。)

- 增設閉路電視在石塘咀街市內

  - 鄭麗琼議員向組員介紹文件。

  - 楊麗貞女士補充表示曾在環工會討論街市失竊問題，會上，食環署表示安裝閉路電線約需六十八萬元，署方將於明年申請撥款，在二零一四年安裝。有委員建議用地區小型工程撥款進行安裝工程，處方已向民政事務總署了解是項工程付合地區小型工程的目的，若區議會同意，可利用地區小型工程撥款進行。

  - 主席表示以往處理有關康文署的工程項目，小組會考慮利用地區小型工程撥款是否能加快工程的進度，如能提前相當的時間進行，則同意撥款，因為日後的維修保養費用將由康文署負責。主席向部門了解食環署是否會負責日後的維修保養費用。

  - 楊麗貞女士表示，前任總監曾表示署方很大機會可以負責有關費用。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

5.5.1       同意安裝閉路電線，認為可加強對街市商販的保障，減低財物被竊的機會

5.5.2       建議同時加強向商販宣傳保安訊息

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第06/2012號及文件第11/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第06/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。

  - 小組備悉文件。

  - 第12項：聯邦廣場改善

    - 民政處賀文龍先生介紹工程進度，由於聯威新樓的業主反對，認為加建座椅後導致常有民眾聚集，對居民造成滋擾，故要求清拆座椅及移走花盆。現正等候聯基新樓法團就上述建議諮詢居民。

    - 組員向部門查詢四個花盆是否可在其他項目重用

    - 民政事務總署邱潔瑜女士表示由於四個花盆體積大且有一定重量，運輸費用會很高，與重做新花盆的價錢相約。

    - 楊麗貞女士表示將在得到聯基法團的諮詢結果後，再向小組匯報。

  - 第17項：摩星嶺旅遊設施設置工程

    - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，工程可按原定計劃進行、或將指示牌數目減至約十個以減低顧問費用的開支、或由工程組負責進行則無須支付顧問費。

    - 經討論後，小組同意將工程交由工程組負責。

- 地區小型工程工作小組文件第11/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 小組備悉文件。就第2項「於摩星嶺食水主配水庫之上蓋進行改善工程」，康文署表示現正等候地政總署進行撥地手續。民政事務總署表示待水務署提供附加條文後，將可進行招標程序，預計可在六月底招標，在七月底或八月初可以動工。

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第08/2012號及文件第12/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第08/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。

  - 小組備悉文件。就第8項「為健康，齊起步  中區空中健步廊」，小組建議在資料版上顯示曾參與的團體以表感謝，並改善資料版的設計，參考葉嘉安教授的指示標誌設計，另外，小組要求部門確保物料耐用及防風防水，再按上述要求索取報價。

- 地區小型工程工作小組文件第12/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 小組備悉文件。就第1項「加多近街臨時花園設立寵物角」，小組建議將座椅安裝在靠邊的位置，以預留更多空間在花園中央讓寵物走動。就第2項「於橋福道及山頂道交界加設歡迎遊覽山頂等字句的花圃」，小組同意在位置二加設花圃，若需封路設置水源，需確定封閉僑福道或山頂道，並向運輸署確認申請封路進行水管鋪設工程的可行性，再向小組匯報。就第4項「綠化吉席街花園公廁天台」，由於公廁天台並沒有相關配套設施，未能進行天台綠化，署方將在公廁外牆進行垂直綠化。

- 第6項：其他事項

- 主席表示民政事務總署署長指出區議會可用地區小型工程撥款為東邊街往中山紀念公園的天橋安裝電梯，他將聯同地區設施管理委員會主席陳財喜議員在七月二十六日的地管會呈交文件，提出有關建議，若得到委員會支持，再由地區小型工程工作小組作詳細研究。

- 葉永成議員要求部門提交現時所有地區小型工程項目的列表及所須預算。他將與運輸署及路政署商討有關工程安排，以及日後的維修保養費用安排，若要由區議會負責維修保養費用，則對進行工程有保留。另外，他請部門為現有工程排優次，按優次進行，並請部門向總署了解現時的撥款安排，若本年度的工程支出超出預算是否可從下年度的撥款扣減。

第7項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午四時二十五分結束。

中西區區議會秘書處

二○一二年六月