中西區區議會

地區小型工程工作小組

第四次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年六月二十九日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午二時四十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳財喜議員

陳浩濂議員

陳學鋒議員

張翼雄議員

鄭麗琼議員

蕭嘉怡議員

列席者：

| 楊麗貞女士 | 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任（地區管理） |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與） |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察（香港） |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊小姐 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） |
| 譚愛芬女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| 陳讌寧女士 | 康樂及文化事務署中西區二級助理康樂事務理(分區支援) |

秘書

| 嚴清樺小姐 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳捷貴議員, JP

林懷榮議員

李志恒議員

葉永成議員, BBS, MH, JP

第1項：通過會議議程

- 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項：通過第三次會議簡錄

- 會議紀錄毋須修改，獲得通過。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第13/2012號(修訂))

- 綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間

  - 主席建議先研究天台的承重量是否足夠，並研究是否可以在垃圾站周圍進行綠化。

  - 康文署周珮珊女士表示現時垃圾站上蓋已種有少量植物，由食環署負責管理，而垃圾站對出位置原先已設有康文署負責管理的花圃，因渠務署進行工程而暫時拆卸，工程預計在本年底或明年初完成，屆時會重造花圃美化環境。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 美化舊山頂道，近羅便臣道口行人路之草叢

  - 康文署周珮珊女士建議在花圃中種植不同顏色的賞葉植物，但花圃中間的渠蓋位置不能被掩蓋，故不會在該處種植任何植物。

  - 陳學鋒議員建議在設計前先向運輸署查詢對種植在路面的植物是否有高度限制，以免阻礙行人視線。另外，建議統一植物的整體高度，並建議在渠蓋鋪上草皮，加強美化效果。

  - 陳浩濂議員表示該處人流多，值得進行美化工程。另外就工程設計，他建議不可種植過高的植物，以免阻礙行人視線，並建議將現時留空的石屎地面繼續維持留空，以確保日後如有需要在渠蓋位置進行工程時，可有足夠空間。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 要求在半山西摩道9號懿峯對出巴士站，加設有蓋的避雨亭設施連企立式座椅

  - 張翼雄議員向組員介紹文件。

  - 民政處賀文龍先生表示會先向巴士公司了解會否進行工程，如巴士公司不進行工程，處方會在有關地點探洞以了解建議是否可行，並諮詢居民。另外，如進行工程須向運輸署申請封路，但由於該路段交通繁忙，或存在一定困難。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 荷李活道公園其餘三個涼亭內增設電風扇

  - 蕭嘉怡議員向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示建造涼亭一般不會設置風扇，但可按需要進行加裝，本署須待工程部門研究其可行性。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

3.2.1       公園被高樓大廈包圍，空氣不太流通，有需要增設電風扇

3.2.2       各涼亭均有一定使用率，安裝電風扇可惠及更多使用者

  - 康文署周珮珊女士表示由於公園使用者各有不同的需要，建議選擇其中一至兩個涼亭安裝風扇，向使用者提供選擇。而初步觀察，三個涼亭的頂部未必有足夠位置安裝吊扇，預計工程有一定難度。

  - 蕭嘉怡議員建議在三張棋枱旁邊的涼亭及位於公園中央的涼亭安裝電扇。

  - 主席表示安裝時需考慮涼亭的承載力是否足夠，建議選用轉動式電扇而非吊扇，以減輕對涼亭結構造成的壓力。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，但先試行在其中兩個涼亭安裝電扇，以配合不同使用者的需要。

- 園藝美化工程(中區)

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(西區)

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 中山紀念公園游泳池更衣室加裝儲物櫃

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 組員發表意見及查詢如下﹕

3.2.1       儲物櫃從每行四個變成三個，容量似乎並沒有增加很多，仍然未足夠放置球拍

3.2.2       擺放位置不理想，或會阻塞更衣室入口及通道，另外建議拆除現有儲物櫃內的分隔板

  - 康文署周珮珊女士表示署方希望為泳客提供不同容量的儲物櫃作選擇，並增加儲物櫃數量，現時計劃增設的儲物櫃分別為三層式及兩層式的兩個組合，相信可迎合泳客不同的需要。有關儲物櫃擺放位置的問題，署方需咨詢工程部門的意見。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 2012/2013年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 建議開放及優化西區副食品市場4個閒置碼頭及部份行車路，以發展海濱長廊

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 主席建議邀請顧問公司就發展計劃提供意見，初步構思可分兩期進行，先處理及開放馬路的部份再發展碼頭的部份。

  - 陳學鋒議員表示由於社區現時對碼頭的發展還未達成共識，建議先進行基本工程將副食品批發市場及碼頭分開，建造圍欄或薄牆並進行垂直綠化，以便盡快開放碼頭讓公眾使用。在得到公眾共識及在部門完成研究報告後，若部門在預算方面有困難，再考慮邀請顧問公司提供意見。

  - 主席認為鐵線網不能達到良好的分隔效果，建議盡量不要使用。

  - 陳財喜議員建議用花圃或圍欄分隔。

  - 陳國鴻先生表示可先擬定幾個設計方案供小組考慮。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並將聯同海事處及漁農自然護理署到碼頭進行實地視察，再決定工程設計及是否需在山道另造入口。

（會後備註：工作小組已於二零一二年七月十三日到西區副食品批發市場內四個碼頭進行實地視察，並同意由民政事務總署工程組擬定初步的工程方案及預算供組員審批。）

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃建議撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第14/2012號)

- 地區小型工程計劃撥款申請–2012/2013年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程

(地區小型工程工作小組文件第14/2012號)

  - 小組已於議程第3項作出討論，並獲得原則上通過。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第15/2012號及文件第15/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第15/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第16/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。

  - 小組備悉文件。

  - 第12項：中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2012-2013)

    - 民政處賀文龍先生介紹文件。

    - 經討論後，小組建議選用較耐放的花。

  - 第2項：聯邦廣場改善工程

    - 民政處賀文龍先生報告居民意見調查結果，聯威新樓的業主支持清拆座椅及移走花盆，聯邦新樓法團表示沒有意見，但聯基新樓法團反對清拆座椅。有關的座椅及花盆位於聯威新樓的業權範圍內，但由於各樓業主對是否清拆持不同意見，希望小組議決如何進行工程。

    - 經討論後，小組同意由於座椅在聯威業權範圍內，應尊重並按照有關業主的意願，清拆聯威新樓對出的座椅。

  - 第7項：改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備

    - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

    - 經討論後，小組同意將通道擴闊至四十厘米，以及因此修改花壇設計，並備悉由於工程改動，日後或有需要申請增撥。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第17/2012號及文件第18/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第17/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 小組備悉文件。

  - 第1項：於橋福道及山頂道交界加設歡迎遊覽山頂等字句的花圃

    - 康文署周珮珊女士介紹文件。

    - 經討論後，小組同意如有需要可去信水務署查詢安裝水錶的工程進度。

- 地區小型工程工作小組文件第18/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。

  - 第5項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 民政處賀文龍先生報告由於地政處表示部門不能只接管空地，而須將該處的斜坡及大樹一併劃歸民政處管理，另外，現時有其他團體表示有興趣申請使用有關用地。

    - 經討論後，小組同意，在得知有關團體的申請結果後再討論有關項目。

  - 第13項：美化卑利街石級在行人電梯摩羅廟交加街與羅便臣道之間

    - 經討論後，小組同意安裝飛碟型座椅。

  - 第16項：優化加多近街至士美菲路一段堅尼地城新海旁路對出海濱

    - 經討論後，小組同意暫緩研究，並交由中西區海濱工作小組繼續討論。

  - 第17項：太白台加設無障礙通道

    - 經討論後，小組同意開始就工程諮詢太白台居民，並由工程組就李寶龍路居民的要求設計另一方案及擬定工程預算。

- 第7項：其他事項

- 主席報告，小組收到香港青年旅舍協會來函表示支持摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程，請組員備悉。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午四時四十分結束。

中西區區議會秘書處

二○一二年九月