中西區區議會

地區小型工程工作小組

第五次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年九月二十六日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午四時零五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳財喜議員

陳浩濂議員

陳學鋒議員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

林懷榮議員

蕭嘉怡議員

葉永成議員, BBS, MH, JP

列席者：

| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任（地區管理） |
| --- | --- |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與） |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察（香港） |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 譚鈞平先生 | 民政事務總署建築師(工程)9 |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） |
| 譚愛芬女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| 陳讌寧女士 | 康樂及文化事務署中西區二級助理康樂事務理(分區支援) |
| 關子謙先生 | 聯協建築師事務所有限公司建築師 |
| 曾志雄先生 | 太白台居民聯合關注組 |

秘書

| 嚴清樺小姐 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

張翼雄議員

李志恒議員

第1項：通過會議議程

- 主席建議將議程修訂如下：小組將首先討論由民政處提交的推行進度報告中「上環文化廣場改善工程」及研究進度報告中「太白台加設無障礙通道」的項目，「太白台加設無障礙通道」的項目將有居民代表列席會議並發表意見。修訂後的會議議程獲得通過。

第2項：通過第四次會議簡錄

- 會議紀錄毋須修改，獲得通過。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第20/2012號及文件第21/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第20/2012號

  - 第2項：上環文化廣場改善工程

    - 聯協建築師事務所有限公司建築師關子謙先生講解修訂後的設計。

    - 組員發表意見及查詢如下：

3.1.2.1是否可為表演台加設上蓋，並建議相連的座椅數目不要超過三個，以免有人在上面睡覺。

3.1.2.2移動花槽位置前須進行諮詢，另查詢環保木地台是否實用及是否可再增加一個無障礙通道。同時請承辦商研究是否可在表演台懸掛橫額作表演背幕用。

3.1.2.3有組員查詢現時區議會活動使用的舞台尺寸，認為設計中的舞台比現行使用的較小。另查詢是否可在燈柱設置懸掛式擴音器。

3.1.2.4有組員擔心座位數目將大大減少，並查詢環保木是否耐用，會否容易變黑 。

    - 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與）陳逸堅先生表示現時秋冬上環假日行人坊使用的舞台尺寸為三十二尺乘八尺，設計中的舞台闊度為八點五米，將較現有舞台窄。

    - 主席對是次修訂感到滿意，有關增加舞台闊度可再研究，並建議將旗桿位置移前。他認為座椅數目並無減少，但擔心由於座椅無上蓋，或會減低使用率。

    - 關子謙先生指加設帆布上蓋及懸掛式擴音器理論上可行，但擔心維修保養的開支將大幅增加，會再與民政處研究。就環保木而言，現時有不少場所使用這種環保木，頗為耐用，石屎台一定較耐用，但在觀感方面稍遜一籌。木與木之間的距離不用太大，足夠疏水便可，不會有安全問題。有關座椅問題，建議加設扶手，以免有人在上面睡覺。

    - 經討論後，小組建議在台後種幾根柱，以便日後舉行活動時懸掛橫額背幕，並將舞台的面向稍為移動及更改旗桿位置，以增加舞台的面積。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第22/2012號及文件第23/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第22/2012號

  - 第14項：太白台加設無障礙通道

    - 主席歡迎太白台居民聯合關注組代表旁聽會議，請居民保持安靜，並表示將於稍候邀請居民代表發言。主席請居民代表注意，是次會議只討論項目的初步設計及可行性，並不代表項目最終一定能夠落實，其他因素還包括項目是否符合地區小型工作的預算及有關業主是否贊成等。

    - 中西區民政事務處行政主任（地區管理）賀文龍先生簡單介紹兩個方案及其工程預算。他表示由於項目涉及政府和私人用地，署方現正因應私人地段部份諮詢有關業主的意見並需取得業主同意才有機會進行項目。

    - 主席補充表示兩個方案均涉及多條作支撐用的柱，但現階段尚未研究有關位置是否適合種柱，他重申兩個方案均為初步方案。

    - 太白台居民關注組(關注組)代表曾志雄先生感謝中西區民政事務處及中西區區議會議員對太白台居民的關注。他表示數年前港鐵公司在興建港鐵西港島線時，曾草擬興建升降機及扶手電梯連接山市街，以方便太白台居民出入，但方案在諮詢不足的情況下遭否決。太白台居民未有放棄，並組織了關注組在這數年間向不同部門繼續爭取在太白台興建無障礙通道。扶手電梯即將落成，但連接太白台的無障礙通道卻興建無期，居民每天上落八十多樓梯非常辛苦，希望議員助居民解決問題。關注組堅決爭取興建無障礙通道連接石山街至太白台。建議方案首選自太白台15號興建山市街行人天橋連接扶手電梯，次選為自太白居連接扶手電梯的方案(即民政處建議的「盈基花園」方案)，在這兩個方案的可行性未獲確認前，關注組反對「李寶龍路」方案。由於特首近日承諾撥款在社區興建無障通道，希望有關部門及議員可幫助加快居民的申請，並請林懷榮議員助居民爭取。

    - 主席請關注組澄清是否反對「李寶龍路」方案及反對的理由。

    - 曾志雄先生表示李寶龍路有圍欄是太台的歷史建築，而且在地下業權有設施，出入口亦須貫穿部份居民的單位範圍，因此建議從太白台15號建行人天橋穿過山市街連接石山街平台。他表示並非完全不考慮「李寶龍路」方案，只是覺得方案不太可行，希望先考慮另外兩個方案。

    - 鄭麗琼議員查詢「李寶龍路」方案牽涉多少私人地方。

    - 曾志雄先生表示除了太白台十號外，其餘地方均屬私人擁有。

    - 主席表示關注組的首選方案的造價及技術要求將超出地區小型工程的工程規模，未能處理，小組只可考慮次選的「盈基花園」方案。

    - 林懷榮議員及陳財喜議員表示希望有關部門可以研究是否有其他可行方案。

    - 鄭麗琼議員查詢可否交由其他部門如路政署進行。

    - 主席表示會盡量考慮在地區小型工程規模下可進行的方案，如超出小型工程的範圍則必須交由其他政府部門處理。

    - 曾志雄先生表示在未確定首選及次選方案是否可行前，將不考慮「李寶龍路」方案。

    - 主席總結，小組知悉居民提出的太白台15號方案，初步估計工程或超出小型工程所能處理的範圍，但會後會再與工程組研究，如沒有超出地區小型工程的預算會再向小組匯報。「盈基花園」方案仍有待諮詢及確定預算後才可決定是否可行。雖然關注組表示暫不考慮「李寶龍路」方案，但如果其餘兩個方案被否決，小組會再諮詢關注組是否願意考慮此方案。

    - 陳學鋒議員補充表示政府並無撥款予區議會興建無障礙設施，只是邀請區議會建議興建無障礙設施的地點，由區議會排優次後再向立法會申請撥款進行工程。

    - 主席表示將繼續項目的諮詢，如有新進展將透過林懷榮議員或其他途徑與關注組溝通，亦歡迎關注組透過林議員提出其他方案。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第19/2012號(修訂))

- 12M金鐘巴士總站加上蓋

  - 蕭嘉怡議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並建議先去信巴士公司及運輸署查詢會否進行項目。

- 聖嘉勒小學旁的行人路加設上蓋

  - 陳捷貴議員撤回有關建議。

- 吉席街花園面向堅尼地城新海傍的座椅加裝上蓋

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示署方會研究工程的可行性及方案。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 西寧街碼頭設施改善工程

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並先去信地政總署及土木工程拓展署查詢有關部門是否會進行上述工程。

- 增加西寧街花園長者健身設施

  - 陳學鋒議員向組員介紹文件，並表示因應市民要求，希望改為安裝兒童遊樂設施。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並由康文署與工程部門進行實地視察及研究後，再決定安裝長者健體設施或兒童遊樂設施的可行性。

- 在居仁里設置花盆

  - 鄭麗琼議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並先了解有關地點是否屬於私人地段，再進行諮詢工作。

- 在中西區各社區會堂及主要公共場所加設心臟除顫器

  - 李志恒議員向組員介紹文件。

  - 民政處賀文龍先生表示將繼續研究項目的可行性。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 在皇后大道西421號對出欄桿底下增設花槽

在山道的欄桿增設懸掛式花盆

在屈地街的欄桿增設懸掛式花盆

  - 陳財喜議員向組員介紹文件。

  - 委員發表意見如下：

12.2.1皇后大道西421號屬斜坡位置，並位於超級市場門外，不時有市民投訴有貨物阻街，建議在進行諮詢時必須特別留意。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 為西安里休憩花園及兒童遊樂場加裝指示牌

  - 陳財喜議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並向運輸署及路政署查詢是否可在公園外加設指示牌。

- 山道天橋底休憩處週邊邊綠的石級改為無障礙通道

  - 鄭麗琼議員向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目 。

- 美化社區計劃-2012/2013年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件，另外由於工程須於十一月展開，希望地區設施管理委員會(地管會)主席同意經傳閱方式將文件呈交至地管會審批。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並在地管會主席同意下，將以傳閱方式向地管會呈交有關文件。

- 中山紀念公園游泳池改善工程

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 委員發表意見如下：

16.2.1建議在電子計分板控制室加強通風系統，因安裝空調系統對改善電子儀器的穩定性未必為最適用的方案。

16.2.2如為改善使用團體的操作人員在較舒適的環境下使用設施，計劃值得支持。

  - 周珮珊女士回應表示系統由有關的工程部門建議安裝，並在需要時才會啓用空調系統。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 為康文署轄下中西區內四個休憩處進行改善工程

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 委員發表意見如下：

17.2.1座椅狀況尚可，建議等舊了再換，欄桿同樣可在用舊了後再換。

17.2.2建議在有需要的地方才局部更換地磚。

17.2.3查詢是否按法例需要才加設盲人凸字路磚，如沒規定而原有地磚狀況尚可，不建議更換。另外座椅如無破爛也不建議更換。

  - 經討論後，小組同意在會後進行實地視察，現場觀察哪此設施需要更換，再按情況修訂項目的建議方案及預算。

（會後備註：小組已於本年十一月六日就上述項目進行實地視察，康文署將於下次會議上報告修訂後的方案及預算。）

- 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2012-2013)

業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2012-2013)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，並向地管會主席申請以傳閱文件形式將上述項目的撥款呈交地管會審批。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並在地管會主席同意下，將以傳閱文件形式將撥款申請呈交地管會審批。

- 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2012-2013)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃建議撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第24/2012號)

- 地區小型工程計劃撥款申請–美化社區計劃-2012/2013年度中環行人天橋柱身粉飾工程

(地區小型工程工作小組文件第24/2012號)

  - 小組已於議程第3項作出討論，並獲得原則上通過。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第20/2012號及文件第21/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第20/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。

  - 小組備悉文件。

  - 第2項：聯邦廣場改善工程

    - 賀文龍先生表示工程預計在明年初完成，並因應市民意見，建議將欄桿距離加闊，以便輪椅使用者進入，民政處已就上述建議諮詢有關大廈的業主立案法團，初步沒有收到反對意見。

    - 經討論後，小組表示在充份諮詢法團及沒有反對意見下，同意有關變更。

  - 另外，有關「中西區綠化保養工程(2012-13)」，路政署將徵用民吉街垃圾站上蓋的綠化點進行工程，並會由路政署負責還原。有關

「2012/2013年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程」，荷里活道公園的花燈已安裝完畢，其餘兩個地點的花燈仍在安裝中。「2012/2013年度皇后像廣場花園節日美化工程」已經完成並已開放給市民參觀。有關「日富里改善工程」，小組通過先在已獲業主同意的範圍內進行工程，並建議使用石屎渠蓋。

- 地區小型工程工作小組文件第21/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 小組備悉文件。有關「於摩星嶺食水主配水庫之上蓋進行改善工程」，小組通過在九月底後去信地政總署查詢撥地進度。有關中山紀念公園游泳池改善工程，小組建議署方研究是否有其他改善建議，希望日後一併提交。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第22/2012號及文件第23/2012號)

- 地區小型工程工作小組文件第22/2012號

  - 民政處賀文龍先生介紹文件。有關「堅道48號行人電梯下的空地」，由於諮詢結果負面，小組同意先擱置計劃，如有合適位置再提交建議。有關「中西區多處地點增設綠化點」，由於路面狹窄，小組同意擱置計劃。就「開放及優化西區副食品市場4個閒置碼頭及部分行車路，以發展海濱長廊」項目，小組通過繼續進行工程，並建議要求漁農自然護理署就是否同意此項目提供書面回覆。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第23/2012號

  - 康文署周珮珊女士介紹文件。

  - 有關「於橋福道及山頂道交界加設歡迎遊覽山頂等字句的花圃」及「美化舊山頂道、近羅便臣道口行人路之草叢」的項目，小組通過設計，並請康文署就設計諮詢陳浩濂議員的意見。有關「加多近街臨時花園設立寵物角」，小組通過有關計劃並同意向地管會提交撥款申請。有關「建議在堅道花園草地部份加設寵物公園」，小組建議邀請運輸署及建築署出席會議研究有關項目。有關「在荷李活道公園三個涼亭內增設電風扇」的項目，由於在近湖心的涼亭在鋪設電線方面有限制，小組通過暫時先在三張棋枱旁的涼亭加設電風扇。小組備悉文件。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午六時五十五分結束。

中西區區議會秘書處

二○一二年十二月