中西區區議會

地區小型工程工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年五月二十一日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午十時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳學鋒議員

陳浩濂議員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

李志恒議員

蕭嘉怡議員

列席者：

| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 楊麗貞女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 黎婉萍女士 | 中西區民政事務處總務秘書 |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處地區聯絡主任(地區設施及社區參與) |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察(香港) |
| 李結偉先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港) |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 譚愛芬女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 李美儀女士 | 康樂及文化事務署署任圖書館高級館長(中西區) |
| 李婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |

秘書

| 郭嘉文小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳財喜議員

張翼雄議員

許智峯議員

林懷榮議員

葉永成議員, BBS, MH, JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過再修訂的會議議程。

第2項：通過二零一四年三月十九日地區小型工程工作小組第一次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第11/2014號(修訂))

- 中山紀念公園公廁廁格加設扶手

  - 文件由蕭嘉怡議員提交，她表示提出建議的目的是為了方便長者。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示建築署將研究於中山紀念公園內足球場旁及泳池旁的蹲廁廁格加設扶手。

  - 蕭嘉怡議員查詢為何未能於座廁廁格加設扶手。

  - 康文署周珮珊女士回應指於座廁廁格加設扶手並非現行設施的標準，而且會令廁格內的活動空間變得狹窄。

  - 陳學鋒議員查詢可否只加設單邊扶手。

  - 康文署周珮珊女士表示會請建築署一併研究於座廁廁格加設扶手的可行性。

  - 陳學鋒議員反映公廁外的兩部自動販賣機一部未能運作，另外一部已缺貨，希望康文署留意。

  - 主席建議康文署於近中山紀念公園游泳池的天橋底下的公廁洗手盆加設自動感應的水龍頭，及增設男廁廁格。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中西區文學徑傳意牌

  - 文件由陳捷貴議員提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件，建議於中西區不同位置增設傳意牌，介紹七位文學家的資料及與中西區的關係。

  - 主席建議中西區文學徑非常設工作小組稍後提交報價及設計予組員考慮。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 李寶龍路加建座椅

  - 文件由林懷榮議員提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件，他表示數年前曾就建議咨詢公眾，當時收到公眾反對意見而擱置建議。

  - 李志恒議員查詢當年建議加設座椅的位置與此建議是否相同。

  - 主席表示此建議未有訂立確實位置，建議民政處先向林懷榮議員查詢具體建議加設座椅的位置，再進行公眾咨詢。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 更換大會堂公共圖書館推廣活動室投影機

  - 文件由康文署提交，康文署署任圖書館高級館長(中西區)李美儀女士向組員介紹文件。

  - 李志恒議員表示根據地區設施管理委員會(地管會)的撥款指引，地管會可就改善設施而撥款，而不能更換同類設施，認為建議應以提升設施為目的。

  - 康文署李美儀女士表示現時使用中的投影機是於二千年初購買，現時建議更換的投影機規格會比舊投影機有所提升，希望各議員能支持這建議項目。。

  - 陳學鋒議員建議康文署應提供原有投影機及建議增設投影機的規格予議員作比較。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程

  - 文件由民政處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示此建議由市民提出，由於夜間該處燈光昏暗，希望增加後巷照明，路政署已表示此建議可行。

  - 主席表示路政署於增設路燈方面較專業，故應由路政署負責此工程，建議民政處與路政署商討。

  - 李志恒議員建議民政處應進行公眾咨詢。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 寶珊道1號側欄杆設置工程

  - 文件由民政處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件，民政處正與渠務署商討是否由渠務署負責興建欄杆。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(中區)及園藝美化工程(西區)

  - 文件由康文署提交，康文署周珮珊女士向組員介紹文件，此兩項為恆常撥款建議，旨在於節日時美化及綠化中西區各地點。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 正街扶手電梯懸掛式花籃加設工程

  - 文件由民政處提交，李志恒議員表示早前曾與十五個法團商討此建議，法團代表均反對民政處於該處加設懸掛式花籃，認為會阻擋旁邊商戶的視線及令通道變得狹窄，建議民政處擱置此工程。

  - 陳捷貴議員同意李志恒議員的意見，反對於兩旁加設懸掛式花籃，建議改於電梯入口加設懸掛式花籃。

  - 民政處楊麗貞女士表示民政處已收到法團的意見，認為陳捷貴議員的建議未必能達到美化電梯的作用。

  - 經討論後，小組同意擱置此工程項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第12/2014號、第13/2014號及18/2014號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「2014/ 2015年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程」

(地區小型工程工作小組文件第12/2014號)

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件，工程經已連續多年於區內推行，本年度的申請與過往的模式大致相同，將會於中秋及新年元宵期間於上述三個地點擺放花燈。民政處近兩年均收到市民反映，希望縮短花燈展出日數，以節省能源，因此本年度的展出日數會較往年減少數天。

  - 主席認為基於成本效益，不贊成大幅縮短展出日數。

  - 民政處陳逸堅先生表示稍後會與康文署配合，希望花燈展出日子可配合公園的活動。

  - 陳學鋒議員查詢本年花燈的主題能否配合國慶。

  - 民政處陳逸堅先生表示花燈難以於短時間內完成兩次安裝及拆卸。

  - 主席反映市民於花燈前拍照經常出現過分曝光的問題，查詢可否於花燈前加設燈源以解決此問題。

  - 民政處陳逸堅先生同意主席的意見，會研究此建議。

  - 李志恒議員反對於節日後即時拆除花燈。

  - 經討論後，小組通過撥款920,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「2014/ 2015年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程」

(地區小型工程工作小組文件第13/2014號)

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件，表示本年度燈飾主題分別為宣傳國慶、聖誕節、農曆新年、中西區健康節二十週年及其他社區大型項目，於九月份開始懸掛。

  - 鄭麗琼議員查詢撥款較往年增加是否因為宣傳國慶。

  - 民政處陳逸堅先生回應指增加撥款的主要原因為本年度通漲。

  - 主席表示燈飾會於九月份至來年二月份懸掛，但只會在節日時亮燈，其餘時間不會亮燈。

  - 鄭麗琼議員希望宣傳國慶的燈飾必需同時使用繁體字及英文，讓外國遊客了解此節日，而且燈牌設計要有特色。

  - 民政處陳逸堅先生表示會採納鄭麗琼議員的意見，於邀請報價時要求承辦商提供不同燈牌的設計及其價錢，供委員選擇。

  - 經討論後，小組通過撥款790,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器」
(地區小型工程工作小組文件第18/2014號)

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件，表示工程包括掘路申請，以接駁來水及排污系統的水管設置工程。

  - 經討論後，小組通過撥款120,000元予康文署進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第14/2014號及文件第16/2014號)

- 地區小型工程工作小組文件第16/2014號

  - 第14項：龍虎山中藥園改善工程

    - 民政處賀文龍先生報告早前各政府部門實地視察後，現計劃加設四塊草藥資訊板，而每塊資訊板上則陳列數十塊草藥資料牌, 展示不同草藥的學名、藥用價值和用途等資料。

    - 民政事務總署邱潔瑜女士表示受現場不同苗圃的面積限制，部分資訊板上所陳列的草藥資料牌的數目將不能完全對應同一區域的草藥，而草藥資料牌也未能全部於視線水平並列展示。市民有可能需要走到不同區域的資訊板閱讀資料，並且部分草藥資料牌可能需要設於視線水平以下。

    - 鄭麗琼議員查詢資料牌有否附設二維碼，以連結網上延伸資料。

    - 陳捷貴議員希望資料牌設於相應草藥附近，及認為資料牌應設於視線水平以上。

    - 民政事務總署邱潔瑜女士澄清,民政事務總署工程組是根據香港大學馮奕斌博士及龍虎山郊野公園晨運之友會代表共同訂定的位置範圍設計資訊板。資訊板沒有附設二維碼，原因有二，一是怕資訊板經日曬雨淋後會令二維碼褪色使其失效，二是山上接收網絡訊號較差，未必能即時連結網上資料。此外，若草藥資料牌設於視線水平，高約1.8米而低約0.45米，小孩及長者可能難以閱讀資料。

    - 主席提議可將二維碼鑄於現有的中草藥園介紹板上，避免受日曬影響，及將草藥及其相應資料牌設於中藥草園的同一邊。關於資訊板位置問題，主席建議工程組先通知種植草藥人士每個訂定的位置最多可設置的資訊板及草藥資料牌的數目，讓種植草藥人士稍後遞交區域內已種植的草藥資料予工程組，而資訊板的高度定於1.65米。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第14/2014號

  - 第1項：吉席街花園節能工程

    - 康文署周珮珊女士表示有關工程已完成。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第15/2014號及文件第17/2014號)

- 地區小型工程工作小組文件第17/2014號

  - 第4項：於西營盤社區綜合大樓及堅尼地城社區綜合大樓增設電子顯示屏

    - 民政處黎婉萍女士表示機電工程署及建築署根據早前議員提供的意見，完成工程設計並提交工程預算 ，將於本年六月十二日的地區設施管理委員會提交撥款申請。

    - 經討論後，小組通過工程預算。

  - 第3項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 民政處賀文龍先生報告有區內志願團體向地政總署申請該處作會所用途，查詢議員是否維持將該處改建為休憩處的計劃。

    - 鄭麗琼議員支持維持該處改建為休憩處的計劃。

    - 蕭嘉怡議員及陳捷貴議員反對將該處改建為區內志願團體會所，希望改建為休憩處。

  - 第14項：要求在般咸道/正街巴士站建上蓋或設有蓋的行人椅

    - 民政事務總署助理工程督察(中西區)邱潔瑜女士表示工程要待路政署完成工程的半年後才能進入該範圍並開展工程，建議更改為放置不需掘路的座椅。

    - 陳捷貴議員支持此建議。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第15/2014號

  - 第1項：豐物道休憩處(水街抽水站旁休憩處)改建為寵物公園

    - 康文署將於本年五月二十七日與組員到該處進行實地視察，考慮是否將休憩處改建為寵物公園及修訂工程細則。

  - 第2項：卑路乍灣公園表演台加裝橫額桿

    - 康文署周珮珊女士表示已經與建築署到西營盤社區綜合大樓的會堂，了解其懸掛橫額桿為電動裝置，現正請建築署及機電工程署研究在戶外場地加裝橫額桿的可行性。

  - 第3項：更換山道臨時休憩處(西營盤山道昌運大廈對出)的長櫈

    - 康文署周珮珊女士表示早前與黃堅成議員進行實地視察後，決定把現有的長櫈更換為有椅背的單座位椅子，現正待完成報價後，署方將盡快提交撥款申請。

  - 小組備悉文件。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於正午十二時十二分結束。

中西區區議會秘書處

二○一四年五月