中西區區議會

地區小型工程工作小組

第四次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年九月二十四日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午十時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳學鋒議員, MH

陳財喜議員, MH

陳浩濂議員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

列席者：

| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處地區聯絡主任(地區設施及社區參與) |
| 李結偉先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港) |
| 邱潔瑜女士 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 温華容先生 | 民政事務總署工程組建築師(工程6) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 李美儀女士 | 康樂及文化事務署署任圖書館高級館長(中西區) |
| 李婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |
| 吳家倫先生 | 康樂及文化事務署館長(藝術推廣辦事處)公共藝術 |
| 黃聰銘先生 | 李景勳雷煥庭建築師有限公司高級建築師 |
| 黎可兒小姐 | 李景勳雷煥庭建築師有限公司建築師 |
| 黃卓知先生 | 李景勳雷煥庭建築師有限公司建築師助理 |

秘書

| 郭嘉文小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

張翼雄議員

許智峯議員

林懷榮議員

李志恒議員

蕭嘉怡議員

葉永成議員, BBS, MH, JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過二零一四年七月十四日地區小型工程工作小組第三次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第28/2014號)

- 增設照明裝置在山道天橋底休憩處

  - 文件由林懷榮議員提交。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示休憩處沒有電力供應，需待建築署研究於該位置加裝照明系統的可行性。

  - 陳學鋒議員支持此計劃，建議於路邊安裝位置較低的照明系統，但需注意晚間可能產生的噪音問題。

  - 主席建議將天橋底的街燈的亮度調高，以減低工程複雜性，請民政處協助去信路政署提出要求。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 為中區畢打街環球大廈對出行人天橋的樓梯加建上蓋

  - 文件由陳財喜議員提交，陳財喜議員向組員介紹文件。

  - 民政事務總署助理工程督察(中西區)邱潔瑜女士表示天橋的業權有待查證，及估計很大機會業權屬於路政署或環球大廈。由於在天橋加建上蓋的工程涉及複雜的結構工程學，故建議交由工程顧問公司負責研究較為合適。

  - 陳學鋒議員支持此建議，認為該樓梯使用人次多，建議重新建造一條有上蓋的樓梯。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2014-2015)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示本年度將因應民政事務總署的指引，選用常綠植物取代時花。

  - 主席希望能選用較多色彩的常綠植物，並希望於節日期間可更換時花。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2014-2015)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2014-2015)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員查詢有否限制每個法團可申請的花盆數量。

  - 陳學鋒議員發現部分法團將花盆放置於屋苑外的行人路上，認為民政處需規管法團放置花盆的位置。

  - 民政處賀文龍先生表示去年的申請指引已清楚列明法團只能將花盆放於屋苑範圍內。

  - 主席建議民政處進行巡查，去信所有仍將花盆放置於公眾地方的法團，要求他們將花盆收回屋苑內。

  - 陳學鋒議員同意主席的建議。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 在中西區康樂文化場地放置藝術品

  - 文件由陳財喜議員提交，陳財喜議員向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署館長(藝術推廣辦事處)公共藝術吳家倫先生回應主席提問，表示這兩件藝術品現正在尖沙咀梳士巴利公園藝術廣場作展示，相信適合作戶外展覽，結構上亦應可搬運至其他合適的地方展出。

  - 陳學鋒議員支持此建議，建議選擇藝術品「心滿意足」。

  - 陳捷貴議員建議選擇藝術品「心滿意足」。

  - 主席希望陳財喜議員向香港藝術館跟進項目。

  - 鄭麗琼議員查詢藝術品可否讓公眾接觸。

  - 康文署吳家倫先生表示公共藝術作品配合環境，為公眾提供在公共空間欣賞和接觸藝術的機會，一般而言可以供公眾拍照。

  - 陳財喜議員建議落實項目後，與香港藝術館簽訂備忘錄，訂明租借期限。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

- 水街近薄扶林道增設綠化設施

  - 民政處賀文龍先生向組員報告部門收到市民意見，表示希望民政處於上述位置的行人路上放置花盆，以防止非法泊車。他續指經過現場視察，認為該處行人路十分狹窄。

  - 主席表示花盆的作用不是用來防止非法泊車。

  - 經討論後，小組不同意將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第30/2014 - 38/2014及40/2014號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「中環至半山行人扶手電梯美化工程 (2014-2015)」

(地區小型工程工作小組文件第30/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款300,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「同德里改善工程」

(地區小型工程工作小組文件第31/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，他表示完成工程後，將由食環署負責清理垃圾，民政處負責建造設施，及康文署負責管理植物，因此稍後需加建供水系統，以灌溉植物。供水設施的成本未及反應在撥款申請中。

  - 鄭麗琼議員認為兩米高搪瓷焗漆資訊板造價過高，亦查詢工程是否只設閣麟街一個出入口。

  - 民政事務總署邱潔瑜女士回應指搪瓷焗漆資訊板的估價是參考早年孫中山焗漆資訊板的工程造價推算而成，而只設閣麟街一個出入口是因實地環境所限。

  - 民政處賀文龍先生表示由於涉及管理問題及曾於公眾諮詢時收到附近居民意見，表示不希望場地於夜間開放，因此未必能二十四小時開放場地，建議每天派員定時開放及關閉場地，但涉及長期的人工開支。

  - 主席建議交由地管會討論場地的開放模式。

  - 經討論後，小組通過撥款700,000元予民政處進行有關項目，民政處可在補充供水設施的成本後，將文件呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「城皇街綠化工程」
(地區小型工程工作小組文件第32/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款85,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「夏力道避雨亭設置工程」
(地區小型工程工作小組文件第33/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示進行地區諮詢時收到市民意見，希望避雨亭的設計及用料應盡量和大自然融合，例如使用石或木材等。

  - 民政事務總署工程組工程督察(香港)李結偉先生表示由於工人需要以人手搬運建築材料到該位置開展工程，故造價會相對提高。

  - 經討論後，小組通過撥款220,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2014-2015)」
(地區小型工程工作小組文件第34/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，

  - 經討論後，小組通過撥款80,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「重鋪來往西環邨及觀龍樓樓梯」
(地區小型工程工作小組文件第35/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 民政事務總署李結偉先生表示工程將重鋪整條樓梯的梯級面並鋪設戶外防滑漆油。。

  - 主席查詢需封閉樓梯以進行工程的時間。

  - 民政事務總署邱潔瑜女士表示預計整個工程需封閉樓梯約一星期。

  - 經討論後，小組通過撥款100,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2014-2015)」
(地區小型工程工作小組文件第37/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，

  - 經討論後，小組通過撥款200,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「永樂街改善工程」
(地區小型工程工作小組文件第40/2014號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示現階段公眾諮詢尚未完成。

  - 民政事務總署邱潔瑜女士表示工程將於毗鄰大廈的防火門外預留600厘米闊通道。

  - 陳學鋒議員支持計劃，認為可改善環境，但不同意於該位置種植植物。

  - 陳財喜議員同意進行簡單綠化工程，但非種植大型植物，如樹木。

  - 鄭麗琼議員認為人工仿大理石圍欄的造價過高，詢問是否可以取消該項目。

  - 主席認為部門需選擇耐生的植物，縮小石矢鋼筋花壇面積，及要求部門於下次地管會上提交維持現方案花壇面積以及較小型花壇面積的方案。兩方案均需提供選項決定設有人工仿大理石圍欄或不設仿大理石圍欄，以供委員選擇。

  - 經討論後，小組通過撥款540,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「卑路乍灣公園公共藝術作品添置項目」
(地區小型工程工作小組文件第36/2014號)

  - 康文署吳家倫先生向組員介紹文件，向組員介紹文件，表示經過與明愛白英奇專業學校商討，建議重造藝術品「熊。抱」，以供公園長時間於戶外展出。

  - 陳財喜議員建議沿用現有的藝術品，節省開支。

  - 陳捷貴議員認為應使用現有的藝術品。

  - 陳學鋒議員不同意花錢重造藝術品，認為可邀請藝術家創作一件全新的藝術品。

  - 鄭麗琼議員認為藝術品重造的費用高昂，而且只能展出一段短時間，故不支持重造藝術品。

  - 主席不支持重造藝術品，建議選擇擺放香港藝術館的展品代替「熊。抱」。

  - 康文署吳家倫先生表示曾與明愛白英奇專業學校商討藝術品的搬運問題，學校認為搬運現有藝術品需先將作品與底座分離，會造成損毀，此外現有藝術品較為單薄，故建議使用更堅固的物料重造藝術品。

  - 主席認為「熊。抱」的製造物料較脆弱，即使成功搬運，藝術品本身亦未必能承受外力，有機會損毀，建議以香港藝術館的兩件大型展品取代「熊。抱」展出。

  - 康文署吳家倫先生表示若搬遷現有的藝術品，學校將不能保證其不受損毀，並不會提供日後維修保養，而且根據現時藝術品的狀況，亦認為不適合作長時間展出。

  - 經討論後，小組未能通過有關撥款，希望先由康文署吳家倫先生與白英奇專業學校商討，再次考慮搬運和重置現有的藝術品。

- 地區小型工程劃撥款申請 – 「豐物道休憩處改建為寵物角」
(地區小型工程工作小組文件第38/2014號)

  - 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員認為造價高昂，表示不支持計劃。

  - 康文署周珮珊女士指休憩處需要進行改善工程，若地管會不同意將休憩處改建成寵物角，該休憩處亦建議進行基本改善工程，工程費用預計約為一百萬元。

  - 鄭麗琼議員建議康文署於下次地管會上提交改建成寵物角及進行基本改善工程的預算，供委員比較及決定最終方案。

  - 經討論後，小組通過要求康文署分別呈交改建成寵物角及進行基本改善工程的預算，供地區設施管理委員會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第29/2014、39/2014及41/2014號)

- 地區小型工程工作小組文件第41/2014號

  - 第3項：摩星嶺旅遊設施設置工程

    - 李景勳雷煥庭建築師有限公司建築師黎可兒小姐報告初步設計，包括地圖板、資料牌及指示牌的設計及安裝位置等。

    - 主席表示支持資料牌設計方案一。

    - 鄭麗琼議員希望地圖板能標示整條山徑的方向及所需步行時間。

    - 民政事務總署工程組建築師(工程6)温華容先生認為稍後可因應資料牌的內容去訂定牌的面積。

    - 主席希望顧問公司於下次到工作小組匯報時帶同資料牌的物料，供組員參考及決定。

    - 鄭麗琼議員希望資料牌使用與軍事有關的物料或設計。

  - 第6項：摩羅廟街23號附近政府土地改善工程

    - 民政處賀文龍先生表示清理積水、污泥，及臨時排水系統安装工程已完成，由於該處場地狀況與預期有很大出入，而且該地段亦非由民政事務總署負責管理，繼續進行工程將遇到很大困難。

    - 主席建議稍後由民政處向地政總署查詢會否接手工程。

  - 第19項：中區海濱及天橋步行徑資訊牌設置工程

    - 民政處賀文龍先生表示已按議員意見削減指示牌數量，隨後可開展招標工作。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第29/2014號

  - 第1項：更新及增設壁畫-石塘咀及士美非路公共圖書館兒童圖書館

    - 康樂及文化事務署署任圖書館高級館長(中西區)李美儀女士表示圖書館會透過舉辦「牆畫設計意念徵集活動」，邀請區內小學生參與設計兒童圖書館及兒童多媒體資料室的牆畫。館方已於九月中向區內小學發出邀請信，並將在石塘咀及士美非路公共圖書館的，預計於十月底完成。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第39/2014號

  - 第4項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

    - 康文署周珮珊女士報告已完成的改善工程，包括於上環體育館十一樓男女更衣室內各安裝一部推動式吹頭機及於卑路乍灣公園表演台加設摺椅及存放架。另外，於中山紀念公園蹲廁廁格內加裝扶手及將山道臨時休憩處現有椅子更換為八張單座椅子及一張三座椅子的改善工程現正進行中。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第42/2014號)

- 地區小型工程工作小組文件第42/2014號

  - 第6項：堅尼地城海傍23號卿旺大廈對出行人路加設花圃

    - 民政處賀文龍先生表示由於提交反對意見的市民並無留下聯絡方式，處方未能聯絡該市民。

    - 主席認為由於未能處理該投訴，認為應繼續進行工程。

  - 第9項：改善麥當勞道39號旁樓梯的行人設施

    - 民政處賀文龍先生表示路政署反對民政事務總署工程組的設計。由於該段路面由路政署負責管理，建議工程交由路政署跟進。

    - 主席建議先等待路政署的回覆，再決定是否繼續推行工程。

  - 第3項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 民政處賀文龍先生建議繼續研究將該處開闢為休憩用地的可能性。

    - 鄭麗琼議員支持將該處改建為休憩用地。

  - 第13項：西摩道9號懿峯對出巴士站加設有蓋的避雨亭設施連企立式座椅

    - 民政處賀文龍先生表示由於地點的斜度限制，加設避雨亭後會阻礙司機視線，而且縮窄路面後未能符合運輸署對行人路面寬度的要求，故建議擱置工程。

    - 小組同意擱置工程。

  - 第14項：12M金鐘巴士總站加設上蓋工程

    - 民政處賀文龍先生表示由於地區諮詢收到附近商廈的反對意見，建議擱置工程。

    - 小組同意擱置工程。

  - 第15項：山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道

    - 民政處賀文龍先生報告由於康文署認為花盆側不宜設置指示牌，及路政署不允許於天橋柱身加裝指示牌，故建議擱置工程。

    - 主席建議民政處考慮於花盆後豎立支架以安裝指示牌。

  - 第19項：改善由皇后大道中至歌賦街的樓梯頂的通道

    - 民政處賀文龍先生表示有關路段由路政署負責管理，故希望將工程轉交路政署。

    - 小組同意將工程轉交路政署跟進。

  - 第21項：優化閣麟街休憩處

    - 民政處賀文龍先生表示休憩處已被市區重建局納入翻新範圍內，故無須由地區小型工程跟進建議。

    - 小組同意擱置工程。

  - 第26項：添美道龍匯道迴旋處綠化工程

    - 民政處賀文龍先生表示該迴旋處位於立法會心臟地帶，一直由路政署管理，故建議轉交路政署跟進。

    - 小組同意將工程轉交路政署跟進。

  - 第27項：摩羅廟交加街連接羅便臣道現有架空行人扶手電梯安裝升降機工程

    - 民政處賀文龍先生表示路政署提供的計劃開支估算顯示，工程至少耗資二千萬，超出小型工程限額，故建議擱置。

    - 小組同意擱置工程。

  - 第29項：半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄杆

    - 民政處賀文龍先生表示加設扶手欄杆的位置及樓梯均位於私人大廈業權範圍內，因此需先取得大廈居民的同意才可開展工程。

    - 鄭麗琼議員表示希望於樓梯中間加設扶手欄杆。

    - 主席建議部門先詢問大廈居民的意見，再派員計算該樓梯每天的使用人次。

  - 小組備悉文件。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午一時四十分結束。

中西區區議會秘書處

二○一四年九月