中西區區議會

地區小型工程工作小組

第六次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一五年三月十二日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午四時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

陳學鋒議員, MH

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

葉永成議員, BBS, JP

列席者：

| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 陳國鴻先生 | 民政事務總署高級工程督察(香港) |
| 李結偉先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港) |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 李婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |

秘書

| 郭嘉文小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳財喜議員, MH

張翼雄議員

許智峯議員

林懷榮議員

李志恒議員

蕭嘉怡議員

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一四年十二月十七日地區小型工程工作小組第五次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第1/2015號)

- 興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務處行政主任(地區管理)賀文龍先生表示已向地政總署發信要求核實土地的業權，由於工程複雜及該路段長約三至四十米，若確實土地為政府用地後，民政處將委託顧問公司進行研究。

  - 葉永成議員表示已向寶翠園管理處查詢，建議工程中的地段屬政府用地，並建議天橋底部不用興建遮雨屏。

  - 鄭麗琼議員支持建議，查詢懸掛遮雨屏的位置。

  - 主席認為民政處應先與路政署商討會否由路政署開展工程，日後維修保養責任亦應由路政署負責。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中山公園加總理遺囑

  - 文件由陳財喜議員提交，陳捷貴議員向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示署方收到建議後，已與建築署進行視察及研究，初步建議鑄印總理遺囑於不鏽鋼板上，再鑲嵌在孫中山先生紀念銅像基座背面。另外，亦會咨詢康文署轄下的孫中山紀念館對展示總理遺囑的內容提供專業意見。

  - 鄭麗琼議員指出紀念銅像位於海旁，擔心不鏽鋼板會被海風氧化鏽蝕，建議鑄印總理遺囑於石板上。

  - 主席表示不贊成使用不鏽鋼板，建議使用銅製板，使與紀念銅像顏色一致，並以書卷背景設計。

  - 陳捷貴議員表示銅製板受鏽蝕影響產生的銅綠會較難清理，故贊成使用不鏽鋼板，並希望用色方面可以配合紀念銅像的顏色。

  - 經討論後，小組通過使用不鏽鋼板並將工程列為優先項目。

- 加列山道近明德醫院小巴站加設避雨亭

  - 文件由陳浩濂議員提交。

  - 民政處賀文龍先生表示經初步實地視察後，認為工程可行，現階段會先諮詢有關部門的意見。

  - 主席建議民政處提供避雨亭款式予陳浩濂議員選擇。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮擋板

  - 文件由張國鈞議員提交，陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員表示若遮擋板高度不足，市民會丟棄垃圾於遮擋板及山坡之間。

  - 主席認為遮擋板不應太高，否則阻礙清理垃圾。

  - 陳學鋒議員建議可加長排水管，直接排水到地面。

  - 陳捷貴議員建議民政處先向土木工程拓展署了解排水管現時的排水情況是否正常。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 為區內的社區會堂及活動室所提供的舊式VGA插頭投影機更換為可同時支援VGA及HDMI插頭的投影機及提供相關線材

  - 文件由陳學鋒議員提交及介紹文件。

  - 民政處賀文龍先生表示民政處已與機電工程署進行初步研究，提出兩個建議，一為提升場地內投影機的規格，二為購買適配器供場地使用者使用，機電工程署推薦全面提升投影機的規格。

  - 陳捷貴議員建議民政處於完成提升場地投影機規格前，購買適配器供場地使用者租用。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 美化連接山道與薄扶林道的樓梯

  - 文件由陳財喜議員提交。

  - 主席建議於公眾美化社區活動時完成此項目。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 中西區文學徑

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員查詢傳意牌的內容有否經核實。

  - 陳捷貴議員表示傳意牌的內容由香港大學的教授撰寫及核實，而使用的照片由於已超過五十年，故不存在版權問題。

  - 主席建議民政處先交由顧問公司設計傳意牌，再進行地區諮詢。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 卑路乍灣公園改建部份健體設施為長者健體園地

  - 文件由康文署提交，康文署周珮珊女士向組員介紹文件，表示康文署較早前曾與工程部門進行實地視察，探討將場地兩組較低使用度的健身設施，更換為五組長者健體設施，並於2 月初向公園使用者進行意見調查，完成了120份有效問卷。當中，72%受訪者對建議表示贊成，10%表示反對，18%表示無意見，調查結果顯示大部份場地使用者均贊成改建部份健體設施為長者健體園地的建議。

  - 陳學鋒議員表示支持此建議，提議稍後提供有關長者健體設施的款式供委員參閱。他續查詢工程期及在公園內的羅馬廣場翻新工程的進度。

  - 康文署周珮珊女士表示兩個工程將於15/16財政年度內開展及完成。康文署稍後會向地區設施管理委員會提交改建部份健體設施為長者健體園地工程計劃的撥款申請。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 要求於士美菲路港鐵堅尼地城站A出口旁23/23M號小巴站加設上蓋

  - 文件由葉國謙議員提交，陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 民政處賀文龍先生表示會先徵詢部門意見，若部門無反對意見，便可開展工程。

  - 民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生表示可提供東區車站上蓋的款式供議員參考。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 中西區綠化保養工程(2015-2016)

  - 文件由中西區民政事務處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示由於處方希望盡快開展工程，希望可以傳閱文件形式供地區設施管理委員會考慮。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第7/2015 - 8/2015號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「2015/16中環至半山自動扶梯系統節日美化工程」

(地區小型工程工作小組文件第8/2015號)

  - 民政處陳逸堅先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員支持計劃，認為可提升裝置的安全性。

  - 陳學鋒議員支持計劃，認為可減省每年從新設置的成本，建議需訂立外借裝置的規則。

  - 經討論後，小組通過撥款985,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區綠化保養工程(2015-2016)」

(地區小型工程工作小組文件第7/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款1,350,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第3/2015(修訂)、5/2015)

- 地區小型工程工作小組文件第5/2015號

  - 第3項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

    - 康文署周珮珊女士表示已利用撥款於十二月至二月期間完成在中山紀念公園蹲厠厠格加裝扶手，為中山紀念公園游泳池進行緊急維修工程，及於士美非路體育館兒童遊戲室進行改善工程。

  - 第5及6項：園藝美化工程(中區)及園藝美化工程(西區)。

    - 康文署周珮珊女士表示以上兩項工程已於二月底完成。

    - 陳學鋒議員建議康文署來年的美化計劃可為中西區設定主題花卉，並於各美化場地統一種植。

    - 康文署周珮珊女士表示可考慮有關建議。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第5/2015號(修訂)

  - 第1項：白加道43號對出空地興建小型花園

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第2項：般咸道/巴丙頓道交界處巴士站側加設上蓋連座椅工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

    - 陳學鋒議員建議下次同類項目可因地制宜，因應地方面積而相對縮小座椅體積，以免阻路。

    - 陳捷貴議員表示工程剛落成時曾接到市民投訴座椅阻路，現時座椅能方便候車市民。

    - 民政事務總署工程組工程督察(香港)李結偉先生表示下次同類項目可設計較圓角的座椅，減少市民發生意外的機會。

  - 第3項：上環文化廣場改善工程

    - 民政處賀文龍先生表示顧問公司已請辭，現擬將工程轉交民政事務總署工程組跟進。

    - 主席建議不再遵照過往顧問公司的設計，包括不增設雕塑及不刪減現有花圃面積，改為增設連座位的花圃，務求盡量縮小工程規模。

    - 民政處賀文龍先生表示稍後將於地區設施管理委員會匯報工程轉交民政總署工程組的建議。此外，他表示稍後機電工程署將為廣場的電箱進行改善工程。

    - 主席表示有關撥款申請可直接呈交地區設施管理委員會考慮，以盡快開展工程。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第2/2015、4/2015號(修訂)及6/2015號)

- 地區小型工程工作小組文件第2/2015號

  - 第1項：上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站

    - 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士匯報早前曾致函地政總署要求批准設置流動圖書館服務站及在行人路段設立電箱及告示箱，地政總署表示如需設立相關設施可提交臨時撥用政府土地的申請。有關電力供應方面，康文署在上次工作小組會議中已指出未能確實從文化廣場獲取電源，故該次會議後已與建築署及香港電燈公司進行實地勘察，研究改由港燈直接提供電源予電箱的可行性。她表示若以此方法獲取電源，則所需設立的電箱將比原先估算的大約一倍，以便有足夠空間設置電錶及相關設備；另因該路段相當繁忙，多上落貨物，故建議電箱加設防護基座，預計所需面積約為1250厘米x 750厘米。並建議該電箱設立在位於該路段的兩間店舖中間的灰色階磚地帶上以減少阻礙店舖的視線，亦仍可較接近流動車車尾電纜出口位，方便接駁電源。而告示牌則建議設於鄰近的花槽內。希望組員同意康文署所提出的建議，包括向地政總署提交臨時撥用政府土地的申請、流動圖書館的停泊位置、告示牌的設置位置及電箱的設置位置和體積並防護基座設計。

    - 主席表示簡報所顯示的兩款電箱防護設施，其中一款畫有欄杆，如採用欄杆是應加設於電箱面向馬路的位置以防止車輛直接撞到電箱，因此防護基座設計較可行。

    - 康文署陳淑興女士建議鄰近流動車位置的花槽內豎立雙面設計的告示牌，並指出整個工程多個部分需要得分別向路政署申請掘路許可。並徵詢組員對電箱體積的意見。

    - 鄭麗琼議員詢問康文署會否進行地區諮詢及流動圖書館服務時間。

    - 康文署陳淑興女士表示地政總署在處理臨時撥用政府土地的申請時，會向本區民政事務處詢問設置流動圖書館服務及相關設施的當區意見。民政處會安排進行地區諮詢。她又指出流動圖書館服務會於隔個星期二提供，康文署職員會打開由運輸署提供的摺疊式交通指示牌，通知市民及道路使用者於該時段不可於該處停泊車輛。

    - 陳捷貴議員同意需要進行地區諮詢，讓當地商舖知悉圖書館的服務時間，並了解商舖的上落貨情況。

    - 主席向民政處查詢地區諮詢的安排及範疇。

    - 民政處賀文龍先生表示地區諮詢主要由民政處聯絡主任負責。

    - 主席及陳捷貴議員同意康文署向地政總署提交臨時撥用政府土地的申請。

    - 小組同意康文署的工程建議，包括向地政總署提交臨時撥用政府土地的申請、流動圖書館的停泊位置、告示箱的設置位置及電牌的設置位置和體積並防護基座設計。

- 地區小型工程工作小組文件第6/2015號

  - 第1項：於山道天橋底休憩處棋枱旁增設照明

    - 民政處賀文龍先生表示路政署已答應增加附近路燈照明系統的亮度。

  - 第2項：卑路乍灣公園廁所安裝自動感應水龍頭

    - 康文署周珮珊女士表示建築署將上述工程列入年度維修項目之內，因此無須申請地區小型工程計劃撥款。

  - 第3項：要求修葺發興街兒童遊樂場兒童滑梯及增加指示牌

    - 康文署周珮珊女士表示康文署技術小組將會更換滑梯部份組件，無須申請地區小型工程計劃撥款。

- 地區小型工程工作小組文件第4/2015號

  - 第15項：太白臺後巷路燈安裝工程

    - 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示民政處早前建議於後巷的政府用地上加設一支路燈，部分組員認為一支路燈不足以照亮整條後巷。在徵詢部門意見後，路政署表示不會負責工程亦不會負責安裝路燈後的維修及保養工作，又建議於羲皇臺的外牆安裝三十支燈管，預計工程費用為七十五萬元。她續指選擇於政府用地上加設一支路燈的方案的好處為日後的保養維修均由政府負責，但有機會出現照明不足的問題，並可能引起太白臺部分居民的反對，此方案亦需先得到太白臺居民同意於其私人用地進行掘路鋪設電線工程。至於在羲皇臺的外牆安裝三十支燈管的建議，好處是整條後巷均有照明，然而，此方案需先得到羲皇臺居民的同意。經初步接觸後，羲皇臺居民表示十分關注日後燈管的管理、維修保養費用及法律責任。她估計太白臺及羲皇臺的居民傾向不願意負責相關費用及法律責任，組員須考慮是否由地區小型工程計劃負責相關費用及法律責任。此外，地區小型工程計劃列明除非工程能使大量公眾受惠及得到土地業權人士的同意，否則撥款不應用於涉及私人用地的工程。她表示若組員決定選擇於羲皇臺安裝燈管，地區小型工程計劃很大機會須負責日後的法律責任，由於過往沒有此先例，估計成功獲得民政事務總署同意在私家地段展開工程的機會不大。

    - 陳學鋒議員認為若居民不願意承擔部分責任，區議會難以開展工程。

    - 主席表示整個工程最大困難為後巷大部分為私人用地，難以開展地底鋪設電線工程。

    - 民政處余恩恩女士表示處方早前曾於該後巷進行人數統計，平日下午四時至晚上十時約有一百多人經過該處。

    - 經討論後，小組不同意於後巷的政府用地上加設一支路燈的方案。有關於羲皇臺外牆安裝三十支燈管的方案，小組認為電費、維修保養及日後的法律責任均應由太白臺的居民負責，建議民政處先徵詢太白臺的居民是否同意此做法，若得不到他們的同意，便擱置此工程建議。

  - 第2項：東邊街北通往西區公園體育場行人路加設上蓋工程

    - 民政處賀文龍先生表示顧問公司已提交初步設計，預算開支約為八百萬元。

    - 鄭麗琼議員認為工程費用過高，反對繼續研究工程。

    - 小組同意民政處在得到提交此工程建議的盧懿杏議員的同意後，便擱置工程。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午六時十五分結束。

中西區區議會秘書處

二○一五年三月