中西區區議會

地區小型工程工作小組

第七次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一五年五月十四日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午十時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

陳學鋒議員, MH

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

李志恒議員

列席者：

| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 黎婉萍女士 | 中西區民政事務處總務秘書 |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 黃希恒先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察(香港) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |
| 溫華容先生 | 民政事務總署建築師(工程)6 |
| 余烽立先生 | 李景勳雷煥庭建築師有限公司助理董事 |
| 譚皓元先生 | 李景勳雷煥庭建築師有限公司建築師助理 |
| 陳禧棪先生 | 機電工程署電子工程師/工程策劃3/1 |
| 潘博文先生 | 機電工程署工程師/運輸、保安及中央工程4/3 |
| 許一耀先生 | 機電工程署助理電氣督察/運輸、保安及中央工程4/25 |
| 謝德明先生 | 摩星嶺之友創會主席 |
| 陳華添先生 | 摩星嶺之友秘書 |
| 林淑芬女士 | 西環堅尼地城居民代表 |

秘書

| 郭嘉文小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳財喜議員, MH

張翼雄議員

許智峯議員

林懷榮議員

蕭嘉怡議員

葉永成議員, BBS, JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一五年三月十二日地區小型工程工作小組第六次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第9/2015號)

- 更新士美非路公共圖書館推廣活動室投影機

  - 文件由康樂及文化事務署(康文署)提交及由康文署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員表示地區小型工程撥款只適用於提升設施，而不能用於更換設施，詢問建議增設的投影機與現有的不同之處。

  - 康文署陳淑興女士表示是次建議更新的投影機亦有一併提升其功能，會比現有的設備先進，如備有HDMI功能及具有更佳的對比度及解像度。

  - 陳學鋒議員查詢新的投影機會否內置接收WIFI功能。

  - 主席解釋由於圖書館內亦有WIFI覆蓋，可能影響投影機接收的WIFI訊號，若投影機是設於固定位置，認為以電線連接電腦更佳，可確保影像能穩定地傳送。

  - 鄭麗琼議員查詢現有投影機的使用年期、新增的投影機能否連接記憶棒使用，及費用包括的項目。

  - 康文署陳淑興女士表示現有的投影機設備是於2010年透過區議會撥款增設，當年區議會為士美非路公共圖書館推廣活動室增設一套影音系統，包括投影機。該套設備能夠通過電腦連接記憶棒，而申請的撥款已包括拆卸、購置及安裝一部投影機的費用。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 增設流動圖書館服務站

  - 文件由康文署提交及由康文署陳淑興女士向組員介紹文件，表示希望可於工作小組及本年度的地管會上得到委員對有關計劃的同意，當署方正式獲得地政總署發出的臨時撥用政府土地許可後，便可開展工程。

  - 陳學鋒議員建議美化電箱的外觀，如加上宣傳流動圖書車的服務時間及內容。

  - 康文署陳淑興女士表示稍後可與建築署研究，由於電箱設置有特定的規格，電箱外殼未必能夠加設或張貼物件，建議參考上環文化廣場電箱以油漆的方式美化電箱。有關撥款方面，是次提交的預計開支費用包括設立電箱連電錶、防護基座及告示箱，告示箱將使用不鏽鋼，正式費用須於招標後才能確定。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程

  - 文件由康文署提交及由康文署中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員表示支持建議，認為可提升泳客安全，但同時亦關注泳客私隱會否受影響，認為泳池內應張貼充足告示，告知市民有關安排。此外，他查詢水面的反光問題會否影響閉路電視的攝錄效果。

  - 鄭麗琼議員查詢增加閉路電視的數目會否同時需要增加人手監控。另外，閉路電視系統會否協助救生員進行日常監察及救生的工作。

  - 康文署周珮珊女士表示現時泳池已有張貼告示，通知市民泳池範圍設有閉路電視，並以定鏡及遠距離拍攝，不會近距離拍攝泳客。至於反光問題，機電工程署已顧及拍攝角度，務求清晰地拍攝泳池池面通道及角落位置，加強現有攝錄的範圍。另外，她又指出在控制室內只會增加監視屏幕，現時控制室已有固定人手當值，故署方不會額外增加人手。此外，閉路電視的作用只為攝錄泳池的情況，而不是協助救生員日常監察及救生的工作。除非特別情況及得到主管許可，否則錄影片段一般只會保留三十天。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程

  - 文件由康文署提交及由康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員查詢康文署建議更換克頓道休憩處涼亭前梯級為麻石地磚的原因。

  - 陳學鋒議員表示早前組員與部門代表曾到兩地進行實地視察，詢問克頓道休憩處的場地告示板的安裝位置。

  - 康文署周珮珊女士表示稍後會向委員補充確實安裝場地告示板的位置，她指出是次撥款申請減去了顧問費，故克頓道休憩處工程由原來的七十萬降至四十七萬，石山街休憩處工程則由五十六萬降至四十六萬，而更換克頓道休憩處涼亭前梯級為麻石地磚是為了加強防滑，提高場地安全。

  - 陳學鋒議員補充指現有克頓道休憩處涼亭前的梯級的防滑面已經老化，更換為麻石地磚是為了增加地面的防滑程度，如在涼亭作全面更換地磚的話，受工程影響的範圍較大，預算費用亦較高，故是次計劃只更換梯級的地磚，以解決最逼切的安全需要。

  - 鄭麗琼議員表示明白更換的原因，她續查詢是否需要一併增設盲人引路磚。此外，就石山街休憩處的工程，她查詢現有兩張單座位鐡凳的狀況，及更換為環保木長凳後可提供的座位數目。

  - 康文署周珮珊女士表示會增設觸覺引路帶，並指出現有兩張單座位鐡凳的底座有生鏽的情況，建議的環保木長凳可提供六個座位。

  - 陳學鋒議員建議為環保木長凳加設混凝土底座，以避免底座直接接觸雨水而被鏽蝕，此外，他要求康文署留意梯級面不應向內傾斜，以免引致積水問題。

  - 主席認為於環保木長凳加設混凝土底座的方建議不可行，因為混凝土底座內有機會積水，建議環保木長凳底座使用不鏽鋼物料。

  - 康文署周珮珊女士表示會請建築署留意環保木長凳底座的物料事宜。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第11/2015, 12/2015, 17-21/2015號)

- 地區小型工程計劃撥款申請–「更新士美非路公共圖書館推廣活動室投影機」

(地區小型工程工作小組文件第11/2015號)

  - 康文署陳淑興女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款38,700元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–「增設流動圖書館服務站」

(地區小型工程工作小組文件第12/2015號)

  - 康文署陳淑興女士向組員介紹文件，表示會盡力於六月四日的第八次地管會上加入美化電箱的所需預計費用，若然未能獲取初步報價，便需於會後以傳閱文件形式增加撥款。

  - 經討論後，小組同意此做法，並通過撥款139,000元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程」

(地區小型工程工作小組文件第17/2015號)

  - 中西區民政事務處行政主任(民政處)(地區管理)賀文龍先生及李景勳雷煥庭建築師有限公司助理董事余烽立先生向組員介紹文件。

  - 西環堅尼地城居民代表林淑芬女士表示支持有關計劃，她認為摩星嶺是香港歷史的一部分，過去政府沒有進行保育，幸有團體代替政府和香港市民保育摩星嶺遺址，讓更多的香港市民和遊客了解香港的歷史。她指出最近所屬組織收集了300多位堅尼地城居民的問卷調查，諮詢居民對於堅尼地城發展的意見，調查結果顯示居民對區內休憩用地不足的問題十分關注。她指根據政府對舊區的政策，每一個人都應該有1平方米休憩用地，現時政府已欠堅尼地城區市民4.8公畒的休憩用地。她認為隨著人口的增長，區內將有超過12棟舊大廈重建成新大廈及發展公共房屋，估計未來人口將增加至21700人，居民應該得到額外2.2公畒休憩用地，即總共7公畒休憩用地。她建議將摩星嶺發展成開放式博物館(Open Museum)，有助緩解問題，給當區居民及區外及遊客提供一個好去處，而由於地鐵已經連接到堅尼地城，其他區的居民和遊客也可以前來參觀摩星嶺和了解香港的歷史。她表示作為堅尼地城居民，她絕對支持此建議，希望未來有更多的休憩設施，促進所有年齡層的人士的身心健康，降低醫療費用開支，有一個更和諧的社會。她認為新計劃可以吸引更多的遊人遠足和到犘星嶺燒烤，因此希望增加摩星嶺公共設施，例如洗手間、照明設施和自來水設施。最後，她希望反對建議的議員三思，希望計劃可發展堅尼地城和保育摩星嶺。

  - 摩星嶺之友創會主席謝德明先生指出摩星嶺上有大量軍事遺跡，支持透過保育保留歷史，他認為若市民不了解該地區的歷史價值，便容易改變其土地用途，對該處造成破壞。他表示該會的會員過往十年一直有到山上進行清潔，每次均發現大量市民到山上進行野戰活動後遺留的垃圾，破壞環境。他指出香港現時重視保育本土歷史，希望市民可透過資訊牌等設施的介紹，了解更多該處的歷史。他發現愈來愈多國外遊客到摩星嶺參觀及對該處歷史十分感興趣，同時驚訝該處多年來未有設施介紹歷史，因此認為此地值得得到撥款進行保育。此外，他表示中西區的休憩空間十分少，而摩星嶺山上的自然環境優美，希望可增加山上的休憩設施。他提到希望計劃增加更多資訊牌，更仔細介紹更多景點，現階段可先設置計劃中建議的十三塊資訊牌。他表示該會會員均對摩星嶺環境及歷史十分熟悉，希望可就計劃提供意見。

  - 陳學鋒議員表示支持計劃，但認為某部分資訊牌的位置鄰近行車路，位置並不理想，會對遊客構成危險，要求顧問公司檢視現時建議的安裝位置。他建議於資訊牌上加設標語，提醒市民要愛護歷史文物，同時建議由工作小組提出一併更新摩星嶺上保護遺跡的設施。此外，他亦建議於資訊牌上加設二維碼，連結由摩星嶺之友所提供的導賞資料。他希望資訊牌平均高度設於1.7至1.8米，方便市民閱覽。有關反對意見，他建議工作小組邀請所有地管會委員及有興趣人士到摩星嶺進行實地視察。

  - 陳捷貴議員認為香港的非物質文化遺產豐富，此計劃很值得支持，既可推動香港旅遊業，亦能為居民創造一個良好的休憩場地，讓市民了解歷史。他認為摩星嶺的歷史資料數量龐大，現計劃中建議的十五塊資料牌不足以記載，因此贊成於牌上增設二維碼，使市民可瀏覽更多網上資料。此外，他希望資料能呼應白屋的軍事遺址。

  - 鄭麗琼議員支持計劃，希望撥款能用得其所，她指出甘棠第及景賢里的經驗讓她清楚，議員有責任保育歷史及本土文化。她贊成將摩星嶺發展成露天博物館，但認為單靠計劃中設立的十多塊資料牌並不足夠，建議於資料牌上加上二維碼，讓市民連結後可體驗中文及英文的聲音導賞。她重申希望盡快進行保育工程，不希望再有歷史古蹟被破壞的情況發生，使香港的東、西兩面均能保留摩星嶺及鯉魚門兩個軍事遺址。

  - 李志恒議員表示居民一向視摩星嶺為中西區後花園，大部分委員均認同必須保育此地方，因此委員需研究如何使撥款用得其所。他指出部門早年曾於地管會提出計劃，當時委員原則上支持計劃，但認為撥款可用於製作更優良的設施，因此發還部門重新設計。他建議組員集中討論資料牌的物料、耐用性及設立位置，他認為若於戶外環境的資料牌上使用較先進的科技，可能涉及較高的維修費用及較長的維修時期。此外，他指出摩星嶺某些位置的網絡訊號接受不佳，若要於資料牌上加設二維碼，建議先完善有關設備。

  - 主席認為由於工程較複雜，建議工程由顧問公司跟進。他續指資料牌數量愈多，工程費用愈高昂，而且應盡量保持自然環境的原貌，故贊成只在重要的位置設立資料牌。他又認為增設二維碼的建議可行，方便日後更新及增加資料，但需先製作用作連結的網頁。

  - 民政處賀文龍先生表示資料牌的最終位置會平衡現場實際環境、道路安全及古蹟位置而定，並指此計劃有數位大學教授參與提供意見。他表示根據過往經驗，建議資料牌選用搪瓷物料製造，因為不鏽鋼的效果不理想，建議顧問公司稍後可分別提交使用搪瓷及不鏽鋼的預算方案供委員會審批。

  - 主席查詢使用搪瓷及不鏽鋼製作資料牌的預算。

  - 余烽立先生表示每塊不鏽鋼資料牌約需三萬元，而每塊搪瓷資料牌約需十萬元，會後可再進行估價。

  - 陳捷貴議員表示孫中山事跡徑的搪瓷資料牌由加拿大製造，當時每塊約需十萬元，但現時由中國製造的只需約五分之二的價錢。

  - 陳學鋒議員建議牌上記錄資料及相片的部分使用搪瓷，資料牌的其餘部分則使用不鏽鋼。

  - 主席要求顧問公司稍後分別提交使用搪瓷及不鏽鋼的預算方案供委員會審批。

  - 陳捷貴議員指現時發展局及古物古蹟辦事處正進行全港軍事遺跡的審查，稍後會於遺跡位置加設傳意牌，相信他們亦支持此計劃。

  - 陳學鋒議員表示小組沒有收到反對意見，建議交由地管會審批。

  - 主席表示小組初步沒有收到反對意見，將交由地管會審批及稍後安排實地視察。

  - 經討論後，小組通過撥款2,200,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區社區綜合大樓/社區中心音響及投影設備改善工程」

(地區小型工程工作小組文件第21/2015號)

  - 民政處總務秘書黎婉萍女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員認為建議購置的液晶體顯示屏的價格過高。

  - 陳捷貴議員支持建議，但認為建議購置的液晶體顯示屏的價格過高。

  - 李志恒議員支持建議，同時建議一併增加設備的配件，如連接電腦與投影機的電線，以及希望部門可改善場地音響的迴音問題。

  - 機電工程署電子工程師/工程策劃3/1陳禧棪先生表示液晶體顯示屏的預算費用是包括編寫相關程式及軟件費用，以協助場地使用者調較音質及音量，由於每個場地需編寫一套獨立的程式，因此所需費用較高。他續指可研究以加裝配件的方法減少場地音響的迴音，將於下一次地管會會議提交更準確的報價。

  - 陳捷貴議員希望部門的音響設備配合簡單操作，方便市民使用。

  - 民政處黎婉萍女士補充指由於投影機配備每間房獨立使用或多個特定房間同步播放的功能，因此需為每個房間編寫特定的程式，稍後會要求機電工程署提供更多資料。

  - 主席希望文件可歸納多個房間共同使用的資源，使委員更清楚有關財政預算。

  - 經討論後，小組通過撥款1,200,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「李寶龍路座椅安裝工程」

(地區小型工程工作小組文件第18/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示於地區諮詢中收到一位大廈法團代表的反對意見，認為設置座椅後會使公眾聚集喝酒及吸煙。

  - 陳學鋒議員認為有需要先解決市民的反對意見。

  - 民政處賀文龍先生表示曾與該市民協商，但他堅決反對項目。

  - 主席建議交由提出建議的林懷榮議員與該名市民協商，若能成功解決反對意見，項目可呈交地管會審批，相反，便擱置建議。

  - 經討論後，小組將視乎林懷榮議員與反對項目的市民的磋商結果，而決定是否通過撥款。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「加列山道近明德醫院小巴站加設避雨亭」

(地區小型工程工作小組文件第19/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，現正進行地區諮詢。

  - 鄭麗琼議員支持建議。

  - 經討論後，小組通過撥款150,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷」

(地區小型工程工作小組文件第20/2015號)

  - 民政處總務秘書黎婉萍女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員不支持建議，認為作用不大。

  - 民政處黎婉萍女士補充指早前部門已進行人流統計，發現港鐵西港島線通車後，使用西營盤社區綜合大樓進出高街的人數與通車前分別不大。

  - 陳捷貴議員支持建議，認為可方便長者出入，要求部門於進行工程前先通知當區區議員，讓他貼出通告通知市民。

  - 陳學鋒議員認為下雨時平台的地磚會變得濕滑，希望簷篷設於一定高度，可擋雨而不會出現壓迫感，而設計需與西營盤社區綜合大樓融合，認為並不會破壞景觀。

  - 主席表示早前會議已有共識，希望使用透明物料製的簷篷，增加採光度及不會遮蓋古蹟。

  - 鄭麗琼議員重申反對此建議。

  - 經討論後，小組通過有關撥款，要求部門呈交兩個不同的方案予地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第13/2015、15/2015)

- 地區小型工程工作小組文件第13/2015號

  - 第2項：卑路乍灣公園觀日亭安裝電風扇

    - 康文署周珮珊女士表示早前已與建築署進行實地視察，建築署現正物色合適的送風機，預計將於七月開展工程。

  - 第3項：第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器

    - 康文署周珮珊女士指出建築署正研究安裝飲水器及接駁污水渠工程，而受地底現有設施所限，只可安裝於公園近出入口的位置，此做法需移除兩棵花槽內的樹木，她表示署方對移樹建議有所保留，稍後再安排陳學鋒議員及建築署進行實地視察。

  - 第7項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

    - 康文署周珮珊女士指出早前已進行堅道花園入口進行改善工程，擴闊閘口方便輪椅人士可通過。

  - 第8項：卑路乍灣公園改建部份健體設施為長者健體園地

    - 康文署周珮珊女士表示早前已與本署工程組研究適當調較擺放位置，把原先建議兩座一人使用的獨立式的長者健體設施，改為兩座二人可同時使用的設施，可供由原先五位增加至七位的人士使用。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第15/2015號

  - 第7項：般咸道寶恒苑對出行人路面綠化工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第8項：西營盤社區綜合大樓及堅尼地城社區綜合大樓電子顯示屏增設工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第9項：2014/2015年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第10項：2014/2015年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第11項：中區海濱及天橋步行徑資訊牌設置工程(中西區空中健步廊)

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第12項：觀龍樓重鋪樓梯梯級工程

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第13項：城隍街綠化及休憩設施(由堅道119號旁至必列啫士街)

    - 民政處賀文龍先生表示工程已完成。

  - 第14項：上環文化廣場改善工程

    - 民政處賀文龍先生表示與工程組研究後，發現附近的花盆已使用十多年，可能與新設計的花盆不協調，建議於工程內一併更換。

    - 主席查詢會否阻礙安裝舞台。

    - 民政處賀文龍先生表示不會影響安裝舞台。

    - 民政事務總署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示是次計劃中所有新設計的座椅及花盆均可移動，不影響安裝舞台。

    - 民政處賀文龍先生建議將工程分為二期，第一期主要增設附設花槽的座椅，第二期為進行遷移雕塑及建造旗杆等工程。他續指根據行政署的指引，若於廣場建造旗杆，每年約有三百多天需進行升旗儀式，他對於部門是否有足夠人手進行有關儀式有保留。

    - 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士建議先提交撥款申請，但會於文件上注明旗杆工程的可行性需視乎部門有否人手進行升旗儀式。

    - 主席建議設置臨時旗桿。

    - 民政處余恩恩女士表示需與行政署研究，她續指若地管會先通過第一期工程撥款，工程預計可於十月前完成。

    - 主席同意部門先提交第一期工程撥款申請。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第10/2015、14/2015號及16/2015號)

- 地區小型工程工作小組文件第10/2015號

  - 第1項：上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站

    - 康文署陳淑興女士匯報康文署已向地政總署提交臨時用地計劃以申請臨時撥用政府土地，地政總署已於四月二十四日就有關申請向所有相關的部門進行諮詢，其中民政處已回覆地政總署有組員關注地區諮詢的安排。

- 地區小型工程工作小組文件第14/2015號

  - 第1項：中山公園中山像基座加總理遺囑

    - 康文署周珮珊女士表示本署已就總理遺囑內容諮詢孫中山紀念館，稍後會就有關知識產權的事宜諮詢知識產權署。

    - 主席要求使用茶色的不鏽鋼版，以配合銅像的顏色。

- 地區小型工程工作小組文件第16/2015號

  - 第18項：寶珊道1號側欄杆設置工程

    - 民政處賀文龍先生表示由於有關地段的傾倒垃圾問題已得到解決，而且地段主要涉及渠務署管理的渠道安全，故不建議繼續由小型工程形式跟進。

  - 第19項：環球大廈對出行人天橋加設上蓋

    - 民政處賀文龍先生表示已與地政總署確認有關樓梯屬路政署管理，建議交由路政署跟進工程。

  - 第21項：域多利道港島西廢物轉運站巴士站加遮蔭頂蓋

    - 民政處賀文龍先生表示由於有關行人路面極度狹窄，而且地下有公用設施管線經過，並且後臨斜坡，工程難度過高，建議暫緩工程。

  - 第2項：東邊街北通往西區公園體育場行人路加設上蓋工程

    - 民政處賀文龍先生指出顧問公司表示沒有空間削減八百萬元的預算開支，並已向提出建議的盧懿杏議員轉達。

    - 小組同意擱置建議。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午一時三十分結束。

中西區區議會秘書處

二○一五年五月