中西區區議會

地區小型工程工作小組

第八次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一五年七月六日(星期一) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午九時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

文志華議員,MH

組員

陳浩濂議員

鄭麗琼議員

蕭嘉怡議員

葉永成議員, BBS, MH, JP

列席者：

| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 黃希恒先生 | 民政事務總署工程組高級工程督察(香港) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署署理圖書館高級館長(中西區) |
| 李美儀女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(大會堂公共圖書館) |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳捷貴議員, BBS, JP

陳財喜議員, MH

陳浩濂議員

陳學鋒議員, MH

許智峯議員

林懷榮議員

李志恒議員

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一五年五月十四日地區小型工程工作小組第七次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第22/2015號(再修訂))

- 緊連著山市街的行人電梯旁邊，在現有的行人路面上加建上蓋

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席表示現有柱躉未必能承受上蓋的重量，建議民政處先向路政署及運輸署查詢。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站行人道，增設兩枝燈柱

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席表示若該行人道的路口設有燈柱，可能是樹蔭茂密阻擋光線以致燈光昏暗。如屬實，路政署可能需要移樹，建議民政處先向路政署查詢。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 卑路乍灣公園涼亭(六角亭)安裝風扇，在炎夏居民亦可在該處運動而不會太悶熱

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)周珮珊女士表示建築署建議更換涼亭的層板以加強隔熱效果，康文署亦會與工程部門商討安裝風扇的可行性。

  - 主席表示有關工程需要考慮現時供應六角亭電力的位置，及技術上能否配合加裝風扇的開關裝置。

  - 鄭麗琼議員表示該公園當年啟用時原為一個臨時康樂場地，故建議更換那些臨時性的公園設施，並附以公園背景資料作為有關改善工程的補充資料，讓公眾了解。

  - 主席建議可作長遠整體考慮，使公園設施，例如六角亭更換成非臨時性的休憩設施。

  - 葉永成議員認為應先考慮加裝風扇，並同意稍後再檢視涼亭的設計。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅

  - 文件由蕭嘉怡議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務處(民政處)賀文龍先表示該位置由是路政署管理的接待處，並會轉介該部門跟進。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃

  - 文件由葉國謙議員提交。

  - 康文署周珮珊女士表示港鐵於去年十二月將有關設施交還予康文署並開放予公眾使用，康文署及港鐵代表亦於本年六月初與葉國謙議員及陳學鋒議員實地視察。由於該設施現時仍處於港鐵一年的物業保養期內，故康文署建議交由港鐵跟進有關工程較為合適。康文署亦會與港鐵跟進有關事宜。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 要求更換卑路乍灣公園地磚

  - 文件由陳學鋒議員提交並由康文署周珮珊女士向組員介紹文件，她表示已將有關意見交予建築署，並會繼續與建築署作出跟進。

  - 主席查詢為何有黃色及其他款式的地磚。

  - 康文署周珮珊女士指這些黃色的地磚是因為早前為了改善公園地面積水問題而重新鋪上的。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 石塘咀公共圖書館閉路電視系統錄影機改善工程

  - 文件由康文署提交及由康文署署理圖書館高級館長(中西區)葉慧婷女士向組員介紹文件。

  - 主席詢問新的系統是否配備水印功能，即影片不能被刪改。

  - 康文署葉慧婷女士表示會向機電工程署跟進此項功能。

  - 鄭麗琼議員查詢康文署何時消毀影片及表示擔心私隱問題。

  - 康文署葉慧婷女士表示現時石塘咀公共圖書館儲存閉路電視影片的時限約為三十日。另外，攝錄鏡頭均設於公眾地方，附近亦張貼有相關告示以通知讀者。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 提升大會堂公共圖書館電腦資訊中心演講室投影機

  - 文件由康文署提交及由康文署葉慧婷女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 中山紀念公園體育館消防系統改善工程

  - 文件由康文署提交並由康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(中區) 及園藝美化工程(西區)

  - 文件由康文署提交及由康文署周珮珊女士向組員介紹文件，此兩項為恆常撥款建議，旨在節日時美化及綠化中西區康文署轄下的康樂場地。

  - 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 余恩恩女士查詢工程有否跟從發展局的「減少和處理園林廢物指引」。

  - 康文署周珮珊女士指已因應有關指引從去年起已開始減少訂購時花，增添灌木數量，當美化工程完成後，灌木亦會繼續保留。

  - 鄭麗琼議員查詢園藝商可否回收時花、灌木作回種，從而減少廢物。

  - 康文署周珮珊女士指會就環保的方向跟進。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 美化社區計劃2015/2016年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 文件由民政處提交，民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員建議使用繁體字，並加設方向標示。

  - 鄭麗琼議員亦指出個別出席社區活動的區議員很可能會出現在社區活動柱身貼所展示的社區活動相片內，建議民政處考慮於二零一五年十一月二十二日區議會選舉日過後，才開始張貼社區活動的柱身貼區，以免令人誤解處方協助助選。

  - 主席對調動張貼社區活動的柱身貼的日子表示同意，並查詢更新地圖的安排。

  - 民政處梁惠珍女士回應謂地圖上顯示的文字會採納雙語。而民政處會指示承辦商在有需要時更換被損壞的地圖。梁女士續指，民政處會在訂定張貼柱身貼日期時留意區議會選舉日期等因素，並考慮於今屆區議會選舉後才開始張貼社區活動的柱身貼。民政處亦會與承辦商商量加方向標示一事。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 干德道3號小巴站加設候車亭

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席查詢小巴站具體的位置及數量。

  - 民政處賀文龍先生指未有確實數字，同時邀請鄭麗琼議員另定日子到現場實地視察。

  - 鄭麗琼議員表示同意。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 羅便臣道74號行人路欄杆外側要求加設花盆/ 種植植物

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席表示要查詢路政署該天穚的欄杆能否承受花盆的重量，再訂定花盆的數量。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2015-2016)

  - 文件由民政處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 陳浩濂議員查詢是否會沿用舊有花盆。

  - 民政處賀文龍先生指除非舊有花盆已損耗，否則會重用舊花盆。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2015-2016)

  - 文件由民政處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2015-2016)

  - 文件由民政處提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 主席建議採用現時中西區區議會欄杆花盆所採用的特別綠色竹紋設計，會較具特色及一致性。

  - 民政事務總署(民政署)工程組高級工程督察(香港) 黃希恒先生表示工程組可向承辦商查詢，招標訂製特別設計花盆的價格，預計特別設計的花盆的價格會略高於向園藝公司採購一般設計的花盆。

  - 民政處賀文龍先生指會呈交一般設計及特別設計的預算，供地區設施管理委員作進一步討論。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第23-24/2015及30-37/2015號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「提升大會堂公共圖書館電腦資訊中心演講室投影機」

(地區小型工程工作小組文件第23/2015號)

  - 康文署葉慧婷女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款32,500元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「石塘咀公共圖書館閉路電視系統錄影機改善工程」

(地區小型工程工作小組文件第24/2015號)

  - 康文署葉慧婷女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款64,000元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「美化社區計劃2015/2016年度中環行人天橋柱身粉飾工程」

(地區小型工程工作小組文件第30/2015號)

  - 民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款186,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「士美菲路近堅尼地城港鐵站A出口小巴站避雨亭設置工程」

(地區小型工程工作小組文件第31/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員支持計劃，並建議加設花盆。

  - 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示建議中避雨亭的設計已容許種植植物，亦會向港鐵跟進有關設計是否可行。工程組稍後會向地管會呈交工程設計的詳情。

  - 經討論後，工作小組決定如果運輸署完成公眾諮詢後落實在小巴站原址設置的士站，以及民政處完成地區諮詢而地區人士同意在的士站設置避雨亭，便通過撥款250,000元予民政處進行有關項目，文件將以傳閱方式呈交地管會討論審批。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「堅尼地城新海旁23號綠化工程」

(地區小型工程工作小組文件第32/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款80,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「中環至半山行人扶手電梯美化工程 (2015-2016)」

(地區小型工程工作小組文件第33/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款440,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2015-2016)」

(地區小型工程工作小組文件第34/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款100,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2015-2016)」

(地區小型工程工作小組文件第35/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款280,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「上環文化廣場改善工程」

(地區小型工程工作小組文件第36/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，並表示諮詢行政署後，初步得悉各政府政策局/部門在政府建築物和政府辦事處升掛國旗/區旗時，須於工作日及指定日子(一月一日、七月一日及十月一日)安排人員於早上八點升旗及晚上六點降旗，並定期檢查國旗，以確保清潔及完好無缺。處方基於人手資源的考量，建議取消設立永久旗桿，改為在廣場地面預留兩個臨時旗桿地洞，以便區內團體舉行活動時，可自行安裝臨時旗桿進行升旗儀式。賀先生續指，地區諮詢時有訴求表示希望於廣場種植樹木。

  - 主席表示廣場需要有足夠範圍舉行活動，故不建議種樹。

  - 鄭麗琼議員支持該計劃，尤其認同加設坐椅。

  - 民政處賀文龍先生表示處方正研究將雕塑搬遷往西消防街海旁近泵房，或德輔道西及干諾道西交界處行人路。

  - 主席及鄭麗琼議員均支持將雕塑搬遷往西消防街海旁，以減少對道路使用者的影響。

  - 經討論後，小組通過撥款1,100,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 –「安和里樓梯改善工程」

(地區小型工程工作小組文件第37/2015號)

  - 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，並已向路政署查詢會否接手此項目，但目前未有回覆。

  - 主席及鄭麗琼議員均支持計劃，表示該處人流眾多。

  - 主席表示該路段梯級邊位置有空隙，容易絆倒。

  - 鄭麗琼議員建議加設扶手欄杆。

  - 民政處賀文龍先生表示斜坡位置可能涉及私人大廈範圍。

  - 民政署工程組顏選華先生指該路段只有約一米闊，增設扶手欄杆會收窄行人路。並指工程組會到現場量度，以確認能否於主席所指位置加設扶手。

  - 民政處余恩恩女士詢查工程是否合符屋宇署的「設計手冊：暢通無阻的通道」有關梯級的高度和闊度要求。

  - 民政署工程組顏選華先生指工程組會跟從有關指引。

  - 經討論後，小組通過撥款180,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第25/2015及28/2015號)

- 地區小型工程工作小組文件第25/2015號

  - 第4項：第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器

    - 康文署周珮珊女士表示建築署研究後指，安裝飲水器而需接駁污水渠的工程受地底現有設施所限，需移除兩棵花槽內的樹木才能進行工程。康文署代表於六月三十日連同建築署及陳學鋒議員到場地視察後，均不同意移除樹木，因此工程未能繼續進行。康文署待建築署呈交有關報告後，會於工作小組會議上再討論是否擱置有關工程。

  - 第5項：中山紀念公園體育館冷氣系統改善及提升工程

    - 康文署周珮珊女士表示更換場館冷氣系統工程已於五月完成，現正為系統進行測試。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第28/2015號

  - 第1項：上環文化廣場改善工程

    - 民政處賀文龍先生表示處方已於第八次工作小組會議提交改善工程的撥款申請，並獲得通過。

第9項：為永樂街129號之空地進行綠化

    - 鄭麗琼議員表示發現該址有垃圾。

    - 民政處賀文龍先生補充指尚未交接場地，並表示早前已聯絡食物及環境衛生署派員清理垃圾。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第26/2015、27/2015及29/2015號)

- 地區小型工程工作小組文件第27/2015號

  - 第1項：上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站

    - 康文署葉慧婷女士報告此項工程已於第八次中西區地區設施管理委員會會議獲得支持及通過撥款。建築署在獲得撥款後便會安排展開前期工程。

    - 康文署葉慧婷女士表示署方已於本年六月十六日聯同工作小組主席、建築署及香港電燈公司代表實地勘察電箱的位置。勘察結果發現，按該路段的實際情況及流動圖書車停泊位置，早前獲地管會同意批款設置電箱的位置已經是相對合適，並對該路段使用者的影響較少。

    - 鄭麗琼議員表示應該清晰標示電箱用途及流動圖書車時間表。

    - 主席表示屆時流動圖書車停泊位置會設有劃線，附近亦會設置告示箱列出流動圖書車開放時間，而流動圖書車的停泊時間則另設路牌示指，以通知道路使用者有關安排。

    - 此外，就政府撥地申請是否需要進行地區諮詢一事，工作小組通過徵詢當區議員的意見。

(會後備註：當區議員於本年七月十三日回覆指不需要就是項議題進行地區諮詢。)

- 地區小型工程工作小組文件第29/2015號

  - 第13項：半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄杆

    - 民政處賀文龍先生已統計現時行經該處的人次。由於工程涉及私人地段，工程推行與否將視乎業主立案法團對工程的意見。

    - 民政處余恩恩女士表示根據推行地區小型工程計劃指引，一般而言，地區小型工程整體撥款不應用於進行位於私人土地的通道/行人路的工程。若有關工程有明顯理據能使公眾受惠並可取得有關業權人同意，在此等特別情况下或可考慮是否撥款進行工程。

    - 經討論後，工作小組要求民政處收集較詳細數據再交予地區設施管理委員會作進一步討論。

  - 第15項：李寶龍路加建座椅

    - 民政處賀文龍先生表示由於有業主持強烈反對意見，故建議暫緩推行工程。

    - 經討論後，工作小組通過暫緩推行工程。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

- 會議於中午十二時正結束。

中西區區議會秘書處
二○一五年九月