二零一四至二零一五年度

關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組

第二次會議簡錄(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年五月二十二日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

張翼雄議員

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

許智峯議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH, JP

蕭嘉怡議員

黃堅成議員

列席者：

彭雅妮女士	發展局	總助理秘書長（工務）2

黃志斌先生	發展局	助理秘書長（文物保育）2

譚永楷先生	發展局	項目經理（文物保育）

陳榮德先生	建築署	總工程策劃經理102

曾昭學先生	元創方管理有限公司	總幹事

朱佩娜女士	元創方管理有限公司	企業傳訊經理

陳裕宗先生	香港賽馬會	對外事務高級經理

李文亮先生	香港賽馬會	建築項目經理

黃明慧女士	中西區民政事務處		高級行政主任(區議會)

彭樂慧女士	中西區民政事務處		行政助理(區議會)3

秘書：

陳成豐先生	中西區民政事務處		一級行政主任(區議會)

歡迎： 主席歡迎各與會者出席二零一四至二零一五年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第二次會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程無須修訂，獲得通過。

第2項：通過第一次會議簡錄 - 二零一四至二零一五年度工作小組的第一次會議簡錄無須修訂，獲得通過。

- 第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展 - 發展局彭雅妮女士表示活化工程已經完成。 - 元創方管理有限公司曾昭學先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展，概述如下： - 在3號臺階、4號臺階和「i-Cube」天台等公眾休憩空間提供了一些座椅，供市民休息和使用； - 自本年四月中開放至今已超過一個月，截至五月十八日，訪客超過230,000人次； - 現有接近80個租戶營業，其他租戶亦逐步啟業； - 為期五日的定點導賞活動共吸引超過27,000人次，當中超過八成受訪人士表示滿意或非常滿意； - 舉辦「尋人」活動，現已成功收集20多位舊街坊、舊師生及舊少年警訊會所會員的聯絡方法； - 租戶定期舉辦工作坊，由設計師親自教授。元創方亦會舉辦大型展覽、夜市以吸引人流。為期六天的夜市共吸引超過20,000人次，當中超過八成受訪者曾參觀創意工作室，接近七成受訪者對元創方感到滿意或非常滿意； - 設置戶外廣告及宣傳品以推廣及宣傳元創方；及 - 在傳媒探訪及報導方面，已有超過180個介紹元創方的報導。 - 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項： - 鄭麗琼議員關注地下詮釋區及樓梯容易令女士走光及夜市噪音的問題。另外，她詢問供公眾使用的會議室的位置及收費； - 許智峯議員認為社會對元創方的評價正面。他建議改善地下詮釋區入口處的指示牌。另外，他詢問夜市的營運者是否有申請酒牌，及夜市的營運者是否每次都一樣。他希望元創方能提供更多可供市民坐下的草地。最後，他亦關注地區團體未能租用元創方的活動空間。 - 黃堅成議員詢問還有沒有空置的單位可供出租及夜市的開放時間。另外，他關注協助本地設計師拓展外地市場的安排； - 陳捷貴議員表示元創方的成功令他對其他「保育中環」項目的發展有信心。另外，元創方的開業對設計界是很大的鼓舞，期望此項目能推動本地業界與國際接軌。他建議地下詮釋區加入有關城隍廟的資料； - 蕭嘉怡議員指元創方在晚上十一時關門，但有餐廳的酒牌申請至凌晨十二時三十分，她詢問元創方如何管理，確保食肆顧客不會發出噪音及其他滋擾； - 文志華議員對元創方的活化工程及營運表示欣賞。他查詢實際投放於項目的資金，及詢問如何吸引遊客再次參觀； - 吳少強議員建議元創方的宣傳應平衡歷史保育及創意。另外，他指附近道路的指示不足夠。他建議讓中區少年警訊優先借用場地舉辦活動，讓不同年代的少年警訊成員可作交流；及 - 主席關注供公眾使用的會議室的租用時間表、位置及如何於區內宣傳。 - 發展局彭雅妮女士回應組員提問，內容概述如下： - 發展局著重有關中央書院的歷史背景，地下詮釋區的導賞團會介紹有關歷史，而遊客可於不同位置索取介紹元創方景點的小冊子。有關城隍廟的歷史，她指施工前進行的考古工作，以及建築工程期間未曾發現任何有關城隍廟的遺蹟。另外，元創方會改善地下詮釋區入口處的指示牌；及 - 正逐步增添休憩設施及已經在樓梯安裝了擋板和在地下詮釋區加裝了展示板等優化設施。 - 元創方管理有限公司曾昭學先生回應組員提問，內容概述如下： - 夜市方面，開放時間為星期五下午六時至十一時、星期六下午五時至十一時及星期日中午十二時至下午五時。元創方已安排職員監察噪音及控制音量，並確定有關的檔位有申請臨時酒牌。夜市的營運者不是每次都一樣，元創方鼓勵不同營運者參與，讓夜市有更多新產品出現； - 正逐步在草地和其他公共空間增添休憩設施； - 有關供公眾使用的會議室，已確定將A座S302室開放為會議室，現正加裝會議室需要使用的器材及設備，預計於本年七月啟用，屆時將透過民政事務處宣傳； - 租用活動空間方面，場地租用的情況十分緊張，現時至本年十二月的所有檔期已經有團體租訂場地舉辦活動； - 現時有10%的創意工作室尚未租出，元創方已收到超過185份的申請，稍後會與有關人士安排租務事宜； - 協助本地設計師與國際接軌方面，以「梯隊效應」按部就班地協助租戶面向市場。現時主要協助穩定租戶在元創方開業初期的營運，稍後會推行「設計師駐坊計劃」邀請海外的設計師來港，促進交流及合作。待時機成熟，將協助租戶到海外市場推廣產品； - 在宣傳方面，元創方將以創意及保育兩方面進行宣傳。另外，不同團體舉辦的活動亦可以帶動人流前來參觀；及 - 有關歷史的傳承方面，將於本年五月三十日與皇仁舊生會合辦「回到中央書院」活動，讓皇仁舊生分享有關歷史。另外，元創方亦計劃與警方或少年警訊進行類似的重聚活動。 - 發展局彭女士補充指正與有關部門商討增加路牌指示，而港鐵公司已經應要求在上環站出口加設前往元創方的指示。另外，她鼓勵市民使用中環至半山自動扶手電梯前來參觀。她指建築署按期完成計劃而沒有超出預算，並已交由元創方以自負盈虧的方式營運。她指元創方已計劃全年的活動，希望不同的活動能帶來不同的亮點。另外，她指已有外國公司聯絡租戶採購產品，證明元創方可成為“B2B”(公司對公司)交易模式的平台。她續稱元創方將繼續舉辦不同課程，讓租戶了解市場運作。 - 元創方管理有限公司曾先生補充，他們現正與貿易發展局商討，邀請外國的商家到元創方尋找設計人才。另外，他表示設計師之間亦開始拓展合作的機會，如售賣有機油漆的設計師與售賣蛋糕的設計師開始合作。 - 許智峯議員詢問供團體租用的活動空間的資料。主席詢問多用途會議室的開放時間。 - 元創方管理有限公司曾先生回應指有委員會定期檢討租用情況。因應不同活動場地的限制及租用團體的要求，元創方會委派負責的人員與租訂團體商討具體安排。他指場地於本年十二月下旬才開始有空檔可供租訂。另外，他指會議室的開放時間為下午六時至十一時。

- 第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展 - (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第5/2014號) - 香港賽馬會(馬會)李文亮先生簡述中區警署古蹟群活化項目的最新進展，概述如下： - 馬會已完成新建築物的地基工程和基樁測試，現正進行歷史建築物復修工程、基建工程、及建築群周邊的道路改善工程。預計活化工程可於2015年竣工； - 地基工程方面，兩幢新建築物(亞畢諾翼和奧卑利翼)的地基工程、灌漿加固工程及基樁測試工作已經完成。承辦商正準備興建奧卑利翼的藝術品貯存地庫，而亞畢諾翼的樁帽結構工程亦已大致完成； - 歷史建築物復修工程方面，保育建築師參考了大量文獻資料，制訂了警察總部大樓的修復計劃，並按計劃將黑色瀝青覆蓋的破損瓦頂更換為原色陶瓦，將啞灰色外牆重髹為米色，及為木門窗去除二十世紀後期添加的藍色油漆，重髹咖啡色漆油(外部)及清漆(內部)，重現大樓落成時的原來面貌。大樓的木門窗、屋頂和外牆修繕工程已完成，外牆工作棚架亦已拆除，現正進行內部裝修及安裝屋宇設備工程。其他歷史建築物的維修工作將按部就班展開，其中槍房、營房大樓、已婚督察宿舍及已婚警長宿舍的屋瓦工程已經展開。此外，域多利監獄D倉和F倉的結構加固工程均已完成，工程顧問團隊仍將繼續對歷史建築物進行監測和檢查，確保建築物的結構穩固； - 基建工程方面，承建商正按計劃進行沐浴樓的內部裝修及改動間格，以便安裝機電設備。現正安裝檢閱廣場地下機房的屋宇設備，以減少對歷史建築物的干擾；及 - 建築群周邊道路改善工程方面，馬會正按計劃進行亞畢諾道改善工程。工程包括加固建築群(亞畢諾道段)的磚石結構圍牆和在亞畢諾道西側加設行人道，以方便本區居民及訪客。此外，連接建築群和半山自動扶手電梯系統行人通道計劃的刊憲及處理意見工作已經展開。 - 馬會陳裕宗先生簡述中區警署古蹟群活化項目的最新進展，概述如下： - 籌備營運安排方面，馬會於今年一月展開「徵求營運建議書」程序，邀請有志機構提交詳細的文物及當代藝術設施和餐飲服務營運建議書，「徵求營運建議書」程序已於今年四月三十日截止。由不同社會界別人士組成的評審委員會將審核和評選收到的建議書，以確保評審過程能充分考慮文物價值和公眾利益。馬會預計於今年委任相關營運者； - 馬會已開招聘管理團隊，以應付日常管理及宣傳工作；及 - 由於項目的地基工程已大致完成，相信未來工程所引致的噪音將會減少。 - 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下： - 陳捷貴議員支持興建行人天橋以連接中環-半山行人扶手電梯，以解決交通問題。另外，他詢問會否設置泊車位供上落展覽物品及會否於場內展示相關歷史人物(如孫中山、胡志明及戴望舒等)的事跡； - 鄭麗琼議員詢問各個建築群不同建築物的用途。她關注如何向公眾解釋興建行人天橋的理由，及希望展示歷史人物與中區警署古蹟群的關係； - 許智峯議員詢問工程完工及啟用日期。另外，他查詢若有團體或市民堅持反對興建行人天橋，處理反對意見的法律程序為何。他亦查詢不同建築物的用途； - 文志華議員關注中區警署古蹟群的內部間格設計及園境設計。另外，他關注如何吸引人流到來參觀。他又詢問項目是否需要留待行人天橋落成才啟用； - 吳少強議員認為項目啟用後會增加附近交通的負荷，因此興建行人天橋有很大的疏導作用。他強調可達性對吸引人流十分重要，並建議串連附近景點，以達至協同效應； - 蕭嘉怡議員建議馬會就交通流量及人流進行評估。另外，她關心食肆申請酒牌的問題；及 - 主席關注啟用後的交通問題，並贊成興建行人天橋以連接中環-半山行人扶手電梯。他建議馬會參考元創方開業初期的人流數字，以評估交通負荷並制定配套安排。 - 馬會李文亮先生回應組員提問，內容概述如下： - 就建築物的用途方面，D倉將供與藝術有關的非政府組織設立辦公室，F倉及奧卑利翼的地下及一樓則為藝術畫廊及書店。詳細內容需要在選定營運者後才可確定； - 馬會和運輸署曾討論有關交通的問題，現正進行交通改善措施。馬會將會與將來的營運者討論人流及交通問題；及 - 預計工程於2015年年底完成並取得「入伙紙」，在進行約數個月的內部裝修後便可啟用。馬會將與營運者商討提早試業的安排。他指若能順利解決反對意見，連接中環-半山行人扶手電梯的行人天條可於2017年第一季完成。 - 香港賽馬會陳裕宗先生指已委聘歷史學家進行研究工作，屆時將聯同營運者商討如何呈現與中區警署古蹟群有關的歷史。 - 有關興建行人天橋的刊憲程序方面，發展局黃志斌先生指局方收到八個意見，當中三個為有效的反對。發展局在諮詢律政署後，已回覆有關反對者並將約見他們以遊說他們撤銷其反對。根據法例，若反對者在九個月後仍然堅持反對，屆時局方會將所有文件呈交行政會議作最後決定。發展局會爭取在這九個月內與反對者達成共識。

第5項︰其他事項 - 沒有其他事項。

第6項︰下次會議日期 - 下次開會日期容後通知 - 會議於下午五時十五分結束。

中西區區議會秘書處

二零一四年九月