二零一四至二零一五年度

關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組

第五次會議簡錄(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一五年五月十四日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

張翼雄議員

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

黃堅成議員

蕭嘉怡議員

列席者：

黃志斌先生	發展局	總助理秘書長（工務）2

譚永楷先生	發展局	項目經理（文物保育）

曾昭學先生	元創方管理有限公司	總幹事

黃穎儀女士	元創方管理有限公司	文化策劃及傳訊主任

顏士同先生	(Mr Euan Upston)

香港賽馬會文物保育有限公司	中區警署建築群總監

黃家燕女士	香港賽馬會文物保育有限公司	市務主管

李文亮先生	香港賽馬會	建築項目經理

鄧豪柏先生	香港賽馬會	公共事務顧問

盧玉權先生	金門建築有限公司		助理項目經理

羅家興先生	中西區民政事務處		行政助理(區議會)3

因事缺席者

許智峯議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH, JP

秘書：

陳成豐先生	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

歡迎： 主席歡迎各與會者出席二零一四至二零一五年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第五次會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程無須修訂，獲得通過。

第2項：通過第四次會議簡錄 - 第四次會議簡錄無須修訂，獲得通過。 - 第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展 - 元創方管理有限公司曾昭學先生以電腦投影片介紹元創方的營運，概述如下： - 元創方已啟用超過一年，運作大致暢順。自啟用以來，元創方曾舉辦不同類型的活動，包括藝術展覽、復活蛋手工藝活動、「愛心罐香港2015」慈善活動、設計師講座、年青人創業講座、電影分享會等，活動均開放公眾參與。 - 在聖誕及農曆新年等節慶日子，元創方邀請了來自本地及外國的藝術家設計別出心裁的大型藝術裝置，增添節日氣氛。其中於創意「羊」溢PMQ GOat ARTventure活動期間，由比利時建築師兼設計師Charles Kaisin製作的「萬馬金羊HYPHEN」大型吊掛式裝置藝術，把萬多隻人手摺成的紙藝駿馬組合成一隻大型金羊，並創下了健力士世界紀錄。 - 社區參與方面，與皇仁舊生會、少年警訊及老街坊合作舉行了少年警訊40周年嘉年華。 - 有租用元創方的設計師於本年屢獲殊榮，在傢俱、燈飾設計及建築等範疇獲得多個獎項。 - 元創方開放公眾休憩空間供市民享用。 - 發展局黃志斌先生補充，元創方成立了諮詢委員會，向元創方管理層提供創意、形象、運作及策劃等意見，委員來自不同行業包括設計、創意產業、媒體、旅遊、餐飲、建築、歷史、會計及法律等，並且邀請了中西區區議會主席葉永成議員作為地區代表，以收集和反映地區人士的意見。 - 主席請組員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下： - 黃堅成議員查詢活動的參與人數及宣傳渠道，並建議印製每月活動小冊子，分發各議員、業主立案法團及地區團體。另外，他關注人流太多帶來的交通問題。 - 鄭麗琼議員查詢荷李活道前已婚警察宿舍活化項目的開支，及交予「同心基金」營運的年期。她亦關注設計師租用創意工作室的租務事宜。另外，她查詢地下詮釋區的開放安排。 - 陳捷貴議員認為元創方啟用一年後已基本達到目標，為年青設計師提供出路。他建議元創方與區議會合作舉辦活動，如「文化落區」。另外，他關注創意工作室的空置率，及建議提供活動資料供議員備考。他亦關注元創方周邊的交通問題。 - 蕭嘉怡議員希望元創方邀請區議員及地區人士參與活動，並加強區內宣傳，令更多街坊知道元創方的展覽及節目。另外，她關注租戶的營運。 - 主席查詢供社區租用的會議室(S302室)的租借情況。他認為應改善晚間節目的噪音問題。另外，他希望元創方可以電郵形式向議員發放活動的資訊。他又關注元創方在舉辦大型活動時的人流管制措施，例如去年熊貓展時排隊的人龍擠出馬路，希望元創方可檢討有關安排。 - 元創方管理有限公司曾先生的回應概述如下： - 音樂及電影分享會等活動的參與人數約二百至三百人，參與人數理想。 - 由於宣傳費有限，元創方主要利用互聯網及於中環至半山自動扶梯通道掛上橫幅海報作免費宣傳。建議定期整理元創方的活動展示板，並以電郵形式向議員發放活動的資訊。 - 元創方項目由政府與慈善基金合作，活化後交給元創方以自負盈虧的形式營運。由於元創方舉辦的活動大都是供公眾免費入場，因此活動營辦者需要繳付租金方能維持收支平衡。 - 創意工作室的租務方面，元創方與大部分設計師簽訂兩年租約，並會密切留意他們的發展。現時元創方的單位基本上全數租出，但在交接期間可能出現短暫的空置期。元創方稱只有兩位租戶正式退租離開了元創方，這兩位租戶都是於香港其他地區擁有店舖並同時經營；其中一位更是於同一時間開展位於了元創方和銅鑼灣的店舖，並且由於銅鑼灣的店舖較大及設有飲食設施，所以在兼顧不暇的情況下放棄了租用元創方。有另外兩位租戶因為元創方的單位並不配合他們的營業模式，而改用其他方式留在元創方的創意社群之內。他強調，如有租戶面對經營困難，元創方會了解他們的問題及提供適當協助。 - 租戶類別方面，約25%與時裝有關，以配合政府發展相關行業的政策，另外約25%與生活時尚產品有關，其他類型的租戶則佔50%。 - 暫時沒有收到業主立案法團租用S302室的申請。 - 元創方添置了測量聲浪的儀器，以監察舉辦活動時的聲浪，並會在收到投訴後立即處理。 - 舉辦大型活動時的人流控制方面，元創方在吸收去年熊貓展的經驗後，舉辦大型活動時不會再用單向人流的管制措施。同時，元創方暫不舉行類似的大型活動，並希望以較為分散的小型活動吸引人流。他指現時每日最高人流大概為一萬七千至二萬人次。 - 在試行運作階段後，現時地下詮釋區已全面開放，並利用閉路電視監察入場人數，如場內接近三十人時會馬上實施人流管制。 - 發展局黃先生指立法會為荷李活道前已婚警察宿舍活化計劃撥款五億六千萬，最後動用了約五億元以下。另外，與元創方訂立的租約為期十年。 - 發展局黃先生指元創方已運作超過一年，運作大致暢順，他詢問是否仍有需要繼續在本小組匯報進展。 - 經討論後，小組認為有關問題涉及修改職權範圍，建議交由區議會大會決定是否保留。

- 第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展 - (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第1/2015號) - 香港賽馬會文物保育有限公司顏士同先生以電腦投影片介紹項目的進度，重點概述如下： - 香港賽馬會就營運模式進行了廣泛諮詢，包括藝術及文化的群體，最後決定由賽馬會文物保育有限公司負責在活化後的古蹟群內提供文物展示及導賞活動，並與本地及海外藝術群體密切合作，以夥伴形式在古蹟群內推出當代藝術活動。 - 為籌備建築群的開放，公司成立了兩個由業內專家組成的工作小組-「文物工作小組」和「藝術工作小組」，並委任李浩然博士及陳智思議員分別擔任文物工作小組及藝術工作小組的主席。另外，楊穎賢女士及Tobias Berger先生分別獲委任為文物事務主管及藝術事務主管。 - 公司在尋找合作伙伴上，除在本地物色外，亦會放眼地區及國際伙伴，包括推展地區及國際性節目。另外，他希望日後建築群給予訪客有賓至如歸的感覺，並希望活動切合不同人士的口味。 - 香港賽馬會李文亮先生介紹活化工程進度，內容概述如下： - 正於警察總部大樓安裝玻璃欄杆，物料以高透明度為主，希望保留古蹟的最佳外觀。面向檢閱廣場的大樓門口正在重鋪地磚，材料是原有的花崗石。一樓的木地板工程已鋪設完成。 - 復修工程方面，各歷史建築物正按修復計劃進行工程，包括修繕木門窗、屋頂、外牆，內部裝修和裝設屋宇設備，工程進展良好。承建商於工地自設小型工作間復修地板，減少了搬運的時間及對周遭交通的影響。 - 在建築群的基建工程方面，電力公司已在沐浴樓安裝了機電設備，現正在周邊進行地下管綫工程，以配合為建築群供電。 - 域多利監獄方面，B倉消防設備工程已完成，將來亦不會再進行大規模裝潢，希望向公眾展示原本的面貌；D倉將設有小型餐飲設施，現時正使用高溫蒸氣的方式除漆，期望重現磚砌穹頂天花；E倉的屋頂防火塗漆及鋪砌屋瓦工程亦已完成；F倉現時正進行鋪設磚牆工程，未來將用作藝廊。 - 兩幢新建築物(亞畢諾綜藝館和奧卑利美術館)的建築工程均有良好進展，其中奧卑利美術館藝術品貯存地庫的工程已完成，上蓋鋼結構工程亦已展開，而亞畢諾綜藝館的鋼結構工程已完成，混凝土結構工程亦接近完成。 - 在建築群周邊道路改善工程方面，亞畢諾道西側新設行人道工程及東側收窄行人道工程均已完成，而建築群(亞畢諾道段)的磚石圍牆加固工程即將展開。此外，連接建築群和中環至半山自動扶手電梯系統的行人通道計劃已由行政長官會同行政會議審批，完成刋憲程序，前期工程亦已展開。 - 金門建築有限公司盧玉權先生表示，建築群周邊會進行道路改善工程及設置新配套設施，工程分為三部分： - 亞畢諾道的工程包括擴闊西邊的行人路、在東邊加設圍欄、改善安全島及以瀝青重鋪路面。 - 荷李活道的工程包括擴闊行人路及過路處、加設欄杆及渠井接駁工程。 - 奧卑利街的工程包括四項：(1)興建行人天橋連接中區警署建築群及中環-半山行人扶手電梯；(2)渠井接駁工程；(3) 港燈電纜接駁及電網改善工程；及(4)食水管更換計劃(由水務署負責)。 - 香港賽馬會文物保育有限公司黃家燕女士表示，中區警署建築群項目旨在提供一個文化消閒空間，並以創意方式表達過去與將來的結合。經研究及訪問過往在此工作的警務人員後，建議以「大館」作為項目的中文名稱，及以「Tai Kwun」為英文名稱，並在英文名稱下加上標語「Centre for Heritage and Art」(古蹟及藝術館)。 - 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下： - 陳捷貴議員表示他是項目的文物工作小組成員之一。他指中區警署建築群活化計劃在區議會討論多年，希望區議會可翻查過往歷史資料，把與項目相關的史料提供予賽馬會作參考。他查詢連接中區警署建築群及中環-半山行人扶手電梯行人天橋的進度。另外，他建議安排議員實地視察工程進度。 - 黃堅成議員同意以「大館」為中文名稱，但希望在英文名稱加入前中區警署的內容。 - 鄭麗琼議員查詢活化計劃會否重置報案室或警方的服務中心。她同意以「大館」為中文名稱，但認為英文名稱未能顯示過往的歷史。她認為中區警署建築群包括了多項與司法、刑獄有關的古建築，應在介紹及命名方面多作探討。另外，她認為連接中區警署建築群及中環-半山行人扶手電梯的行人天橋設計欠美觀。就奧卑利街的路面工程方面，她建議行經奧卑利街的專線小巴在建築期間改行亞畢諾道，以減少奧卑利街的車流，從而減少對行人的危險及加快工程進度。 - 主席認同於亞畢諾道增設行人路，並關注該段垂直擋土牆的狀況，希望當局進行勘察。路面工程方面，他建議延長荷李活道路面工程的施工時間、於奧卑利街鋪設防滑鋼砂及在荷李活道下行轉彎方向增設臨時石壆。他同意以「大館」命名，但認為英文名稱較平庸。他指奧卑利街的「奧卑利」在英國為一著名法庭，建築群內除警署以外，亦有香港開埠以來的第一個法庭，他希望命名與司法的意念有關。 - 香港賽馬會李文亮先生的回應概述如下： - 連接中區警署建築群及中環-半山行人扶手電梯行人天橋的工程方面，他指以玻璃為欄杆會出現反光問題，而且於室外設置玻璃的安全規格較嚴謹，需要使用龐大的支架支撐玻璃，可能會遮擋建築群。他指現時的設計已經橋諮會討論後通過。 - 現時奧卑利街方面同時有多個工程正在進行，因此歡迎專線小巴改道以減少車流。另外，奧卑利街已鋪設防滑鋼砂，路面闊度達3.3米，可讓消防車通過。在荷利活道的路面工程方面，現時挖掘工程為「朝桁晚拆」模式，延長工程時間有助加快工程進度。 - 就荷李活道的路面工程，金門建築有限公司盧玉權先生補充，現時的施工時間為早上十時至下午四時，但需要用兩小時準備及收拾工程物料，實際的施工時間只有四個小時。他認為把施工時間推前或延後，有助加快工程的進度。另外，如行經奧卑利街的專線小巴在建築期間改道，亦可加快奧卑利街的工程進度。 - 香港賽馬會文物保育有限公司黃家燕女士回應，建議的名稱經八至九個月時間研究，經多方面考慮後以拼音「Tai Kwun」為英文命名。她指名稱雖然重要，但更重要是建築群開放後的節目及活動帶給公眾的資訊。她希望盡快為區議會安排實地參觀，向議員介紹節目及活動計劃。 - 香港賽馬會文物保育有限公司顏士同先生指建築群除加入文化保育元素，亦設有二十四小時開放的警察服務中心，重新發揮其原有功能，並介紹不同的歷史資料等，成為一個多用途的古蹟。 - 香港賽馬會李文亮先生回應，香港賽馬會及承建商已按土木工程拓展署的指示，為地盤內的多個護土牆進行鞏固工程，包括打泥釘及加設鋼筋和混凝土。另外，在地盤外有多個由土木工程拓展署負責管理的護土牆，有關部門定期監察護土牆的情況。 - 主席總結，建議去信運輸署要求途經奧卑利街的專線小巴暫時改道，以便於奧卑利街進行的路面工程可盡快完成，及減低路面施工期間可能導致的交通意外風險。另外，建議於荷李活道的路面工程改於早上十時至下午六時期間進行。

第5項︰其他事項 - 沒有其他事項。 第6項︰下次會議日期 - 下次開會日期容後通知。

- 會議於下午四時五十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一五年九月