二零一二至一三年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第一次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一二年四月十七日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午五時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

鄭麗琼議員

組員

陳學鋒議員

李志恒議員

蕭嘉怡議員

文志華議員, MH

黃堅成議員

伍凱欣女士

關瑋瑩女士

列席者

區俊豪先生	市區重建局高級規劃及設計經理

殷倩華小姐	市區重建局高級社區發展經理

唐溢雯女士	市區重建局高級經理(收購及遷置)

鍾彩雲女士	市區重建局高級經理(收購及遷置)

靳嘉燕女士	規劃署 / 高級城市規劃師(港島)4

王琼澧先生	聖雅各福群會市區重建社區服務隊團隊主任

胡耀明先生	明愛堅道社區中心社工

秘書

黎嘉愉小姐	中西區民政事務處行政主任(區議會)

因事缺席者：

衛珮璇女士

林振風先生

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 1. 主席歡迎各與會者出席會議。 |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |
|  | 第2項：通過小組成員名單及職權範圍 (關注中西區市區重建計劃工作小組第1/2012號) - 組員同意邀請明愛堅道社區中心擔任列席者之一。組員通過小組成員名單和職權範圍。 |
|  | 第3項：討論嘉咸街/結志街重建區的最新進展 |
|  | - 市區重建局(市建局)鍾彩雲女士向組員匯報上述重建區的收購情況，其中地盤B區的所有租客已在2011年11月24日全部遷離地盤B區，地盤B區正在清拆樓宇中；至於地盤A區和地盤C區已收購約9成，尚有10餘個租戶正在處理中。 - 市建局區俊豪先生補充說，因應需要興建濕貨零售中心，早在1年前已把地盤B的商店安排遷往地盤A區及地盤C區繼續暫時經營。至於位於嘉咸街及卑利街，緊貼地盤B及受圍街板工程直接影響的小販，市建局亦於2010/11年完成相關的排檔優化工程。另外，為了開拓市集的新客源及促進市集的活力，市建局繼2011年舉辦《嘉咸市集二重賞》市集推廣活動後市建局於本年初舉辦另一輪市集推廣活動《嘉咸市集‧生活品味大放送》，並再一次邀請區議會參與市集推廣活動的開幕禮。總結過去兩年的經驗，參與活動的商販由2010年的60個商販增至2011年的90個商販。他們均希望能夠透過不同的渠道，吸引其他地區的市民前往這個市集購物。至於地盤B，市建局現正邀請有興趣的發展商投標。 - 就文志華議員關注花園街排檔大火發生後，有關排檔規格的問題，區俊豪先生回應時稱，市建局一直與食物環境衞生署、消防局及地政總署商討有關排檔規格的新規定；其中，市建局亦改用耐燃的物料建造排檔的頂蓬。至於陳學鋒議員詢問何時申用《土地收回條例》，區俊豪先生表示現階段會先興建地盤B的濕貨零售中心，待新的濕貨零售中心落成，市建局會邀請現時地盤A及C與市集有關的商店考慮租用該濕貨零售中心的鋪位，上述程序預計約2015年完成。市建局會因應上述程序時間表預早一至兩年提出引用《土地收回條例》申請。不過，在提出申請前，市建局定必向區議會作出匯報。而在這段工程期間，市建局會繼續與業主磋商收購安排事宜。 - 就蕭嘉怡議員詢問未收購的單位是否屬同一業權所擁有，鍾彩雲女士回應時稱，未收購的單位乃分屬17個業權擁有。 |
|  | 第4項：討論士丹頓街/永利街重建區的最新進展 |
|  | - 市建局唐溢雯女士向組員匯報上述重建區的收購情況，截至目前為止，市建局已整體收購了百分之四十五之業權，當中地盤A區收購了百分之五十四，地盤B區收購了百分之三十，地盤C區收購了百分之五十的業權，市建局會繼續與業主聯絡商討。 - 區俊豪先生補充說，城市規劃委員會(城規會)會修改市建局士丹頓街/永利街的發展計劃圖，將永利街樓宇及必列者士街街市(即地盤A)剔出本局項目範圍，並將地盤A劃為綜合發展區及設立高度限制，而地盤B及地盤C則繼續保留在重建區內作綜合發展。待規劃程序完成後，市建局將繼續推展有關項目。就地盤A內市建局擁有業權的永利街單位，市建局將按照現時的建築物條例，清拆潛建物及進行復修。市建局希望能夠讓非牟利團體使用復修後的單位，為該社區帶來裨益。惟按原有的設計及規劃，這些單位只能用作住宅用途。市建局將與不同團體合作，並將這些單位租予各團體，例如：香港大學通識教育部及建築文物保護碩士課程將聯合推行一項由該校學生參與的社區為本保育研究項目。其他單位亦會租予非牟利團體，並稍後公布有關的租戶資料。 - 規劃署靳嘉燕女士表示城規會決定把地盤A區從市建局發展計劃圖剔除後，相關修訂已於2011年7月刊憲，城規會在今年1月聽取所有申述，決定不接納申述，現待行政會議通過後，便會由規劃署提交再修訂相關的規劃大綱。 - 就黃堅成議員指出地盤B區及C區的收購不理想情況，唐溢雯女士回應時稱，市建局一直有與仍未接受市建局收購建議的業主商討，並就業主的要求及根據測量師為其物業進行重新估值而向他們提出修訂收購建議，然而由於建議未能達致他們的期望或他們另有考慮，故雙方未能達成協議。市建局早於2008年已向發展局局長提交了收地申請，當時有關申請包括了地盤A區範圍，若日後局長要求重新提交申請，市建局也會向區議會作出匯報。 |
|  | 第5項：其他事項 |
|  | - 沒有其他事項，會議於下午五時三十六分完結。 |
|  | 第6項：下次開會日期 |
|  | - 下次開會日期容後通知。 |

中西區區議會秘書處

二零一二年八月