二零一四至一五年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計畫工作小組

第一次會議簡錄(擬稿)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年五月十五日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

鄭麗瓊議員

組員

文志華議員, MH

蕭嘉怡議員

黃堅成議員

許智峯議員

伍凱欣女士

李寶明先生

楊可琦先生

列席者

區俊豪先生	市區重建局 規劃及設計助理總經理

殷倩華女士	市區重建局 社區發展高級經理

鐘彩雲女士	市區重建局 高級經理(收購及遷置)

李潔德女士	規劃署 /城市規劃師(港島)7

王瓊澧先生	聖雅各福群會 市區重建社區服務隊團隊主任

胡耀明先生	明愛堅道社區中心 社工

朱慕芳女士	明愛堅道社區中心 社工

謝子英女士	明愛莫張瑞勤社區中心 社工

秘書

丘素珊女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

李志恒議員

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2014-2015年度中西區區議會關注中西區市區重建計畫工作小組(重建小組)第一次會議。她特別歡迎首次出席重建小組的環工會增選委員，分別是李寶明先生及楊可琦先生。 |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |
|  | 第2項：通過二零一二至二零一三年度第三及第四次會議簡錄 - 會議簡錄毋須修改，獲得通過。 第3項：通過小組成員名單及職權範圍 (關注中西區市區重建計畫工作小組檔第1/2014號) - 組員通過小組成員名單和職權範圍。 |
|  | 第4項：報告及討論嘉鹹街/結志街重建區的最新進展 第5項：H18土地複歸政府後的重建時間表 |
|  | - 市區重建局(市建局)鐘彩雲女士表示，上述重建區的地盤A及C的土地已于本年三月六日複歸政府。於複歸日前，市建局已成功收購了98.1%的業權。四個不接受收購的業主會得到政府的法定補償，而他們原先所擁有物業的業權會根據《土地收回條例》複歸政府。 - 市建局區俊豪先生表示，地盤B的工程現時已完成了修改圍街板的程式。就有報導指該地盤的工程噪音影響附近商販，他回應指現時嘉鹹街及卑利街圍街板背後均已加上木板作減音措施，同時地盤四周亦加上隔塵布。市建局現正就地盤A及C與地政總署擬備地契。地盤B內的鮮貨零售中心落成後，地盤A及C便會全面動工。區俊豪先生亦向組員報告局方就增加市場活力的計畫。局方早前派員到嘉咸市集與商販商討有關的推廣活動，當中有七十多戶商戶感興趣一同舉辦，並讓商戶挑選他們希望派發的紀念禮品。局方會于紀念禮品印上 Taste of Graham 及由大多數商販所投選的市集徽號。有關的宣傳活動會于本年八/九月進行。 - 許智峯議員表示，希望是次傳媒的報導可令市建局日後的工作更人性化，不要只做法例以內的措施，並儘量減輕工程對商戶的影響。此外，他認為嘉鹹市集的活力不斷下降。他希望局方可恒常向議會報告市集內仍有多少商鋪營業及其種類等。 - 就黃堅成議員詢問，政府收回該四個市建局未能收購的物業，其賠償的價錢與市建局提出的差別。市建局社區發展高級經理殷倩華女士回應表示，如一定要比較市建局向業主提出的賠償金額及於複歸日後由地政總署提出予業主的賠償金額，以過往的重建項目的經驗作參考，一般來說，市建局給予業主的賠償均會較地政總署的賠償為高，但也要視乎市況而定。鐘彩雲女士補充說，政府的法定補償是根據複歸日當日的價值為基準，因此該賠償存在時間性的因素。 - 主席詢問地盤B的圍板是否能有效隔音。區俊豪先生回應表示，該地盤承辦商過往也曾用類似的減音方法，市建局會繼續監察有關的情況。 - 區俊豪先生認同許智峯議員提出的人性化處理。此外，他指出重建的同時，重建區外亦有了正面的轉變，例如有雜貨鋪於士他花利街非重建區範圍的地方重新開張營業及龍記飯店遷到附近域多利皇后街繼續經營。這種改變可為當區市集帶來可持續發展的活力。 - 殷倩華女士補充表示，市建局正計畫出版有關H18專案的通訊，讓專案的商販及持份者瞭解專案工程的進度。 - 主席表示，小組支持局方於嘉鹹市集推出的宣傳及推廣活動。 - 許智峯議員希望市建局日後可於議會上就以下幾個範疇提供更多資料，包括仍在營業的商販數目、商販的種類、狀態、過渡的安排等。此外，他詢問局方處理複歸日後商鋪的方法。 - 區俊豪先生回應許智峯議員的提問，表示他可提供與市建局簽了合約的商戶數目，但小販的數量較難評估。 - 就主席詢問重建區內非住宅租客的搬遷時間表，鐘彩雲女士表示他們可選擇遷出的時間，全部的非住宅租客已與市建局達成協議。主席亦查詢鮮貨中心的工程進度，區俊豪先生回應表示鮮貨零售中心預計於2015年年中落成。此外，區俊豪先生指出，非鮮貨的商戶將根據他們提出遷出的時間離開，而一些離開的商戶亦已於附近開設新鋪繼續經營 - 就許智峯議員詢問鮮貨中心外的路旁停車處何時落成，區俊豪先生回應表示預計整個項目可於2017年內完成，至於能否分階段落成，則最終須視乎屋宇署審批結果而定。 - 就文志華議員詢問如有商戶於遷出時間前已找到商鋪搬遷，市建局的處理方法。鐘彩雲女士回應表示，商戶可以在遷出時間前提早離開。 |
|  | 第6項：報告及討論士丹唐街/永利街重建區的最新進展 |
|  | - 鐘彩雲女士向組員彙報上述重建區的收購情況，市建局於2013年12月向業主提出更新建議後，整體收購率已超過了50%。 - 區俊豪先生補充說，雖然市建局已盡力進行收購工作，因重建區內部份物業由資深投資者持有，基於自由市場原則，在政府尚未引用《收回土地條例》前，他們仍有選擇是否出售其物業的權利。就地盤C於政府引用《收回土地條例》之前的短暫用途，市建局希望能為社區帶來裨益，如士丹唐街60號樓上的住宅單位現暫借予香港國際社會服務社提供家住宿護服務。 - 就主席詢問市建局是否已就本重建區遞交了引用《土地收回條例》的申請，區俊豪先生回應指，市建局已遞交了有關的申請予發展局，現須待發展局局長認為合適的時間才能啟動土地收回的程式。 - 區俊豪先生應主席要求彙報永利街的情況。他表示永利街部份市建局的物業現時正交予非政府機構(NGO)/團體使用，如青協及香港藝術中心。而永利街3、12號部份市建局的物業現正進行修補工程，工程完成後亦會公開邀請有興趣NGO及非牟利機構使用。 - 明愛堅道社區中心社工胡耀明先生詢問永利街3、12號翻新後是否以特定年期租予青協。區俊豪先生回應指，該地方尚未完成工程，市建局亦尚未正式公開邀請NGO投標。市建局稍後會於報紙 刊登招標廣告，邀請NGO申請，租約會設有特定年期。 |
|  | 第7項：其他事項 |
|  | - 主席就明愛莫張瑞勤社區中心遞交的租客援助申請展開討論。明愛莫張瑞勤社區中心謝子英女士簡介個案。她表示，過往很多類似的個案會以「體恤安置」處理，以紓緩求助人急切的住屋需要。這些體恤安置的個案均是由家庭服務中心評估他們的情況，再轉介予相關住屋部門。 - 經討論後，主席表示本個案情況十分急切，小組同意去信香港房屋協會及香港房屋委員會及房屋署，懇請部門恩恤處理是次個案，並希望部門可儘快安排他們入住其轄下的單位。 - 聖雅各福群會市區重建社區服務隊團隊主任王瓊澧先生表示，現時區內有不少因私人地產收購致租客急需尋找住所的個案。他希望市建局可讓有需要的租客入住長期空置的德輔道西466號臨時住所。主席回應表示，她會於下次會議上加入此議程。 - 明愛堅道社區中心社工朱慕芳女士詢問流動小販的政策事宜可否於本小組討論。主席回應表示，本小組的職權範圍是監察重建專案，有關流動小販的政策事宜於食物環境衛生及工務委員會上討論會較為適合。 |
|  | 第8項：下次開會日期 |
|  | - 下次開會日期容後通知，會議於下午四時五十五分結束。 |

中西區區議會秘書處

二零一四年七月