二零一四至一五年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一四年十月九日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

鄭麗琼議員

組員

文志華議員, MH

許智峯議員

伍凱欣女士

楊可琦先生

列席者

| 陳捷貴議員, BBS, JP |  |
| --- | --- |
| 區俊豪先生 | 市區重建局 規劃及設計助理總經理 |
| 殷倩華女士 | 市區重建局 社區發展高級經理 |
| 鍾彩雲女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 唐溢雯女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 何尉紅女士 | 規劃署 高級規劃師/港島4 |
| 伍斯安先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務隊服務主管 |
| 王偉彥先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務 社工 |
| 胡耀明先生 | 明愛堅道社區中心 社工 |
| 朱慕芳女士 | 明愛堅道社區中心 社工 |
| 羅雅寧女士 | 中西區關注組召集人 |
| 宋金蓮女士 | H18商戶 |
| 周巧玲女士 | H18商戶 |
| 劉麗女士 | H18商戶 |
| 李磊先生 | H18商戶 |
| 周有全先生 | H18商戶 |
| 黃偉鑑先生 | H18商戶 |
| 馮先生 | H18商戶 |

秘書

戴諾彤女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

蕭嘉怡議員

李志恒議員

黃堅成議員

李寶明先生

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2014-2015年度中西區區議會關注中西區市區重建計劃工作小組(重建小組)第二次會議。主席特別歡迎首次出席會議的H18商戶及聖雅各福群會市區重建社區服務代表伍斯安先生及王偉彥先生。 主席表示於會議當天早上九時收到朱慕芳女士就邀請H18商戶列席的查詢，主席理解商戶希望延遲承諾書上的搬遷日期，並認為此事與H18重建項目有關，故准許列席。 根據《中西區區議會會議常規》第15條(1)，主席可邀請任何人士，包括公職人員，出席區議會的會議。被邀請出席會議的居民代表，除非獲主席邀請再次發言，否則祗可以發言一次，並不能參與會議上的討論。 |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |
|  | 第2項：通過二零一四至二零一五年度第一次會議簡錄 - 會議簡錄毋須修改，獲得通過。 - 第3項及第4項： 報告及討論嘉咸街/結志街重建區的最新進展 H18土地復歸政府後的重建時間表及討論原地保留南華油墨公司 |
|  | - 市區重建局(市建局)區俊豪先生介紹嘉咸街第三次的市集推廣活動。此次活動約有七十個商戶參與，比第一次市集的四十多個商戶更要多。參與商戶除了來自重建區內也有重建區外，其中有不少是小販，亦有從其他地區回流該區繼續經營的商戶，一同形成整個嘉咸市集。不少商戶均有直接參與今次活動的籌備及執行，例如揀選市集標誌的設計及選擇派發紀念禮品的類型。他表示，藝人瑪俐亞女士(肥媽)參與宣傳活動，產生了明星效應，加上不同媒體如《都市流行》(Metropop)及《路訊網》(Roadshow)進行為期三星期的宣傳，達致很好的宣傳效果，增加活動的人流。此外，局方亦透過不同途徑派發現金券吸引顧客，例如於十個地鐵站及其他重建項目地區設派發點，於社交網絡的專頁按「讚」或到禮物換領站完成問卷的市民亦可獲發現金券。局方收集了商戶於活動後的意見，發現大部份商戶均已派發全部的紀念品；不少商戶表示市民都認為此舉可鼓勵消費及增加生意額。 - 市建局區俊豪先生亦表示，H18重建項目地盤B於九月中開始進行地基準備工程，待屋宇署通知後便可正式試樁。由於工程的進度需待試樁後才可預計，時間表會於稍後向區議會匯報。此外，為減少工程對商販的影響，局方亦跟11位鮮貨商販承諾安排各商販以「無縫銜接」的方式於新落成的鮮貨零售中心繼續經營。至於最後一批遷出共17戶的非鮮貨商販，局方亦已按他們的意願於承諾書上訂明日期(即2015年3月31日前)遷出。他解釋，此17戶所座落的建築物將要在鮮貨零售中心完成前進行拆卸，而那11戶鮮貨商舖所座落的建築物則有需要待鮮貨零售中心完成後才拆卸。為了減低市民受影響的程度，市建局會分階段進行拆卸工程，現時亦已取得屋宇署的批准於地盤C部份樓宇預備進行拆卸工程。 - 主席開放文件討論，各組員及商戶的意見如下： - 文志華議員關注工程的進度是否趕得上先前訂下的日子，並詢問無縫銜接的安排如何因應工程的延遲而調整。 - 楊可琦先生查詢有關無縫銜接的安排，詢問商販會否因為工程的延誤而需要停業。此外，他亦希望當局能提供鮮貨零售中心於試樁以後的工程時間表。 - 主席詢問試樁對於鮮貨零售中心工程的用途，希望了解該中心是否需要打樁及詢問預計落成鮮貨零售中心的時間。 - 許智峯議員表示商戶及市民都期待工程盡快完成，為此區重新注入活力，希望當局解釋工程延誤的原因。由於地盤B工程的延誤，地盤A及C的工程也會順期延遲，他建議局方應再考慮十七戶商戶延遲遷出的可行性。他亦詢問預計落成鮮貨零售中心的時間。此外，許議員表示希望多了解社區受工程影響的程度及工程竣工後社區活力的改變。他希望市建局日後可於議會上就以下幾個範疇提供更多資料以評估成效，包括仍在營業的商販數目、商販的種類、狀態、過渡的安排等。 - 市建局區俊豪先生感謝及回應各組員的提問： - 各組員對於試樁的查詢，他解釋試樁是要肯定嵌下的樁柱可承受力的程度符合設計預期。對於工程的時間表，他表示由於不清楚試樁後設計會否再作調整及何時進行，現階段的資料並不準確。他承諾於試樁有結果及其他地基工程開展後，會收集承建商及合作發展商的資料，然後再向區議會報告項目進度。 - 他亦解釋工程延期的原因是由於屋宇署十分關注山坡上的地基工程，每個工序需要逐個批核後才可按部開展。 - 回應各組員就無縫銜接概念的查詢，他表示鮮貨商販會繼續留在地盤A及C繼續經營直至鮮貨零售中心落成，隨後，他們便會遷入該鮮貨零售中心繼續經營。 - 回應許智峯議員提出的非鮮貨商戶延遲遷出的建議，他解釋地盤A及C樓宇的拆卸工程時間表是基於非鮮貨商戶遷出的日期而定，當商戶遷出後便逐步進行拆卸。由於拆卸工程與鮮貨零售中心的落成並沒有直接關係，故未有計劃延遲商戶遷出的日期。 - 回應許智峯議員表示需要更多資料，區俊豪先生表示嘉咸市集商舖的種類和數目不斷轉變，有些商販雖已遷出重建區，但亦有機會於重建區附近重新開業，而有些商戶更是首次到嘉咸市集開業。市集最重要是有整個小區內售賣不同鮮貨的商戶和小販支持，而非單靠H18重建項目內的商戶。 - 主席邀請各商戶及列席者就H18重建項目發表意見： - 商戶宋金蓮女士表示吉士笠街於三月已遷出清空的位置仍然未拆卸，詢問當局可否考慮延遲地盤C裏五個商戶的遷出日期。 - 商戶劉麗女士表示當初由於前業主不斷加租及直至收地前才把商舖賣給市建局，她因怕被逼搬遷才簽下承諾書。她表示於結志街經營茶餐廳已十多年，五十歲突然失業卻未有得到援助。 - 主席回應劉麗女士指其個案是其商舖已被政府收回。現在的情況為劉麗女士已接受市建局安排繼續在其商舖經營至二零一五年三月三十一日為止。 - 商戶李女士詢問可否把遷出的日子延遲，同時查詢可否讓乾貨商販一同參與嘉咸市集。 - 中西區關注組召集人羅雅寧女士表示曾聽說因地盤B的石層太硬而遲遲未能打樁，故工程的進度會大大延遲。此外，她詢問當局可考慮容許H18商戶延遲遷出的可行性。她指出現時市建局所收回的商舖四散於不同位置，不理解堅持於三月三十一日收回商舖的理由。 - 有商戶曾聽說完成重建後將會於新的鮮貨零售中心內劃出一個位置予新景記粉麵，查詢是否會劃出地方予食肆。 - 市建局區俊豪先生回應各商戶的查詢，答覆如下： - 11戶參與「新鮮食品店安排」的鮮貨商販屆時會按無縫銜接的安排在新落成的鮮貨零售中心繼續經營，至於其他非鮮貨商戶，計劃沒有安排非鮮貨商戶在鮮貨零售中心營業；有關的計劃早於2008年諮詢區議會。 - 此外，他亦回應商戶及羅雅寧女士就對於非鮮貨商戶延遲遷出的查詢，解釋市集的形成是以一個小區概念非單靠重建區內的商戶。分開拆卸工程是希望盡量減少對居民/市集的滋擾，以地盤B為例，先後共分開了約9次的拆卸。現時地盤A及C雖然有已遷出的商舖，但某些樓宇非獨立結構，需要待隔壁的樓宇也遷出後才可一併拆卸。他解釋拆卸工程的進度是根據商戶建議及承諾遷出的時間表而定，此外，待鮮貨商戶遷到新落成的鮮貨零售中心經營後，當局便拆卸地盤A及C內剩餘未拆的建築物並動工蓋樓。他表示延遲收回非鮮貨商舖會延遲拆卸樓宇的工程進度。 - 此外，他亦就羅女士查詢石層的硬度回應，石層硬是正常的現象，地盤B的地基設計已得到屋宇署的批准並正等待屋宇署的批准進行試樁工程。 - 主席詢問石層低代表甚麼。 - 市建局區俊豪先生舉例以回應主席查詢，表示中環中心的石層處於樓宇底下達一百多米。 - 文志華議員亦回應主席的查詢，表示打樁至石層可以承托建築物，要是石層太小或打樁工程未能伸至石層便會構成問題。 - 市建局區俊豪先生澄清未有打算於鮮貨零售中心內劃出地方用作食肆餐廳。 - 劉麗女士補充解釋有關新景記粉麵的建議是於上一次邀請商戶出席立法會會議時會見的主席提出。她轉述主席該次說話內容，表示新景記粉麵歷史悠久，要是有機會於重建區加入食肆餐廳，可先獲考慮。她認為此建議對其他食肆是不公平。 - 文志華議員詢問現時商戶的數目。 - 市建局區俊豪先生表示搬遷前地盤A及C共有28戶根據他們所選的時間輪流遷出，現在剩下最後的17戶於2015年3月31日遷出。 - 有商戶擔憂當所有商戶遷出後，工程仍未開始而又未能估計完工日期，會導致社區變得冷清，再次詢問當局為何不可延遲遷出。 - 主席表示明白各商戶的難處，但同時表示承諾書既已簽下，所有變更不能單方面決定，希望市建局代表能轉達各商戶意見與管理層再商討。她同時認為准許剩餘的十七戶延期遷出對早已遷出的商戶並不公平。 - 許智峯議員認為剩餘的十七戶獲延遲遷出並非不公平。他解釋當初定立的搬遷日期是根據市建局所計劃的重建進度。當市建局的工程進度有延誤，商戶獲延遲遷出是理所當然，不應把此看成卑微的訴求。他舉例表示早前通知要收回的中環街市購物廊，由於工程延誤加上多翻的抗議和商討，現時仍然准許商戶於上址經營。他希望當局以人性化的角度處理。他認為嘉咸市集只是一次性的項目，效果並不持久，惟容許商舖繼續經營方可讓社區保持活力。 - 主席解釋中環街市的情況是由於有市民就收購一事作法律上訴導致拖延，令地政署容許商戶繼續經營。市建局並未有參與其中及接手，認為不應該把兩件事混為一談。 - 文志華議員並不認同許智峯議員。他認為提早遷出的商戶於緩衝期內清貨然後遷出是遵守承諾的表現。他認為既已簽下承諾，便應該遵守。他重申，一個小社區概念同時應為重建區外圍附近的市民和商戶設想，盡快把工程完成方可恢復社區的活力，減少對四周市民的影響。他認為應以整個社區發展為前提，遵守承諾於限期前遷出方可讓早已清空的位置一併拆掉。他認為商戶的要求是不尊重承諾、反口覆舌的表現。 - 明愛堅道社區中心社工朱慕芳女士指出於二零一三年十一月二十七日的會議紀錄寫道「其他不選擇參與或不符合資格參與『新鮮食品店安排』的商戶，則以『准用協議』形式安排他們於A及C地盤繼續短暫經營」及「汲取清拆B地盤的經驗，預計A及C地盤需用大約十八個月時間進行分區清拆，因此市建局根據協議，於協議完結前三個月，以書面通知商戶『准用協議』屆滿後不再續約，商户需於12月31日前交還商舖。市集商戶透過市集大聯盟(大聯盟)與局方進行商討，最終的搬遷安排是商戶分五期離開，時間分別為二零一四年三月、六月、九月、十二月及二零一五年三月」。她認為這是局方的恩恤安排，因當日預計鮮貨零售中心於二零一五年中落成而定下遷出日子的協議。基於情況的變更，朱女士認為當天的恩恤安排都應作調整。她亦不認同文議員「延遲遷出對於已遷出的商戶是不公平」的說法，認為最早遷出的商戶可獲賠償一年的租金，而餘下仍未遷出的商戶則沒有這賠償。 - 主席理解當初訂下協議時沒有人能預計事情的發展進度，並感謝各商戶努力守著這社區。她希望市建局代表就「如鮮貨零售中心未能如期於二零一五年中落成，商戶可獲延期租用商舖經營」一事轉達予管理層再作商討。 - 中西區關注組召集人羅雅寧女士認為H18地區的工程有違「分階段重建精神」。根據該協議定明，由於地盤B的鮮貨零售中心未完工，地盤A及C不應開始拆卸工程。羅女士認為地盤A及C現已架起圍板已經違反上述精神。 - 市建局區俊豪先生解釋當初訂下「十八個月時間進行分區清拆」是假設商戶會於原定2013年12月31日前全部遷出。由於最新協定列明於2015年3月31日前遷出，然後再計上「十八個月時間進行分區清拆」，進度已經未能根據當初訂下的指標工程進度完成。他明白商戶希望繼續留下，但同時表示當局於此期間提供不少體恤的安排，包括只收商戶差餉租值一半的租金，讓商戶按自己所需的時間散貨或尋找新舖位。他表示有商戶亦已成功找到新的舖位繼續經營。 - 他亦就羅雅寧女士所指的違反協議回應表示，當局因為不希望拆卸工程過份影響附近市民，故採取逐小部份拆卸的策略，同時為了減少對小販的影響，這三年來當局亦為小販提供不少支援例如為他們建設新的檔口及加設電力等。要是如羅女士的建議，便需要整個地盤一併清拆，擔憂會更影響到市民的生活以及小販的經營。最後他承諾會轉達所討論的問題給管理層再作商議。 - 主席最後查詢H18收購業權的進度。 - 市建局社區發展高級經理殷倩華女士表示所有H18的業權已被成功收購或由政府收回，沒有業權問題需要處理。 - 市建局區俊豪先生向組員表示H18重建的時間表會於地盤B的試樁工程得出結果後提供。屆時當局會於區議會報告進度。 - 主席詢問H18的土地規劃及用途。 - 市建局區俊豪先生回應主席的查詢表示地盤B將會興建一座約33層的住宅大樓和鮮貨零售中心。地盤A則興建約30層的住宅大樓和多用途會堂。地盤C將會興建一座商業大廈及二十多層的酒店。屆時將會有天橋連接多用途會堂與中區至半山行人自動扶梯。 - 市建局區俊豪先生向組員報告有關保留威靈頓街118號南華油墨公司的事項。他指出早前已向區議會報告有關事項，表示蘇世傑後人曾經聯絡當局希望能取回南華油墨公司露台上及地下等共兩幅招牌。區俊豪先生表示該建築物已復歸政府以及考慮到招牌可能是南華油墨公司的招牌。如蘇先生得到南華油墨公司的同意，市建局會提供協助。 - 主席開放文件討論，各組員的意見如下： - 中西區關注組召集人羅雅寧女士複述古物諮詢委員會(古諮會)《八個新增項目的歷史建築評估》 裏就南華油墨公司的建築特色、設計及其罕有程度等作出的評估。評估顯示該建築風格於社區已所剩無幾。羅女士認為由於南華油墨公司與永和雜貨舖相連在一起，要是兩座建築一起原址留下，既可增加其保育價值，更可讓兩建築物互相承托，減少倒塌的風險。除了中西區關注組，古諮會及中西區居民亦反映了希望保留此建築物的意願。羅女士表示，市建局早前承諾保護的戰前建築物裏並未有包括南華油墨公司。她表示早年曾多次去信市建局要求當局提供文物影響評估但未獲回應。她認為市建局將南華油墨公司列為重建項目是一種錯失，幸得古諮會及時的評估，建議當局應重新規劃如何保育。 - 許智峯議員希望市建局能就南華油墨公司的去留清晰地表達立場。要是計劃把建築物留下的話，他希望當局能詳細介紹保育內容。 - 陳捷貴議員介紹自己為古諮會的成員。他表示古諮會是古物古蹟辦事處(古蹟辦)下的一個諮詢委員會，並沒有法定權力。他表示古諮會決定保育南華油墨公司是由於蘇世傑其為同盟會成員及著名書法家的身份，加上南華油墨公司為印冊業發展的貢獻及其悠久的歷史。古蹟辦的能力範圍在於監察政府保育法定古蹟的工作，不容許法定古蹟被拆卸，至於被評為一至三級的建築物， 古蹟辦未有能力控制其去留。他表示曾協助編輯出版的《守下留情》，內裏記述被評級的建築物現已所剩無幾，可見重建的力量有多大。他希望藉著書本的記載，讓市民更珍惜及支持保育這些有價值的文物。他認為南華油墨公司有其本地的歷史價值，市建局應設法至少把其招牌保留下來。 - 文志華議員認為每一細節的改動都會影響地盤的進度及整個小社區的復原，現時應討論如何於保育及發展間取得平衡。舉例說保留下來的H19永利街，他反問在座有多少次前往過該處探訪，又詢問各位可知道因新舊樓宇梅花間竹而立導致的漏水情況。他表示於威靈頓街曾有多個如南華油墨公司的舊式露台，最終給拆下來。他反問各位認為需要多少資源去保留這些露台。他認為大家現在只專注於重建區裏的商戶，忽略了延遲工程進度對周邊商戶的影響。他重申除了保育及發展，同時亦要考慮資源的運用，表示當局已投放超過二千萬處理永利街住宅的漏水問題，新入伙的居民亦因此問題而需要遷出。 - 主席表示希望市建局代表轉達各組員意見及提問，考慮南華油墨公司及其招牌的去向。她表示暫未有為永和雜貨舖東面的吉士笠街轉入威靈頓街的路口定下最後方案，但希望永和雜貨舖與南華油墨公司齊齊留下。 - 市建局區俊豪先生表示於2006年12月的規劃大綱裏列明須盡力保留嘉咸街26A、26B及26C三幢的戰前建築物，以維持街道氛圍。當局最後決定除保留該三幢戰前建築物外，也額外保留威靈頓街120號的立面，再加上露天市集的小販仍然在街道繼續經營，保持了整個街道的氛圍。H18總綱發展藍圖於2007年5月獲得通過。 他認為市民對建築物的價值會隨著時間而改變。他表示指引裏說明三級建築物擁有若干價值，宜於以某種形式保存，如保存並不可行，則可考慮其他方法。他承諾會先為建築物整理記錄。他補充威靈頓街118號(南華油墨公司)拆卸後可建造新的結構以承托威靈頓120號的立面。倘若威靈頓街118號建築物亦同時保留下來，並單靠威靈頓街116號建築物去支撐118號建築物及120號的立面，只會增加威靈頓120號立面倒下的風險。他答應會轉達各組員意見及提問予管理層再作商議。 - 陳捷貴議員最後建議可考慮於威靈頓街設置展覽館介紹印刷業的歷史與發展。 - 市建局區俊豪先生答應會記錄陳捷貴議員的建議再作研究。 - 中西區關注組召集人羅雅寧女士建議市建局可進行有關保留歷史建築物可行性的研究。她表示呈枱文件中由中西區關注組撰寫有關保留南華油墨公司的信件將會同時交予發展局及文物專員等跟進。她同時回應文志華議員指出未有理會重建區周邊商戶的感受表示歡迎進行公眾諮詢，認為文物保育是關乎全港市民的。她表示建築物獲評級後將會有一個月的諮詢，各位可以提交意見。 - 主席認為H18重建項目十分重要，可待市建局代表轉達各組員意見及提問後再商討。 |
|  | 第5項：報告及討論士丹頓街/永利街重建區(H19)的最新進展 |
|  | - 市建局高級經理(收購及遷置)唐溢雯女士表示去年12月向剩下的二十六個業權的業主提出更新建議，當中有三位業主接受方案，其中一位已成交，其餘兩位因業權問題尚待解決，仍未成交。而現時於地盤B及C的收購率達51.06%。 - 主席詢問是否已向政府提交申請引用土地收回條例。 - 市建局唐溢雯女士表示市建局已於二零零八年向發展局局長申請引用土地收回條例，收回其餘的業權。 - 市建局區俊豪先生表示早前收到屋宇署就永利街3號強制驗窗驗樓的通知並已完成檢驗。他同時表示永利街12號亦已檢驗完畢。經過公開招標，現時該兩棟樓宇由“基督教香港信義會”及“要有光—光房計劃”所提出的服務計劃書，分別為尋找居所有困難的單親家庭及參與就業培訓的青年提供住宿地方。他亦回應文志華議員早前道出的漏水問題，表示當局早已為此情況建兩道牆以減輕漏水情況，惟現在兩道牆內的骨架都已生鏽，由於市建局只有部份樓宇的業權，已翻新的樓宇夾雜在其他私人樓宇之間，只有部份樓宇得以進行維修工程並不能夠完全解決問題。漏水是由於雨水滲進樓宇，市建局只有部份樓宇的業權，只在屬於市建局的樓宇內進行天台防漏工程是不能完全根治漏水問題。他補充只收購了一半的業權，永利街現時已不是由市建局負責的重建項目，而是一個獨立的「綜合發展區」。 - 中西區關注組召集人羅雅寧女士表示留意到私人發展商把太平山街的唐樓群翻新得十分精緻，建議市建局向專業復修唐樓的公司交流學習以提高質素及外觀。 - 市建局區俊豪先生表示亦有留意某些唐樓群被復修得十分精緻，有些亦於天台多加一層作防漏保護，但他強調市建局提交的圖則及進行的工程須完全符合現行法例。 - 文志華議員表示亦有留意到區內復修得精緻的唐樓，但這些都只是「化妝」，要常常翻新才得以維持。他同時認為於復修工程中，市建局有其限制，包括有些天棚是兩座樓宇一起共用，必須獲得所有業主同意下才可動工。 |
|  | 第6項： 討論開放德輔道西466號住宅樓宇予中西區受影響租客暫住 |
|  | - 主席解釋德輔道西466號住宅樓宇是由土地發展公司於早年所建的，供市建局屬下重建區的受影響租客暫住，永利街不少居民亦因重建而曾暫住該地方。主席查詢該住宅可否開放予受市建局以外的私人發展商收購而受影響的租客暫住。 - 市區重建局社區發展高級經理殷倩華女士解釋德輔道西466號住宅樓宇(Re-housing unit) 是提供安置局所予受市建局重建影響的租客暫住，而範圍並非只限於中西區，也包括全港九受市建局重建影響的租客。 - 主席建議可考慮另訂立租約條款以租予受市建局以外的重建項目影響的租客。 - 楊可琦先生詢問德輔道西466號住宅樓宇的空置率。他認為這問題涉及中西區公共資源，建議當局可考慮以較短期租約或較高租金以租予受其他重建項目影響的租客，讓空置的空間得以利用。 - 文志華議員詢問當局要是面對受其他重建項目影響的租客不願遷出德輔道西466號住宅樓宇的處置方法。 - 市建局區俊豪先生解釋永利街提供住宅單位予非政府機構(NGO)使用是由於當局希望非政府機構團體能看到社區的居住需要而提出，希望社工多加留意並申請有關計劃。他擔憂開放德輔道西466號住宅樓宇予受市建局以外的重建項目影響的租客會誘使更多租戶遭私人發展商強行逼遷。此外，他亦指出現時中西區只有H18及H19兩個重建項目，但隨著需求主導計劃或市局建自行開展項目，尚在進行階段，當局預料未來德輔道西466號住宅樓宇將帶來更大的需要。 - 此外，市建局區俊豪先生及殷倩華女士表示暫時未有德輔道西466號住宅樓宇的出租率資料。 - 市建局殷倩華女士表示明白社工們建議開放德輔道西466號住宅樓宇作為安置其他租客的善意，目的是幫助區內有需要的居民。殷倩華女士承諾會將工作小組各組員的意見轉達及反映予市建局管理層。 - 文志華議員建議市建局同時亦可考慮開放德輔道西466號住宅樓宇予受突發事情影響而需急遷的居民，例如早前發生的干諾道西樓宇傾斜事件而導致市民緊急需要暫住。 |
|  | 第7項：其他事項 - 此次會議並沒有其他事項。 |
|  | 第8項：下次開會日期 |
|  | - 下次開會日期容後通知，會議於下午五時三十分結束。 |

中西區區議會秘書處

二零一四年十月