中西區區議會

二零一八至二零一九年度

地區設施管理委員會

第一次會議紀錄

日　期：二零一八年一月二十五日(星期四)

時　間：下午二時三十分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：

主席:

鄭麗琼議員*

副主席:

吳兆康議員	（下午2時33分至會議結束）

委員:

| 陳捷貴議員, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陳財喜議員, MH* |  |
| 陳學鋒議員, MH, JP* |  |
| 張國鈞議員, JP | （下午2時49分至3時58分） |
| 許智峯議員 | （下午2時36分至2時39分） |
| 甘乃威議員, MH* |  |
| 李志恒議員, MH* |  |
| 盧懿杏議員, MH * |  |
| 伍凱欣議員* |  |
| 楊開永議員* |  |
| 楊學明議員* |  |
| 葉永成議員, BBS, MH, JP* |  |
| 楊哲安議員* |  |

註：  *  出席整個會議的委員

(  ) 委員出席時間

| 第7項： 李玉潔女士 麥依華女士 |  |  | 康樂及文化事務署圖書館高級館長（中西區） 康樂及文化事務署圖書館館長（石塘咀公共圖書館） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8-11項： 莫智健先生 文志超先生 |  |  | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |  |  |  |  |
| 第12-13項： 林婷婷女士 陳淑芬女士 |  |  | 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |  |  |  |  |
| 列席者： |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃何詠詩女士,JP 王雪兒女士 莫智健先生 楊頴珊女士 |  |  | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處民政事務助理專員 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處高級行政主任(區議會) |  |  |  |  |
| 文志超先生 |  |  | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |  |  |  |  |
| 顏選華先生 |  |  | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |  |  |  |  |
| 林婷婷女士 |  |  | 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理 |  |  |  |  |
| 陳淑芬女士 |  |  | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |  |  |  |  |
| 李玉潔女士 |  |  | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |  |  |  |  |
| 麥依華女士 |  |  | 康樂及文化事務署圖書館館長（石塘咀公共圖書館） |  |  |  |  |
| 陳海星先生 |  |  | 地政總署總產業主任(港島東,西及南區地政處) |  |  |  |  |
| 邱松慶先生 |  |  | 中環及半山分區委員會主席 |  |  |  |  |
| 秘書： |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈施恩小姐 |  |  | 中西區民政事務處行政主任(區議會)4 |  |  |  |  |
|  | 歡迎 主席歡迎各委員及政府部門代表出席2018/2019年度地區設施管理委員會(地管會)第一次會議。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1項：通過會議議程 (下午2時34分) - 委員會通過會議議程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第2項：通過二零一七年十月二十六日中西區地區設施管理委員會第十一次會議紀錄及二零一八年一月四日中西區地區設施管理委員會第一次特別會議紀錄 (下午2時34至2時35分) - 委員會通過第十一次及第一次特別會議紀錄。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第3項：地區設施管理委員會第十一次會議續議事項查察表 (中西區地區設施管理委員會文件第1/2018號) (下午2時35分至2時36分) - 委員會備悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第4項：主席報告 (下午2時36分) - 主席沒有報告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第5項：2018至2019年度中西區區議會轄下地區設施管理委員會職權範圍、組織架構及成員組員 (中西區地區設施管理委員會文件第6/2018號) (下午2時36分至2時39分) - 主席請各委員就地管會的職權範圍、組織架構及成員組合提出意見及作出議決。 - 會上沒有收到意見。主席確認地管會的職權範圍、組織架構及成員組合，並表示將交予區議會確認。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第6項：2018至2019年度中西區區議會地區設施管理委員會轄下各工作小組的組成及相關安排 (中西區地區設施管理委員會文件7/2018號) - (下午2時39分至2時46分) - 經討論後，委員會通過設立地區小型工程工作小組。 - 會上，有四位以上的委員即場表示加入上述工作小組，並選出主席如下： 工作小組; 主席; 提名人; 和議人. 地區小型工程工作小組; 陳財喜議員; 李志恒議員; 陳學鋒議員、楊開永議員及葉永成議員. - 楊開永議員建議邀請建築署成為地區小型工程小作組的常設部門，以便即時對康樂及文化事務署主導的中西區地區小型工程計劃作出回應及跟進。 - 委員會通過由陳財喜議員擔任地區小型工程工作小組主席，並通過將去信邀請建築署成為地區小型工程小作組的常設部門。 |  |
|  | - 第7項：康樂及文化事務署二零一八年四月至二零一九年三月中西區公共圖書館推廣活動計劃 (中西區地區設施管理委員會文件4/2018號) - (下午2時46分至2時52分) - 康樂及文化事務署(康文署)圖書館高級館長李玉潔女士向委員會介紹文件。 - 陳捷貴議員詢問讀書會活動的詳情。 - 康文署李玉潔女士表示讀書會活動為兒童及青年閱讀計劃的閱讀活動並於全港公共圖書館推行，內容包括青少年讀書會、家庭讀書會及與作家會面等活動。青少年讀書會會透過邀請導師舉辦主題工作坊，以小組討論形式引發青少年對讀閱的興趣，而家庭讀書會歡迎家長小朋友一起參與閱讀。 - 陳財喜議員建議署方利用社區社資源擴大推廣非物質文化遺產，如盂蘭勝會。 - 康文署李玉潔女士表示署方會考慮有關建議。 - 經討論後，委員會通過撥款75,105元予康文署推行上述計劃。有關撥款申請將會提交財務委員會審批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第8項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區地區小型工程可行性研究計劃(2018-2019)」 (中西區地區設施管理委員會文件9/2018號) - (下午2時52分至2時54分) - 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 - 經討論後，委員會通過撥款73,000元予民政處以推行上述計劃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第9項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區設施維修及改善工程(2018-2019)」 (中西區地區設施管理委員會文件第10/2018號) - (下午2時54分至2時58分) - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 - 陳捷貴議員詢問處方安排清洗工程的準則，及詢問龍虎山13號涼亭清洗工程的詳情。 - 主席詢問威靈頓街綠化區清理工程的位置 - 民政處文志超先生表示龍虎山13號涼亭清洗工程為清潔涼亭上柱及櫈的塗鴉；而龍虎山11號涼亭維修及更換工程則為修補因八號風球而爆裂的涼亭上蓋。威靈頓街綠化區清理工程的為於威靈頓街及閣麟街交界，因市區重建局稍後將發展有關非公眾用地，民政處現正管理該處存放的花盆，並需定期進行清理。 - 經討論後，委員會通過撥款970,000元予民政處以推行上述計劃，有關撥款申請將會提交財務委員會審批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第10項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區欄杆盆栽種植及保養工程(2018-2019)」 - (中西區地區設施管理委員會文件第11/2018號) - (下午2時58分至3時10分) - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 - 甘乃烕議員關注花盆的清潔問題，並詢問處方定期巡視、清理及監察欄杆盆栽的詳情。 - 陳捷貴議員同意甘議員意見，並詢問承辦商清理花盆的密度。 - 楊學明議員表示曾目睹承辦商只灌溉花盆而未有清理垃圾，並希望處方安排搬遷玫瑰里的花盆至較開揚的空間，因花盆內的積水滋生蚊患。 - 副主席亦關注花盆的清潔問題，並詢問處方會否翻新有污漬及破損的花盆。 - 民政處文志超先生表示上年度在參考議員意見後進行招標，有關合約已訂明承辦商需要每天清理垃圾，並於每星期灌溉三次，處方亦對加密巡視各個地點，現時每星期最少進行兩次巡視，惟部份花盆放於吸煙地點及餐廳附近，所以垃圾問題較為嚴重。處方會針對有關衞生黑點加強巡查，而是次招標文件亦會強調灌溉及清潔花盆的事宜。就玫瑰里的花盆，處方將嘗試處理積水問題，如問題仍然存在，則會安排搬遷花盆。此外，是次工程已預留款項購置新盆花，如發現污漬及破損的花盆，處方將安排更換。 - 陳財喜議員建議於衞生黑點加告示牌。 - 民政處文志超先生表示會與工程組研究加設告示牌貼於花盆，並感謝食環署平日協助清理花盆垃圾。此外，處方過往跟從《減少和處理園林廢物指引》，指引建議盡量避免選用需要經常更換並製造大量園林廢物的年花，故處方改用花朵／葉片色彩鮮艷而又無須經常更換的多年生植物。處方現時栽種的品種為洋鳳仙，亦非指引內所指年花或時花，處方參考其他區會兩至三個月安排更換植物，將研究約半年更換一次植物，而市民對更換花朵反應正面，有關安排亦有機會減少環境衞生及植物枯萎的問題。 - 經討論後，委員會通過撥款550,000元予民政處以推行上述計劃，有關撥款申請將會提交財務委員會審批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第11項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中西區綠化工程(2018-2019)」 - (中西區地區設施管理委員會文件第12/2018號) (下午3時10分至3時38分) - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 - 甘乃威議員詢問有關計劃預算開支的分項，並詢問民政處可否於農曆新年前更換新街市街的損毀盆栽；就皇后街(帝后華庭外)破舊的盆栽，民政處有否計劃更換；而水坑口街天橋底的綠化點經常囤積垃圾，民政處有否安排定期進行清理；並建議於水坑口街未來落成的升降機附近加設花盆。 - 張國鈞議員詢問新增綠化點的資料及有關評選的準則。 - 楊哲安議員表示白加道43號綠化區附近近年較多建築工程，希望民政處改善花盆設計，方便大型貨車、市民及遊客出入。 - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示民政處參考早前中標承辦商的報價以估算來年度需要申請的撥款額。2018-19年度的申請撥款額為1,800,000元，較2017-18年度的撥款額少六萬元。撥款申請額涵蓋綠化栽種及保養盆栽植物的費用，而為現有樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施費用則佔二十萬元。 - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示新街市街康威花園對出的花盆當年由民政處提供，並由康樂及文化事務署(康文署)負責管理；民政處現正與康威花園的管理處溝通，希望先移走損毀的花盆，並與康文署跟進重置花盆的安排。食物及環境衞生署有就水坑口街天橋底的花盆進行日常清潔；水坑口街的電梯將於本年二月或之後落成，屆時可考慮透過地區小型工程計劃增設花盆。而皇后街(帝后華庭外)及其他綠化點，民政處會派員定期巡查，若發現花盆損毀或殘舊，會以是次計劃的撥款更換花盆。 - 就新增綠化點方面，民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示申請撥款額已預留未來新增綠化點的開支，如將來有市民、議員或部門建議合適地點增設花盆，經地區小型工程工作小組(工作小組)討論及通過後，民政處會透過是次計劃的撥款於有關地點增設花盆。 - 就白加道43號綠化區方面，民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示民政處會與工程組研究可否更換現有花圃以騰出空間，希望能保留綠化點之餘，亦能方便大型貨車、市民及遊客出入。 - 甘乃威議員詢問預算開支中1,430,000元的分項資料，並希望知悉民政處可否於農曆新年前更換新街市街的損毀盆栽。 - 李志恒議員詢問匯安里綠化區何時開放予公眾，及詢問為何將有關地點納入計劃內。 - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生補充指申請撥款額涵蓋植物的日常保養，其中包括清理垃圾、灌溉、修補、更換及遷移盆栽植物、花圃及花槽各個項目，及為樹木進行樹群檢查、風險評估及風險緩減措施。民政處會每半年就工程進行一次招標，並參考早前中標承辦商的報價以估算需要申請的撥款額，而2018-19年度的申請撥款額為1,800,000元，較2017-18年度的撥款額少六萬元。此外，民政處會繼續跟進新街市街的損毀花盆，預計新年後作出更換。 - 就匯安里綠化區，民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示民政處現正與路政署跟進有關工程，由於該處燈光較為昏暗，樹木亦較高大，有必要增設路燈照明，而路政署表示現有用地後巷近檔土牆的位置未必能支撐路燈，現正研究於匯安里近樓梯的位置增設路燈。此外，民政處正計劃移除匯安里綠化區的五個座地花盆，而承辦商會繼續管理週邊的樹木及花圃，所以有關地點仍納入是項計劃內。 - 陳財喜議員希望民政處可於會後提交有關預算開支的分項資料。陳議員亦希望民政處盡快開放匯安里綠化區，並建議民政處考慮於各個綠化點種植樹木。 - 甘乃威議員表示是項文件需提交財務委員會(財委會)會議審批，希望民政處於會後提交預算開支的細節或招標內容的詳細資料供議員參考，並詢問水坑口街升降機附近位置加設花盆的建議可否納入是項計劃。 - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示報價文件內有列明每個綠化點每月的所需開支。而水坑口街升降機附近位置加設花盆的建議，民政處或議員可於稍後提交地區小型工程計劃建議書，經工作小組討論及通過後，將會納入是項計劃之內。 - 主席表示地區小型工作小組(工作小組)的組員可提交地區小型工程計劃書，並於工作小組作出討論，以考慮新增的綠化點。工作小組會決定工程的優先次序，如有需要會就工程進行實地視察，再向委員會申請撥款。 - 民政處民政事務專員黃何詠詩女士表示民政處有預算開支分項的資料，整理有關資料後將交予財委會審批，並建議將水坑口街升降機附近位置納入是項計劃內如確定可行便進行綠化，如果現時的撥款額未能涵蓋有關綠化點，將調整撥款額再提交財委會審批。 - 主席同意何專員的意見。 - 陳捷貴議員希望民政處加快中西區文學徑傳意牌設置工程(文學徑)的進度。 - 葉永成議員表示經常於區內碰見地區管理組的同事進行巡查及視察，不分晝夜跟進有關工程，希望民政事務總署(民政總署)能增派人手處理地區工程事宜。葉議員表示人手不足可能令工程未能如期推行，有需要向民政總署反映實況，建議中西區區議會去信民政總署要求盡快增加地區管理組的人手。 - 民政處民政事務專員黃何詠詩女士表示地區管理組的同事一直盡力跟進區內所有工程項目及設施的日常保養。何專員表示自她上任以來，已重新檢視過去累積的工程及加快進度，並感謝民政總署工程組同事通力合作。何專員表示去屆區議會約有五十至六十項推行中的地區小型工程，今屆新增工程數目更增加百分之三十。文學徑工程方面，何專員表示數日前剛與工程組同事作出跟進，待地底勘探工程完成後便可推行有關文學徑工程，將於稍後召開的地區小型工程工作小組匯報最新進度。 - 主席同意民政處整理有關預算開支的分項後，將文件交予財委會審批，並同意去信民政總署要求盡快增加中西區地區管理組的人力資源。主席表示她本人亦不時與地區管理組文志超先生聯絡，知悉同事辛勞工作，值得嘉許，並理解處理工程計劃的工序繁多。 - 經討論後，委員會通過撥款1,800,000元予民政處以推行上述工程計劃。民政處需整理有關預算開支的分項，並將文件交予財委會審批。委員會亦通過去信民政總署要求盡快增加中西區地區管理組的人力資源。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第12項：卑路乍灣公園200張活動摺櫈安置收納問題 - (中西區地區設施管理委員會文件第2/2018號) - (下午3時38分至下午3時45分) - 文件由陳學鋒議員提交。 - 楊開永議員同意文件的建議，將摺凳暫時放置於公園內的洗手間旁近消防水缸側位置，以方便市民使用。 - 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) 陳淑芬女士表示署方對建議持開放態度，並表示會就場地使用者的方便性、安全性及平衡公園遊人的活動空間等各方面因素作整體考慮摺凳的存放位置。 - 李志恒議員建議進行實地視察。 - 副主席希望署方在未來規劃公園舞台等設施時可考慮預留儲物空間。 - 葉永成議員表示康文署早前為了便利在舞台進行安裝風扇的工程，故將劇場舞台上的摺凳暫時搬移到鄰近的堅尼地城游泳池休憩處儲物室存放。此外，有市民反映摺凳存放在舞台會影響通風，為方便使用者，存放摺凳位置可再作研究。葉永成議員對進行實地視察表示同意。 - 經討論後，委員會通過稍後進行實地視察，以檢視合適的收納摺凳位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第13項：中山紀念公園足球場圍欄日久失修問題 - (中西區地區設施管理委員會文件第3/2018號) (下午3時45分至3時59分) - 文件由盧懿杏議員提交。 - 張國鈞議員表示署方需確保圍欄的物料堅固，並認為圍欄不會因受足球的頻密撞擊而出現破損。 - 楊開永議員關注科士街臨時遊樂場足球場的破損圍欄情況，並表示該處的人流和使用量十分高，過去亦曾經有小朋友被球射中暈倒。楊議員對圍欄現時的用料、署方指在二零一八年三月下旬才可安排更換圍欄及相關工程需時約一個多月完成表示不滿。 - 楊學明議員表示西湖里遊樂場的圍欄亦曾破損，更換物料後問題已解決。此外，楊議員表示中山紀念公園足球場有流浪貓隨處便溺，希望署方有需要時聯絡愛護動物機構協助，並安排圍封圍欄下行的空隙，以阻止流浪貓進入足球場。 - 李志恒議員詢問署方在修補圍欄時會否封閉場地，並關注工程對設施使用者的影響。 - 陳學鋒議員認為圍欄似被蓄意破壞，並表示圍欄下行位置應同樣密封，並同意李志恒議員的建議，希望工程對市民的影響能減至最少。 - 副主席建議署方可考慮選用鐵絲網以整理及加固現有設於圍欄底部的塑膠籬笆，並建議在修補或更換圍欄時，在鐵絲網後加上支架，以改善其設計。 - 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示會與建築署研究採用較堅固的鐵絲網物料用作維修足球場圍欄，而現有圍欄為二零一零年的設計，，署方已於一月安排以籬笆暫時圍封網底的位置，以防止動物利用罅隙進入場內。此外，陳女士表示場地同事未發現有人為破壞圍欄的問題。就工程時間表方面，署方會先安排進行更換圍欄最底層的部份。有關工程不需要封場進行，並會安排在非繁忙時間內進行，署方稍後會與建築署協調制定進行中高層圍欄的工程時間表。而就科士街臨時遊樂場足球場的圍欄維修工程，署方會因應場地使用者的預訂情況，繼續與建築署研究安排緊急維修工程的可行性，並預算在三月中旬進行全面修補工程。 - 康文署表示署方已要求工程部門加快跟進中山紀念公園足球場圍欄維修工程及適時安排清潔員工進行額外清潔行動，並將於本年二月下旬進行全面修補及更換餘下破損的鐵絲網圍欄。經討論後，委員會同意有關安排並希望康文署繼續密切監察有關設施的維修及保養事宜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第14項：康樂及文化事務署中西區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報 - (中西區地區設施管理委員會文件第5/2018號) - (下午3時59分) - 委員會備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第15項：康樂及文化事務署中西區設施管理匯報 - (中西區地區設施管理委員會文件第8/2018號) - (下午3時59分) - 委員會備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第16項：中西區地區小型工程財政報告 - (中西區地區設施管理委員會文件第13/2018號) - (下午3時59分) - 委員會備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第17項：其他事項 - (下午3時59分至4時03分) - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示就「孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程」，有關紀念牌現在製作階段，處方亦已就其中重點的地點諮詢附近居民及商鋪。處方希望於貼近開幕的時間舉行簡界會向相關居民介紹有關工程內容，即約本年二月。工程預計快四月開幕，並希望於開幕前邀請議員進行實地視察，開幕禮亦會配合宣傳及導賞等工作。 - 而就堅尼地城游泳池休憩處，何專員表示署方擔心跳飛機的位置地滑署方因安全考慮現已圍封該處，並會盡快進行改善工程。此外，有市民反映意見希望於有關地點進行家庭活動。以她所知，有社區團體希望於讓處舉辦活動，其中香港基督教女青年會表示有意配合其他機構或團體，逢星期六或日舉辦兩至三小時的活動。 - 主席宣布，第三次地管會將於二零一六年三月三十一日舉行，政府部門提交文件截止日期為三月八日，委員提交文件截止日期為三月十四日。 - 會議於下午三時四十六分結束。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第18項：下次會議日期 - (下午4時03分) - 主席宣布，地區設施管理委員會二零一八至二零一九年度第二次地管會將於二零一八年三月二十二日舉行，政府部門提交文件截止日期為二零一八年三月一日，委員提交文件截止日期為二零一八年三月七日。 - 會議於下午四時零三分結束。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 會議紀錄於 |  | 二零一八年三月二十二日 | 通過 |  |  |
|  |  | 主席: 鄭麗琼議員 |  |  |  |  |  |
|  |  | 秘書: 沈施恩小姐 |  |  |  |  |  |

中西區區議會秘書處

二零一八年三月