二零一六至二零一七年度

中西區往返半山扶手電梯工作小組第二次會議

會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一六年十一月一日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 區議會會議室 |

出席者：

主席

吳兆康議員

組員

鄭麗琼議員

許智峯議員

列席者：

| 李家俊先生 | 機電工程署 工程師/運輸、保安及中央工程3/6 |
| --- | --- |
| 張子洋先生 | 運輸署 高級運輸主任/運輸設施管理 |
| 吳家鴻先生 | 路政署 維修工程師/結構(香港北) |
| 余忠義先生 | 路政署 維修工程督察 / 結構 (香港北) 1 |
| 許稼農先生 | 食物環境衞生署 中西區衞生總督察1 |
| 黎卓斌先生 | 食物環境衞生署 中西區高級衞生督察 (潔淨/防治蟲鼠) |
| 鄭曉欣小姐 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)4 |

因事缺席者：

陳捷貴議員, BBS, JP

李志恒議員

蕭嘉怡議員

秘書：

黃筱靜女士		中西區民政事務處行政主任(區議會)2

歡迎： 主席歡迎各與會者出席二零一六至二零一七年度中西區往返半山扶手電梯工作小組第二次會議。

第1項：通過會議議程 工作小組通過會議議程。

第2項：通過二零一六年五月三十一日第一次會議紀錄 許智峯議員提出將會議紀錄第二十六項作出修訂，將「可」改為「應該」。 工作小組通過經修訂的中西區往返半山扶手電梯工作小組第一次會議紀錄。 第3項: 常設事項（一）：監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建 (中西區往返半山扶手電梯工作小組文件第4/2016號) 常設事項（二）：監察正街行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建 (中西區往返半山扶手電梯工作小組第5/2016號)

機電署工程師/運輸、保安及中央工程3/6李家俊先生表示，已因應許智峯議員的要求，提供按季展示中環至半山扶手電梯停機時間的整體撮要。此圖表顯示了近三年每季的可使用率近98%或以上，是與運輸署協議中屬達標。二零一四年第四季及二零一五年第一季，由於改變了保養營運模式及更換了承辦商，故花了一段時間作詳細的檢查並及維修保養，因此該段時間停機時間較長。但隨後的第二及第三季，整體停機時間回落，直至第四季由於摩打損壞及二零一六年第二季由於黃雨水浸，導致皇后大道中的扶手電梯停機六天，再次將停機時間推高。總括而言，二零一三年至二零一五，停機時間相若，均為大約六小時。 他補充附件二及附件三分別顯示了於二零一六年五月至九月中半山及正街停機時間的分佈。他解釋正街EL2的停機時間相對較高，是因為有市民於上址運送重物，並意外將重物滾下來傷及行人，及後，運輸署於七月時於正街種柱，故對比五、六月，八月的停機時間明顯地回落。 許智峯議員提出，中環至半山扶手電梯停機時間的整體撮要顯示，二零一六年頭三季的數字比二零一五的同期停機時間高，並與二零一四年同期相約，顯示二零一四年至一六年的停機情況相約，他指出市民認為扶手電梯的停機情況惡劣及不能接受的，因此過往此小組提出並落實多項措施，以改善情況，他詢問，是否代表多項措施仍未能改善停機情況及98%的可使用率是根據甚麼為標準。 他續指情況相約等同情況沒有改善，他表示不能接受。他續提出，該扶手電梯已經經歷過多次黃雨，為何會因一場黃雨導致的水浸而需要停機六日，他詢問是否多年的經驗仍未能防止黃雨水浸而造成停機。他指出，署方早前購入的後備摩打適用於現有的九條電梯中，他詢問是否已曾使用該批後備摩打。他詢問署方未來仍有甚麼措施可以改善扶手電梯停機的情況。 主席表示，請署方下次準備文件時，比較自二零一四年起每月的維修時間及檢查保養時間，以便小組監察。他指近四季的停機時間沒有改善。 李家俊先生表示，備用的摩打已開始使用，於八月二十二日15E已經更換過新的摩打。以往摩打發生故障需要三至四天才能恢復運作，透過使用後備摩打，扶手電梯當天已可以使用，是十分有效的措施。現時有適用於九條電梯的後備摩打，若其中一條故障，可更換摩打，並於一日內恢復運作他續指，過往亦曾因為水浸而導致停機，是次因皇后大道中雨勢較大引致水浸，他認為是個別情況。署方即將有扶手電梯翻新工程，希望翻新後情況有改善。他表示主席提及的報表，可於稍後討論以何方式表達以便工作小組監察。 許智峯議員詢問署方，就這次黃雨水浸導致停機六日，署方有何措施避免日後再因水浸而停機及有何措施改善未來的停機時間。 李家俊先生回應，該標準根據與運輸署的服務水平協議中制定的98%可使用率，他表示，扶手電梯已使用多年，於議員看來，沒有顯著的回落，然而，他指出亦沒有顯著的上升，顯示情況沒有惡化，未來一年除了備用的摩打，亦會與承辦商繼續探討有何重要零件可備用。為免再因水浸而停機，已要求承辦商加緊清理渠道，以免再因淤塞的渠道而造成水浸。 主席表示，荷里活道行人天橋入口的渠道在大雨時未能即時去水，他提出除了因渠道瘀塞，亦可能因為渠道容量不足，故未能即時去水，導致浸壞機器。 李家俊先生回應，會請食環署及路政署檢查附近所有渠道，以免雨季時因排水緩慢導致水浸。 鄭麗琼議員表示，即使雨勢是百年一遇，也請運輸署加緊清理渠道。 許智峯議員表示，根據記錄，扶手電梯甚少因為機件故障而停機，反而主要是因為雜物卡進電梯，其次是「緊急停掣」被按。工作小組曾於會議上討論有關問題，他詢問會否就此問題作深度的討論，否則，即使日後翻新了扶手電梯，該問題仍會發生。他指早前曾提及為緊急掣加設保護罩或加深緊急掣的金屬箍等以防止市民濫用或誤按「緊急停掣」。他詢問機電工程署有何方法防止雜物卡進電梯。 李家俊先生回應，上屆曾討論加深緊急掣的金屬箍，署方已完成相關改善事項，但未能為緊急掣加設保護罩，因一旦需要使用緊急掣時，若因保護蓋而未能按下緊急掣，那傷害性會較大。署方已盡可能防止市民誤觸或非緊急情況下按緊急掣，亦已有管理員看管現場。至於19E扶手電梯「雜物卡進扶手電梯」的問題，或會考慮種柱，以防止市民推車入扶手電梯，並將雜物帶進扶手電梯，同時會敦促承辦商加強清潔。 主席詢問為何19E扶手電梯因「雜物卡進扶手電梯」的次數會較其他的電梯多。 李家俊先生回應，因為19E是往羅便臣道必經之路，故較其他扶手電梯多人使用，出現「雜物卡進扶手電梯」的次數相對亦會較大。 許智峯議員請機電工程署下次準備報告時，提交正街每條扶手電梯的總維修時間，及將停機的原因歸類，並以百分比的形式表示每條扶手電梯停機原因的分佈、提供季度及年度總停機時間，以便小組更有效地監察。 主席表示機電工程署提交的報告如能比較更早期的數據會有助小組監察扶手電梯的運作。他指出19E扶手電梯附近有水務署的工程，該工地的工程公司未有妥善處理泥沙，故市民行經該處時或將泥沙帶至19E扶手電梯，他詢問會否因此引致停機。 李家俊先生回應，會請相關部門跟進。 許智議員表示沿著中半山行人扶手電梯一向是市民投訴非法棄置垃圾的黑點，他詢問食環署收到的相關投訴有沒有增加及有否加強檢控及於上述地點的清潔情況。 食物環境衞生署（食環署）中西區衞生總督察1許稼農先生表示，食環署今年收到的投訴數字較去年少。由今年六月至十月，食環署於扶手電梯一帶共發出了四十六張控告非法棄置垃圾的告票，食環署會繼續加強突擊檢控行動，並會特別針對沿扶手電梯一帶，如依利近街及摩羅廟街等地方。 主席補充，摩羅廟街回收筒旁於黃昏時間便會有垃圾，他就上述地點曾作多次投訴，但沒有顯著成效，他表現希望食環署派員觀察於該時段非法棄置垃圾的情況。 許稼農先生補充，食環署會重點於該時段進行突擊檢控行動。

第4項：討論中環-半山行人扶手電梯翻新工程 運輸署高級運輸主任/運輸設施管理張子洋先生表示，由於負責此工程的機電工程署的代表未有出席是次會議，他扼要地講解現時翻新工程的進展。他指現時工程的籌備工作進行中，當有新消息會盡快公佈予公眾知道，相信於下一次會議便會有進一步的資訊可提供。 鄭麗琼議員詢問，是否仍按早前予區議會的文件般，於二零一七年起由干德道開始展開工程，時間表有沒有更改。 張子洋先生表示，據他了解，目標會盡量跟隨該時間表，但他補充，工程的展開實際時間或會受不同因素影響，可能會與了預期時間表有出入，當細節落實後，會適時向外公佈。 主席請署方盡快落實工程時間表，詢問何時會有翻新工程的時間表。 張子洋先生表示，現時尚有細節有待落實，待落實後，本署會適時向外公佈。 許智議員表示，對署方的回應表示不滿，表示小組因而無法討論有關事宜。他理解由於會議通知時間較倉促，部門代表未能出席無可厚非。然而，署方仍可提供資料文件，如現處於甚麼階段、翻新工程的時間表等。他請署方下次有充足的準備。 主席表示強烈要求署方盡快回覆翻新工程的時間表，因為議員須向公眾交代及製作相關的宣傳品。

第5項：討論中環-半山行人扶手電梯沿線衞生問題 主席表示關注於行人扶手電梯上蓋的衛生問題，他詢問有關部門多久做一次清潔，及有否恆常做清潔。 路政署維修工程師/結構(香港北)吳家鴻先生表示，雨水有沖刷的作用，故無須一定要派人清洗行人天橋的上蓋。他指出，由於皇后大道中有較多白鴿聚集，衛生情況較不理想，故會安排每三個月一次的恆常清潔。他表示天橋上蓋清潔程序較繁複，需要先暫時封閉相關行車路，以安排高台車讓工人於天橋頂清潔。鑑於對行車路交通的影響，天橋上蓋清潔不宜太頻繁。 主席請署方安排依利近街至堅道的天橋上蓋的清潔，因為該處經常有白鴿聚集，衛生情況惡劣。 許智議員表示，經常有居民投訴有人於行人天橋上非法餵飼白鴿，他詢問食物環境衛生署收到非法餵飼白鴿的投訴及檢控數字，及投訴數字是否有增多或減少。 食物環境衞生署（食環署）中西區衞生總督察1許稼農先生表示收到有餵飼野鴿引致弄污公眾地方的投訴，亦相應做了一輪檢控行動。本年九、十月曾於近德輔道中近舊中環街市一帶，針對餵飼野鳥而弄污公眾地方進行突擊行動，並成功向餵飼野鴿引致弄污公眾地方的人士發出了一張定額罰款通知書，食環署亦將會繼續加強於半山的檢控行動，以制止市民餵飼野鴿引致弄污公眾地方的情況。 主席表示近舊中環街市的扶手電梯燈槽下有白鴿糞及白鴿屍體，有電視台曾經拍攝燈槽下的情況，情況惡劣，詢問署方會否派員清理。 李家俊先生表示電視節目播出後，已即時處理並安排每星期一次的恆常清潔，並拍照作記錄，相信不會再發生類似情況。 主席詢問是否仍有白鴿停留。他建議署方參考外國增設裝置以防白鴿停留。 李家俊先生回覆，仍有白鴿停留於該處，曾向管理公司及漁護署諮詢，驅趕白鴿不屬運輸署及機電工程署的工作範疇，該署較早前已知會相關部門跟進。 張子洋先生補充，運輸署及機電工程署是負責扶手電梯的日常運作及管理，因應部份扶手電梯附近有白鴿停留的情況，扶手電梯的營辦商已加強清潔。 主席請食環署加派人手勸喻及增加告示牌，以制止市民非法餵飼白鴿。 許智峯議員請食環署下次出席會議時有充足的準備，如準備相關的投字及檢控數字、清洗的頻率等。 鄭麗琼議員表示，她留意到每天零晨十二時扶手電梯停機後，有清潔人員清洗天橋，她指清潔人員清洗後，路面變得乾淨。她詢問是食環署還是運輸署負責的。 李家俊先生補充，是由系統營辦商負責，每星期作一個循環，每天分段清洗。

第6項：討論2016至2017年財政年度之撥款安排 許智峯議員表示，此工作小組首次獲五萬元撥款，他希望能夠善用該撥款，將扶手電梯的資訊傳遞給市民，讓公眾可以給予意見以優化扶手電梯。他留意到申請表中提及設計比賽，他指過往議會從未討論過翻新扶手電梯外觀，日後或有議員提出相關事宜，該設計比賽能為日後翻新外觀的工程帶來方向，有機會或採用參賽者的設計。他補充，但目前必須清楚讓參賽者知道並非勝出比賽便會採用其設計。 鄭麗琼議員詢問，申請表目的一欄沒有提及「外觀」，但內容卻有外觀設計比賽，她指該外觀設計比賽會吸引小學生或專業人士參賽，她表示，若不會採用得獎設計，必須清楚列明，以免引起誤會。她續表示，申請表提及的印刷品數量頗高，她詢問該一千張彩色海報會寄給何人，她指出，連同郵費，共用了撥款的十分之一。她表示對大廈管理員會否將海報展示給住戶查看有保留。另外，她詢問日曆是否印製二零一七的掛曆、掛曆中的相片會是甚麼、會分發給何人，而二千張圖則有何用處及希望主席解釋舉辦設計比賽的目的。 主席表示，月曆中的相片會是扶手電梯或中環的景色的相片。而設計比賽計劃會分為學生組及公開組，圖則是提供予學生以方便學生填色或設計。他曾向專員提出，能否在電梯翻新工程中小規模地更換牆身的顏色，因此，是次設計比賽會於圖則上會清楚列明設計的限制。 張子洋先生是次翻新工程只是更換機件部分，未有計劃為扶手電梯的結構作出進行翻新。 許智峯議員表示，由於未有相關撥款，故須於設計比賽的細則清楚列明只是概念設計比賽，不會與未來電梯的外觀直接掛勾。他指不需專業的設計比賽，希望市民以填色比賽形式參與。他表示此設計比賽具前瞻性及有趣味性，故他認為是合適的。 鄭麗琼議員提出，此計劃書名為「中西區往返半山扶手電梯維修公眾參與及宣傳計劃」，是否表示只適用於中環行人扶手電梯，不包括正街。 主席表示，除了宣傳翻新工程的單張會於半山扶手電梯派發，其他宣傳品如掛曆則會分配至中西區全區。 鄭麗琼議員提出掛曆要盡快印刷。她續指，由於設計比賽只適用於半山行人扶手電梯，她認為分開兩份計劃書會比較合適。另外，她詢問將來的議程中會否加入磅巷扶手電梯，因為過往的會議曾提及磅巷扶手電梯。 主席表示，因為未有收到議員提出討論磅巷扶手電梯，故未有將該議題加以入議程中。主席指，希望兩條電梯附近的居民均可獲發宣傳品，因為宣傳品如掛曆會印有兩條電梯的資訊，如投訴電話。 鄭麗琼議員詢問會將該一千張海報分發至何人，印刷海報及郵費已用約十分一的撥款。她認為與其印刷一千份海報，不如印刷更多的掛曆。她詢問有關印刷品是否會分配予十五個選區的議員。 許智峯議員表示，小組會監察正街的扶手電梯，宣傳單張的內容包含正街的資訊是理所當然的。他希望宣傳單張有充分的資訊，內容包含小組過往討論的記錄及部門做了何措施去改善，讓市民得悉工作小組的工作。 主席建議宣傳單張的內容包含簡單圖表顯示停機時間及次數，化繁為簡，讓市民共同監察。他請有關部門盡快提供扶手電梯翻新工程的時間表，以便於掛曆展示，方便市民得知扶手電梯的翻新時間。 鄭麗琼議員詢問機電工程署是否能提供未來一年扶手電梯維修時間表及是否有提供熱線予市民查詢有關扶手電梯事宜。 李家俊先生表示已經製定了未來一年的恆常維修時間，但有機會變動，他指若有一條扶手電梯故障，便不會停機檢查原本預計維修的扶手電梯，否則，便會有多條扶手電梯同時停機維持，為市民帶來不便。因此，他表示即使可提供未來一年的恆常維修時間，但仍有變數。他表示已提供熱線予市民。 鄭麗琼議員指，最近放煙花及八號風球時，部門透過電台將電梯開放時間的訊息告知市民，她認為是德政。她指申請表(m)部分第一項，年份不正確，應為二零一六年。 主席解釋，政府部門曾於高街或文娛中心舉行居民會，但位置較遠，未能方便市民，故今次會用一部分的撥款於明愛社區會堂舉辦居民會，希望有更多市民參與。同時舉辦設計比賽的頒獎禮，以輕鬆的形式讓居民反映對電梯翻新工程、維修的意見。他希望部門可以配合，出席居民會。 鄭麗琼議員詢問，若於居民會有新的意見提出，機電工程署是否會跟進。 張子洋先生表示，若與恆常管理維修、清潔有關，當然歡迎市民的意見。若涉及翻新工程，如機件、技術性的意見，由於工程細節已列明於標書內，故此並不能再作修改。 主席詢問，是否可就以何形式宣傳扶手電梯維修時間、如何封路等作出討論。 李家俊先生表示，在可行情況下，會盡量滿足市民要求。 許智峯議員表示，若舉辦居民會，可預計市民提出的意見將五花八門，或就日恆常維修，或就扶手電梯衛生問題表達意見。他認為由政府部門代表向公眾講解扶手電梯停機情況或翻新工程是一個好的渠道宣傳扶手電梯翻新。他相信居民會較關心翻新工程的時間表、替代方案，他建議應該廣發邀請函予附近的立案法團，讓他們得悉並出席此居民會。 鄭麗琼議員提出，現時電話通信軟件(WhatsApp)流行，她詢問有否政府部門以WhatsApp 發放即時資訊予市民。她舉例，現時扶手電梯若故障，她會收到由承辦商新昌發出的電郵通知，她詢問若市民願意提供聯絡方式予政府部門，能否透過WhatsApp將即時資訊傳遞給市民。她補充，此舉涉及私隱問題，需清楚說明收集電話號碼的用途，她相信比派發日曆更為利民。 李家俊先生表示，WhatsApp群組是否一個合適的平台以發放資訊需再作仔細的研究。 鄭麗琼議員補充，市民若能透過提示訊息知悉扶手電梯暫停服務，或會選擇其他路徑前往目的地。她指，以往渠務署曾以短訊形式通知議會有關海味街水浸的消息，即使半夜仍能收到相關的資訊。她認為是值得考慮的計劃。 主席同意值得考慮，他指現時科技先進，可讓市民提早得知扶手電梯正在維修。 鄭麗琼議員表示擔心日曆上顯示的維修時間會因臨時變動而不準確。 主席表示，或需在日曆標示該維修日期會因實際需要有所變動。 鄭麗琼議員建議先修改申請書後才通過此撥款申請。 許智峯議員建議先通過已修改的撥款申請，再以傳閱方式傳閱工作小組組員，若沒有收到反對聲音便於區議會傳閱。 主席宣佈撥款獲得通過。 (會後備註: 主席撤回此項撥款申請。)

第8項：其他事項 許智峯議員建議，於下次會議深入討論鄭麗琼議員所提及的通報系統，研究市民訂閱由機電工程發出的即時資訊的可行性。另外，他提出於下次會議討論有關扶手電梯沿路的通風系統，例如會否裝設風扇或吹風機及其進度。 主席詢問現時是否已增設有關設備。 張子洋先生表示，現時有部份天橋已設有相關通風系統。 主席同意於下次會議加入上述兩項討論。

第9項：下次會議日期 下次會議日期待定。 會議於下午五時十七分結束。

中西區區議會秘書處

二零一六年十一月