二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第五次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一九年一月四日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員, MH, JP

組員

陳學鋒議員, MH, JP 鄭麗琼議員 楊學明議員 吳兆康議員 楊開永議員 伍凱欣議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 陳淑芬女士 蘇健良先生 顏選華先生 | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理）2 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） 民政事務總署工程督察（香港）2 |
| --- | --- |

秘書

| 劉家昆先生 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

葉永成議員, SBS, MH, JP 陳捷貴議員, BBS, JP 許智峯議員 李志恒議員, MH 楊哲安議員

主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第五次會議。

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一八年十月十二日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一八年十月十二日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：地區小型工程計劃建議項目

（地區小型工程工作小組文件第01/2019號）

- 樓宇之間角落的綠化

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示在查閱地政總署的紀錄後，發現上址位於雍景臺的私人物業地界範圍內。

  - 鄭麗琼議員查詢如處方獲得雍景臺的同意，是否可以展開綠化工程。

  - 民政處文志超先生回覆指地區小型工程一般不適用於私人地段，除非有足夠理據說明工程能讓公眾受惠，則可於獲得雍景臺同意後向民政事務總署申請。

  - 主席鑑於上址的垃圾問題與環境衞生有關，建議處方聯絡食物環境衞生署作出跟進。

  - 經討論後，小組建議將工程列為暫緩項目。

- 美化城皇街樓梯

  - 文件由伍凱欣議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處莫智健先生表示樓梯和欄杆的改善工程一般是由路政署負責。在二零一九年一月三日舉行的中西區區議會第十七次會議上，路政署署長曾表示會跟進相關事宜，故建議將文件轉介路政署研究。他並指出類似的改善工程多數由路政署負責，較少使用地區小型工程撥款推行。

  - 伍凱欣議員查詢如路政署不接納建議，部門將如何處理工程。

  - 民政處莫智健先生回覆可使用地區小型工程撥款處理，但重申有關建議應先交由路政署考慮。

  - 陳學鋒議員提醒由於加設街燈需要鋪設電纜，因此有機會損害樓梯的結構。

  - 民政處莫智健先生表示相信路政署會在進行工程前先諮詢古物古蹟辦事處。

  - 伍凱欣議員表示理解陳學鋒議員的憂慮，但認為加設地面樓梯燈的反對聲音會較鋪設防滑鋼沙為少。她亦表示由於上述地點附近開設了香港新聞博覽館，使用樓梯的人流有所增加，希望有關部門能夠盡快落實工程。

  - 主席建議由路政署加強現時街燈的光度，以作短期改善措施。

  - 陳學鋒議員表示市區重建局現正在相關地區進行社區肌理研究，認為可將建議轉交市區重建局，讓其提出更為完整的改善建議。

  - 楊學明議員建議改善路燈燈光的顏色，讓路人更為容易看清梯級。

  - 伍凱欣議員表示加強現有街燈光度時，亦需考慮對附近民居的影響，因此才建議在樓梯較低位置加街燈。由於工程目的是保障巿民安全，因此要求有關部門盡快考慮工程可行性。

  - 主席建議把今日的討論內容轉介路政署和市區重建局考慮。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 干德道配水庫遊樂場斜坡綠化

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席查詢有關斜坡是由哪個政府部門負責管理。

  - 康文署陳淑芬女士回覆有關斜坡可能是由水務署管轄。

  - 主席要求民政處了解有關斜坡的管轄權。

  - 民政處文志超先生回覆會了解有關斜坡是屬於私人或政府管理的斜坡，如屬後者，建議由小組致函向負責的政府部門提出有關建議。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 光漢台花園及干德道配水庫遊樂場加設健體設施

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 就光漢臺花園方面，康文署陳淑芬女士表示署方在去年六月曾聯同吳兆康議員作實地視察，並研究加設健體設施的建議。她補充每天都有很多市民在該處空間做運動，而除了該位置之外，上址並沒有其他合適的地方，因此署方並不建議在該處加設健體設施。

  - 吳兆康議員希望康文署就建議再作研究。

  - 康文署陳淑芬女士回覆根據署方現行的安全指引，健體設施的四周須預留1.83米闊的空間作緩衝，而場內其他位置並沒有符合指引所訂明的空間作緩衝。

  - 吳兆康議員表示尚有其他建議位置可供康文署考慮，並可以提供相片予署方作研究。

  - 就干德道配水庫遊樂場方面，康文署陳淑芬女士表示該處現時設有三組兒童遊樂設施、一個小型足球場，以及兩組蔭棚和座椅，其餘遊樂場範圍設有小型草地和通道等設施。由於署方根據安全指引須預留足夠空間作緩衝，而上址亦沒有足夠空間可加設健體設施，若要加設新設施便須拆除部份現有設施或縮減綠化空間。

  - 吳兆康議員指上址足球場旁的位置應該有足夠安全空間加設健體設施，並建議康文署再作研究。

  - 主席建議吳兆康議員聯同康文署人員再到上址作實地視察。

  - 經討論後，小組建議將工程列為暫緩項目。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

（地區小型工程工作小組文件第06/2019號）

- 中西區文學徑傳意牌設置工程

  - 文件由民政事務處提交，民政處文志超先生指有關撥款申請稍後將提交地區設施管理委員會討論，而申請撥款總額為2,308,000元。他補充在早前舉行的工作小組會議曾就文學徑傳意牌的內容、設計和安裝位置作出討論，並且在二零一七年三月九日舉行的財務委員會第七次會議上通過撥款460,000元為工程進行前期研究。在委託顧問進行前期研究之後，大致上確立了在九個地點設置傳意牌，而傳意牌的初步設計已提交小組討論，組員亦同意有關設計，現時的程序是申請餘下2,308,000元撥款作為建造和設置傳意牌的工程費用。

  - 主席表示由於有關項目已討論多時，因此希望工程可以盡快開始，並查詢招標程序是否可以提早展開。

  - 民政處文志超先生回覆處方將與顧問公司和民政事務總署工程組研究，以盡早展開工程，並指現時尚有一至兩個地點有可能會受地下設施影響。

  - 主席查詢較受影響位置的詳情。

  - 民政處文志超先生回覆可能受地下設施影響的位置包括傳意牌02（必列者士街與樓梯街交界近香港中華基督教青年會會所位置），傳意牌08（柏道與般含道交界）和傳意牌09（香港大學港鐵站C1出口外）。他補充處方一直與顧問公司跟進，現正要求各公用設施機構提交圖則，以了解地下設施的正確位置，期望可以盡快展開招標程序和相關工程。

  - 鄭麗琼議員查詢有關傳意牌02的內容，指有一位香港中華基督教青年會的高層人士曾向她提及，魯迅先生來港時除了在青年會會所演講，亦在該處居住，故認為傳意牌的內容應該涵蓋相關資料。

  - 民政處文志超先生表示傳意牌的內容應該有提及相關資料，並表示選擇有關位置是希望市民除留意傳意牌的內容，亦可以看到青年會會所。

  - 由於沒有其他組員發表意見，小組通過撥款2,308,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

（地區小型工程工作小組文件第02及03/2019號）

- 地區小型工程工作小組文件第02/2019號

  - 第1項：在中西區內休憩場地加設蔭棚

    - 康文署陳淑芬女士表示在中山紀念公園進行的蔭棚加建工程已於去年十月完成。此外，署方將會聯同建築署在區內另覓適合位置取代永利街休憩花園和永利街休憩處的加建蔭棚工程。待有其他適合選址時，會再諮詢工作小組意見。

  - 第2項：光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

    - 康文署陳淑芬女士表示有關工程已獲水務署批准，署方將聯同相關部門商討工程安排及細節，以盡快展開工程。

  - 第3項：在摩星嶺遊樂場進行改善工程

    - 康文署陳淑芬女士表示有關工程已於去年十二月完成。

  - 第4項：在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃

    - 康文署陳淑芬女士表示有關工程已在去年十一月底展開，預計在本年四月初完成。

    - 楊開永議員表示觀察到施工的工人為數不多，期望相關工程部門能做好工程監督工作，以便盡快完成工程。

  - 第5項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程（2018/19年度）

9.5.1	康文署陳淑芬女士表示石塘咀體育館兒童遊戲室的遊樂設施改善工程已於去年十月完成，而士美非路體育館增設掛牆資訊壁報板工程預計可於本年一月底完成。

- 地區小型工程工作小組文件第03/2019號

  - 正推行之工程計劃–中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程

10.1.1	民政處文志超先生表示為回應議會要求種植色彩繽紛的植物，處方在去年聖誕節之前已懸掛栽種比利時杜鵑的花籃，並預計會懸掛至本年年中時段。

10.1.2	吳兆康議員表示去年曾向處方反映部份花籃成為野鴿築巢之處，處方因此移除有關位置的花籃，而今年設置的花籃中亦已發現有兩個被野鴿破壞，期望處方可以移除相關花籃和檢討懸掛花籃的位置。

10.1.3 民政處文志超先生回覆處方已經沒有在接近中環街市的位置懸掛花籃，但處方將會聯同運輸署再作檢討。

  - 正進行之工程計劃–匯安里綠化區改建為休憩處

    - 民政處文志超先生表示由於上址被大廈包圍，導致照明不足。為改善有關情況，處方委託民政事務總署工程組研究增設照明設施，以及進行重鋪地面和增設有蓋座椅工程。處方將會要求顧問先進行初步評估，待計算出工程預算後將會呈交工作小組再作討論。

    - 主席建議在上址加設較矮的地燈。

    - 民政處文志超先生回覆由於上址沒有接駁電源，因此需要加設電錶箱和鋪設電纜。

    - 主席查詢電費是由哪方負責。

    - 民政處文志超先生回覆是由處方的經常性開支承擔。

  - 正進行之工程計劃–中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 主席查詢有關項目的最新進展。

    - 民政處文志超先生表示在上一次工作小組會議已選擇採用成本較低的方案，即是把上蓋完全拆卸。由於餘慶里擬建出入口位置附近有一棵的大樹接近工程地點，因此顧問公司已聘請樹藝師評估樹木狀況以配合推展工程。

    - 主席查詢該棵樹木有否登記在古樹名木冊之上。

    - 民政處文志超先生回覆該樹木雖然並非登記在古樹名木冊之上，但體積十分龐大。

  - 正進行之工程計劃–改善豐物道附近海旁地段為休憩用地

    - 中西民政事務專員黃何詠詩女士表示，處方在颱風「山竹」襲港後發現部份設施受損，現正由承辦商維修。在處方完成驗收工作後，期望可以在一至兩個月內，即農曆新年前後開放場地。此外，為回應議員的要求，她期望中西區海濱長廊豐物道至五號碼頭段亦可在一個月內同時開放，為此她特別感謝建築署人員能趕及完成工程。此外，她補充東邊街北通往中山紀念公園的部份則預計在第二季才可開放。

    - 民政處莫智健先生補充海傍部份的建築材料已由磚改為混凝土，以免颱風再造成損毀。

    - 鄭麗琼議員查詢有關位置的街燈開放時間。

    - 何專員表示有關場地暫時由民政事務處管轄，長遠管理將會交由海濱事務委員會考慮。由於處方人手有限，因此短期內計劃的開放時間為早上七時至晚上十時，並將會試行一段時期，如試行反應良好，可考慮改為二十四小時開放。

    - 主席查詢上址有否安裝閉路電視系統。

    - 何專員回覆上址未有安裝閉路電視系統，但若有治安問題便會考慮安裝。此外，處方鑑於上址附近已設有寵物公園，因此暫不計劃容許市民攜帶寵物進入場地，但會待場地試行開放後再作檢討。

    - 鄭麗琼議員查詢上址有否水源供應。

    - 何專員回覆上址是有接駁水源，但並沒有設置類似寵物公園的供水設施。

    - 鄭麗琼議員指出上址屬於渠務署「淨化海港計劃」涵蓋的範圍，查詢會否設置有關的傳意牌。

    - 何專員回覆處方已就相關建議與渠務署溝通，期望配合上址啟用時可同時完成。此外，她表示有議員關注場地開放後的宣傳工作，處方已經發信提供資料給區內所有非政府機構和學校，並會加強民居與海濱之間的連接性，例如在區內的主要幹道，包括山道和水街，懸掛指示。

    - 民政處文志超先生補充由水街轉入豐物道經過油站後的場地入口位置，現時為水務署圍封進行工程的地方，有關工程雖然已完成，但由於水務署與地政總署就移交場地的商討尚未完成，處方現希望可以優化該處，以方便市民進出。

    - 吳兆康議員查詢上址將會有甚麼場地使用限制，例如會否容許兒童使用滑板車。

    - 何專員回覆由於場地屬於民政事務處管轄，因此處方會參考康文署場地的使用規例之餘，她期望在試行開放期間可以盡量減少使用場地的限制，但會實施全面禁煙，而且在開放初期禁止市民攜帶寵物入內，開放一段時間後再作檢討。此外，她表示暫不會豎立禁止踐踏草地及禁止使用滑板的告示。總括而言，處方盡量不希望限制市民在場地內的活動，除非開放後有居民持不同意見，處方會再作優化。

    - 主席查詢場地是否備有救生圈。

    - 何專員回覆場地備有救生圈，並補充有居民表示希望場地是開放空間，亦有居民希望部門能夠提供基本設施，以方便舉辦活動，而海濱事務委員會亦有類似的建議。為平衡兩者的意見，場地的大部份範圍均會開放給市民自由使用，但亦會提供設施給個別機構舉辦活動。總括而言，除了個別由非政府機構舉辦的活動可能需要收費外，大部份在場地舉行的活動均會免費給公眾參與。

    - 陳學鋒議員查詢最接近場地的公廁是否位於四號碼頭。

    - 何專員回覆四號碼頭的公廁會較中山紀念公園的公廁更接近場地。此外，她表示由於本年度將會舉辦中西區區節，因此希望在場地啟用時舉辦活動。

    - 主席查詢處方估計場地可以容納的人數。

    - 何專員初步估計場地可同時容納二千至三千人。

    - 陳學鋒議員查詢處方有否預計場地可能會吸引街頭表演者聚集，引起噪音問題。

    - 何專員回覆表示除特別舉辦活動外，預計此場地平日多為居民靜態休憩活動，因此吸引大量街頭表演者聚集的機會不高。倘舉辦活動及表演，處方將會監察場地發出的聲量，並會按此而採取相應措施，避免不適當噪音滋擾。此外，她表示處方將會在場地引入親子活動和青年人的街頭音樂表演，以吸引居民使用場地。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第04及05/2019號）

11. 地區小型工程工作小組文件第04/2019號

  - 第5項：干德道配水庫遊樂場加設飲水機

11.1.1康文署陳淑芬女士表示由於所建議的場地位於配水庫上蓋，署方已就建議計劃諮詢水務署的意見，而水務署已於去年十一月回覆，指由於安裝飲水機工程需要加設排污系統，因而有機會令配水庫中的供水受到污染，因此水務署並不建議在上址進行有關工程。

  - 第7項：城西公園加設飲水機

    - 主席查詢有關項目的工程進度。

    - 康文署陳淑芬女士表示由於有關工程除了增設飲水機之外，亦需要為飲水機加設上蓋以遮擋落葉，因此建築署仍在需要研究工程細節。

12.  地區小型工程工作小組文件第05/2019號

12.1 第38項：觀龍樓龍華下街加設座椅連上蓋

12.1.1民政處文志超先生表示由於楊開永議員較早前曾反映該處在夜間的照明不足，處方曾就增加照明的建議諮詢機電工程署和建築署，但相關部門拒絕承接相關工程。處方現計劃合併加設座椅連上蓋和增設照明的建議，委托顧問公司進行工程。顧問視察現場後，初步找出兩個適合的地點加設座椅連上蓋，並且可以接駁電源以增設照明系統，處方將稍後邀請議員實地視察，以給予意見。

12.1.2 陳學鋒議員查詢會否搬移上址的花盆。

12.1.3 民政處文志超先生回覆若花盆不影響工程進行，將不會搬移花盆。

12.1.4 主席提醒民政處須確保有關工程不會阻礙消防通道。

12.2	第21項：美化山道天橋橋躉的璧畫

12.2.1 主席查詢有關項目的最新進展。

12.2.2 民政處文志超先生回覆處方計劃於區內適合位置添加璧畫，現正聯絡相關設計師進行研究，待有初步設計後將會呈交工作小組討論，而山道天橋橋躉位置是在研究考慮範圍之內。

12.3	第2項：綠化水街公廁

12.3.1 楊學明議員指出相關部門較早前曾表示將會進行翻新工程，但目前卻沒有任何進展。食物環境衞生署和建築署以往曾表示會研究有關建議，而在上一次會議處方曾表示將會向建築署跟進研究的進度，期望處方可以作出跟進。

12.3.2 主席建議秘書處在會議後發信給有關部門作出跟進。

12.4 第1項：歌賦街、美輪街、善慶街美化工程

12.4.1 主席查詢有關項目的最新進展。

12.4.2 民政處文志超先生表示可以發信給路政署作出跟進，並指出處方知悉路政署已完成設計，當中包括更換街道的地磚，以及增設具有特色的矮柱，現正排期進行工程。

12.5 第31項：興建水街座椅上蓋

12.5.1 民政處文志超先生表示處方與民政事務總署工程組作實地視察後，發現座椅的位置與樹木十分接近，因此難以興建上蓋。

12.5.2 楊學明議員表示有關樹木生長茂盛，並且有很多雀鳥棲息，導致座椅上佈滿鳥糞，建議處方考慮其他可行方案。

12.6 第33項：拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和指示牌向北移

12.6.1 主席查詢可否更換上址欄杆的種類。

12.6.2 民政處文志超先生回覆可以就有關建議諮詢路政署和運輸署。

12.7第5項：半山羅便臣道71-73號旁（西面）石級加設扶手欄

12.7.1鄭麗琼議員查詢如上址的業權持有人已書面上回覆不反對建議，是否位於該處的賓士花園和羅便臣大廈的有關方面不會反對建議。

12.7.2 民政處文志超先生回覆處方已經與羅便臣大廈方面溝通，但未能聯絡上賓士花園的業主立案法團主席。由於有關樓梯的地權分別由該兩棟大廈平均持有，處方可以在獲得羅便臣大廈方面的同意後把扶手欄加設在屬於羅便臣大廈業權的一邊。

12.8第29項：修補西營盤橋成大廈樓梯

12.8.1鄭麗琼議員表示由於該處已改建成藝里坊，因此查詢可否取消有關建議計劃。

12.8.2 楊學明議員表示由於該處的環境已獲改善，因此同意取消有關建議計劃。

12.8.3 主席建議處方再檢視該處環境，如已獲改善，便可取消有關建議計劃。

12.9第28項：士美菲路馬路中間欄杆設置花盆

12.9.1 陳學鋒議員查詢項目的最新進度。

12.9.2 民政處文志超先生表示現正等待運輸署回覆意見。

12.9.3 主席要求處方與運輸署跟進。（會後備註：運輸署表示有關建議會影響駕駛者視線，故不贊成是項建議。）

12.10第52項：半山扶手電梯鄰近路面加設供水裝置

12.10.1鄭麗琼議員查詢有關項目是指提供飲用水的設施或是用作灌溉的水源。

12.10.2 民政處文志超先生回覆是用作灌溉的水源。

12.10.3 鄭麗琼議員表示在很久之前曾提交文件，要求在康文署場地加設提供飲用水的設施。

12.10.4 民政處文志超先生回覆表示該份文件是建議在不同地點例如公園和公眾地方範圍加設飲用水設施。處方當時曾作研究，康文署管轄的範圍須由康文署負責日常管理，而由於在一般公眾地方難以找到合適的部門負責管理，所以處方認為首先在康文署場地內設置相關設施較為適合。此外，運輸署和機電工程署亦有計劃在街上挑選適合地點設置飲水機，並負責日常管理，處方可以聯絡有關部門以提供資料給議員作參考，並在決定確實安裝地點前諮詢議員的意見。

12.10.5 鄭麗琼議員補充由於半山扶手電梯每日均會有很多遊客經過，如在附近提供飲用水設施，將可便利遊客。

12.11第44項：將石山街堅尼地城綜合大樓3部升降機地下按鈕改成獨立操作

12.11.1主席表示由於有關項目將不會以地區小型工程撥款進行，並且已經轉介機電工程署跟進，建議處方在徵詢提交文件的議員同意後，便可把項目取消。

12.11.2 民政處文志超先生建議保留項目，以便日後處方在工作小組會議上匯報項目進度。

12.11.3 陳學鋒議員贊成把項目保留直至工程完成。

12.11.4 主席同意暫時保留項目在研究進度報告上。

12.12 第35項：羅便臣道欄杆盆栽設置工程

12.12.1 鄭麗琼議員查詢有關工程的位置。

12.12.2 民政處文志超先生回覆工程是由羅便臣道1A號近香港動植物公園的位置開始。

12.12.3	鄭麗琼議員表示有關設施深受市民歡迎。

12.12.4 主席要求文志超先生在研究進度報告內，提供所有列為「工程籌備中」的項目的預計施工日期。

12.13第22項：半山干德道56號殷樺花園二期門前行人路設置花盆

12.13.1 鄭麗琼議員查詢有關項目的研究結果。

12.13.2 民政處文志超先生回覆現正等候運輸署回覆，初部發現有關位置並非屬於私人物業範圍，但空間較狹窄。

第7項：其他事項

13.	堅尼地城社區綜合大樓設施

13.1	陳學鋒議員表示堅尼地城社區綜合大樓二樓設施狀況欠佳，當中投影機和音響系統失靈，要求處方跟進改善。

13.2	楊開永議員指民政處的兼職前線人員對設施的使用方法不太熟悉，期望處方可以為職員加強培訓。

13.3	主席要求處方檢視堅尼地城社區綜合大樓設施的情況，以及改善員工的培訓工作。

14.	 孫中山史蹟徑

14.1	鄭麗琼議員表示孫中山史蹟徑原有的紀念牌放置很久亦不容易沾上塵垢，但現時設置的藝術品已佈滿塵垢，當中包括設於上環普慶坊的藝術品潔淨情況有欠理想。

14.2	中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆孫中山史蹟徑藝術品的日常清潔保養工作由處方負責，會提醒負責清潔工作的承辦商加強清潔。

14.3	民政處文志超先生補充處方已要求承辦商為孫中山史蹟徑的藝術品進行清潔。

14.4	鄭麗琼議員指出有區內年長市民查詢原有的孫中山史蹟徑紀念牌現時的情況，並認為拆卸原有的紀念牌為他們帶來不便。

14.5 何專員回覆原有的紀念牌現時由處方保管，並正尋找適合位置重新展出，初步構思是在西營盤社區綜合大樓內展出。

14.6	陳學鋒議員建議在中山紀念公園展出有關紀念牌。

14.7	何專員回覆會考慮有關建議，並表示會與康樂及文化事務署商討。此外，她亦正與旅遊事務署研究在個別藝術品旁，擺放內有孫中山史蹟徑小冊子的有蓋小箱子，以方便遊客索取參閱。

14.8 吳兆康議員建議在上環百子里公園的藝術品附近展示紀念牌。

14.9 何專員回覆處方曾研究有關地點，但發現該處沒有足夠空間展示所有紀念牌。

第8項：下次會議日期

15.  秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

16.  會議於上午十一時三十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一九年一月